фПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Новосибирской области

«Цифровая трансформация

Новосибирской области»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области**

«Цифровая трансформация Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Финансовые затраты, тыс. руб.  по годам реализации | | | | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель государственной программы – создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | D2 | 590 377,1 | 186 500,0 | 0,0 | 186 500,0 | 186 500,0 | 186 500,0 | Минцифра НСО во взаимодействии  с ОМСУ НСО, с ФЗ | Обеспечение сельских жителей Новосибирской области доступом к современным услугам связи; обеспечение доступа в сеть Интернет для 100% общеобразовательных организаций Новосибирской области; обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для общеобразовательных организаций. Объем финансирования на 2022 год будет уточнен при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
| федеральный бюджет | 194 | 23 | 0 | D2 | 134 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 01 | 708 201,5 | 715 858,6 | 706 440,3 | 706 440,3 | 706 440,3 | 706 440,3 | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО», ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» | Обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования программно-аппаратных комплексов и других объектов ТИС НСО;  подключение объектов социальной инфраструктуры к ГИСПД НСО;  выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации;  обеспечение услугами фиксированной телефонной связи, доступом к сети Интернет участников взаимодействия в рамках ТИС НСО |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Региональный проект «Информационная безопасность» | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» | Формирование региональной нормативно-правовой базы в области защиты информации ограниченного доступа; приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие требованиям федерального законодательства.  Источники и объемы финансирования будут определены по итогам категорирования региональных объектов критической информационной инфраструктуры |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Региональный проект «Цифровое государственное управление» | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | D6 | 140 695,7 | 116 875,0 | 3 030,0 | 116 875,0 | 116 875,0 | 116 875,0 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, в том числе информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Новосибирской области. Объем финансирования на 2022 год будет уточнен при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
| федеральный бюджет | 194 | 23 | 0 | D6 | 8 500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 02 | 6 573,5 | 6 573,5 | 6 573,5 | 6 573,5 | 6 573,5 | 6 573,5 | Минцифра НСО | Обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности ОИОГВ НСО |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Ведомственная информатизация органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сфер, внедрение типовых элементов ведомственной информационно-технологической инфраструктуры | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 03 | 276 374,5 | 324 033,3 | 331 733,0 | 330 866,1 | 330 866,1 | 330 866,1 | Минцифра НСО  во взаимодействии  с ФЗ | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и подведомственных им учреждениях (в соответствии с поступающими в Минцифру НСО заявками ОИОГВ НСО, в том числе посредством специализированных информационных систем) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)» | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | N7 | 468 690,2 | 267 725,8 | 541 040,0 | 472 080,0 | 469 080,0 | 469 080,0 | Минцифра НСО  во взаимодействии  с ФЗ | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, составляет 100% |
| федеральный бюджет | 194 | 23 | 0 | N7 | 832 795,0 | 232 888,6 | 271 087,0 | 188 940,0 | 188 940,0 | 188 940,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. Сопровождение и развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Новосибирской области | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 04 | 41 206,2 | 49 854,3 | 50 160,6 | 50 160,6 | 50 160,6 | 50 160,6 | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | Содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», обеспечивающего работоспособность навигационной и геоинформационной инфраструктуры Новосибирской области, обеспечение модернизации, развития и внедрения подсистем РГИС НСО, в том числе с целью расширения возможностей использования системы для ОИОГВ НСО, а также ОМСУ НСО в части создания инструментов сбора информации |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. Региональный проект «Умный регион» | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 04 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Реализация комплекса организационных, методических и технологических мероприятий, направленных на ускоренную и эффективную цифровую трансформацию сферы городского хозяйства  Объемы финансирования с 2021 года будут уточнены при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5. Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов, нацеленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ряд социально-значимых сфер жизнедеятельности | областной бюджет |  |  |  |  | Реализация мероприятия предполагается в рамках  текущей деятельности | | | | | | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов «Цифровая культура», Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровая промышленность», «Цифровая энергетика», «Цифровая образовательная среда» и др. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Региональный проект «Цифровые технологии» | областной бюджет |  |  |  |  | Реализация мероприятия предполагается в рамках  текущей деятельности | | | | | | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Содействие участию компаний, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. Реализация комплекса мер по регулированию и развитию ИТ-отрасли Новосибирской области | областной бюджет | 194 | 23 | 0 | 05 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Минцифра НСО | Организация ежегодных мероприятий по оказанию содействия развитию ИТ-отрасли Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | 85 929,0 | - | - | - | - | - |
| 1.5. Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | областной бюджет |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Содействие участию образовательных организаций Новосибирской области в направлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на развитие талантов в области математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики. Информационная поддержка мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории Новосибирской области и др.  Объемы финансирования с 2021 года будут уточнены при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет | 194 | 23 |  |  | 2 232 618,7 | 1 667 920,5 | 1 639 477,4 | 1 869 995,5 | 1 866 995,5 | 1 866 995,5 |  | х |
| федеральный бюджет | 194 | 23 |  |  | 975 752,2 | 232 888,6 | 271 087,0 | 188 940,0 | 188 940,0 | 188 940,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | х | х | х | х | 85 929,0 | - | - | - | - | - |

Применяемые сокращения:

ГБУ НСО «ЦИТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр информационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр защиты информации Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГИСПД – государственная инфокоммуникационная сеть передачи данных;

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМСУ НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

РГИС НСО – региональная геоинформационная система Новосибирской области;

ТИС НСО – территориальная информационная система Новосибирской области;

ФЗ – функциональный (-ые) заказчик (-и).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_