Проект распоряжения

Губернатора Новосибирской области

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Новосибирской области

от 23.01.2017 № 7-р

Внести в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 23.01.2017 № 7-р «О размещении объекта социально-культурного назначения «Универсальный фехтовальный комплекс по ул. Воинская в Октябрьском районе г. Новосибирска» на земельном участке с кадастровым номером 54:35:071115:30» следующее изменение:

Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что срок реализации проекта составляет 2,5 года (30 месяцев), в том числе:

1) срок получения разрешения на строительство: II квартал 2017 года;

2) ввод в эксплуатацию: II квартал 2019 года".

А.А. Травников

C.А. Ахапов

222 73 81

СОГЛАСОВАНО:

Врио первого заместителя

Губернатора Новосибирской области                                                     Ю.Ф. Петухов

«__»________2018 г.

Врио заместителя Губернатора

Новосибирской области                                                                            С.А. Нелюбов

«__»________2018 г.

Врио заместителя Председателя Правительства

Новосибирской области - министра юстиции

Новосибирской области			                                           Н.В. Омелёхина

«__»________2018 г.

Руководитель департамента физической

культуры и спорта Новосибирской области                                              С.А. Ахапов

«__»________2018 г.

Врио руководителя департамента

имущества и земельных отношений

Новосибирской области                                                                     Р.Г. Шилохвостов

«___»_________2018 года

М.В. Подберезкина

227 04 45