УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от №

**ПЛАН**

**информационного взаимодействия по реализации**

**мероприятий по подготовке объектов энергетики,**

**коммунального комплекса, жилищного фонда**

**и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе**

**в отопительный период 2024/2025 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственный  исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Организация мониторинга за ходом подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда в Новосибирской области к работе в отопительный период 2024/2025 годов, предотвращением срывов деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Новосибирской области | МЖКХиЭ НСО  во взаимодействии  с ОМС МО НСО, энергоснабжающими организациями | с 01.07.2024  по 01.11.2024 |
| 2 | Организация мониторинга за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным проведением расчетов организациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии  с ОМС МО НСО  (по согласованию) | к 5 числу каждого месяца, следующего за отчетным с 01.07.2024 |
| 3 | Организация мониторинга за ходом накопления необходимых запасов твердого и жидкого топлива (резервного топлива) для коммунально-бытовых нужд и населения в период подготовки к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии  с ОМС МО НСО  (по согласованию) | с 01.07.2024  по 01.11.2024 |
| 4 | Представление в МЖКХиЭ НСО информации о проведении мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирской области согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО, энергоснабжающими организациями | к 1 числу каждого месяца, следующего  за отчетным, с 01.07.2024  по 01.11.2024 |
| 5 | Представление в МЖКХиЭ НСО информации о ходе подготовки жилищного фонда в Новосибирской области к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 годов | МЖКХиЭ НСО,  ОМС МО НСО  (по согласованию) | к 1 числу каждого месяца,  с 01.07.2024  по 01.11.2024 |
| 6 | Представление в МЖКХиЭ НСО информации о проведении мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы к отопительному периоду 2024/2025 годов (по курируемым направлениям), об обеспечении объектов социально-культурной сферы, имеющих на балансе котельные, стационарными источниками резервного электроснабжения | МО НСО,  МЗ НСО,  МК НСО,  МТиСР НСО,  МФКиС НСО  во взаимодействии с ОМС МО НСО  (по согласованию) | к 1 числу каждого месяца, следующего  за отчетным, с 01.07.2024  по 01.11.2024 |
| 7 | Представление в МЖКХиЭ НСО информации о проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, получении паспортов готовности в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила) | МЖКХиЭ НСО  во взаимодействии с СУ Ростехнадзора, ОМС МО НСО  (по согласованию) | до 15.09.2024 |
| 8 | Представление в МЖКХиЭ НСО информации о проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду, получении паспортов готовности в соответствии с Правилами | МЖКХиЭ НСО  во взаимодействии с СУ Ростехнадзора, ОМС МО НСО  (по согласованию) | до 01.11.2024 |
| 9 | Представление в МЖКХиЭ НСО паспортов готовности муниципальных образований к работе в отопительный период 2024/2025 годов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | МЖКХиЭ НСО  во взаимодействии с ОМС МО НСО | до 15.11.2024 |
| 10 | Представление информации в отделение регионального мониторинга – региональный ситуационный (дежурный) центр на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» | МЖКХиЭ НСО  во взаимодействии с ОМС МО НСО,  ГУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  (по согласованию) | до 15.11.2024 |

Перечень применяемых сокращений:

ГУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;

МО НСО – министерство образования Новосибирской области;

МТиСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МФКиС НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

ОМС МО НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

СУ Ростехнадзора – Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_