ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от __________2022  № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022- 2024 ГОДАХ

| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) |  | Стоимость проекта (рубли, с НДС)2 | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительства объекта: «Котельная Южного микрорайона г. Искитима Новосибирской области» в сфере ЖКХ. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» г. Искитима Новосибирской области | 1. Прохождение технологического и ценового аудита 2. Строительство и введение в эксплуатацию объекта | «Котельная Южного микрорайона г. Искитима Новосибирской области», форма собственности муниципальная | 09.2022 | 05.2024 | ИТОГО, в том числе: |  | 1 200 000 000 | 650 000 | 1 000 000 000 | 199 350 000 |
|  |  |  |  |  |  | по видам работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение технологичес- кого и ценового аудита |  | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 1 199 35 000 | 0 | 1 000 000 000 | 199 350 000 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ |  | 960 000000 | 520 000 | 800 000 000 | 159 480 000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства заемщика, всего: |  | 240 000 000 | 130 000 | 200 000 000 | 39 870 000 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета субъекта РФ | 240 000 000 | 130 000 | 200 000 000 | 39 870 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________».