РИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

от «__» _________ 2022 года №____

Условия

концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации Правобережного комплекса переработки отходов в Новосибирской области

Существенные условия Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации Правобережного комплекса переработки отходов в Новосибирской области (далее - Концессионное соглашение, Объект концессионного соглашения) определены в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Условия).

I. Обязательства концессионера по созданию Объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания

1. Концессионер обязуется за свой счет (за счет собственных и (или) привлеченных средств) создать Объект концессионного соглашения, право собственности на который будет принадлежать концеденту, и осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по тарифу концессионера с использованием (эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения, осуществлять содержание, техническое обслуживание и капитальный и текущий ремонт Объекта концессионного соглашения до его возврата концеденту, а концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. Описание и тэхнико-экономические показатели (далее – ТЭП) Объекта концессионного соглашения приведены в разделе IV Условий. Объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в целях создания Объекта концессионного соглашения, указан в Приложении к настоящим Условиям.

2. Осуществить создание Объекта концессионного соглашения, в том числе подготовку территории, необходимой для его создания, разработку проектной, рабочей документации и строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, Концессионного соглашения, проектной и рабочей документации, графиком производства строительно-монтажных работ, в срок не позднее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Концессионного соглашения. 	3. Обеспечить получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации (в установленных законом случаях), положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта концессионного соглашения, в соответствии с которым устанавливается сметная стоимость создания Объекта концессионного соглашения (далее также - Сметная стоимость Объекта).

4. Срок разработки проектной документации, получения концессионером заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта концессионного соглашения не должен превышать 18 (восемнадцати) месяцев с даты заключения договора аренды последнего земельного участка предназначенного для создания Объекта концессионного соглашения.

5. Задание на проектирование Объекта концессионного соглашения, а также проектная документация должны быть согласованы с концедентом в порядке и объемах, установленных в Концессионном соглашении, до направления на государственную экологическую экспертизу (при необходимости) и государственную экспертизу.

6. Концессионер в целях создания Объекта концессионного соглашения обеспечивает получение разрешения на строительство, иной разрешительной документации, необходимой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Осуществить в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и законодательства Российской Федерации ввод в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения.

8. Концессионер вправе создавать Объект концессионного соглашения и осуществлять ввод Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию по Участкам Объекта концессионного соглашения, предусмотренными в пункте 31 Условий.

9. Обязательство концессионера по созданию Объекта концессионного соглашения считается исполненным с момента наступления последнего из следующих событий (при условии наступления каждого из перечисленных событий, а также с учетом положений Концессионного соглашения):

1) ввод в эксплуатацию последнего из Участков Объекта концессионного соглашения;

2) приобретение всех единиц техники, механизмов и технологического оборудования, предусмотренных в проектной документации;

3) осуществлен кадастровый учет созданного Объекта концессионного соглашения (последнего из Участков Объекта концессионного соглашения).

10. Обеспечить осуществление действий, необходимых для государственной регистрации права собственности концедента на Объект концессионного соглашения, а также прав владения и пользования концессионером Объектом концессионного соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Концессионного соглашения.

11. Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера Объектом концессионного соглашения (в определенном в приложении 1 составе) осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на такое недвижимое имущество.

12. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Новосибирской области на созданный Объект концессионного соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

13. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в порядке и объеме определенными договорами.

14. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта концессионного соглашения с даты подписания концессионного соглашения до возврата концеденту Объекта концессионного соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

15. В целях создания Объекта концессионного соглашения концессионер обязуется осуществить инвестиции концессионера в объемах, указанных в приложении к Условиям.

16. Сумма обязательств концессионера по осуществлению инвестиций концессионера подлежит определению на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается концессионное соглашение, по критерию «Размер расходов концессионера на создание Объекта концессионного соглашения» и уменьшается на величину конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение.

Значение критерия «Размер расходов концессионера на создание Объекта концессионного соглашения» устанавливается без учета НДС в ценах третьего квартала 2022 года.

17. Объем и источники инвестиций, осуществляемых концессионером в целях создания Объекта концессионного соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), с соблюдением общего объема инвестиций, предусмотренного пунктом 15 Условий, и ежегодным распределением инвестиций, определенных в инвестиционной программе концессионера.

18. В случае необходимости изменения ТЭП Объекта концессионного соглашения, связанных с:

1) обнаружением в ТЭП ошибок, скрытых недостатков или несоответствия законодательству, или техническим требованиям, регламентам;

2) вступлением в силу обязательных для исполнения требований законодательства, отменяющих, предписывающих или изменяющих ТЭП Объекта концессионного соглашения или требования к проектной документации;

3) изменением территориальной схемы обращения с отходами в части объема загрузки Объекта концессионного соглашения, мощности Объекта концессионного соглашения, иных ТЭП Объекта концессионного соглашения,

подлежат изменению по соглашению сторон в установленном законом и Концессионным соглашением порядке.

19. Концессионер обязуется обеспечить наличие необходимого страхового покрытия в период создания Объекта и в период эксплуатации Объекта (страхование риска случайной гибели Объекта) в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

II. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением

20. С момента передачи Объекта концессионного соглашения согласно пункту 38 Условий концессионер обязуется осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов с использованием (эксплуатацией) Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением следующих условий:

1) обеспечить обработку, обезвреживание, захоронение отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, с использованием Объекта концессионного соглашения по целевому назначению в соответствии с условиями, предусмотренными Концессионным соглашением;

2) осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

3) реализовывать производимые услуги по регулируемым ценам (тарифам) согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

4) поддерживать Объект в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения;

21. Концессионер обязуется обеспечить достижение плановых показателей эффективности деятельности концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

22. Представлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

23. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются собственностью концессионера, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Концессионным соглашением.

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Концессионным соглашением.

III. Срок действия Концессионного соглашения

25. Срок действия Концессионного соглашения составляет 25 (двадцать пять) лет с момента заключения Концессионного соглашения.

26. Срок действия Концессионного соглашения может продлеваться по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

27. Концессионное соглашение прекращается:

1) по истечении срока его действия;

2) по соглашению сторон, совершенному в письменной форме;

3) в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения на основании решения суда, вследствие наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) существенное нарушение условий Концессионного соглашений одной из сторон;

б) изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Концессионного соглашения;

в) действие особых обстоятельств более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

г) обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением;

д) неисполнения (ненадлежащего исполнения) концессионером возложенных на него обязательств Концессионным соглашением;

4) на основании решения Концедента, в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

28. В случае прекращения Концессионного соглашения концессионер обязан передать Объект концессионного соглашения концеденту (либо объект незавершенного строительства, в зависимости от того, что применимо), а также земельные участки в состоянии, установленном Концессионным соглашением.

Объект концессионного соглашения должен быть в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, с учетом физического, нормального износа и установленного срока службы. Объект концессионного соглашения и земельные участки на момент передачи концеденту должны быть свободны от прав третьих лиц.

29. При прекращении Концессионного соглашения по обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями Концессионного соглашения, Объект концессионного соглашения (либо объект незавершенного строительства, в зависимости от того, что применимо) передается на баланс концедента по акту приема-передачи в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

IV. Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения

30. Объектом концессионного соглашения является комплекс переработки отходов, расположенный в Правобережной части Новосибирской области, который представляет собой совокупность движимого и недвижимого имущества, предназначенного для централизованного сбора, обработки обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности.

31. Объект концессионного соглашения включает в себя следующие технологические участки Объекта концессионного соглашения (далее – участки):

1) Хозяйственная зона;

2) Участок приема и переработки крупногабаритных отходов (КГО);

3) Участок сортировки ТКО;

4) Участок биокомпостирования;

5) Участок по производству твердого топлива из ТКО;

6) Участок захоронения ТКО.

Общая производительность участка сортировки ТКО составляет не менее 330 000 т/год, в т.ч. 33 000 т/год КГО.

Общая мощность обезвреживания (биокомпостирование) – не менее 99 000 т/год.

Доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), из массы ТКО, поступивших на Объект Соглашения – не менее 100 %.

Доля ТКО, направляемых на компостирование, из массы ТКО, поступивших на Объект Соглашения – не менее 30 %.

Доля ТКО, направляемых для производства твердого топлива, из массы ТКО, поступивших на Объект Соглашения – не менее 15 %.

Мощность участков захоронения ТКО - не более 130 000 т/год.

Площадь участка захоронения ТКО – определить проектом.

Количество и состав специальной техники, механизмов и технологического оборудования (включая виды и количество сепараторов, грохотов, дробилок, прессов), которые концессионер обязуется приобрести в целях эксплуатации Объекта концессионного соглашения, а также их характеристики определяются в Проектной документации, которая подлежит согласованию с концедентом.

32. Описание, в том числе технико-экономические показатели и требования к Объекту концессионного соглашения.

32.1. Общие положения

Функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения Объекта концессионного соглашения должны обеспечивать раздельную приемку раздельно и смешанно накопленных ТКО и не допускать их смешивания.

При выборе технологий обработки ТКО приоритетными являются технологии автоматизированной сортировки ТКО.

При выборе технологий обработки, утилизации, обезвреживания ТКО приоритетными являются технологии, обеспечивающие получение конечного продукта, доступного для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью.

Требования к составу оборудования Участка сортировки ТКО: оборудование должно включать в себя систему конвейеров с пакеторазрывателями, барабанными грохотами, магнитными сепараторами, оптическими сепараторами и прессовальным оборудованием для прессования ВМР и остатков от обработки ТКО, приемных бункеров и иное оборудование.

32.2. Проектный срок эксплуатации участков захоронения ТКО – 25 лет.

32.3. Режим приема отходов – 365 дней в году, 24 часа в сутки.

33. Состав Объекта концессионного соглашения:

| № п/п | Наименование | Недвижимое/движимое имущество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственная зона |  |  |  |
|  | Шлагбаум - 2 шт. | Движимое имущество |  |
|  | Ограждение Объекта Соглашения | Недвижимое имущество |  |
|  | Ворота 1 шт. | Движимое имущество |  |
|  | Постоянные дороги на территории Объекта Соглашения | Недвижимое имущество |  |
|  | Автомобильные весы | Недвижимое имущество |  |
|  | Устройство радиационного контроля | Недвижимое имущество |  |
|  | Административно-бытовой корпус (АБК) | Недвижимое имущество |  |
|  | Дезинфекционный барьер | Недвижимое имущество |  |
|  | Гараж для техники | Недвижимое имущество |  |
|  | Навес над весами | Недвижимое имущество |  |
|  | Операторская | Недвижимое имущество |  |
|  | Блок очистных сооружений фильтрата | Недвижимое имущество |  |
|  | Открытая автостоянка грузового автотранспорта | Недвижимое имущество |  |
|  | Открытая автостоянка легкового автотранспорта для персонала | Недвижимое имущество |  |
|  | Резервуар хранения воды для производственных нужд | Недвижимое имущество |  |
|  | Котельная | Недвижимое имущество |  |
|  | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | Недвижимое имущество |  |
|  | Пожарные резервуары | Недвижимое имущество |  |
|  | Резервуары загрязненного и очищенного фильтрата | Недвижимое имущество |  |
|  | Ливневые очистные сооружения | Недвижимое имущество |  |
|  | Резервуары загрязненного и очищенного ливневого стока | Недвижимое имущество |  |
|  | Стоянка мусоровозов, не прошедших дозиметрический контроль | Недвижимое имущество |  |
|  | Септик | Недвижимое имущество |  |
|  | Линия электроснабжения | Недвижимое имущество |  |
|  | Линия наружного освещения | Недвижимое имущество |  |
|  | Скважина с водозаборными сооружениями ( в случае возможности строительства такой станции) | Недвижимое имущество |  |
|  | Система видеоконтроля | Движимое имущество |  |
| Участок биокомпостирования |  |  |  |
|  | Участок компостирования | Недвижимое имущество |  |
|  | Площадка складирования техногрунта (резервная карта) | Недвижимое имущество |  |
|  | Спецтехника в количестве, необходимом для обслуживания Участка биокомпостирования мощностью не менее 99 000 т/год | Движимое имущество |  |
| Участок приема и переработки КГО |  |  |  |
|  | Площадка складирования и переработки крупногабаритных отходов (КГО) | Недвижимое имущество |  |
|  | Спецтехника в количестве, необходимом для обслуживания Участка приема и переработки КГО мощность не менее 33 000 т/год. | Движимое имущество |  |
| Участок сортировки ТКО |  |  |  |
|  | Производственный (мусоросортировочный) корпус | Недвижимое имущество |  |
|  | Спецтехника в количестве, необходимом для обслуживания Участка сортировки ТКО мощностью не менее 297 000 т/год. | Движимое имущество |  |
| Участок по производству твердого топлива из ТКО |  |  |  |
|  | Линия по производству твердого топлива из ТКО мощностью не менее 49 500 т/год. | Недвижимое имущество |  |
|  | Спецтехника в количестве, необходимом для обслуживания Участка по производству твердого топлива из ТКО мощностью не менее 49 500 т/год | Движимое имущество |  |
| Участок захоронения |  |  |  |
|  | Карта складирования отходов (основная) | Недвижимое имущество |  |
|  | Карта складирования отходов (резервная) (II этап) | Недвижимое имущество |  |
|  | Карта складирования отходов (резервная) (III этап) | Недвижимое имущество |  |
|  | Контрольно-наблюдательные скважины | Недвижимое имущество |  |
|  | Колодец уровня фильтрата на карте/регулирующий колодец | Недвижимое имущество |  |
|  | Спецтехника в количестве, необходимом для обслуживания Участка захоронения мощностью не более 130 000 т/год. | Движимое имущество |  |

34. Оснащение Объекта концессионного соглашения иным движимым имуществом, помимо указанного в пункте 33 Условий, осуществляется Концессионером за свой счет при осуществлении деятельности предусмотренной Соглашением. 									                      	35. В результате работы Объекта Соглашения из поступающих отходов получают:											вторичные материальные ресурсы (в т.ч. бумага, картон, черный и цветной металлолом, пластмассы (ПП, ПЭТ, ПВД, ПНД, пленка), стекло) и другие;		техногрунт, который применяется, в том числе, для послойной изоляции размещаемых на полигоне отходов.								36. Перечень иных требований к проектным решениям, строительству и эксплуатации Объекта концессионного соглашения:

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологической и энергетической эффективности проектных решений | 1. Проектная (Рабочая) документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С"): - ГОСТ Р ИСО 9001-2015; - ГОСТ 21.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Минстроя России от 17.11.2017 - № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 2. При разработке конструктивных решений применять современные материалы и оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и безопасности, сертифицированные для применения в строительстве зданий данного функционального назначения. 3. Раздел проектной документации, предусматривающий создание участка по производству твердого топлива из ТКО должен быть согласован с производителями цемента - АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент». 4. Проектные решения, должны обеспечивать минимальные воздействия объекта на окружающую среду, максимальную автоматизацию технологических процессов, в том числе сортировки с применением различных сепараторов, в том числе магнитных, оптических, грохотов и иное. Предусмотреть проектными решениями брекетирование хвостов (отходов) для размещения в карте полигона. |
| 2. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | - При необходимости в Проектной документации предусмотреть мероприятия по рекультивации территории в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами (с указанием их реквизитов и площадных показателей). - Раздел выполнить в объеме, необходимом и достаточном для разработки Проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и др. - Состав «Проекта рекультивации земель» принять в соответствии с п. 14 «Правила проведения рекультивации и консервации земель» (постановление Правительства № 800 от 10.07.2018). - Выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПин, СН, СП, приказами и нормами Российской Федерации. |
| 3. | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Получить разрешение на строительство объекта. - Выполнить в полном объеме строительно-монтажные работы в соответствии рабочей документацией, разработанной на основании Проектной документации, по которой получено положительное заключение Государственной экспертизы, а также СП 48.13330.2019 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. - В процессе выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть вертикальную планировку, водоотведение, устройство дренажных систем, дорожное покрытие, ограждение, а также для обеспечения строительной площадки выполнить устройство временных инженерных сетей, зданий и сооружений. - До начала строительства осуществить расчистку территории от зеленых насаждений согласно разработанной документации и акту натурного обследования. - Разработать детальный график производства строительно-монтажных работ. - До начала строительно-монтажных работ разработать проект производства работ. - Оплата временных зданий и сооружений производится по нормативам, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020г №421/пр со сметной документацией, получившей положительное заключение ГЭ РФ о проверке достоверности сметной стоимости строительства. Построенные титульные временные здания и сооружения не зачисляются в основные средства заказчика - Заключить договор между подрядчиком и сетевой организацией на временное подключение Объекта Соглашения к электрическим сетям на период строительства. - Выполнить поставку, монтаж необходимого оборудования, конструкций и материалов в соответствии с Проектной документацией. - Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения строительных и монтажных работ. - Вести полученный зарегистрированный в органах ГАСН общий и специальные журналы работ, отражающие последовательность осуществления строительства объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре в соответствии с РД 11-05-2007 с изменениями от 26.10.2015 N 428. - На период строительства обеспечить осуществление авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». - Выполнить пуско-наладочные работы, получить заключение о соответствии в органе ГАСН, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и обеспечить передачу эксплуатирующей организации. - Выполнить поставку необходимого технологического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии с проектом и в объеме необходимом для ввода объекта в эксплуатацию. - Обеспечить проведение натурного обследования зеленых насаждений, подлежащих вырубке с определением компенсационных затрат, составлением акта и материально-денежных ведомостей (если применимо), получить разрешение о сносе зеленых насаждений в соответствии с установленным порядком. - После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выполнить работы по постановке объекта, охранных зон на кадастровый учет. |
| 4. | Основные требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Выполнить в соответствии с п.12 статьи 48 «Градостроительного кодекса», требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПин, СН, СП, приказами и нормами Российской Федерации. 2. В Проектной документации определить расчётные сроки службы зданий и сооружений, а также их конструкций и оснований с учётом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, принятых мер по обеспечению их долговечности, в том числе при условии систематического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации и ремонта. 3. Расчётные сроки службы зданий и сооружений должны быть не менее установленных в таблице 1 ГОСТ 27751-2014 (пункты 10.1 - 10.3 СП 54.13330.2016, раздел 9 СП 118.13330.2012). 3. В Проектной документации определить сроки безопасной эксплуатации технических устройств и технологического оборудования, после достижения которого требуется проведение мероприятий по его продлению или выводу оборудования из эксплуатации; |
| 5. | Требования к охране окружающей среды | Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |

IV. Срок передачи концессионеру Объекта концессионного соглашения

37. На момент проведения Конкурса и заключения Концессионного соглашения Объект концессионного соглашения не создан.

38. Объект концессионного соглашения (Участки Объекта концессионного соглашения согласно пункту 31 Условий) подлежит передаче концессионеру во владение и пользование для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в день государственной регистрации права собственности концедента и прав владения и пользования Объектом концессионера на срок действия Концессионного соглашения.

VI. Порядок предоставления концессионеру земельных

участков, предназначенных для осуществления деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения

с концессионером договоров аренды этих земельных участков

39. Для целей Создания Объекта концессионного соглашения и его использования (эксплуатации) концедент, действуя в соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях, предоставляет Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки по договору аренды земельного участка или на ином законном основании (если предоставление земельных участков на ином законном основании обеспечивает возможность исполнения концессионного соглашения и при условии согласования такого способа предоставления с концессионером) не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения.

40. Размер арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности концедента, определяется в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 10.06.2015 № 218-п «Об установлении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Новосибирской области и предоставленные в аренду без торгов» и указывается в договоре аренды земельного участка (договорах аренды земельных участков).

41. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

VII. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения

42. Целью эксплуатации Объекта концессионного соглашения является оказание услуг концессионера по тарифам концессионера.

43. Срок использования (эксплуатации) концессионером Объекта концессионного соглашения устанавливается Концессионным соглашением с учетом пункта 25 Условий.

VII. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению

44. Обеспечение Концессионером предоставляется ежегодно в течение срока действия Соглашения по его усмотрению путем страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению и предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

45. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению предоставляется в следующих размерах:

в течение срока с момента заключения Концессионного соглашения до ввода последнего из участков Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию – в размере 20 % от сметной стоимости строительства Объекта концессионного соглашения;

в период после ввода последнего из участков Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию и до даты прекращения концессионного соглашения (по любому основанию) – в размере 5 % от ежегодной необходимой валовой выручки, предусмотренной Концессионным соглашением на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Срок договора, на основании которого предоставляется обеспечение, должен быть не менее 1 (одного) года (за исключением случаев его продления) и продлеваться (либо перезаключаться) до истечения указанного срока на новый срок. Договор на новый срок предоставляется Концессионером Концеденту не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока действия договора за предшествующий период.

46. Требования к форме, срокам и основным условиям обеспечения исполнения обязательств концессионера подлежат согласованию в Концессионном соглашении.

VIII. Размер концессионной платы, формы,

порядок и сроки ее внесения

47 Концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, вносимую единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ввода Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.

48. Концессионная плата перечисляется на счет концедента, указываемый в письме концедента, которое концедент направляет концессионеру в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения концессионного соглашения.

IX. Порядок возмещения расходов сторон в случае

досрочного расторжения концессионного соглашения

49.  Порядок, устанавливаемый настоящим Разделом, является:

1) порядком возмещения расходов в случае досрочного расторжения, предусмотренным пунктом 6.3 части 1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях (Сумма возмещения);

2) порядком возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, предусмотренным частью 1.1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях (Невозмещенные расходы);

3) порядком определения размера возмещения расходов при досрочном прекращении Концессионного соглашения, предусмотренным пунктом 16 части 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях (Сумма возмещения).

50. Основания для выплаты Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения определяются Концессионным соглашением и Прямым соглашением.

51. Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Суммы возмещения и (или) Невозмещенных расходов при прекращении Концессионного соглашения против обязательств концессионера по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу концедента в соответствии с Концесссионным соглашением или по иным основаниям.

52. Обязательства концедента в отношении выплаты субсидий в целях возмещения Недополученных доходов и субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг концессионера прекращаются с даты прекращения Концессионного соглашения. При этом обязательства концедента в отношении выплаты концессионеру субсидий в целях возмещения Недополученных доходов и субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг концессионера, возникшие и не исполненные концедентом до даты прекращения Концессионного соглашения, подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.

53. Сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения, ни ее части, ни какие-либо иные суммы возмещения, подлежащие возмещению в соответствии с настоящим Разделом, не являются неустойкой и не подлежат уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В размер Суммы возмещения и (или) иного возмещения в соответствии с Разделом не включены и подлежат в случаях, предусмотренных законодательством, уплате концедентом сверх размера Суммы возмещения и (или) иного возмещения в соответствии с Раздело налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг концессионером в интересах концедента на основании Концессионного соглашения или сама Сумма возмещения, в том числе выплата Суммы возмещения (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход концессионера).

54. Правила, установленные настоящим пунктом, не связаны с затратами на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, возмещаемых концессионеру в составе Суммы возмещения и (или) иного возмещения в соответствии с Раздело при прекращении Концессионного соглашения.

55. Размер Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения.

Сумма возмещения при прекращении Соглашения состоит из следующих сумм:

1) сумма задолженности по Долговому финансированию, указанная в пункте 56 настоящего Раздела (далее – «Сумма задолженности по Долговому финансированию»);

2) сумма задолженности по Долевому финансированию, указанная в пункте 57 настоящего Раздела (далее – «Сумма задолженности по Долевому финансированию»);

3) иные расходы, указанные в пункте 58 настоящего Раздела (далее – «Расходы в результате прекращения»).

Размер Суммы возмещения подлежит уменьшению на сумму поступлений по Договорам страхования, заключенным Концессионером во исполнение Соглашения.

56. Состав Суммы возмещения.

В состав Суммы задолженности по Долговому финансированию входят:

1) сумма ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Соглашению о финансировании;

2) сумма непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Соглашению о финансировании;

3) все иные суммы, подлежащие уплате по Соглашению о финансировании, в том числе, взимаемые при досрочном погашении ссудной задолженности.

57. В состав Суммы задолженности по Долевому финансированию входят:

1) сумма ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Долевому финансированию;

2) сумма непогашенных процентов на сумму ссудной задолженности по Долевому финансированию;

58. В состав Расходов в результате прекращения входят расходы и (или) Недополученные доходы концессионера в связи с прекращением Концессионного соглашения, включая:

1) сумму Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов, а также выпадающих доходов концессионера, возникших до даты прекращения Концессионного соглашения и не возмещенных концессионеру в соответствии с законодательством и (или) Концессионным соглашением до даты прекращения Концессионного соглашения;

2) расходы на консервацию Объекта концессионного соглашения, за исключением случая, когда по соглашению сторон обязанности по консервации Объекта концессионного соглашения возложены на концедента;

3) расходы, фактически понесенные концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта концессионного соглашения и использования земельного участка (земельных участков) с даты прекращения Концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта концессионного соглашения и земельного участка (земельных участков) концеденту.

59. Процедура выплаты Суммы возмещения и (или) Невозмещенных расходов при прекращении Концессионного соглашения.

Концессионер обязан предоставить концеденту расчет Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

1) одновременно с заявлением о прекращении Концессионного соглашения, в котором концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

2) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения заявления о прекращении Концессионного соглашения от концедента или

3) не позднее даты заключения соглашения о досрочном прекращении Концесионного соглашения по соглашению Сторон; или

4) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия Концессионного соглашения.

60. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 59 настоящего Раздела, утвердить предоставленный Концессионером расчет Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов в своей части или представить обоснованные возражения относительно размера Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов.

61. С целью проверки расчета Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов, предоставленного концессионером, а также в случае непредставления концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, концедент вправе требовать предоставления концессионером необходимых подтверждающих документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества концессионера, входящего в состав Объекта концессионного соглашения, а также имущества, находящегося на земельных участках. При этом во избежание сомнений не могут оспариваться суммы понесенных концессионером расходов, если такие расходы ранее подтверждены подписанными концедентом и концессионером актами, оформленными в соответствии с Концесионным соглашением (Актами об исполнении обязательств, актами сверки).

62. Если концедент не утверждает расчет Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов или представляет обоснованные возражения относительно Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов в соответствии с пунктом 60 настоящего Раздела, спор о размере Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) Невозмещенных расходов подлежит разрешению путем переговоров.

63. Сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения и (или) сумма Невозмещенных расходов подлежит выплате концедентом в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

1) дата вступления в законную силу решения арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения;

2) дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;

3) дата согласования концедентом Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения.

Положения подпункта 1 настоящего пункта применимы в том числе в случае, если согласие Сторон было достигнуто только в отношении части компенсации расходов концессионера.

64. Выплата Суммы возмещения при прекращении Соглашения осуществляется с учетом условий Прямого соглашения.

65. Расчет Суммы возмещения при прекращении Соглашения, произведенный в соответствии с пунктом 59 настоящего Раздела, подлежит корректировке на дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных.

66. Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении, в части Суммы задолженности по Долговому финансированию, в том числе, предоставлять концеденту собственный расчет Суммы задолженности по Долговому финансированию, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы.

67. С даты прекращения Соглашения и до момента уплаты Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения на невыплаченную часть Суммы возмещения при прекращении Концессионного соглашения не подлежит начислению и уплате процентов.

68. Порядок возмещения расходов Концедента при прекращении Концессионного соглашения.

Возмещение расходов концедента, связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения по инициативе и (вине) концессионера, осуществляется концессионером в следующем порядке:

1) в течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного расторжения Концессионного соглашения концедент направляет в адрес концессионера письменную претензию о возмещении расходов с приложением первичных документов, подтверждающих фактически понесенные концедентом в результате досрочного расторжения Концессионного соглашения расходы;

2) в целях признания фактически понесенных расходов экономически обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

3) концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии концедента обязан принять решение о возмещении расходов концедента, понесенных им в результате досрочного расторжения Концессионного соглашения, либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении;

4) возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на счет концедента. Сроки возмещения расходов не могут превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия концессионером соответствующего решени;

5) в случае принятия решения об отказе в возмещении расходов концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в судебном порядке.

X. Обязательства концессионера по подготовке территории,

необходимой для создания Объекта концессионного соглашения и

для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением

69. Концессионер обязан осуществить полный объем работ по подготовке территории, необходимых для создания Объекта концессионного соглашения, в соответствии с проектной документацией.

Подготовка территории означает деятельность Концессионера по подготовке территории, необходимой для Создания Объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, включающую комплекс работ, проводимых в установленном порядке в границах Земельных участков, включая, но не ограничиваясь: расчистку Земельных участков для строительства, проведение вертикальной планировки посредством топографической съемки, составление топографических планов Земельных участков, прокладку временных и постоянных инженерных сетей и коммуникаций, создание временных строений и сооружений.

Во избежание сомнений работы по подготовке территории считаются частью работ по созданию Объекта концессионного соглашения.

XI. Объем валовой выручки, получаемой концессионером

в рамках реализации Концессионного соглашения

70. Объем валовой выручки концессионера от регулируемых видов деятельности на каждый год срока действия Концессионного соглашения рассчитывается исходя из долгосрочных параметров с учетом минимального объема отходов, поступающих на Объект концессионного соглашения, указанного в Концессионном соглашении.

71. Объем валовой выручки концессионера от регулируемых видов деятельности, подлежит пересмотру в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и законодательством.

72. Объем валовой выручки концессионера от регулируемых видов деятельности, указанный в настоящем Приложении, подлежит пересмотру сторонами (если это необходимо по итогам разработки проектной документации) не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы, а также после ввода Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.

73. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения (в соответствии с пунктом 6.5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), определяется как произведение расчетного тарифа концессионера на соответствующий год согласно условиям Концессионного соглашения и проектной мощности Объекта, равной 330 000 (триста тридцать тысяч) тонн.

74. Концедент гарантирует минимальный гарантированный доход (далее - МГД).

МГД рассчитывается как объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения, уменьшенной на размер обязательств, принимаемых на себя Концессионером в случаях недополучения запланированных доходов от использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения: объем недозагрузки проектной мощности Объекта концессионного соглашения от 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) тонн в год, вследствие которого концессионер обязуется принять на себя убытки от недополучения запланированных доходов.

75. Размер обязательств, принимаемых на себя концессионером в случаях дополнительных расходов при использовании (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения, является критерием Конкурса и подлежит определению в соответствии с конкурсным предложением лица, с которым заключается Концессионное соглашение.

___________