Проект постановления

Правительства Новосибирской области

Об изменении существенных условий концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017 г.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Правительства РФ от 25.12.2023 № 3907-р «Об утверждении перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах в отношении автомобильных дорог», Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», подпунктом «к» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации  «Об утверждении правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», письма ООО «СКК» от 27.04.2024 №183/МТУСКК/2024 «Об изменении условий концессионного соглашения», письма ФАС России от __.05.2024 № ____, Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Допустить изменение по соглашению сторон существенных условий концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017 г., заключенного на основании постановления Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 № 159-п «О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части обязательств Концедента и Концессионера по созданию объекта концессионного соглашения:

об увеличении срока завершения строительства объекта концессионного соглашения до 06.12.2025;

об установлении выплаты компенсационного платежа за просрочку исполнения обязательств концессионера по завершению строительства объекта.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.), осуществляющему полномочия Концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения на основании пункта 3 постановления Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 № 159-п «О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», заключить с Концессионером дополнительное соглашение о внесении в концессионное соглашение изменений, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Теленчинова Р.А.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

А.В. Костылевский

238 66 96

| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области | В.М. Знатков |
| --- | --- |
| Заместитель Губернатора Новосибирской области | Р.А. Теленчинов |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области | В.Ю. Голубенко |
| Министр юстиции Новосибирской области | Т.Н. Деркач |
| Министр экономического развития Новосибирской области | Л.Н. Решетников |

| - Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | А.В. Костылевский |
| --- | --- |

| Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | И.В. Миллер |
| --- | --- |
| Начальник отдела правового, организационного и кадрового обеспечения Минтранса Новосибирской области | Л.Г. Сокол |
| Начальник управления экономики Минтранса Новосибирской области | Р.В. Кузнецов |
| Начальник управления дорожного комплекса Минтранса Новосибирской области | А.А. Мирошниченко |