УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора
Новосибирской области

от __________ №__________
ПЛАН РАБОТЫ
межведомственной рабочей группы по реализации концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска на 2019 год
1. Обсуждение текущего статуса проекта и мероприятий по повышению эффективности по его реализации – 2 раза в месяц (ответственный Концедент).

2. Обсуждение вопросов по исполнению графика предоставления земельных участков и возможным корректировкам в порядке их предоставления – ежемесячно (ответственный ГКУ НСО «Мост»).

3. Обсуждение вопросов по исполнению графика разработки рабочей документации и получения согласований от балансодержателей – ежемесячно (ответственный ООО «ПФ «ВИС»).

4. Обсуждение вопросов, связанных с получением разрешений на строительство –ежемесячно (ответственный ООО «СКК»)

5. Исполнение и корректировка графика производства работ – ежемесячно (ответственный ООО «ПФ «ВИС»)

6. Оперативное взаимодействие при возникновении срочных вопросов в рамках реализации Концессионного соглашения – еженедельно (ответственный 
ГКУ НСО «Мост»).

