## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

## к постановлению Правительства Новосибирской области

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Основные мероприятия государственной программы

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.рублей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 1 кв 2019 | 2 кв 2019 | 3 кв 2019 | 4 кв 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Цель 1. 1. Цель государственной программы: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма государственной программы "Газификация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие системы газоснабжения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Разработка и корректировка ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации муниципальных образований Новосибирской области | Наличие у 100% муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в подпрограмме "Газификация" (заявки на участие в мероприятиях подпрограммы "Газификация" принимаются от муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа, а именно в Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском муниципальных районах, а также в городских округах: г. Бердске, г. Искитиме, г. Оби, г. Новосибирске, р.п. Кольцово), актуальных схем газоснабжения. Ежегодное проведение мониторинга по схемам газоснабжения, разработанным муниципальными образованиями Новосибирской области, для принятия решений по перспективному развитию газификации (в частности природным газом) |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1243983,3 | 11331,7 | 74600,0 | 130000,0 | 1028051,6 | 843563,7 | 904863,1 | 1809000,0 | 1809000,0 | 1809000,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области, публичное акционерное общество "Газпром" (в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Новосибирской области и акционерным обществом "Газпром", от 30.06.2005 N 32), газораспределительные организации (за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям) | К концу 2024 года планируется дополнительно построить 232,646 км газораспределительных сетей и, начиная с 2017 года, ежегодно создавать техническую возможность для перевода теплоисточников в количестве не менее 100 единиц на использование природного газа в качестве основного вида топлива |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 02 | 406633,1 | 10000,0 | 62259,2 | 120000,0 | 214373,9 | 12891,0 | 19648,1 | 900000,0 | 900000,0 | 900000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 09 | 3 | 02 | 18340,8 | 0,0 | 8340,8 | 4000,0 | 6000,0 | 36094,6 | 53371,9 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 26509,2 | 1331,7 | 4000,0 | 6000,0 | 15177,5 | 2578,1 | 3843,1 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 792500,2 |  |  |  | 792500,2 | 792000,0 | 828000,0 | 864000,0 | 864000,0 | 864000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3. Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категорий, построенные в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п, и введенные в эксплуатацию с 1 января 2016 года | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования развития газификации Новосибирской области. Ежегодно не менее одной газораспределительной организации будут предоставлены льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области" |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1243983,3 | 11331,7 | 74600,0 | 130000,0 | 1028051,6 | 843563,7 | 904863,1 | 1809000,0 | 1809000,0 | 1809000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 406633,1 | 10000,0 | 62259,2 | 120000,0 | 214373,9 | 12891,0 | 19648,1 | 900000,0 | 900000,0 | 900000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 18340,8 | 0,0 | 8340,8 | 4000,0 | 6000,0 | 36094,6 | 53371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 26509,2 | 1331,7 | 4000,0 | 6000,0 | 15177,5 | 2578,1 | 3843,1 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 792500,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792500,2 | 792000,0 | 828000,0 | 864000,0 | 864000,0 | 864000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 800,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, кредитная организация | К концу 2024 года планируется предоставить государственную поддержку на газификацию жилья 100 жителям Новосибирской области |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 3 | 01 | 800,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 800,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 800,0 | 160,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Газификация» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1244783,3 | 11491,7 | 74810,0 | 130220,0 | 1028261,6 | 844363,7 | 905663,1 | 1809800,0 | 1809800,0 | 1809800,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 407433,1 | 10160,0 | 62469,2 | 120220,0 | 214583,9 | 13691,0 | 20448,1 | 900800,0 | 900800,0 | 900800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 18340,8 | 0,0 | 8340,8 | 4000,0 | 6000,0 | 36094,6 | 53371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 26509,2 | 1331,7 | 4000,0 | 6000,0 | 15177,5 | 2578,1 | 3843,1 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 792500,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792500,2 | 792000,0 | 828000,0 | 864000,0 | 864000,0 | 864000,0 |  |  |
| 1.1.2. Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 339712,9 | 0,0 | 14380,9 | 113867,7 | 211464,3 | 0,0 | 0,0 | 263208,6 | 263208,6 | 263208,6 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области, организации коммунального комплекса | К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 37объектов |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | 01 | 117726,2 | 0,0 | 13661,9 | 98174,3 | 5890,0 | 0,0 | 0,0 | 246303,3 | 246303,3 | 246303,3 |  |  |
|  |  | 124 | 09 | 4 | 01 | 20000,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 7248,7 |  | 719,0 | 5693,4 | 836,3 | 0,0 | 0,0 | 16905,3 | 16905,3 | 16905,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 194738,0 |  |  |  | 194738,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2. Региональный проект «Чистая вода» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 104019,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104019,8 | 243465,3 | 516913,4 | 34321,3 | 34321,3 | 34321,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | G5 | 4144,2 |  |  |  | 4144,2 | 9699,7 | 20594,2 | 31201,2 | 31201,2 | 31201,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 09 | 4 | G5 | 99461,1 |  |  |  | 99461,1 | 232793,4 | 494259,8 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 414,5 |  |  |  | 414,5 | 972,2 | 2059,4 | 3120,1 | 3120,1 | 3120,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 443732,7 | 0,0 | 14380,9 | 113867,7 | 315484,1 | 243465,3 | 516913,4 | 297529,9 | 297529,9 | 297529,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 141870,4 | 0,0 | 13661,9 | 108174,3 | 20034,2 | 9699,7 | 20594,2 | 277504,5 | 277504,5 | 277504,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 99461,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99461,1 | 232793,4 | 494259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 7663,2 | 0,0 | 719,0 | 5693,4 | 1250,8 | 972,2 | 2059,4 | 20025,4 | 20025,4 | 20025,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 194738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 427214,0 | 7368,4 | 60205,7 | 15591,6 | 344048,3 | 491492,6 | 491492,6 | 300616,1 | 300616,1 | 300616,1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области, организации коммунального комплекса | К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта централизованных систем водоотведения. К концу 2024 года доля сточных вод, очищенных до нормативного значения, в общем объеме сточных вод составит 97,2%; доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод составит 97,3% |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 4 | 02 | 110598,6 | 7000,0 | 58145,4 | 14812,0 | 30641,2 | 209083,2 | 209083,2 | 27750,5 | 27750,5 | 27750,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 4768,4 | 368,4 | 2060,3 | 779,6 | 1560,1 | 11004,4 | 11004,4 | 1460,6 | 1460,6 | 1460,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 311847,0 |  |  |  | 311847,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 427214,0 | 7368,4 | 60205,7 | 15591,6 | 344048,3 | 491492,6 | 491492,6 | 300616,1 | 300616,1 | 300616,1 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 110598,6 | 7000,0 | 58145,4 | 14812,0 | 30641,2 | 209083,2 | 209083,2 | 27750,5 | 27750,5 | 27750,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 4768,4 | 368,4 | 2060,3 | 779,6 | 1560,1 | 11004,4 | 11004,4 | 1460,6 | 1460,6 | 1460,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 311847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311847,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 |  |  |
| 1.1.2.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство резервных водозаборов | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | К концу 2022 года планируется обеспечить два населенных пункта резервными источниками водоснабжения из семи, предусмотренных постановлением администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", что составит 30% |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Чистая вода» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 870946,7 | 7368,4 | 74586,6 | 129459,3 | 659532,4 | 734957,9 | 1008406,0 | 598146,0 | 598146,0 | 598146,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 252469,0 | 7000,0 | 71807,3 | 122986,3 | 50675,4 | 218782,9 | 229677,4 | 305255,0 | 305255,0 | 305255,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 99461,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99461,1 | 232793,4 | 494259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 12431,6 | 368,4 | 2779,3 | 6473,0 | 2810,9 | 11976,6 | 13063,8 | 21486,0 | 21486,0 | 21486,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 506585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506585,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 | 271405,0 |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 86561,9 | 0,0 | 9258,6 | 71603,3 | 5700,0 | 37930,3 | 37930,3 | 229400,3 | 229400,3 | 229400,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска) к работе в отопительный период |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 03 | 83751,0 |  | 9166,0 | 68942,0 | 5643,0 | 37551,0 | 37551,0 | 219447,5 | 219447,5 | 219447,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 2810,9 |  | 92,6 | 2661,3 | 57,0 | 379,3 | 379,3 | 9952,8 | 9952,8 | 9952,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 86561,9 | 0,0 | 9258,6 | 71603,3 | 5700,0 | 37930,3 | 37930,3 | 229400,3 | 229400,3 | 229400,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 83751,0 | 0,0 | 9166,0 | 68942,0 | 5643,0 | 37551,0 | 37551,0 | 219447,5 | 219447,5 | 219447,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 2810,9 | 0,0 | 92,6 | 2661,3 | 57,0 | 379,3 | 379,3 | 9952,8 | 9952,8 | 9952,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на: приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 593541,1 | 0,0 | 396776,1 | 196765,0 | 0,0 | 589243,8 | 591720,6 | 792560,2 | 792560,2 | 792560,2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | К концу 2024 года планируется: расселить из аварийного жилищного фонда 9512 человека; ликвидировать 131992,6 кв. м аварийного жилищного фонда |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 02 | 532722,8 |  | 349223,8 | 183499,0 |  | 532722,8 | 532722,8 | 713304,2 | 713304,2 | 713304,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 60818,3 |  | 47552,3 | 13266,0 |  | 56521,0 | 58997,8 | 79256,0 | 79256,0 | 79256,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 593541,1 | 0,0 | 396776,1 | 196765,0 | 0,0 | 589243,8 | 591720,6 | 792560,2 | 792560,2 | 792560,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 532722,8 | 0,0 | 349223,8 | 183499,0 | 0,0 | 532722,8 | 532722,8 | 713304,2 | 713304,2 | 713304,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 60818,3 | 0,0 | 47552,3 | 13266,0 | 0,0 | 56521,0 | 58997,8 | 79256,0 | 79256,0 | 79256,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1.5. Задача 5 подпрограммы государственной программы: повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 609301,1 | 126474,7 | 188321,1 | 190407,5 | 104097,8 | 311490,9 | 311572,9 | 105300,0 | 105300,0 | 105300,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Новосибирской области | Предотвращение ситуаций, связанных с возможным прекращением подачи ресурса (предоставление коммунальной услуги) потребителям в связи с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии; нарушением режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 1 | 01 | 562346,6 | 120151,0 | 178905,0 | 180887,0 | 82403,6 | 279107,5 | 279089,5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 09 | 1 | 01 | 17385,0 |  |  |  | 17385,0 | 20400,0 | 20500,0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 29569,5 | 6323,7 | 9416,1 | 9520,5 | 4309,2 | 11983,4 | 11983,4 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 609301,1 | 126474,7 | 188321,1 | 190407,5 | 104097,8 | 311490,9 | 311572,9 | 105300,0 | 105300,0 | 105300,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 562346,6 | 120151,0 | 178905,0 | 180887,0 | 82403,6 | 279107,5 | 279089,5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 17385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17385,0 | 20400,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 29569,5 | 6323,7 | 9416,1 | 9520,5 | 4309,2 | 11983,4 | 11983,4 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1.6. Задача 6 подпрограммы государственной программы: восстановление эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п, в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313275,2 | 313275,2 | 313275,2 | 313275,2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | К концу 2024 года планируется: восстановить эксплуатационные характеристики 162 многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313275,2 | 313275,2 | 313275,2 | 313275,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1289404,1 | 126474,7 | 594355,8 | 458775,8 | 109797,8 | 938665,0 | 1254499,0 | 1440535,7 | 1440535,7 | 1440535,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1178820,4 | 120151,0 | 537294,8 | 433328,0 | 88046,6 | 849381,3 | 1006000,9 | 1189389,3 | 1189389,3 | 1189389,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 17385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17385,0 | 20400,0 | 177137,6 | 156637,6 | 156637,6 | 156637,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 93198,7 | 6323,7 | 57061,0 | 25447,8 | 4366,2 | 68883,7 | 71360,5 | 94508,8 | 94508,8 | 94508,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 927212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов к концу 2024 года: улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика более чем в 107 населенных пунктах муниципальных образований Новосибирской области; осуществить организацию (ремонт) уличного освещения в населенных пунктах Новосибирской области протяженностью более 50 км, а также установку более 400 тыс. штук светильников; обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Новосибирской области более 2000 тыс. кв. м; повысить уровень благоустройства и совершенствования внешнего облика территорий муниципальных образований Новосибирской области; повысить эстетическое качество среды территорий населенных пунктов и сформировать современный облик населенных пунктов Новосибирской области, сочетающий в себе элементы новизны и привлекательности; создать благоприятные и комфортные условия проживания и отдыха населения; повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 2 | F2 | 35399,7 |  |  |  | 35399,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 09 | 2 | F2 | 849592,7 |  |  |  | 849592,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 39790,4 |  |  |  | 39790,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2429,4 |  |  |  | 2429,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на организацию благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, без привлечения средств федерального бюджета | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 83149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83149,3 | 439592,9 | 836233,5 | 714249,0 | 714249,0 | 714249,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | Обеспечение в 2019 году благоустройства 40 дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования |
|  | областной бюджет | 210 | 09 | 2 | 01 | 77350,0 |  |  |  | 77350,0 | 430000,0 | 820000,0 | 140943,3 | 140943,3 | 140943,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499708,2 | 499708,2 | 499708,2 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 5799,3 |  |  |  | 5799,3 | 6087,2 | 9150,6 | 62863,6 | 62863,6 | 62863,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3505,7 | 7082,9 | 10733,9 | 10733,9 | 10733,9 |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 4 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1010361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010361,5 | 439592,9 | 836233,5 | 714249,0 | 714249,0 | 714249,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 112749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112749,7 | 430000,0 | 820000,0 | 140943,3 | 140943,3 | 140943,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 849592,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849592,7 | 0,0 | 0,0 | 499708,2 | 499708,2 | 499708,2 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 45589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45589,7 | 6087,2 | 9150,6 | 62863,6 | 62863,6 | 62863,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2429,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,4 | 3505,7 | 7082,9 | 10733,9 | 10733,9 | 10733,9 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1010361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010361,5 | 439592,9 | 836233,5 | 714249,0 | 714249,0 | 714249,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 112749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112749,7 | 430000,0 | 820000,0 | 140943,3 | 140943,3 | 140943,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 849592,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849592,7 | 0,0 | 0,0 | 499708,2 | 499708,2 | 499708,2 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 45589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45589,7 | 6087,2 | 9150,6 | 62863,6 | 62863,6 | 62863,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2429,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429,4 | 3505,7 | 7082,9 | 10733,9 | 10733,9 | 10733,9 |  |  |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Цель подпрограммы государственной программы: повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. Разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | В рамках реализации подпрограммы планируется ежегодная разработка нормативных правовых актов, направленных на ее реализацию, что позволит им в полной мере соответствовать требованиям современного технологического развития сектора жилищно-коммунального хозяйства и стимулировать повышение эффективности, снижение удельных эксплуатационных затрат, внедрение инновационных технологий |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1. Реализация комплекса мер, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | Информирование населения о принимаемых областными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления Новосибирской области, организациями жилищно-коммунального комплекса мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития в этой сфере. Уменьшение количества обращений граждан (жалоб) по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1. Реализация комплекса мер, направленных на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области | Обеспечение сферы жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами, позволяющее использование современных технологий при управлении жилищно-коммунальным хозяйством |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Обеспечение реализации государственной программы» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 4415495,6 | 145334,8 | 743752,4 | 718455,1 | 2807953,3 | 2957579,5 | 4004801,6 | 4562730,7 | 4562730,7 | 4562730,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1951472,2 | 137311,0 | 671571,3 | 676534,3 | 466055,6 | 1511855,2 | 2076126,4 | 2536387,6 | 2536387,6 | 2536387,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 984779,6 | 0,0 | 8340,8 | 4000,0 | 972438,8 | 289288,0 | 724769,3 | 656345,8 | 656345,8 | 656345,8 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 177729,2 | 8023,8 | 63840,3 | 37920,8 | 67944,3 | 89525,6 | 97418,0 | 223858,4 | 223858,4 | 223858,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1301514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1301514,6 | 1066910,7 | 1106487,9 | 1146138,9 | 1146138,9 | 1146138,9 |  |  |

_________».