Проект постановления Правительства Новосибирской области

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области

к работе в отопительный период 2023/2024 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 годов, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый план информационного взаимодействия по реализации мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 годов (далее – план мероприятий).

2. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области (далее – ОИОГВ НСО) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее – ОМС МО НСО) согласно плану мероприятий обеспечить контроль за ходом подготовки и готовности к работе в отопительный период 2023/2024 годов:

1) объектов социально-культурной сферы, жилищного фонда в Новосибирской области – до 01.09.2023;

2) объектов коммунального комплекса, энергетики в Новосибирской области – до 15.09.2023.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.):

1) в срок до01.06.2023 актуализировать состав межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 годов и его безаварийного прохождения (далее – областная межведомственная комиссия);

2) обеспечить взаимодействие с ОИОГВ НСО, ОМС МО НСО, Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – СУ Ростехнадзора) по выполнению плана мероприятий и представлению отчетности в федеральные органы исполнительной власти.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:

1) в срок до 01.06.2023 утвердить планы мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023/2024 годов с обязательным включением в них мероприятий, разработанных по результатам технического освидетельствования систем коммунальной инфраструктуры, направленных на устранение недостатков отопительного периода 2022/2023 годов, а также по выполнению предписаний СУ Ростехнадзора;

2) в срок до 01.06.2023 создать комиссии (оперативные штабы) по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/2024 годов, обеспечить их взаимодействие с областной межведомственной комиссией;

3) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий ОМС МО НСО по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023/2024 годов;

4) в срок до 15.11.2023 получить паспорта готовности муниципальных образований Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

Д.Н. Архипов

223 03 96

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.М. Знатков |
| Заместитель Губернатора Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.Н. Сёмка |
| Министр юстиции Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Н. Деркач |
| Министр жилищно‒коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.Н. Архипов |
| Начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.И. Полищук |
| Министр физической культуры и спорта Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.А. Ахапов |
| Министр здравоохранения Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | К.В. Хальзов |
| Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ю.В. Зимняков |
| Министр образования Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.В. Федорчук |
| Министр труда и социального развития Новосибирской области; | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Бахарева |