проект

распоряжения Правительства Новосибирской области

Об утверждении плана мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года исполнительных органов власти Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», Плана перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р, в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее - приказ Минкомсвязи № 335), в целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения:

- Утвердить план мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года исполнительных органов власти Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.

- Определить департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (А.В. Дюбанов) ответственным за координацию мероприятий по переходу исполнительных органов власти Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.

- Руководителям исполнительных органов власти Новосибирской области:

- определить должностное лицо, ответственное за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения;

- обеспечить контроль выполнения мероприятий и достижения значений целевых показателей плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года органов исполнительной власти Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения в установленные сроки.

- Руководителям исполнительных органов власти Новосибирской области при наличии подведомственных организаций организовать в них работу по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2020 года, в том числе путем утверждения подведомственными областными государственными учреждениями планов мероприятий согласно приложению № 3 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минкомсвязи №335.

- Департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (А.В. Дюбанов) ежегодно, до 1 мая и до 01 ноября, организовать мониторинг реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года исполнительных органов власти Новосибирской области, в том числе в подведомственных им организациях при их наличии, на использование отечественного офисного программного обеспечения.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в том числе в подведомственных им организациях, организовать проведение мероприятий по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложениям № 2 и № 4 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минкомсвязи № 335.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Жукова А.В.

Губернатор Новосибирской области	    А.А. Травников