- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

- «ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, в тыс. рублей |  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в тыс. рублей |  |  | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в тыс. рублей |  |  | Срок вложения инвестиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сметная стоимость, в тыс. рублей | ориенти-ровочная стоимость, в тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2023 г. | 307 437,8 | - | 3 473,7 | 303 964,1 | - | 297 437,9 | 9 999,9 | - | IV кв. | IV кв. |  |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 7,8 Гкал/час | IV кв. 2023 г. | 87 579,8 | - | 1 448,7 | 86 131,1 | - | 58 448,6 | 29 131,2 | - | IV кв. | IV кв. |  |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 12 994,0 | - | 1 595,5 | 11 398,5 | - | 12 994,0 | - | - | IV кв. | IV кв. |  |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2023 г. | 10 753,5 | - | 1 343,1 | 9 410,4 | - | 10 753,5 | - | - | IV кв. | IV кв. |  |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с | IV кв. 2023 г. | 31 782,8 | - | 2 550,2 | 29 232,6 | - | 2 550,2 | 29 232,6 |  | IV кв. | IV кв. |  |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км | IV кв. 2024 г | 116 240,0 | - | 5 357,7 | 57 298,3 | 53 584,0 | 5 357,7 | 57 298,3 | 53 584,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п. | IV кв. 2023 г | 8 800,0 | - | 1 136,1 | 7 663,9 | - | 1 136,1 | 7 663,9 | - | IV кв. | IV кв. | - |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п. | IV кв. 2023 г | 10 921,1 | - | 515,8 | 10 405,3 | - | 515,8 | 10 405,3 | - | IV кв. | IV кв. | - |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 15,714 тыс.м2 | IV кв. 2024 г | 1 021 410,0 | - | 2 756,7 | 204 364,3 | 814 289,0 | 12 705,2 | 444 738,8 | 563 966,0 | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| ИТОГО |  |  |  | 1 607 919,0 |  | 20 177,5 | 719 868,5 | 867 873,0 | 401 899,0 | 588 470,0 | 617 550,0 |  |  |  |

_________».