ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

от 23.08.2023 № 399-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

на территории Новосибирской области

**Сводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Источник финансирования | Единица измерения | Год реализации | | | | | | | | | | | Итого |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Объем потребления природного газа в год | | млрд м3 | 2,19 | 2,47 | 2,65 | 2,78 | 2,82 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 2. Количество (строительство, реконструкция) газораспределительных станций | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 429,0 | 0,0 | 9 630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10276,6 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) средства организаций,  в том числе: | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| млн руб. | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 429,0 | 0,0 | 9 630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10276,6 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| независимые газотранспортные организации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Протяженность (строительство/реконструкция) газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов (ежегодно, начиная с 2022 года) | Всего, в том числе: | км | 464,5 | 84,1 | 442,5 | 775,0 | 84,5 | 1924,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774,6 |
| млн руб. | 3250,5 | 3187,2 | 6867,5 | 1551,9 | 6244,9 | 5771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26873,3 |
| 1) федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) средства организаций,  в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 464,5 | 84,1 | 442,5 | 775,0 | 84,5 | 1924,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774,6 |
| млн руб. | 996,1 | 1511,2 | 2393,3 | 1551,9 | 6244,9 | 5771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18468,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимые газотранспортные организации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) иные источники | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Уровень газификации населения | | % | 23,9 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 |
| 5. Количество газифицированных квартир (домовладений) природным газом (нарастающим итогом, начиная с 2022 года) | | ед. | 20530 | 36907 | 60098 | 66737 | 69505 | 98532 | 98532 | 98532 | 98532 | 98532 | 104828 | 104828 |
| 6. Догазификация домовладений (количество домовладений в соответствии с планом-графиком догазификации, ежегодно) | | ед. | 6976 | 19863 | 35550 | 2770 | 0 | 484 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 66392 (с учетом 2021 года) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».