ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Новосибирской области

«Охрана окружающей среды»

на 2015 **-** 2020 годы

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы | | | |
| Цель государственной программы: повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области | | | |
| Общепрограммные мероприятия | | | |
| Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО) | ДПРиООС НСО | 2015 - 2017 годы | Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области.  Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области.  Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области.  Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными видами отходов |
| Задача 1 государственной программы: улучшение экологической обстановки в Новосибирской области | | | |
| 1.1. Обеспечение выполнения исследований состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | ДПРиООС НСО  МПР НСО | 2015 - 2020 годы | Обеспечение наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области. Основание для принятия административных мер к нарушителям природоохранного законодательства, расчета размеров нанесенного ущерба |
| 1.2. Проведение оценки состояния редких и исчезающих видов животных, растений и грибов на территории Новосибирской области | МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2018 год | Уточнение списка редких и исчезающих видов животных, заносимых в Красную книгу Новосибирской области, и списка редких и исчезающих видов растений и грибов, заносимых в Красную книгу Новосибирской области, издание Красной книги Новосибирской области |
| 1.3. Образование новых ООПТ, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2015 - 2020 годы | Обеспечение проведения мероприятий по обустройству 100% памятников природы регионального значения Новосибирской области.  Создание 1 новой ООПТ регионального значения в 2020 году |
| 1.4. Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий, в том числе направленных на профилактику правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2015 - 2020 годы | Развитие системы традиционных экологических акций и мероприятий областного значения, привлечение широких кругов гражданского общества к решению экологических проблем, повышение уровня экологического образования, воспитания, культуры населения, бережного отношения к природе, профилактика правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования.  Увеличение к концу 2020 года охвата населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями не менее 315 тыс. чел. (2014 год - 280 тыс. чел.) |
| 1.5. Заполнение (составление) радиационно-гигиенического паспорта территории Новосибирской области | ДПРиООС НСО,  МПР НСО | 2017 - 2020 годы | Проведение оценки воздействия основных источников ионизирующего излучения |
| Задача 2 государственной программы: создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области | | | |
| 2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | ДПРиООС НСО,  МПР НСО | 2015 - 2020 годы | Увеличение промышленного вылова рыбы и производства выращенной товарной рыбы на территории Новосибирской области, привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников (к 2020 году на рубль бюджетных средств будет привлечено не менее 1,1 рублей внебюджетных средств), поступление дополнительных доходов в областной бюджет Новосибирской области от производства, переработки и реализации выловленной дикой и выращенной товарной рыбы (к 2020 году объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет Новосибирской области составит около 1,3 рублей на каждый рубль предоставленных компенсаций и субсидий), стимулирование хозяйствующих субъектов отрасли к повышению эффективности товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
| 2.2. Проведение мероприятий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, направленных на совершенствование и разработку проектов нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработку рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО | 2015 - 2020 годы | Повышение эффективности товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.  Увеличение количества рыбохозяйственных организаций, занимающихся товарным рыбоводством и промышленным рыболовством |
| 2.3. Очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | ДПРиООС НСО,  МПР НСО | 2015 - 2020 годы | Улучшение экологической обстановки береговой полосы водных объектов за счет очистки от мусора объектов рыбохозяйственного значения Новосибирской области |
| Задача 3 государственной программы: развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области | | | |
| 3.1. Проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реконструкцию объектов, в том числе выполнение проектных работ), ликвидации незаконно возведенных сооружений на водных объектах в соответствии с действующим законодательством | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО | 2015 – 2017 годы | Не допустить снижения доли населения, проживающего на территориях, защищенных в результате проведения противопаводковых мероприятий, от общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных подтоплению, менее 15,40%.  Не допустить снижения доли участков русел рек, пропускная способность которых будет приведена в оптимальное состояние, менее 17,767% к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности.  Ликвидация незаконно возведенной насыпи на водном объекте |
| 3.2. Капитальный ремонт, реконструкция гидротехнических сооружений (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт, реконструкцию объектов, в том числе на выполнение проектных работ) | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО | 2015 - 2017, 2019 - 2020 годы | Достижение в 2020 году доли ГТС, в том числе бесхозяйных, с безопасным техническим состоянием до 69,3% от общего количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных |
| 3.3. Определение (вынесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2016 - 2020 годы | Увеличение доли определенных (вынесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон до 35,02% |
| 3.4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2015 - 2016,  2018 - 2020 годы | Вынесение в натуру 75,15% границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (посредством размещения специальных информационных знаков) от общей протяженности установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| 3.5. Предотвращение истощения водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, ликвидация загрязнения и засорения | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2015 - 2020 годы | Площадь и протяженность расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения), в 2020 году составит соответственно 65,875 га и 4,8 км |
| 3.6. Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей | МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2020 год | Организация мониторинга дна, берегов, состояния и режимов использования, изменений морфометрических особенностей водных объектов или их частей на протяженности 100 км с 2020 года |
| 3.7. Строительство берегоукрепительных сооружений на территории Новосибирской области (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на строительство берегоукрепительных сооружений) | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО | 2015,  2017, 2019 - 2020 годы | Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища для защиты с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области от негативного воздействия вод |
| 3.8. Предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  ОМСУ МО НСО | 2016 - 2020 годы | Сокращение на 4539 единиц количества подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области |
| 3.9. Обеспечение ведения мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов в рамках государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2015,  2017 - 2020 годы | Обеспечение рационального и безопасного использования подземных вод Новосибирской области на основе наблюдений, ведение банка данных, поддержка опорной государственной территориальной сети наблюдательных гидрогеологических скважин |
| 3.10. Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления на территории Новосибирской области | МПР НСО,  организации, привлекаемые на конкурсной основе | 2018 – 2019 годы | Обеспечение подготовки сведений о границах зон затопления, подтопления 16 населенных пунктов Новосибирской области для подготовки предложений в Федеральное агентство водных ресурсов в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 |
| Задача 4 государственной программы: предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими отходами, отдельными видами опасных отходов и отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами | | | |
| 4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере обращения с биологическими отходами и отдельными видами опасных отходов | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2015, 2018 годы | Обезвреживание не менее 100% ртутьсодержащих отходов образующихся у населения Новосибирской области (за исключением г. Новосибирска), от заявленного количества образовавшихся отходов (принятых).  Утилизация (или) размещение на объектах размещения отходов II класса опасности не менее 100% отходов гальванических элементов питания (батареек), образующихся у населения Новосибирской области, от заявленного количества образовавшихся отходов (принятых) |
| 4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами | МПР НСО,  юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2018 год | Утилизация в 2018 году не менее 100% в Новосибирской области отходов стекла от заявленного количества принятых отходов |

Применяемые сокращения:

ГТС – гидротехнические сооружения;

ДПРиООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ОМС МО НСО – орган местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области;

ООПТ – особо охраняемые природные территории.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».