ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе

Новосибирской области

«Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, на которых планируется проведение работ в рамках задачи «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области**

**«Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы,**

**в том числе за счет средств федерального бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Начало  работ\* | Окончание работ\* | Примечание |
| 1 | Реконструкция водозащитных дамб на реке Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 2019 год | 2020 год\*\* | ФБ (субсидии Росводресурсы) |
| 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Болотная в г. Болотное Новосибирской области | 2014 год | 2015 год | ФБ (субсидии) |
| 3 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области | 2016 год | 2017 год | ФБ (субсидии) |
| 4 | Капитальный ремонт плотины на реке Тула  в с. 8-е марта Новосибирского района Новосибирской области | 2019 год | 2020 год | ФБ (субсидии) |
| 5 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области | 2014 год | 2017 год | ФБ (субсидии) |
| 6 | Закрепление на местности границ водоохранных зон рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области | 2015 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 7 | Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области | 2014 год | 2015 год | ФБ (субвенции) |
| 8 | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева | 2016 год | 2017 год | ФБ (субвенции) |
| 9 | Определение (вынесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от г. Куйбышева до с. Вознесенское | 2019 год | 2020 год | ФБ (субвенции) |
| 10 | Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева | 2018 год | 2020 год | ФБ (субвенции) |
| 11 | Установление границ водоохранных зон  и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина | 2016 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 12 | Разработка проекта «Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2» | 2015 год | 2015 год | ФБ (субвенции) |
| 13 | Расчистка озера в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2 | 2015 год | 2015 год | ФБ (субвенции) |
| 14 | Разработка проекта «Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Ласточкина» | 2015 год | 2015 год | ФБ (субвенции) |
| 15 | Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Ласточкина | 2015 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 16 | Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области | 2015 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 17 | Разработка проекта по объекту «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» | 2016 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 18 | Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области | 2017 год | 2019 год | ФБ (субвенции) |
| 19 | Разработка проекта по объекту «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» | 2016 год | 2016 год | ФБ (субвенции) |
| 20 | Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области | 2017 год | 2019 год | ФБ (субвенции) |
| 21 | Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области | 2019 год | 2020 год\*\* | ФБ (субсидии Росводресурсы) |
| 22 | Разработка проекта «Расчистка озера Половинное в с. Половинное Краснозерского района Новосибирской области» | 2017 год | 2017 год | ФБ (субвенции) |
| 23 | Расчистка озера Половинное в с. Половинное Краснозерского района Новосибирской области | 2018 год | 2020 год\*\*\* | ФБ (субвенции) |
| 24 | Определение (вынесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Камышенка в границах Коченевского района Новосибирской области | 2018 год | 2018 год | ФБ (субвенции) |
| 25 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Камышенка в границах Коченевского района Новосибирской области | 2019 год | 2020 год | ФБ (субвенции) |

\*Сроки начала и окончания работ по объектам определены исходя из потребности и с учетом финансирования в полном объеме.

\*\*Окончание работ в полном объеме – 2021 год.

\*\*\*Окончание работ в полном объеме – 2022 год.

Применяемые сокращения:

ФБ (субвенции) – субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

ФБ (субсидии Росводресурсы) – субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350, для финансирования объектов капитального строительства;

ФБ (субсидии) – субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350, по направлению «капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».