ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства

и потребления в Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| источники | код бюджетной классификации | | | | по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Задача 1. Внедрение глубокой обработки ТКО, образующихся в Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания | Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | x | x | 1000 000,0 \* | - | - | - | - | 500 000,0 | 3 500 000,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | G2 | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, ОМС НСО | Снижение захоронения ТКО, в состав которых входят полезные компоненты.  Определение источника финансирования мероприятий возможно в 2022 году |
| федеральный бюджет | 210 | 48 | 0 | G2 | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача 2. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО | Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО.  Объем возмещения убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами, в целях создания единой системы управления в сфере обращения с отходами | областной бюджет |  |  |  |  | Мероприятие не требует дополнительного финансирования | | | | | |  | Организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации | Создание единой системы управления в сфере обращения с отходами |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | x | x | x | x |  |
| внебюджетный бюджет | x | x | x | x |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| 2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО | Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО инвестированного капитала.  Объем возмещения недополученных доходов концессионера, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования после начала деятельности концессионера |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | 04 | - | 7 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 100,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | МЖКХ и Э НСО, МПР НСО, региональный оператор, ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО" | Актуализация ежегодно (при необходимости) данных, внесенных в территориальную схему обращения с отходами |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Задача 3. Создание условий для легитимного размещения ТКО на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | 02 | 53 806,3 | 60 859,8 | 31 019,0 | 16 770,8 | 135 576,1 | 16 770,8 | 16 770,8 | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО, ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХ и Э НСО" | Обеспечение условий для легитимного размещения ТКО путем строительства полигонов ТКО для городских и сельских поселений Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 2 690,0 | 1 255,0 | 558,3 | 169,4 | 2 113,6 | 169,4 | 322,2 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | 53 797,5 | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Проектирование, строительство и реконструкция полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области за счет внебюджетных источников | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | инвестор | Обеспечение условий для легитимного размещения ТКО путем строительства полигонов ТКО для городских и сельских поселений Новосибирской области с привлечением внебюджетных источников |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | 429 588,0 | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | 03 | 100 629,2 | 46 954,1 | 3 279,2 | 48 251,2 | 105 935,0 | 22 835,0 | 22 835,0 | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО, ГКУ НСО "Проектная дирекция МЖКХ и Э НСО" | Проектирование и создание площадок временного накопления ТКО, согласно территориальной [схеме](consultantplus://offline/ref=F73515E286CD166D14024849FD854B787BF48371C5A67F2EA920DDC66FD09FCA3D3AA670AC17410B113D21CAD607A24821C12AE8294EFC0B469C8558g3A5D) обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 N 292-п |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 031,7 | 2 347,7 | 65,6 | 706,5 | 1 769,3 | 300,8 | 371,3 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО | Оборудование мест накопления ТКО контейнерами (емкостями) для накопления ТКО.  К концу 2021 года планируется оборудовать места накопления ТКО 28,6 тыс. контейнеров (емкостей).  Объемы финансирования будут уточнены в 2022 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 1 651,3 | 779,9 \*\* | - | - | - | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО | Оборудование мест накопления ТКО контейнерами для раздельного накопления ТКО в целях развития системы раздельного сбора ТКО |
| федеральный бюджет | 210 | 48 | 0 | G2 | - | - | 39 632,3 | 18 716,3 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | 2 064,1 | 233,9 | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Задача 4. Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на формирование инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска | Формирование системы раздельного сбора отходов позволит на уровне пилотных проектов внедрить в 4 районах города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования.  Объемы финансирования будут уточнены в 2022 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Задача 5. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с ТКО | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или переводу) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, региональный оператор, операторы по транспортированию ТКО | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит до конца 2024 года увеличить число единиц техники операторов по обращению с ТКО, работающей на газомоторном топливе, что позволит снизить воздействие выбросов токсичных веществ в окружающую среду |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | 16 989,0 | 33 978,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Задача 6. Ликвидация несанкционированных свалок отходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Региональный проект "Чистые города" | областной бюджет | 130 | 48 | 0 | G1 | 10 000,0 | - | - | - | 231 664,6 | 232 745,8 | - | МПР НСО,  МО НСО | Сокращение количества объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 710,5 | - | - | - | 8 115,4 | 7 994,0 | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города") | областной бюджет | 130 | 48 | 0 | 05 | - | - | 33 845,5 | 54 671,3 | 43 314,5 | 34 314,5 | 34 314,5 | МПР НСО,  МО НСО | Сокращение количества объектов (мест) незаконного размещения отходов на территории Новосибирской области, за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | 728,0 | 1 023,9 | 1 112,2 | 807,8 | 452,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 173 435,5 | 115 313,9 | 71 295,0 | 121 193,3 | 522 590,2 | 308 166,1 | 75 420,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 39 632,3 | 18 716,3 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 8 432,2 | 3 602,7 | 3 416,0 | 2 133,7 | 13 110,5 | 9 272,0 | 1 145,5 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 000 000,0 \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 797,5 | 946 577,0 | 3 533 978,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

\* В целях исключения двойного счета значение приведено в графе 2019 года справочно.

\*\* Средства резервного фонда Правительства Новосибирской области приведены справочно, в общем объеме финансирования не учитываются.

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области";

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО - министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ТКО - твердые коммунальные отходы.