Приложение № 1

к Положению

о проектной деятельности

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

Способы достижения целей проектной деятельности областных

исполнительных органов государственной власти Новосибирской

области, государственных органов Новосибирской области

в краткосрочной и среднесрочной перспективе

| Цель | Способы достижения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Краткосрочные | Среднесрочные |
| Снижение управленческих издержек | 1) разработка упрощенных процессов управления проектной деятельностью; 2) единая ролевая модель для всех проектов; 3) единые для всех проектов система и формат планирования и отчетности; 4) акцент на прогнозирование; 5) определение полномочий и ответственности в методологических документах | 1) прозрачность принимаемых решений, планов и отчетности; 2) проактивное реагирование на возможные проблемы; 3) утверждение документов, фиксирующих полномочия участников проектной деятельности |
| Улучшение качества результатов | 1) регламентация планирования состава результатов и требований к качеству; 2) описание связи (интерфейса) со стратегией в документах по проектам; 3) установление ответственных за получение результатов; 4) регламентация проведения проверок качества | 1) планирование состава результатов и требований к качеству; 2) планирование контрольных точек по проверке качества |
| Сокращение сроков реализации проектов | 1) выделенная стадия «Планирование» в жизненном цикле проекта; 2) рекомендации по всестороннему планированию проекта, закрепленные в регламенте и формах документов; 3) регламентация сроков типовых операций по управлению проектом; 4) инструменты для отслеживания хода проекта; | 1) минимизация рисков и переделок благодаря детальному планированию; 2) регулярный контроль и анализ (план/факт); 3) управление изменениями; 4) автоматизация и контроль длительности операций с помощью информационной системы управления проектами (далее – ИСУП) |
| Улучшение межведомственного взаимодействия | 1) регламентация взаимодействия в рамках проектной деятельности; 2) обучение сотрудников и руководства областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области | 1) утверждение регламента проектной деятельности |

_________