УТВЕРЖДЕН

приказом министерства здравоохранения

Новосибирской области

от «__»__________2023 №______

ПЛАН «Дорожная карта»
реализации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области (далее – пилотный проект)

| № п/п | Задачи | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и направить в медицинские организации проекты соглашений о сотрудничестве в рамках проведения пилотного проекта | Директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ НСО ОТ «МИАЦ») Хмелева М.О. | до 24.04.2023 |
| 2. | Заключить соглашение о безвозмездном сотрудничестве с компанией-разработчиком (при необходимости – с компанией, сопровождающей (обслуживающей программное обеспечение (далее - ПО) в рамках реализации пилотного проекта | Руководители медицинских организаций (далее – МО НСО) – участники пилотного проекта | до 25.04.2023 |
| 3. | Назначить сотрудников и технических специалистов, ответственных за организацию апробации пилотного проекта | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта и МО НСО контрольной группы | до 25.04.2023 |
| 4. | Получение от компании-разработчика (компании, обслуживающей ПО) терминалов доступа, обеспечение терминалами подразделений скорой медицинской помощи, настройка ПО | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | до 27.04.2023 |
| 5. | Обеспечить заведение заявок посредством открытой системы обработки заявок в ГБУЗ НСО ОТ «МИАЦ» при необходимости, для подключения назначенных ответственных сотрудников к модулям Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | до 26.04.2023 |
| 6. | Обеспечить решение заявок поступившие от пилотных МО НСО в части расширения прав ролей доступа к модулям ЕГИСЗ НСО для обеспечения проведения пилотного проекта | Директор ГБУЗ НСО ОТ «МИАЦ» Хмелева М.О. | до 25.04.2023 |
| 7. | Подключить подразделения МО НСО – участников пилотного проекта к пилотной системе диспетчеризации пациентов | Руководители МО НСО – участники пилотного | до 25.04.2023 |
| 8. | Провести обучение медицинского персонала в пилотных МО НСО (врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей – неврологов, врачей – анестезиологов - реаниматологов, врачей – рентгенологов первичных сосудистых отделений) | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярный диагностике и лечению министерства здравоохранения Новосибирской области Кретов Е.И., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области Большакова И.А., главный внештатный специалист по первичной помощи министерства здравоохранения Новосибирской области Балабушевич А.В. | до 25.04.2023 |
| 9. | Провести обучение медицинского персонала в МО НСО – участниках пилотного проекта и МО НСО контрольной группы (врачей – неврологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов первичных сосудистых отделений) критериям оценки эффективности пилотного проекта | Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Новосибирской области Танеева E.В., главный внештатный специалист по организации работы сосудистых центров министерства здравоохранения Новосибирской области Барбарич В.Б. | до 25.04.2023 |
| 10. | Провести анализ текущих показателей результативности пилотного проекта и выработать рекомендации для их улучшения | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярный диагностике и лечению министерства здравоохранения Новосибирской области Кретов Е.И. | до 25.04.2023 |
| 11. | Провести опытную эксплуатацию модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) с целью проведения апробации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | С 25.04.2023 по 25.09.2023 |
| 12. | Провести анализ промежуточных показателей результативности пилотного проекта с учетом ранее разработанных рекомендаций для их улучшения | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярный диагностике и лечению министерства здравоохранения Новосибирской области Кретов Е.И. | до 24.06.2023 |
| 13. | Предоставить в министерство здравоохранения Новосибирской области итоговые результаты проведения пилотного проекта | Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Новосибирской области Танеева E.В., главный внештатный специалист по организации работы сосудистых центров министерства здравоохранения Новосибирской области Барбарич В.Б. | Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 25.10.2023 |
| 14. | Предоставить в министерство здравоохранения Новосибирской области оценку результатов проведения пилотного проекта | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярный диагностике и лечению министерства здравоохранения Новосибирской области Кретов Е.И. | До 25.10.2023 |
| 15. | Оценить результаты пилотного проекта, подготовить отчет об эффективности применяемой бизнес-организационной модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | До 22.10.2023 |

_________