Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1. В Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы:

1) в разделе I «Паспорт Программы»:

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:

в абзаце первом цифры «5 992 451 909,78» заменить цифрами «5 836 758 527,84»;

в абзаце втором цифры «4 853 248 115,70» заменить цифрами «4 717 367 016,70»;

в абзаце третьем цифры «739 854 951,36» заменить цифрами «727 329 504,86»;

в абзаце четвертом цифры «399 348 842,72» заменить цифрами «392 062 006,28»;

б) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

в абзаце втором цифры «5 472» заменить цифрами «5 602»;

в абзаце третьем цифры «85 851,93» заменить цифрами «85 100,21»;

2) в абзаце двенадцатом раздела III «Основные цели и задачи Программы» цифры «85 851,93» заменить цифрами «85 100,21», цифры «5 472» заменить цифрами «5 602»;

3) в разделе IX «Обоснование объема средств на реализацию Программы»:

а) в абзаце девятом цифры «85 851,93» заменить цифрами «85 100,21»;

б) в абзаце двенадцатом цифры «15 364,39» заменить цифрами «15 363,89»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «52 875,25» заменить цифрами «52 124,53»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «5 992 451 909,78» заменить цифрами «5 836 758 527,84»;

д) в абзаце восемнадцатом цифры «908 948 107,58» заменить цифрами «907 731 095,36»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «4 220 121 058,45» заменить цифрами «4 065 644 688,73»;

4) в разделе X «Объем и источники долевого финансирование Программы»:

а) в абзаце первом цифры «5 992 451 909,78» заменить цифрами «5 836 758 527,84»;

б) в абзаце втором цифры «4 853 248 115,70» заменить цифрами «4 717 367 016,70»;

в) в абзаце третьем цифры «739 854 951,36» заменить цифрами «727 329 504,86»;

г) в абзаце четвертом цифры «399 348 842,72» заменить цифрами «392 062 006,28»;

5) в разделе XI «Планируемые показатели выполнения Программы»:

а) в абзаце шестом цифры «5 472» заменить цифрами «5 602»;

б) в абзаце девятом цифры «949» заменить цифрами «950»;

в) в абзаце десятом цифры «3 459» заменить цифрами «3 588»;

г) в абзаце двенадцатом цифры «85 851,93» заменить цифрами «85 100,21»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «15 364,89» заменить цифрами «15 363,89»;

е) в абзаце семнадцатом цифры «53 875,25» заменить цифрами «52 124,53».

2. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 4 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 5 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Приложение № 6 «План-график реализации программы переселения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Новосибирской области					   А.А. Травников

Д.Н. Архипов

238 76 09

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя

Правительства Новосибирской области                                                   В.М. Знатков

Заместитель Губернатора

Новосибирской области                                                                                 С.Н. Сёмка

Министр юстиции

Новосибирской области                                                                               Т.Н. Деркач

Заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области – министр

финансов и налоговой политики

Новосибирской области                                                                       В.Ю. Голубенко

Министр жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Новосибирской области                                                                            Д.Н. Архипов

| Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Е.А. Колотов |  |  |
| И.А. Шульга (юрист) |  |  |
| Т.С. Бусловская |  |  |
| Д.И. Куприянова (исп.) |  |  |