Приложение

к приказу министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

Новосибирской области № _____

«      »                    2020

«Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на очередной финансовый 2020 год (поквартально) |  |  |  |  | Значение показателя на 2021год | Значение показателя на 2022 год |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача 1. Цели Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | Количество строящихся объектов (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 2 |  | МЖКХ и Э НСО мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания | Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению), до 33% |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 500 000,0 |  |  | 4 874 000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | 1 500 000,0 |  |  | 4 874 000,0 |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Количество созданных объектов (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | МЖКХиЭ НСО, ОМС НСО | Результат будет уточнен после определения источника финансирования. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию мероприятий по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | Количество созданных объектов (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | МЖКХиЭ НСО | В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в состав национального проекта «Экология», реализация мероприятий планируется в рамках инвестиционных проектов ( строительство мусоросортировочных линий для обработки ТКО), в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат (тыс. руб), в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 1 500 000,0 |  |  | 4 874 000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | -0 | 1 500 000,0 |  |  | 4 874 000,0 |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 2. Задача 2 Цели 1 Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию ТКО для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | Количество возмещений (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | МЖКХ и Э НСО | Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО инвестированного капитала. Объем возмещения убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования в 2020 году. Источник финансирования областной бюджет Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы возмещения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - |  | -- |  |  |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы (нарастающим итогом) | Количество контрактов (шт.) |  |  |  |  |  | 15 | - | - | - | 15 | 15 |  |  |  | 15 | организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, НСО | Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Мероприятие не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера | Неполученный доход (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | МЖКХ и Э НСО | Возмещение недополученных доходов концессионера (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях, предусмотренных концессионными соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | 0 | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.1. Мониторинг деятельности концессионера | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |  | МЖКХ и Э НСО, концессионер | Выявление наличия (отсутствия) недополученного дохода |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |  | Мероприятие не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 |  |  | МЖКХиЭ НСО, МПР НСО, ООО «Экология-Новосибирск», ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Актуализация ежегодно (при необходимости) данных, внесенных в территориальную схему обращения с отходами. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.04.00000 |  | 5 000,0 | - | - | 3 000,0 | 2 000,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.4.1. Актуализация территориальной схемы обращения с отходами | Схема (шт.) |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 |  |  | МЖКХиЭ НСО, МПР НСО, ООО «Экология-Новосибирск», ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Актуализация сведений, отраженных в схеме (количественных характеристик образования отходов, схем потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживанияи размещения отходов) |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | 4 500,0 | х | х | х | х |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.04.02180 | 242 | 4 500,0 | - | - | - | 4 500,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.4.2. Инвентаризация эксплуатируемых объектов размещения отходов | Отчет (шт.) |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  | - | - |  |  | ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Получение отчетных данных по результатам инвентаризации объектов размещения отходов, в целях определения их остаточного ресурса |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | 3 000,0 | х | х | 3 000,0 | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.04.02660 | 244 | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 7 500,0 | - | - | 3 000,0 | 4 500,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 7 500,0 | - | - | 3 000,0 | 4 500,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3. Задача 3. Цели 1 Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | -- |  | - | - |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Строительство и реконструкция полигонов ТКО, разработка проектной документации на строительство, реконструкцию полигонов ТКО. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 62 114,8 | 10 989,8 | 5 732,3 | 9 447,4 | 35 945,3 |  | 137 727,7 | 137 727,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522 | 60 859,8 | 10 989,8 | 5 732,3 | 9 447,4 | 34 690,3 |  | 134 780,0 | 134 780,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 1 255,0 | - |  | - | 1 255,0 |  | 2 947,7 | 2 947,8 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.) |  |  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | 2020 год – 1 объект: строительство (реконструкция) полигона в с. Северное, 2021 год – 3 объекта: строительство (реконструкция) полигонов ТКО в с. Завьялово Искитимского района, с. Баган, г. Болотное, 2022 год – 3 объекта: строительство полигонов в с. Завьялово Искитимского района, г. Каргат, с. Кыштовка. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 51 614,8 | 10 989,8 | 5 732,3 | 9 447,4 | 35 445,3 |  | 137 727,7 | 137 727,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522 | 50 859,8 | 10 989,8 | 5 732,3 | 9 447,4 | 34 690,3 |  | 134 780,0 | 134 780,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 755,0 | - | - | - | 755,0 |  | 2947,7 | 2947,8 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Количество проектируемых объектов (ед.) |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  | - | - |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Проектирование полигона ТКО в г. Каргат |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 10 500,0 | - | - | - | 10 500,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522 | 10 000,0 | - |  | - | 10 000,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 500,0 | - |  | - | 500,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.3. Обслуживание полигонов твердых коммунальных отходов (из числа включенных (планируемых к включению)в ГРОРО) | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 15 | 15 |  |  | ОКК | Обеспечение деятельности полигонов ТКО, позволяющих захоранивать ТКО образующихся у населения |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.4. Мониторинг включения полигонов ТКО в ГРОРО | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 15 | 15 |  |  | # МЖКХ и Э НСО, ОКК | Актуализация сведений о включении полигонов ТКО в ГРОРО |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Мероприятие не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проектирование, строительство и реконструкция полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области за счет внебюджетных источников | Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО, концессионер | Строительство полигона в Совхознозном с/с (Маяк) Искитимского района, Татарском районе (г. Татарск), Тогучинском районе (г. Тогучин), Куйбышевском районе (г. Куйбышев). |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | 3 026 641,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | 3 026 641,6 |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Количество проектируемых // созданных площадок (ед.) |  |  |  |  |  | 0//3 | - | - | - | 0//3 |  | 3//3 | 4//4 |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Проектирование и создание площадок временного накопления ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п. За три года планируется разработать 7 ПСД и создать 10 площадок временного накопления ТКО |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | 1 396,9 | 2 746,4 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 49 301,8 | - | - | 4 666,8 | 42 287,3 |  | 63 537,7 | 63 537,7 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.03.70960 | 522 | 46 954,1 | - | - | 4 666,8 | 42 287,3 |  | 60 512,1 | 60 512,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 2 347,7 | - | - | - | 2 347,7 |  | 3 025,6 | 3 025,6 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.4. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления ТКО | Количество приобретенных контейнеров (емкостей) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | Оборудование мест накопления контейнерами (емкостями). Объемы финансирования будут уточнены при очередном изменении закона об областном бюджете Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 111 416,6 | - | - | - | 80 580,3 |  | 201 265,4 | 3 227 907,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 107 813,9 | 10 989,8 | 5 732,3 | 14 114,2 | 76 977,6 |  | 195 292,1 | 195 292,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 3 602,7 | - | - | - | 3 602,7 |  | 5 973,3 | 5 973,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | 3 026 641,6 |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 5. Задача 5 Цели 1 –Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | Количество техники (ед.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 3 | 3 |  |  | МЖКХ и Э НСО, Операторы по обращению с отходами, региональный оператор | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит за счет внебюджетных источников до конца 2022 года увеличить данный показатель на 6 единиц. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | х | х | х | - |  | 5 663,0 | 5 663,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 16989,0 | 16989,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  | 16 989,0 | 16 989,0 |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 16 989,0 | 16 989,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |  | 16 989,0 | 16 989,0 |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 6. Задача 6 Цели 1 – Ликвидация накопленного экологического ущерба (экологическая реабилитация территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Софинансирование проектов муниципальных образований Новосибирской области по рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | Количество реализованных проектов МО (ед.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  | МЖКХиЭ НСО, МПР НСО, МО НСО | Планируется участие в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 с 2021 года, объем софинансирования будет определен в 2020 -2021 годах, при формировании заявки на участие в федеральной программе. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 6.1.1. Формирование документов на получение средств федерального бюджета | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 |  |  | МЖКХ и Э НСО, МПР НСО, МО НСО | Заключение соглашений на получение средств федерального бюджета |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 6 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Задача 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Реализация регионального проекта «Чистые города» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | МПР НСО, МО НСО | Ликвидация объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 521 | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 520 | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 7.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Количество ликвидированных свалок (ед.) |  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 |  | - | - |  |  | МПР НСО, МО НСО | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 521 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 520 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 7.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города») | Количество ликвидированных свалок (ед.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  | МПР НСО, МО НСО | Объемы финансирования будут уточнены при очередном изменении закона об областном бюджете Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 7 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 89 435,4 | 10 989,8 | 5 732,3 | 17 114,2 | 55 599,1 |  | 1 727 254,4 | 8 127 896,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 115 313,9 | - | - | - | 53 281,2 |  | 204 292,1 | 204 292,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.02.70480 | 522 | 60 859,8 | 10 989,8 | 5 732,3 | 9 447,4 | 34 690,3 |  | 134 780,0 | 134 780,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.03.70960 | 522 | 46 954,1 | - | - | 4 666,8 | 42 287,3 |  | 60 512,1 | 60 512,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.04.02180 | 242 | 4 500,0 | - | - | - | 4 500,0 |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 48.0.04.02660 | 244 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 130 | 06 | 03 | 48.0.G1.52420 | 520 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | х | х | х | х |  | 3 602,7 | - | - | - | 3 602,7 |  | 5 973,3 | 5 973,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | - | - | - |  | - |  | 1 516 989,0 | 7 917 630,6 |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |

*– указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов.

Используемые сокращения:

ГРОРО - Государственный реестр объектов размещения отходов;

МЖКХ и Э НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО – муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ОКК – организации коммунального комплекса;

ОРО – объект размещения отходов;

ООО «Экология-Новосибирск» - региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.

ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

_________»