Приложение №5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Новосибирской области от ______ № __

Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Новосибирской области

Обосновывающие материалы

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Предварительный анализ параметров транспортного обслуживания населения Новосибирской области всеми видами ПТОП в межмуниципальном и межрегиональном сообщении	6

1.1 Обслуживание пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении	6

1.1.1 Межмуниципальная автобусная маршрутная сеть	6

1.1.2 Автовокзалы и посадочные площадки	19

1.1.3 Инфраструктура железнодорожного транспорта и пригородные железнодорожные перевозки	32

1.2 Обслуживание пассажирским транспортом общего пользования в межрегиональном сообщении	46

1.2.1 Воздушный транспорт	46

1.2.2 Железнодорожный транспорт в межрегиональном сообщении	48

1.2.3 Автомобильный транспорт (межрегиональные маршруты)	50

1.3 Автомобильные дороги Новосибирской области	59

1.4 Параметры качества транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП	71

2.	Разработка системы целевых показателей КСОТ	73

3.	Перечни мероприятий по вариантам реализации КСОТ	74

3.1 Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП	75

3.1.1 Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования	75

3.1.2 Строительство и реконструкция линий и станций внеуличного транспорта	77

3.1.3 Строительство трамвайных путей	83

3.1.4 Строительство и реконструкция участков выделенного полотна для движения ПТОП	88

3.1.5 Строительство и реконструкция остановочных пунктов на межмуниципальной маршрутной сети ПТОП	90

3.1.6 Строительство и реконструкция конечных станций на межмуниципальной и межрегиональной маршрутной сети ПТОП	91

3.1.7 Системы регулирования движения и обеспечения приоритетного проезда ПТОП	93

3.1.8 Строительство и реконструкция депо, парков	95

3.2 Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, иных объектов ПТОП	99

3.2.1 Строительство и реконструкция аэропортов	99

3.2.2 Строительство и реконструкция речных портов	99

3.2.3 Строительство и реконструкция транспортно-пересадочных узлов	101

3.2.4 Строительство и реконструкция железнодорожных станций	104

3.2.5 Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций	107

3.3 Мероприятия по организации новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению характеристик маршрутов, отмене существующих маршрутов	112

3.3.1 Мероприятия по организации новых межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа	112

3.3.2 Мероприятия по изменению характеристик существующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа	112

3.3.3 Мероприятия по организации новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа	116

3.3.4 Мероприятия по изменению характеристик существующих межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа	118

3.4 Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос).	150

3.5 Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда	154

3.6 Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах	155

3.7 Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа	158

3.8 Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области	159

3.9 Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении	160

4.	Результаты расчетов с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области – уточнение расчета существующих и прогнозных характеристик пассажирских потоков в транспортной системе Новосибирской области	161

5.	Обоснование утверждаемого варианта реализации КСОТ с учетом оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий КСОТ	164

6.	Перечень мероприятий по утверждаемому варианту реализации КСОТ Новосибирской области	175

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	217

Приложение А Сведения о межмуниципальной маршрутной сети ПТОП	219

Приложение Б Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП	286

Приложение В Паспорта изменяемых в краткосрочной перспективе межмуниципальных маршрутов ПТОП	331

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| КСОТ | ‒ Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |
| --- | --- |
| ПКРТИ | ‒ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| ПТОП | –пассажирский транспорт общего пользования |
| ДКП | ‒ диспетчерско-кассовый пункт |
| КОП | ‒ конечный остановочный пункт |
| БКАД | ‒ национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| Транссиб | ‒ Транссибирская магистраль |
| ТПУ | ‒ транспортно-пересадочный узел |
| мкр. | ‒ микрорайон |
| п. | ‒ поселок |
| ОМК | ‒ особо малый класс вместимости |
| МК | ‒ малый класс вместимости (18 чел.) |
| СК | ‒ средний класс вместимости (32-40 чел.) |
| БК | ‒ большой класс вместимости (80 чел.) |
| МГН | ‒ маломобильные группы населения |

## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Дорожной картой по разработке документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации в целях исполнения пункта 8.4 плана мероприятий по реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в срок до 03.07.2020г. должны быть разработаны проекты документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации, в том числе Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом субъекта Российской Федерации (далее – КСОТ).

КСОТ Новосибирской области разрабатывается на срок, не превышающий срока реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее – ПКРТИ), и включает:

- систему целевых показателей функционирования пассажирского транспорта общего пользования (далее – ПТОП) Новосибирской области;

- перечень мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Новосибирской области на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа всеми видами ПТОП;

- требования к проектам и схемам организации дорожного движения в части организации движения ПТОП.

КСОТ Новосибирской области разрабатывается в целях осуществления комплексного транспортного обслуживания населения всеми видами ПТОП.

- Предварительный анализ параметров транспортного обслуживания населения Новосибирской области всеми видами ПТОП в межмуниципальном и межрегиональном сообщении

### 1.1 Обслуживание пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении

1.1.1 Межмуниципальная автобусная маршрутная сеть

Автобусная маршрутная сеть в межмуниципальном сообщении – основная маршрутная сеть, связывающая муниципальные образования Новосибирской области между собой и с региональной столицей – городом Новосибирском.

Перевозки осуществляются как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам.

На пригородных маршрутах по регулируемым тарифам перевозки пассажиров и багажа осуществляются в основном частными перевозчиками, а также муниципальными предприятиями (МУП, МКП) (сотые, двухсотые, семисотые маршруты). Остановки – только в установленных остановочных пунктах.

На пригородных маршрутах по нерегулируемым тарифам перевозки пассажиров и багажа осуществляются в основном частными перевозчиками, а также муниципальным предприятием (трехсотые, тысяча семисотые маршруты). Остановки – в любом не запрещенном правилами дорожного движения (ПДД) месте.

Перевозки по внутриобластным межмуниципальным маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам частными перевозчиками и муниципальными предприятиями (пятисотые маршруты). Остановки – только в установленных остановочных пунктах. На части маршрутов предоставляются услуги отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

Всего в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Новосибирской области содержится описание 178 маршрутов (вариантов маршрутов), в том числе:

- 111 пригородных маршрутов г. Новосибирска;

- 67 внутриобластных маршрутов.

На некоторых как пригородных, так и внутириобластных маршрутах работает по несколько перевозчиков, каждый из которых имеет небольшое количество подвижного состава малой вместимости. Маршрутам некоторых перевозчиков, работающих по маршруту с одной и той же трассировкой, присваивается один и тот же номер с изменяемой литерой в конце. В связи с этим, фактически в Новосибирской области, согласно данным из реестра межмуниципальных маршрутов, 145 межмуниципальных маршрутов с уникальной трассировкой каждого маршрута.

Характерной особенностью межмуниципальной маршрутной сети Новосибирской области является значительная протяженность внутриобластных маршрутов, при этом на 18 внутриобластных маршрутах совершается не более одного оборотного рейса в сутки. Таким образом, 12% маршрутов имеют минимальный пассажиропоток и выполняют, фактически, социальную функцию обеспечения транспортной доступности удаленных населенных пунктов Новосибирской области пассажирским транспортом.

Сведения о трассировке маршрутов, количестве отправлений в сутки и пиковый час, фактическом составе парка, объеме выпуска и характеристиках подвижного состава ПТОП, об организациях, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, представлены в Приложении А.

Схема межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования Новосибирской области представлена на рисунке 1.1.

Данные о пассажиропотоках на межмуниципальных автобусных маршрутах ПТОП представлены в таблице 1.1 (по результатам обследования и математического моделирования).

Рисунок 1.1 – Схема межмуниципальной маршрутной сети ПТОП Новосибирской области

Таблица 1.1 - Данные о пассажиропотоках на межмуниципальных автобусных маршрутах ПТОП на 2020 г.

| НОМЕР | Начальный-конечный пункты маршрута | Протяженность маршрута, км (общая/в пригородной зоне) | Средняя по подвижному составу вместимость, чел./автобус | Кол-во оборотных рейсов в сутки | Пассажиро-поток в расчетный пиковый час, чел./час/ направление | Суточный пассажиро-поток, чел./сутки/ направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | 27.40/16.80 | 44 | 6 | 19 | 158 |
| 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 25.98/15.67 | 30 | 6 | 13 | 108 |
| 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 21.469/11.07 | 37 | 18 | 48 | 400 |
| 104 | Областная больница - с. Сенчанка | 44.50/33.90 | 16 | 4 | 5 | 38 |
| 105 | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр | 21.40/11.90 | 44 | 16 | 44 | 368 |
| 106 | М. «Заельцовская» - п. Сосновка | 26.60/16.8 | 44 | 6 | 19 | 158 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 18.50/10,1 | 16 | 7 | 8 | 67 |
| 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | 14.30/10.1 | 16 | 9 | 10 | 86 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 21.50/6.9 | 16 | 36 | 41 | 346 |
| 109к | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | 17.40/11.9 | 21 | 14 | 21 | 172 |
| 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 14.30/4.9 | 16 | 8 | 9 | 77 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво | 22,9/6,86 | 25 | 36 | 65 | 540 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 22.42/6,86 | 16 | 41 | 63 | 525 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 13.80/6,72 | 16 | 10 | 12 | 96 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) | 18.05/5,85 | 44 | 7 | 22 | 185 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 39.00 /18.4 | 20 | 36 | 59 | 491 |
| 115в | Областная больница - с. Ленинское | 33.45/13.10 | 16 | 16 | 18 | 154 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 17.00/13.8 | 16 | 8 | 9 | 77 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая | 42.60/25.50 | 25 | 5 | 9 | 75 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | 22.40/8.00 | 16 | 41 | 47 | 394 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 26.60/14.50 | 16 | 8 | 9 | 77 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 35.40/28.90 | 16 | 5 | 6 | 48 |
| 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 72.00/50,00 | 16 | 3 | 3 | 29 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 54.90/49.00 | 21 | 28 | 67 | 560 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 31.20/4,1 | 16 | 7 | 8 | 67 |
| 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 25.4/9.1 | 18 | 49 | 64 | 537 |
| 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 31.7/13.10 | 16 | 25 | 29 | 240 |
| 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 12.3/2.7 | 16 | 22 | 32 | 264 |
| 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый | 12.75/5.8 | 44 | 10 | 32 | 264 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 27.65/11.85 | 16 | 30 | 66 | 550 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 44.90/8.80 | 16 | 26 | 37 | 312 |
| 189л | п. Ленинский - м. «Гагаринская» | 58,90/23,30 | 16 | 14 | 16 | 134 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 10,70/7,56 | 16 | 51 | 104 | 867 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 21.5/8.70 | 16 | 6 | 7 | 58 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 66.25/49.85 | 16 | 4 | 5 | 38 |
| 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | 51.43/40.83 | 44 | 4 | 13 | 106 |
| 217 | Областная больница - Шиловский полигон | 38.85/27.65 | 16 | 12 | 19 | 156 |
| 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | 30.00/16.3 | 24 | 50 | 126 | 1050 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 47.05/34.78 | 21 | 9 | 13 | 111 |
| 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 15.10/5.60 | 16 | 18 | 21 | 173 |
| 226 | М. «Студенческая» - п. Мичуринский | 26.15/13.85 | 16 | 15 | 17 | 144 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г. Обь) | 28.05/8.13 | 16 | 55 | 100 | 836 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | 47,63/33,41 | 21 | 7 | 10 | 86 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 20.00/5.00 | 16 | 55 | 99 | 825 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | 17.60/3,34 | 16 | 54 | 78 | 648 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 19.10/10.4 | 16 | 6 | 7 | 58 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово | 40.80/26.2 | 44 | 4 | 13 | 106 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 16.45/1.5 | 16 | 47 | 102 | 846 |
| 280 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | 10.90/1.9 | 16 | 10 | 12 | 96 |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 26.45/16.98 | 21 | 12 | 18 | 148 |
| 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | 12.95/8.87 | 44 | 8 | 25 | 211 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 17.34/9.85 | 16 | 6 | 7 | 58 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Надежда - 3» | 16.61/5.72 | 44 | 6 | 19 | 158 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» | 20.00/5.72 | 44 | 6 | 19 | 158 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 22.70/6.88 | 16 | 6 | 7 | 58 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 25,9/17.9 | 16 | 24 | 28 | 230 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 4,6/4,6 | 16 | 14 | 16 | 134 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 10.12/5.33 | 21 | 11 | 16 | 135 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 27.94/20.92 | 16 | 2 | 2 | 19 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 20.95/12.72 | 16 | 3 | 3 | 29 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 15.86/2.17 | 16 | 1 | 1 | 10 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 12.2/2.57 | 16 | 7 | 8 | 67 |
| 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 20.00 | 16 | 65 | 75 | 624 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 25.35 | 16 | 18 | 21 | 173 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | 36.00 | 16 | 6 | 7 | 58 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | 30.87 | 16 | 60 | 69 | 576 |
| 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | 35.00 | 16 | 12 | 14 | 115 |
| 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | 49.73 | 16 | 3 | 3 | 29 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» |  | 16 | 70 | 81 | 672 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь |  | 16 | 44 | 51 | 422 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 38.05 | 16 | 48 | 58 | 480 |
| 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | 21.73 | 16 | 49 | 56 | 470 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) |  | 16 | 66 | 114 | 950 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» |  | 16 | 86 | 155 | 1290 |
| 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 19.56 | 16 | 90 | 119 | 990 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | 54.90 | 16 | 108 | 145 | 1210 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | 63.90 | 16 | 5 | 6 | 48 |
| 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | 24.23 | 16 | 125 | 144 | 1200 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань |  | 16 | 19 | 22 | 182 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) |  | 16 | 30 | 94 | 288 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 48.30 | 16 | 18 | 21 | 173 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница | 26.86 | 16 | 64 | 144 | 1200 |
| 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | 46.60 | 16 | 60 | 86 | 720 |
| 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | 41.60 | 16 | 56 | 81 | 672 |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 31.00 | 16 | 48 | 55 | 461 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» |  | 16 | 26 | 30 | 250 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 22.50 | 16 | 64 | 74 | 614 |
| 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 15.90 | 16 | 68 | 52 | 435 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 17.60 | 16 | 100 | 156 | 1300 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск |  | 16 | 45 | 52 | 432 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка |  | 16 | 30 | 35 | 288 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 22.80 | 16 | 104 | 187 | 1560 |
| 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 77.20/15.20 | 18 | 13 | 17 | 142 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 103.00/19.80 | 18 | 6 | 8 | 66 |
| 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 60.00/15.20 | 16 | 13 | 15 | 125 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 44.4 | 16 | 4 | 5 | 38 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 48.75 | 21 | 2 | 3 | 25 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 104.00 | 19 | 1 | 17 | 17 |
| 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 209.00 | 19 | 1 | 17 | 17 |
| 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | 403.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | 403.00 | 44 | 1 | 40 | 40 |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный |  | 20 | 6 | 35 | 106 |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 25.60 | 16 | 60 | 45 | 672 |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 306.00 | 30 | 2 | 27 | 54 |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 195.00 | 32 | 3 | 29 | 86 |
| 512Л - 1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 401,96 | 44 | 7 | 40 | 277 |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 120.00 | 44 | 1 | 40 | 40 |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 120.00 | 16 | 2 | 14 | 29 |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 620.00 | 44 | 1 | 40 | 40 |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 56.00 | 16 | 4 | 14 | 58 |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 122.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 460.00 | 44 | 1 | 40 | 40 |
| 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | 75.00 | 44 | 2 | 40 | 79 |
| 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | 79.20 | 44 | 4 | 79 | 158 |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 250.50 | 28 | 1 | 26 | 26 |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 54.30 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 444.00 | 21 | 1 | 18 | 18 |
| 525Л - 1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 109.00 | 24 | 8 | 43 | 171 |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 97.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 124.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | 322.00 | 21 | 1 | 18 | 18 |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 40.00 | 16 | 2 | 14 | 29 |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 26.00 | 16 | 6 | 14 | 86 |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 22.30 | 16 | 39 | 58 | 562 |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 11.00 | 16 | 98 | 101 | 1411 |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 112.00 | 19 | 2 | 17 | 34 |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 48.90 | 25 | 3 | 23 | 68 |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 470.00 | 35 | 1 | 31 | 31 |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 160.00 | 16 | 2 | 14 | 29 |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 60.00 | 16 | 3 | 14 | 43 |
| 576Л - 1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 172.00 | 35 | 9 | 62 | 280 |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск | 97.00 | 25 | 2 | 23 | 45 |
| 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | 500,96 | 38 | 1 | 35 | 35 |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 309.00 | 19 | 3 | 17 | 52 |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 284.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | 210.00 | 21 | 2 | 18 | 37 |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 112.50 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | 579.00 | 44 | 2 | 40 | 79 |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 114.00 | 16 | 1 | 14 | 14 |
| 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | 550.00 | 25 | 1 | 23 | 23 |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 119.15 | 25 | 3 | 23 | 68 |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 145.00 | 30 | 1 | 27 | 27 |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | 108.00 | 38 | 1 | 34 | 34 |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское | 251.77 | 44 | 1 | 40 | 40 |
| 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | 142.2 | 16 | 1 | 14 | 14 |
|  |  |  | 22 | 2993 | 5397 | 38580 |

Распределение межмуниципальных (пригородных и внутриобластных) маршрутов по количеству оборотных рейсов в сутки представлено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Распределение межмуниципальных (пригородных и внутриобластных) маршрутов по количеству оборотных рейсов в сутки

При этом на межмуниципальных маршрутах, по которым совершается наибольшее количество рейсов в сутки, работают маршрутные транспортные средства малой вместимости. Информация о текущем пиковом интервале движения маршрутных транспортных средств на пригородных маршрутах ПТОП с наибольшей интенсивностью движения представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Информация о текущем пиковом интервале движения маршрутных транспортных средств на пригородных маршрутах ПТОП с наибольшей интенсивностью движения

На 27 пригородных маршрутах с наибольшей интенсивностью движения маршрутных транспортных средств по состоянию на осень 2020 г. работает 413 автобусов малой вместимости (в основном Газель), 2 автобуса средней вместимости и 3 автобуса большой вместимости.

Информация о подвижном составе, используемом на межмуниципальных маршрутах, полученная по результатам обследования на автовокзале «Новосибирский автовокзал – Главный», КДП и посадочных площадках межмуниципальных автобусных маршрутов, представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Информация о подвижном составе, используемом на межмуниципальных маршрутах Новосибирской области (по результатам обследования)

| Пункт отправления/ прибытия | МВ (Газель, 13 сидячих мест) | МВ (Ford, Peugeot, 18 сидячих мест) | СВ (ПАЗ 25 сидячих мест) | БВ (междугородний 44 сидячих места) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  |  |  | 45 |
| КОП Заельцовская | 243 | 19 | 174 | 30 |
| о.п. мкр. Весенний | 136 | 91 | 37 |  |
| КОП Учительская |  | 5 | 157 |  |
| о.п. Ветлужская | 21 | 45 | 81 |  |
| о.п. Дом Быта | 119 | 3 | 149 | 8 |
| ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 12 | 12 | 6 | 40 |
| КОП ст.м. Речной Вокзал | 456 | 260 | 112 | 276 |
| ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |  |  |  | 49 |
| ВСЕГО по обследованным ТПУ | 987 | 435 | 716 | 448 |
| % | 38% | 17% | 28% | 17% |

Большинство подвижного состава пригородного сообщения представлены микроавтобусами Газель, по внутриобластным маршрутам – междугородними автобусами туристического класса большой вместимости.

Общая доля подвижного состава малой вместимости составляет 55%.

1.1.2 Автовокзалы и посадочные площадки

Автостанции или кассово-диспетчерские пункты межмуниципальных маршрутов ПТОП имеются во всех районных центрах Новосибирской области (29 шт.), за исключением Новосибирского района, прилегающего к г. Новосибирску. Число сельских населенных пунктов Новосибирской области, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении, составляет 1287 (источник: Росстат).

Перечень автовокзалов и автостанций на территории Новосибирской области представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень автовокзалов и автостанций на территории Новосибирской области

| Наименование остановочного пункта | Место нахождения |
| --- | --- |
| АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 630010, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 37/2 |
| ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 630004 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина (ориентир – 10 м от торгового павильона по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, 43/1, к. 1 в сторону жилого дома по адресу: ул. Ленина, 71/ул. Челюскинцев, 3) |
| КОП «м. Речной вокзал» | г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45/1 |
| ДКП «Хилокская» | г. Новосибирск, ул. Хилокская, д.19 к.4 |
| ДКП Автостанция «Юго-Западная» | г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.45 |
| ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 | 633104, Новосибирская обл., г. Обь-2, аэропорт Толмачево |
| АС р.п. Ордынское | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Ленина, 1 |
| АС с. Кочки | 632491, Новосибирская обл., с. Кочки, ул. Революционная, 2 |
| АС п.г.т. Краснозерское | 632902, Новосибирская обл., п.г.т. Краснозерское, ул. Панарина, 25 |
| АС г. Карасук | 632861, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. МПС, 11 |
| АС с. Баган | 630770, Новосибирская обл., с. Баган, ул. Вокзальная, 22Б |
| АС г. Купино | 632735, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Железнодорожная, 26/3 |
| АС р.п. Чистоозёрное | 632720, Новосибирская обл., р.п. Чистоозёрное, ул. Вокзальная, 11 |
| АС с. Здвинск | 632951, Новосибирская обл., с. Здвинск, ул. Калинина, 39А |
| АС с. Довольное | 632450, Новосибирская обл., с. Довольное, ул. Кирова, 25 |
| АС г. Чулым | 632551, Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Чулымская, 2 |
| АС г. Каргат | 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Вокзальная, 1А |
| АС с. Убинское | 632520, Новосибирская область, с. Убинское, ул. Ленина, 37 |
| АС г. Барабинск | 632331, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Путевая, 18 |
| АС р.п. Чаны | 632201, Новосибирская обл., р.п. Чаны, ул. Победы, 32А |
| АС г. Татарск | 632122, Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Привокзальная, 5 |
| АС г. Тогучин | 633453, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Береговая, 2 |
| АС г. Болотное | 633340, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Вокзальная, 1А |
| АС п.г.т. Колывань | 633161, Новосибирская обл., п.г.т. Колывань, ул. Советская, 71 |
| ДКП г. Искитим | 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Южный микрорайон, 54 |
| АВ г. Бердск | 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 52Б |
| АС с. Кыштовка | Новосибирская обл., с. Кыштовка, ул. Пролетарская, 12 |
| АС с. Северное | Новосибирская область, с. Северное, ул. Октябрьская, д. 19 |
| АС с. Усть-Таркская | Новосибирская обл., с. Усть-Тарка, ул. Иванова, 1А |
| АС с. Венгерово | Новосибирская обл., с. Венгерово, ул.Чапаева, 1а |
| АС с. Сузун | Новосибирская обл., с. Сузун, ул. Ленина, 15а |
| ДКП г. Куйбышев | Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Маяковского, 59/9 |
| АВ с. Коченево | Новосибирская обл., с. Коченево, ул. Линейная, 23 |
| АС р.п. Маслянино | Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Школьная, 3 |
| АС р.п. Мошково | Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Вокзальная, 9 |
| Применяемые сокращения: АВ – автовокзал; а/д – автодорога; АС – автостанция; г. – город; д. – деревня; ДКП – диспетчерский кассовый пункт; п. – поселок; п.г.т. – поселок городского типа; р.п. – рабочий поселок; с. – село. |  |

Схема расположения начальных и конечных пунктов межмуниципальных маршрутов ПТОП, а также городских ТПУ представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Схема расположения начальных и конечных пунктов межрегиональных маршрутов ПТОП, кассовых пунктов межмуниципальных маршрутов ПТОП, а также основных городских ТПУ

На территории г. Новосибирска имеется несколько основных ТПУ, на которых осуществляется посадка/высадка пассажиров пригородных маршрутов и пересадка на метрополитен и городской ПТОП. Это автовокзал «Новосибирский автовокзал - Главный», конечные остановочные пункты КОП «м. Речной вокзал», ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный», ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2, ДКП «Хилокская», ДКП «Автостанция «Юго-Западная», а также промежуточные остановочные пункты межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов вблизи станций метрополитена (ТПУ местного значения, обеспечивающие связь территории Новосибирской агломерации с городом Новосибирском).

Информация об объектах транспортной инфраструктуры межмуниципальных автобусных маршрутов на территории г. Новосибирска и г. Обь (аэропорт Толмачево) представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Информация об объектах транспортной инфраструктуры межмуниципальных автобусных маршрутов на территории г. Новосибирска и г. Обь

| № | Тип объекта | Адрес нахождения объекта транспортной инфраструктуры | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Количес-тво обслуживае-мых межмуни-ципальных маршрутов | Количес-тво отправле-ний по межмуни-ципаль-ным маршру-там в сутки | Расчетный пассажиро-поток на межмуници-пальных маршрутах, чел./сутки/ направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзал | г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 37/2 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 34 | 217 | 4235 |
| 2 | диспетчерско-кассовый пункт | г. Новосибирск, ул. Ленина (ориентир – 10 м от торгового павильона по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, 43/1, к. 1 в сторону жилого дома по адресу: ул. Ленина, 71/ул. Че-люскинцев, 3) | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 11 | 105 | 2020 |
| 3 | конечный остановочный пункт | г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45/1 | КОП «м. Речной вокзал» | 10 | 262 | 1160 |
| 4 | диспетчерско-кассовый пункт | г. Новосибирск, ул. Хилокская, д.19 к.4 | ДКП «Хилокская» | 8 | 21 | 392 |
| 5 | диспетчерско-кассовый пункт | г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.45 | ДКП Автостанция «Юго-Западная» | 8 | 31 | 510 |
| 6 | диспетчерско-кассовый пункт | Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина 8а. | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 | 8 | 147 | 500 |
| 7 | остановочный пункт | г. Новосибирск ул. Титова, 1 (ст. метро «Площадь Маркса») | ОП «Кристалл» (ТПУ «м. Площадь Маркса») | 23 | 698 | 5545 |
| 8 | конечный остановочный пункт | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 186 (ст. метро «Заельцовская») | КОП «пл. Калинина» (ТПУ «м. Заельцовская») | 16 | 259 | 5285 |
| 9 | конечный остановочный пункт | г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 74 | КОП «Учительская» | 6 | 99 | 1515 |
|  |  |  | ВСЕГО | 124 | 1839 | 21162 |

ДКП – диспетчерско-кассовый пункт; КОП – конечный остановочный пункт; ОП - остановочный пункт.

Схема расположения посадочных площадок межмуниципальных автобусных маршрутов на территории г. Новосибирска и г. Обь представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Схема расположения автовокзалов и автостанций (синий) и ТПУ с пригородных автобусных маршрутов (красный) на территории г. Новосибирска и г. Обь (нумерация соответствует таблице 1.4)

Автовокзал «Новосибирский автовокзал-Главный» расположен в восточной части г. Новосибирска по адресу Гусинобродское ш., д. 37/2, при этом он обслуживает межрегиональные и межмуниципальные маршруты всех направлений, режим работы - круглосуточный. Ежедневно совершается около 200 отправлений/сутки. Схема обслуживаемой автовокзалом «Новосибирский автовокзал-Главный» маршрутной сети представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Схема обслуживаемой автовокзалом «Новосибирский автовокзал-Главный» маршрутной сети

Автовокзал «Новосибирский автовокзал-Главный» обслуживается маршрутами городского пассажирского транспорта: автобус №35, маршрутное такси №18, 19, 30, 44, 72.

Остановки метрополитена и трамвая в пешей доступности отсутствуют. Ближайшая к автовокзалу станция метрополитена «Золотая Нива» расположена в 3,7 км, трамвайная остановка – 450 м. Расположение автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» представлено на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Расположение автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный»

Автовокзал «Новосибирский автовокзал-Главный», построенный на Гусинобродском шоссе, начал обслуживать пассажиров в 2020 г., и соответствует всем современным требованиям. Перечень предоставляемых услуг и сервисов представлен на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Перечень услуг и сервисов, предоставляемых на автовокзале «Новосибирский автовокзал-Главный» (Источник: официальный сайт автовокзала)

ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» расположен на привокзальной площади железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Посадочная площадка имеет явно выраженную территорию (предназначенную для междугородного и пригородного автотранспорта, пункты посадки и высадки), которая не огорожена, режим доступа на неё не установлен. ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» имеет собственное капитальное здание. На прилегающей железнодорожной станции нет навигации в направлении ДКП. Площадки для посадки-высадки пассажиров совмещены с остановочными пунктами городского (муниципального) транспорта, однако парковка легкового транспорта вблизи не допускается. В наличии две объединенных площадки для посадки пассажиров в автобусы и для высадки пассажиров из автобусов: одна для автобусов, вторая для маршруток.

Схема территории ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» представлена на рисунке 1.9, общий вид территории и здание – на рисунке 1.10.

Рисунок 1.9 - Схема ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный»

Рисунок 1.10 – Общий вид территории и здание ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный»

В здании ДКП имеется зал ожидания и билетная касса. В таблице 1.5 приведено соответствие ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций и условиям доступности для пассажиров из числа инвалидов, утвержденным Минтрансом России.

Таблица 1.5 – Соответствие ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций и условиям доступности для пассажиров из числа инвалидов

| Объект | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| билетная касса или билетные кассы | количество окон | 2 |
| автоматы для продажи билетов | количество автоматов | отсутствует |
| зал ожидания | количество мест для сидения | 20 мест |
| комната матери и ребёнка | количество индивидуальных детских спальных мест | отсутствует |
| туалет | количество отдельных туалетных кабин с санитарными приборами | отсутствует |
| камера хранения вещей | количество мест хранения вещей в камере хранения | отсутствует |
| места для хранения вещей (вне камеры хранения) | количество мест хранения вещей | отсутствует |
| пункт общественного питания | количество мест для приёма пищи в пункте общественного питания | Вендинговый аппарат |
| пункт медицинской помощи | количество пунктов | отсутствует |
| комната отдыха водителей с местами для сидения | количество мест для сидения в комнате отдыха водителей | отсутствует |

Конечный остановочный пункт (далее – КОП) «м. Речной вокзал» имеет собственную территорию, при этом режим доступа на нее не установлен. Схема территории КОП «м. Речной вокзал» представлена на рисунке 1.11. Помещение КОП «м. Речной вокзал» занимает площадь в зданиях другого основного назначения (торговый центр «Речной»). Имеется просторная парковка рядом с входом в помещение КОП.

Рисунок 1.11 – Схема территории КОП «м. Речной вокзал»

На КОП «м. Речной вокзал» доступна только электронная продажа билетов. Инфраструктура для маломобильных граждан отсутствует. Отсутствует стоянка для такси.

ДКП «Хилокская» расположена в правобережной части г. Новосибирска по адресу г. Новосибирск, ул. Хилокская, 19, к. 4. Она обслуживает маршруты юго-западного направления (Ордынское, Яровое, Камень-на-Оби, Славгород, Краснозерское, Чистоозерное, Карасук, Купино, Кочки, Баган, Благовещенка).

ДКП «Хилокская»

Рисунок 1.12 – Расположение ДКП «Хилокская»

На ближайшем остановочном пункте «Улица Малыгина» останавливаются автобусы городского маршрута №64 и межмуниципальных маршрутов №101, 102, 103, 104, 124, 125, 212, 216, 217, 506, 525 и маршрутные такси №302, 303, 323.

ДКП Автостанция «Юго-Западная» расположена по адресу г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.45. В здании располагается автокасса, в которой осуществляется продажа билетов на маршруты всех направлений. Есть небольшой зал ожидания, не соответствующий пассажиропотоку, туалет. Автобусы, следующие от Новосибирского автовокзала по юго-западному направлению, останавливаются для посадки пассажиров, что удобно для жителей левобережной части г. Новосибирска. ДКП Автостанция «Юго-Западная» обслуживает маршруты юго-западного направления (Баган, Благовещенка, Довольное, Карасук, Камень-на-Оби, Кочки, Краснозерское, Купино, Михайловское, Ордынское, Панкрушиха, Половинное, Славгород, Яровое).

Рисунок 1.13 – Схема расположения ДКП Автостанция «Юго-Западная».

На ближайшем остановочном пункте «Станиславский жилмассив» останавливаются автобусы городских маршрутов №24, 28, 64, маршрутка№29, троллейбус №7, 24. Расстояние до ближайшей станции метро «Площадь Маркса» составляет 2,3 км.

ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 имеет явно выраженную территорию – предназначенную для междугородного и пригородного автотранспорта площадку, пункты посадки и высадки, которая огорожена, с установленным режимом доступа. ДКП занимает площади в здании другого основного назначения - терминал аэропорта.

Имеется площадка для посадки пассажиров и для высадки пассажиров из автобусов (рисунок 1.14). Она же служит площадкой для стоянки. Имеется система громкой связи и расписание движения автобусов на площадке посадки-высадки.

Здание вокзала и посадочная площадка	                                Расписание движения автобусов

Рисунок 1.14 – ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2

Присутствует дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для пассажиров из числа инвалидов осуществлен беспрепятственный вход на объекты и выход из них самостоятельно или с помощью персонала и вспомогательных средств.

Касса автостанции находится внутри здания аэропорта. При нахождении на привокзальной площади невозможно понять, где находится касса, если не знать этого заранее.

Площадки для посадки-высадки пассажиров совмещены с остановочными пунктами городского (муниципального) транспорта, однако парковка легкового транспорта вблизи не допускается.

Внутри терминала аэропорта Толмачёво находится одна касса ДКП для продажи билетов, автоматы для продажи билетов отсутствуют. Зал ожидания общий с аэропортом на 100 мест. Присутствует комната матери и ребёнка. Имеется туалет, в том числе отдельная кабинка для пассажиров из числа инвалидов. Также присутствует камера хранения на 20 ячеек. Пункт общественного питания имеется. Пункт медицинской помощи также присутствует.

На территории г. Новосибирска имеется два основных транспортно-пересадочных узла, на которых осуществляется пересадка с автобусов межмуниципальных маршрутов на метрополитен и другой городской пассажирский транспорт.

ТПУ «м. Площадь Маркса» является крупнейшим ТПУ в левобережной части г. Новосибирска. На всех пригородных маршрутах, конечным остановочным пунктом которых является КОП «Областная больница», высадка основной массы пассажиров и посадка осуществляется на ТПУ «м. Площадь Маркса». Как следствие, данный ТПУ перегружен потоками маршрутного пассажирского транспорта и пассажиропотоками.

На правом берегу, помимо ТПУ «м. Речной вокзал» и ТПУ в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный (ст. м. Площадь Гарина-Михайловского), крупнейшим пересадочным узлом с пригородного на городской пассажирский транспорт является ТПУ «м. Заельцовская».

На пригородных маршрутах восточного и северо-восточного направления пересадка на городской пассажирский транспорт осуществляется на КОП «Учительская».

1.1.3 Инфраструктура железнодорожного транспорта и пригородные железнодорожные перевозки

Эксплуатационная длина железнодорожный путей в Новосибирской области составляет 2265,4 км, в том числе путей общего пользования – 1505,6 км, необщего пользования – 759,8 км (по данным на 31.12.2019г.).

Плотность железнодорожных путей на 1000 кв.км территории составляет 12,8 км, путей общего пользования – 8,5.Через Новосибирскую область проходит Транссибирская магистраль, имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии. Схема Западно-Сибирской железной дороги на территории Новосибирской области представлена на рисунке 1.15.

4

1

4

6

5

3

2

1

Рисунок 1.15 – Схема Западно-Сибирской железной дороги на территории Новосибирской области

Основные участки Западно-Сибирской железной дороги на территории Новосибирской области (см. рисунок 1.15):

- Транссибирская магистраль (двухпутный, электрифицированный);

- Новосибирск — Бердск — Искитим — Ложок — Линёво — Дорогино — Черепаново (двухпутный, электрифицированный, имеются однопутные участки);

- Разъезд Иня — Восточная — Льниха — Буготак — Изынский — Тогучин — Курундус (двухпутный, электрифицированный);

4. Грузовой обход (двухпутный, электрифицированный);

5. Татарская — Карасук (однопутный, неэлектрофицированный):

6. Среднесибирская — Сузун — Камень-на-Оби — Карасук — Иртышское (однопутный, неэлектрифицированный).

Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный расположен по адресу г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43. Это крупнейший транспортный узел на Западно-Сибирской железной дороге.

Вокзальный комплекс включает:

- главное пассажирское здание;

- 14 железнодорожных платформ;

- подземный переход;

- багажные помещения;

- гостиницу на 64 места в Восточном зале;

- обходной мост на Владимирскую улицу.

Площадь Новосибирского железнодорожного вокзала — 29 тыс. кв. м., вместимость - около 4-х тыс. пассажиров.

На привокзальной площади расположен Пригородный железнодорожный вокзал. Годовой объем отправлений пассажиров в пригородном сообщении в 2020 г. составил 2,84 млн. пасс./год.

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» является крупнейшим городским ТПУ: на привокзальной площади находится ДКП «Вокзал Новосибирск-Главный» и ст. метро «Площадь Гарина-Михайловского». Схема ТПУ в районе железнодорожного вокзала представлена на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 – Схема ТПУ в районе железнодорожного вокзала

Схема маршрутов пригородного железнодорожного сообщения г. Новосибирска представлена на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 - Схема маршрутов пригородного железнодорожного сообщения г. Новосибирска

Перевозку пассажиров в пригородном сообщении осуществляет АО «ЭКСПРЕСС-ПРИГОРОД». Информация о количестве отправленных пассажиров поездами пригородного сообщения представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Информация о количестве отправленных пассажиров поездами пригородного сообщения с разбивкой по направлениям за 2017, 2018, 2019 годы на территории Новосибирской области (по данным АО «Экспресс-Пригород»)

| Направление | Станция | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восток | ОСТ.ПУНКТ 3339 КМ | 352 948 | 351 647 | 369 011 |
|  | ПЛЕХАНОВСКАЯ | 78 250 | 75 674 | 79 093 |
|  | НОВОСИБИРСК-ВОСТОЧНЫЙ | 284 558 | 278 524 | 286 452 |
|  | ИНЯ ВОСТОЧНАЯ | 73 612 | 74 506 | 80 582 |
|  | ЮБИЛЕЙНАЯ | 30 006 | 29 748 | 35 841 |
|  | МОЧИЩЕ | 172 022 | 188 837 | 199 169 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3362 КМ | 79 149 | 78 625 | 76 771 |
|  | БАРЛАК | 40 715 | 40 774 | 49 465 |
|  | СОКУР | 194 109 | 186 409 | 185 304 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3375 КМ | 12 180 | 10 547 | 10 129 |
|  | ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 17 986 | 17 213 | 16 324 |
|  | КОШЕВО | 39 198 | 38 066 | 38 008 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3388 КМ | 51 272 | 49 182 | 47 647 |
|  | МОШКОВО | 259 019 | 259 600 | 259 507 |
|  | ПОРОС | 18 412 | 18 892 | 18 451 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3406 км | 26 184 | 25 158 | 25 521 |
|  | ТАСИНО | 30 355 | 26 295 | 25 648 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3412 КМ | 6 578 | 5 970 | 5 896 |
|  | ОЯШ | 176 491 | 167 490 | 164 793 |
|  | КУБОВО | 4 945 | 4 516 | 4 107 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3429 КМ | 9 768 | 8 717 | 7 272 |
|  | ЧЕБУЛА | 34 517 | 35 060 | 36 045 |
|  | ЧАХЛОВО | 22 711 | 22 526 | 21598 |
|  | БОЛОТНАЯ | 232 563 | 233 260 | 231636 |
| восток Итог |  | 2 247 548 | 2 227 236 | 2 274 270 |
| город | НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ | 2 733 672 | 2 753 027 | 2 838 327 |
|  | ЦЕНТР | 480 939 | 498 101 | 526 346 |
|  | РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ | 1 743 596 | 1 808 986 | 1920 352 |
|  | НОВОСИБИРСК-ЮЖНЫЙ | 317 554 | 309 874 | 306 210 |
|  | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ | 39 686 | 38 082 | 41423 |
|  | КАМЫШЕНСКАЯ | 193 628 | 193 846 | 209 708 |
|  | ИНЯ | 309 974 | 341 534 | 400 837 |
|  | НОВОГОДНЯЯ | 271 714 | 264 133 | 270 253 |
|  | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 426 553 | 441 978 | 472 805 |
|  | ИНСКАЯ | 196 443 | 200 172 | 207 818 |
| город Итог |  | 6 713 759 | 6 849 733 | 7 194 079 |
| Жеребцово | ИЗДРЕВАЯ | 93 430 | 87 816 | 92 528 |
|  | УЧЕБНЫЙ | 67 169 | 65 871 | 66 127 |
|  | ДУБРАВА | 69 887 | 68 287 | 68 622 |
|  | КОМАРОВКА | 73 163 | 69 894 | 67 536 |
|  | ГУСИНЫЙ БРОД | 14 581 | 15 581 | 15 908 |
|  | НОВОЛУГОВСКАЯ | 18 066 | 17 533 | 17 408 |
|  | ЖЕРЕБЦОВО | 48 957 | 47 405 | 49 879 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 27 КМ | 10 382 | 10 173 | 10 495 |
|  | ФЕРМА | 899 | 740 | 722 |
| запад | ПРАВАЯ ОБЬ | 360 471 | 361 625 | 387 885 |
|  | ЛЕВАЯ ОБЬ | 9 495 | 9 493 | 12 227 |
|  | ЖИЛМАССИВ | 238 677 | 236 641 | 241 430 |
|  | НОВОСИБИРСК-ЗАПАДНЫЙ | 522 030 | 527 582 | 549 598 |
|  | ЗАПАДНАЯ ПЛОЩАДКА | 352 489 | 343 426 | 358 914 |
|  | ИППОДРОМ | 195118 | 210 756 | 243 390 |
|  | ОБЬ | 139 606 | 146 408 | 159 306 |
|  | АЭРОФЛОТ | 247 855 | 261387 | 285 288 |
|  | ПАВИНО | 158 778 | 161 781 | 168 235 |
|  | САДЫ | 99 791 | 104 195 | 100 942 |
|  | ОСТ. ПУН КТ 3307 КМ | 53 105 | 53 659 | 63 384 |
|  | ЧИК | 379 792 | 381641 | 391 999 |
|  | ШАГАЛОВСКИЙ | 129 397 | 126 123 | 125 457 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3293 КМ | 68 885 | 67158 | 68 522 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3290 КМ | 59 199 | 55 910 | 55 391 |
|  | КОЧЕНЕВО | 430 842 | 424 411 | 433 260 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3277 КМ | 2 710 | 2 119 | 1 655 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3273 КМ | 42 332 | 37 946 | 34 585 |
|  | ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА | 44 516 | 44 303 | 46 656 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3264 КМ | 10 552 | 10 181 | 9 650 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3261 КМ | 176 | 125 | 98 |
|  | ОЕШ | 5 344 | 4 973 | 4 205 |
|  | ДУПЛЁНСКАЯ | 46 254 | 44 087 | 42 400 |
|  | РЯМОК | 2 093 | 1936 | 1 779 |
|  | ТИХОМИРОВО | 3 582 | 2 599 | 2 553 |
|  | КАБИНЕТНОЕ | 44 637 | 44 099 | 42 591 |
|  | БОЛЬШЕДОРОЖНОЕ | 341 | 283 | 262 |
|  | ЧУЛЫМСКАЯ | 478 061 | 477 318 | 509 338 |
|  | СЕКТЫ | 310 | 787 | 803 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3192 КМ | 102 | 191 | 60 |
|  | КОКОШИНО | 28 439 | 27 822 | 25 052 |
|  | КАПРАЛОВО | 461 | 738 | 423 |
|  | КАРГАТ | 98 347 | 100 546 | 102 383 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3149 КМ | 636 | 837 | 884 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3144 КМ | 552 | 555 | 427 |
|  | ГРУЗДЕВКА | 3 084 | 3 215 | 3 226 |
|  | КАЯК | 388 | 393 | 352 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3124 КМ | 631 | 584 | 575 |
|  | УБИНСКАЯ | 45 865 | 45 968 | 49 007 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3116 КМ | 1231 | 1013 | 1 063 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3108 КМ | 2 |  |  |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3103 КМ | 1 |  |  |
|  | КЛУБНИЧНАЯ | 10 827 | 7 961 | 7 806 ¦ |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3086 КМ |  | 4 | 1 1 |
|  | КОЖУРЛА | 24 478 | 23 012 | 23 308 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3071 КМ | 117 | 49 | 43 |
|  | ТРУНОВСКОЕ | 6 986 | 5 628 | 5 512 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3051 КМ | 1 |  |  |
|  | НОВОГУТОВО | 362 | 359 | 367 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3042 КМ | 282 | 171 | 203 |
|  | БАРАБИНСК | 218 330 | 212 670 | 224 915 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3028 КМ | 15 | 5 | 1 |
|  | БАРАБУШКА | 627 | 450 | 401 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3020 КМ | 222 | 165 | 132 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 3017 КМ | 1 | 2 |  |
|  | КИРЗИНСКОЕ | 9 309 | 8 394 | 7 828 |
|  | МОШКАРЬ | 369 | 320 | 228 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2990 КМ | 156 | 87 | 42 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2988 КМ | 7 | 2 |  |
|  | ТЕБИССКАЯ | 22 223 | 22 021 | 22 042 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2973 КМ | 654 | 331 | 174 |
|  | КОШ КУЛЬ | 4 149 | 3 404 | 4 121 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2953 КМ | 4 117 | 3 728 | 3 883 |
|  | ОЗЕРО-КАРАЧИНСКОЕ | 21836 | 21498 | 22 999 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2939 КМ | 6 | 2 |  |
|  | ЧАНЫ | 47 237 | 46 156 | 48 562 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2926 КМ | 2 895 | 3 000 | 3 983 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2922 КМ | 3 | 1 |  |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2912 КМ | 271 | 112 | 95 |
|  | КАБАКЛЫ | 8 677 | 5 825 | 6 207 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2891 КМ | 7 | 19 |  |
|  | ТАРЫШТА | 872 | 679 | 416 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2898 КМ | 323 | 254 | 452 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2882 КМ | 7 669 | 7 641 | 10 805 |
|  | ТАТАРСКАЯ | 135 278 | 126 024 | 129 114 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2877 КМ | 2 390 | 2 244 | 2 282 |
|  | ЗАБУЛГА | 5 801 | 5 099 | 5 204 |
|  | КАРАТКАНСК | 13 336 | 12 362 | 13 307 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 2850 КМ | 4 144 | 3 991 | 4 065 |
|  | Л АГУНАКА | 19 718 | 17 252 | 17 839 |
|  | КОЛОНИЯ | 67 410 | 64 230 | 66 444 |
| запад Итог |  | 4 947 282 | 4 929 966 | 5 158 036 |
| Кузбасс | ОСТ.ПУНКТ 32 КМ | 91327 | 84 916 | 88 952 |
|  | КРАХАЛЬ | 85 787 | 82 877 | 81 250 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 38 КМ | 96 908 | 94 476 | 97 720 |
|  | СОВХОЗНАЯ | 86 653 | 86 530 | 82 745 |
|  | ШЕЛХОВИЧИХА | 125 759 | 121 155 | 118 965 |
|  | ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ | 78 504 | 70199 | 75 498 |
|  | НОВОРОДНИКОВЫЙ | 79 358 | 74 479 | 74 374 |
|  | ВОСТОЧНАЯ | 67 606 | 63 829 | 63 104 |
|  | РЕПЬЕВО | 55 173 | 53 624 | 54 656 |
|  | КРИНИЦА | 20 305 | 20 018 | 21 692 |
|  | ПАРОВОЗНЫЙ | 49 543 | 47 649 | 48 538 |
|  | МОТКОВО | 18 097 | 17 756 | 17 355 |
|  | ЛЬНИХА | 96 362 | 92 718 | 89 242 |
|  | ВОРОБУШКА | 41 897 | 39 491 | 39 519 |
|  | КУВШИНКА | 30 148 | 28 297 | 31492 |
|  | БУГОТАК | 59 698 | 57 630 | 55 786 |
|  | ЛЬНОЗАВОД | 50 871 | 48 525 | 49 776 |
|  | ИЗЫНСКИЙ | 43 426 | 42 467 | 42 829 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 72 КМ | 6 742 | 7 098 | 6 595 |
|  | ОТГОНКА | 2 661 | 2 874 | 2 812 |
|  | МУРЛЫТКИНО | 5 942 | 5 724 | 5 726 |
|  | РОЖНЕВСКИЙ БОР | 19 840 | 22 074 | 21 758 |
|  | МЕЗЕНИХА | 4 318 | 3 235 | 3 156 |
|  | КУДРИНО | 20 576 | 19 079 | 20 217 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 124 КМ | 36 183 | 36 390 | 38 869 |
|  | ТОГУЧИН | 183 511 | 181021 | 181 597 |
|  | ДЕВИНО | 956 | 620 | 554 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 141 КМ | 2 048 | 1 681 | 1934 |
|  | ГРАНИТ | 8 481 | 7 492 | 6 092 |
|  | ИЗЫЛИНКА | 1079 | 810 | 979 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 156 КМ | 8 048 | 7 391 | 6 858 |
|  | КУРУНДУС | 9 270 | 8 975 | 9 762 |
| Кузбасс Итог |  | 1487 077 | 1431100 | 1440 402 |
| юг | СИБИРСКАЯ | 310 127 | 307 047 | 306 388 |
|  | ЗВЕЗДНАЯ | 87 062 | 90 333 | 99 089 |
|  | РЕЧПОРТ | 15 044 | 12 897 | 9 120 |
|  | МАТВЕЕВКА | 451 174 | 444 307 | 466 588 |
|  | ЮНОСТЬ | 27 485 | 28 222 | 32 657 |
|  | НИЖНЯЯ ЕЛЬЦОВКА | 55 060 | 51 164 | 54 086 |
|  | СЕЯТЕЛЬ | 743 219 | 749 224 | 771 053 |
|  | ОБСКОЕ МОРЕ | 81 253 | 90 226 | 108 606 |
|  | БЕРЕГОВАЯ | 112 329 | 114 154 | 120 485 |
|  | РЕЧКУНОВКА | 40 939 | 41 275 | 42 814 |
|  | БЕРДСК | 1 063 484 | 1 063 401 | 1 065 098 |
|  | МОРОЗОВО | 52 431 | 52 246 | 52 689 |
|  | СЕЛЬСКАЯ | 39 997 | 37 484 | 35 194 |
|  | ОБСКОЙ ЗАЛИВ | 44 452 | 43 926 | 46 468 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 52 КМ | 131394 | 127 800 | 129 842 |
|  | СОВХОЗ БЕРДСКИЙ | 134 134 | 129 452 | 131 874 |
|  | ИСКИТИМ | 531 575 | 535 000 | 525 403 |
|  | МОНОЛИТНАЯ | 458 982 | 448 685 | 437 403 |
|  | МРАМОРНАЯ | 18 679 | 20 572 | 20 777 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 65 КМ | 87 451 | 87 686 | 86 647 |
|  | ЛОЖОК | 10 373 | 11 218 | 9 580 |
|  | ОСТ.ПУНКТ 67 КМ | 21 107 | 22 891 | 20 546 |
|  | ЕВСИНО | 112 020 | 115 561 | 107 798 |
|  | КОЙНИХА | 184 627 | 187 854 | 185 863 |
|  | ЛИНЕВО | 45 937 | 40 986 | 40 247 |
|  | ДОРОГИНО | 101 351 | 102 261 | 93 937 |
|  | ПОСЕВНАЯ | 111 099 | 111324 | 108 972 |
|  | ЧЕРЕПАНОВО | 445 065 | 462 632 | 469 463 |
| юг Итог |  | 5 517 850 | 5 529 828 | 5 578 687 |
| Общий итог |  | 21 310 050 | 21 351 163 | 22 034 699 |

Агрегированные по направлениям данные о количестве отправленных пассажиров пригородными поездами по направлениям за 2019 г. представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Агрегированные по направлениям данные о количестве отправленных пассажиров пригородными поездами по направлениям за 2019 г.

| Направление | Отправлено, пасс./год | Доля направления в объеме пассажирских перевозок, % |
| --- | --- | --- |
| восток | 2 274 270 | 10 |
| город Новосибирск | 7 194 079 | 33 |
| Жеребцово | 389 225 | 2 |
| запад | 5 158 036 | 23 |
| Кузбасс | 1 440 402 | 7 |
| юг | 5 578 687 | 25 |
| ИТОГО | 22 034 699 |  |

Пригородным железнодорожным сообщением охвачено 9,6% населенных пунктов Новосибирской области, в которых проживает 73,8% населения (включая г. Новосибирск).

Наибольший объем пассажирских перевозок осуществляется по территории г. Новосибирска. Наиболее загруженным пассажиропотоками является южное направление. Схема маршрутов пригородных поездов в Новосибирской области с указанием пассажиропотоков на участках представлена на рисунке 1.18.

Жеребцово

Юг

Кузбас

Запад

Восток

Рисунок 1.18 – Схема маршрутов пригородных поездов в Новосибирской области и объемы перевозки пассажиров по направлениям (по данным компании «Экспресс-Пригород»)

Информация о подвижном составе, используемом для пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Информация о подвижном составе, используемом для пригородных железнодорожных пассажирских перевозок

| № п/п | Наименование электропоезда (серия, номер) | Ед. из мер | Количество единиц | Год постройки | Окончание срока службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |
| Арендованный подвижной состав ОАО «РЖД» (моторвагонное депо Новосибирск) |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭД2Т-0053 | ваг. | 8 | 1998 | 2026 |
|  | ЭД4М-0016 | ваг. | 4 | 1998 | 2026 |
| 2 | ЭТ2М-081 | ваг. | 10 | 2005 | 2033 |
| 3 | ЭТ2М-093 | ваг. | 10 | 2006 | 2034 |
| 4 | ЭД4М-0114 | ваг. | 10 | 2004 | 2032 |
| 5 | ЭД4М-0115 | ваг. | 10 | 2004 | 2032 |
| 6 | ЭД4М-0120 | ваг. | 8 | 2004 | 2032 |
| 7 | ЭД4М-0240 | ваг. | 10 | 2008 | 2036 |
| 8 | ЭД4М-0257 | ваг. | 10 | 2008 | 2036 |
| 9 | ЭД4М-0263 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |
| 10 | ЭД4М-0277 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |
| 11 | ЭД4М-0281 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |
| 12 | ЭД4М-0292 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |
| 13 | ЭД4М-0305 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |
| 14 | ЭД4М-0319 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |
| 15 | ЭД4М-0327 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |
| 16 | ЭД4М-0331 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |
| 17 | ЭД4М-0336 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |
| 18 | ЭД4М-0338 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |
| 19 | ЭД4М-0340 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |
| 20 | ЭД4М-0344 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |
| 21 | ЭД4М-0348 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |
| 22 | ЭД4М-0351 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |
| 23 | ЭД2Т-0030 | ваг. | 8 | 1996 | 2024 |
| 24 | ЭД2Т-0034 | ваг. | 8 | 1996 | 2024 |
| 25 | ЭД4м- 025 | ваг. | 8 | 2000 | 2028 |
| 26 | ЭД4м 219 | ваг. | 8 | 2008 | 2036 |
| 27 | ЭД4МК-1033/1034 | ваг. | 6 | 2011 | 2039 |
| 28 | ЭД4МК-1010/030 | ваг. | 8 | 2006 | 2034 |
| 29 | ЭД4МК - 052 | ваг. | 6 | 2000 | 2028 |
| 30 | ЭД4МК- 119/105 | ваг. | 6 | 2004 | 2032 |
| 31 | ЭД4МК 041 | ваг. | 6 | 2000 | 2028 |
|  | вагоны: |  |  |  |  |
|  | ЭД4М-0154 | ваг. | 5 | 2006 | 2032 |
|  | ЭД4МК-004102 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |
|  | ЭД4МК-004104 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |
|  | ЭД4МК-004105 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |
| Итого по Новосибирску |  | вагонов | 282 |  |  |
|  |  | составов | 31 |  |  |
| Арендованный подвижной состав ОАО «РЖД» (моторвагонное депо Омск) |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭД4М-196 | ваг. | 8 | 2007 | 2035 |
| 2 | ЭТ4М-309 | ваг. | 6 | 2007 | 2035 |
|  | ЭД2Т-0005 | ваг. | 2 | 1994 | 2022 |
|  | ЭД2Т-0034 | ваг. | 2 | 1996 | 2024 |
| 3 | ЭД4М-244 | ваг. | 8 | 2008 | 2036 |
| 4 | ЭД4М-342 | ваг. | 6 | 2010 | 2038 |
|  | ЭД4М-0072 | ваг. | 4 | 2002 | 2030 |
|  | ЭД4М-111 | ваг. | 4 | 2004 | 2032 |
| 5 | ЭД4М-0195 | ваг. | 8 | 2007 | 2035 |
| Итого по Омску |  | вагонов | 48 |  |  |
|  |  | составов | 5 |  |  |
| Всего арендованный ПС |  | вагонов | 330 |  |  |
|  |  | составов | 39 |  |  |
| Подвижной состав АО «Экспресс-пригород» (моторвагонное депо Новосибирск) |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭТ2М-020 | ваг. | 10 | 1997 | 2025 |
| 2 | ЭТ2М-124 | ваг. | 8 | 2009 | 2037 |
| 3 | ЭД4М-0058 | ваг. | 10 | 2001 | 2029 |
| 4 | ЭД4М-0154 | ваг. | 5 | 2006 | 2034 |
| 5 | ЭП2Д-088 | ваг. | 8 | 2019 | 2049 |
| 6 | ЭП2Д - 093 | ваг. | 8 | 2019 | 2049 |
| Всего собственный ПС |  | вагонов | 49 |  |  |
|  |  | составов | 6 | 0 | 0 |

Базовое расписание пригородных поездов на 2020 г. представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Базовое расписание пригородных поездов на 2020 г.

| № п.п. | Маршрут | Время отправления | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11:12, 22:23 | ежедневно |
| 2 | Бердск → Новосибирск-Главный | 07:53, 08:02, 09:09, 09:45 | по рабочим |
| 3 | Бердск → Новосибирск-Главный | 10:45, 21:21 | по рабочим с 31 августа |
| 4 | Болотная → Новосибирск-Главный | 07:40, 08:24, 12:30, 17:04, 19:28 | ежедневно |
| 5 | Буготак → Новосибирск-Главный | 11:31, 18:29 | ежедневно |
| 6 | Буготак → Новосибирск-Главный | 16:23, 19:01, 20:28 | по выходным |
| 7 | Восточная → Новосибирск-Главный | 07:44, 09:35, 21:40 | по рабочим |
| 8 | Дупленская → Новосибирск-Главный | 21:26 | ежедневно |
| 9 | Жеребцово → Новосибирск-Главный | 06:46, 07:35, 13:36, 18:49, 20:18, 21:49 | ежедневно |
| 10 | Издревая → Новосибирск-Главный | 08:31, 21:02 | по рабочим |
| 11 | Изынский → Новосибирск-Главный | 07:06, 22:09 | ежедневно |
| 12 | Изынский → Новосибирск-Главный | 15:08 | по выходным |
| 13 | Искитим → Новосибирск-Главный | 06:36, 20:08, 22:51 | ежедневно |
| 14 | Искитим → Новосибирск-Главный | 11:41, 17:52 | по рабочим |
| 15 | Искитим → Новосибирск-Главный | 15:35, 17:13 | по выходным по 30 августа |
| 16 | Каргат → Новосибирск-Главный | 17:57 | ежедневно |
| 17 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 06:47, 08:19, 09:15, 12:33, 16:47 | ежедневно |
| 18 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 18:56 | по рабочим |
| 19 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 15:30, 20:37 | по выходным |
| 20 | Курундус → Новосибирск-Главный | 08:40, 23:22 | ежедневно |
| 21 | Ложок → Новосибирск-Главный | 07:15 | ежедневно |
| 22 | Ложок → Новосибирск-Главный | 08:21 | по рабочим |
| 23 | Мошково → Новосибирск-Главный | 11:09 | по выходным |
| 24 | Мошково → Новосибирск-Главный | 15:42 | ежедневно |
| 25 | Мошково → Новосибирск-Главный | 18:42 | по рабочим |
| 26 | Новосибирск-Главный → Барабинск | 06:25, 15:06 | ежедневно |
| 27 | Новосибирск-Главный → Бердск | 06:14, 07:45, 18:21 | по рабочим |
| 28 | Новосибирск-Главный → Бердск | 19:19 | по рабочим с 31 августа |
| 29 | Новосибирск-Главный → Болотная | 07:03, 09:19, 14:12, 16:42, 19:10, 21:05 | ежедневно |
| 30 | Новосибирск-Главный → Буготак | 07:54, 14:48 | ежедневно |
| 31 | Новосибирск-Главный → Буготак | 10:16, 12:37, 15:19 | по выходным |
| 32 | Новосибирск-Главный → Буготак | 19:38 | по рабочим |
| 33 | Новосибирск-Главный → Восточная | 18:41 | ежедневно |
| 34 | Новосибирск-Главный → Дупленская | 17:29 | ежедневно |
| 35 | Новосибирск-Главный → Жеребцово | 10:48, 15:42, 17:33, 19:02, 20:35 | ежедневно |
| 36 | Новосибирск-Главный → Издревая | 18:12 | по рабочим |
| 37 | Новосибирск-Главный → Изынский | 09:20 | по выходным |
| 38 | Новосибирск-Главный → Изынский | 17:43, 20:19 | ежедневно |
| 39 | Новосибирск-Главный → Искитим | 08:32, 14:07 | по рабочим |
| 40 | Новосибирск-Главный → Искитим | 11:00, 13:02 | по выходным по 30 августа |
| 41 | Новосибирск-Главный → Искитим | 16:05, 18:51,м21:03, 22:33 | ежедневно |
| 42 | Новосибирск-Главный → Каргат | 09:43 | ежедневно |
| 43 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 08:35, 11:14, 19:30, 21:28 | ежедневно |
| 44 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 10:40 | по выходным |
| 45 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 16:00 | по рабочим |
| 46 | Новосибирск-Главный → Курундус | 16:37, 21:12 | ежедневно |
| 47 | Новосибирск-Главный → Ложок | 17:23 | по рабочим |
| 48 | Новосибирск-Главный → Мошково | 08:04 | по выходным |
| 49 | Новосибирск-Главный → Мошково | 12:15 | ежедневно |
| 50 | Новосибирск-Главный → Мошково | 15:05 | по рабочим |
| 51 | Новосибирск-Главный → Ояш | 10:20 | по выходным |
| 52 | Новосибирск-Главный → Ояш | 15:05 | по выходным |
| 53 | Новосибирск-Главный → Ояш | 17:44 | ежедневно |
| 54 | Новосибирск-Главный → Сокур | 07:36,13:44 | ежедневно |
| 55 | Новосибирск-Главный → Сокур | 08:13 | по понедельникам и четвергам |
| 56 | Новосибирск-Главный → Сокур | 08:59 | кроме понед. и четв. |
| 57 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 06:37 | ежедневно |
| 58 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 08:41, 13:16 | ежедневно |
| 59 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 11:12 | по выходным |
| 60 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 12:13 | по вторникам и пятницам |
| 61 | Новосибирск-Главный → Черепаново | 05:16, 06:55, 09:54, 12:24, 15:00, 17:00, 17:56, 19:58 | ежедневно |
| 62 | Новосибирск-Главный → Чулымская | 07:13, 13:26, 18:26, 20:29 | ежедневно |
| 63 | Ояш → Новосибирск-Главный | 06:49, 21:25 | ежедневно |
| 64 | Ояш → Новосибирск-Главный | 18:42 | по выходным |
| 65 | Сокур → Новосибирск-Главный | 11:08, 12:32, 17;22 | ежедневно |
| 66 | Тогучин → Новосибирск-Главный | 12:12, 17:42, 19:18 | ежедневно |
| 67 | Тогучин → Новосибирск-Главный | 14:15 | по выходным |
| 68 | Черепаново → Новосибирск-Главный | 07:26, 08:50, 10:24, 12:00, 14:04, 16:33, 19:10, 20:54 | ежедневно |
| 69 | Чулымская → Новосибирск-Главный | 07:37, 14:29, 19:26 | ежедневно |

Загрузка главного хода Транссибирской железнодорожной магистрали – 100% и более. В связи с этим увеличение интенсивности движения пригородных поездов по существующей железнодорожной инфраструктуре (без строительства дополнительных главных путей) на главном ходу движения грузовых поездов представляется затруднительным.

На территории г. Новосибирска имеется еще несколько железнодорожных вокзалов на железнодорожных станциях:

- Новосибирск-Восточный;

- Новосибирск-Западный;

- Новосибирск-Южный;

- Сеятель.

Они обслуживают преимущественно пассажиропотоки пригородных поездов. Схема расположения пригородных железнодорожных станций с указанием пассажирооборота представлена на рисунке 1.19.

Рисунок 1.19 – Схема расположения пригородных железнодорожных станций с указанием пассажирооборота

Пригородный железнодорожный транспорт имеет конкурентные цены на билеты. Например, проезд из Новосибирска до г. Барабинск на пригородном поезде обойдется в 239 руб., а самый дешевый вариант на автобусе 720 руб., при этом время в пути на автобусе и электричке одинаковое - около 4 часа 30 мин. Однако, электричка отправляется из Новосибирска в Барабинск только 2 раза в сутки (в 06:25 и 15:06), а автобусы в течение дня отправляются с различных автостанций в г Новосибирске 7 раз (по различным маршрутам, проходящим через Барабинск).

В связи с преимуществом электричек по стоимости проезда, пассажиропоток на пригородных поездах в сообщении с населенными пунктами, имеющими пригородное железнодорожное сообщение и доступно расположенные железнодорожные станции, превышает пассажиропоток на автобусах межмуниципальных маршрутов по аналогичным направлениям.

### 1.2 Обслуживание пассажирским транспортом общего пользования в межрегиональном сообщении

1.2.1 Воздушный транспорт

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И.Покрышкина (далее – аэропорт Толмачево) является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения, расположен в 17 км от центра г. Новосибирска на территории городского округа г. Обь. Аэропорт Толмачево является крупнейшим транзитным узлом на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэропорт является крупным региональным воздушным узлом, и обслуживает не только Новосибирскую область, но и близлежащие регионы – Томскую область, Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай. В зоне его обслуживания проживает примерно 9 млн. человек.

Аэропорт Толмачево располагает двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП). По техническим характеристикам летное поле относится к аэродромам класса А, позволяет принимать все существующие типы воздушных судов.

Взлетно-посадочная полоса 07/25 имеет длину 3597 метров и ширину 60 метров, выполнена из асфальтобетона, сертифицирована по I категории ICAO.

Взлетно-посадочная полоса 16/34 введена в эксплуатацию в 2010 году, имеет цементобетонное покрытие. Ее длина 3602 метра, ширина 45 метров, с обоих курсов обеспечивает посадки воздушных судов, сертифицирована по I категории ICAO (60 м х 800 м), может обеспечивать посадки воздушных судов по II категории ICAO (30 м х 350 м). Характеристики радиотехнического и светосигнального оборудования, оснащение полосы позволяют обеспечивать производство посадки воздушных судов в сложных метеоусловиях, что делает аэропорт Толмачево практически всепогодным.

Пропускная способность аэропорта Толмачево (при условии работающих двух ВПП) — 40 взлётно-посадочных операций в час. Аэропорт имеет 61 место для стоянки ВС, 16 из них оборудованы централизованной заправочной системой.

В 2015 г. была проведена модернизация аэровокзального комплекса: два бывших терминала А и В были реконструированы в единый терминал, получивший сектора А и В для внутренних воздушных линий и международных воздушных линий соответственно. Пропускная способность аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево составляет 3100 пассажиров/час: 1800 пассажиров/час на внутренних авиалиниях и 1300 пассажиров/час — на международных авиалиниях. При этом аэропорт Толмачево – крупнейший транзитный ХАБ в сибирском регионе – доля трансфертных пассажиров составляет 20%, и прогнозируется увеличение этой доли до 50%.

Схема терминалов аэропорта Толмачево и привокзальной площади представлена на рисунке 1.20.

Рисунок 1.20 – Схема терминалов аэропорта «Толмачево» и привокзальной площади

Информация о пассажиропотоке в аэропорту «Толмачево» представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Информация о пассажиропотоке в аэропорту «Толмачево» (источник – годовые отчеты ОАО «Аэропорт Толмачево»)

| Год | Всего пассажиров | Измен. | Внутренние | Международные | Самолёто- вылеты | Грузы и почта, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4 097 490 | +10,6 % | 3 017 226 | 1 080 264 | 21 888 | 24 882 |
| 2017 | 5 007 302 | +22,2 % | 3 550 375 | 1 456 927 | 25 088 | 29 441 |
| 2018 | 5 909 078 | +18,0 % | 4 281 799 | 1 627 279 | 29 390 | 31 933 |
| 2019 | 6 747 151 | +14,2 % | 4 903 212 | 1 843 939 | н.д. | н.д. |

Собственник аэропорта «Толмачево» ООО «Новапорт Холдинг» планирует приступить к реконструкции аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий. Планируется строительство первой очереди нового терминала площадью 56 тыс. кв. м, сумма контракта составляет 13,672 млрд. рублей. Полная стоимость строительства нового терминала (с учетом 2-й очереди) – 20 млрд. рублей.

Рисунок 1.21 – Эскиз здания нового терминала в аэропорту «Толмачево»

Ведутся работы по реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. Окончание работ – конец 2021 г. Стоимость работ – 3,6 млрд. рублей.

Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) в аэропорту «Толмачево» планируется начать в 2021 г., завершение работ планируется в 2024 г. Ориентировочная стоимость реконструкции ВПП-1 составит 4 млрд. рублей, с учетом аэродромной инфраструктуры – 16,6 млрд. рублей.

1.2.2 Железнодорожный транспорт в межрегиональном сообщении

В сутки железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный обслуживает 25–30 поездов дальнего следования, из них 3–5 поездов с формированием в г. Новосибирске, остальные - транзитные. Годовой пассажиропоток на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный составил в 2019 г. 4,15 млн. пасс./год. Через Новосибирск-Главный проходят поезда, следующие транзитом по маршрутам:

- Самара – Владивосток;

- Адлер – Красноярск;

- Чита – Москва;

- Москва – Новокузнецк;

- Москва – Владивосток;

- Анапа – Томск;

- Новокузнецк – Санкт-Петербург;

- Красноярск – Анапа;

- Новокузнецк – Адлер;

- Кисловодск – Новокузнецк;

- Кисловодск – Тында;

- Бийск – Томск;

- Москва – Абакан;

- Улан-Удэ – Москва;

- Новокузнецк – Нижневартовск;

- Северобайкальск – Москва;

- Новосибирск – Барнаул;

- Адлер – Барнаул;

- Новосибирск – Белгород;

- Барнаул – Северобайкальск;

- Новосибирск – Кулунда;

- Новосибирск – Новый Уренгой;

- Новосибирск – Владивосток.

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в межрегиональном и международном сообщении осуществляются преимущественно по Транссибирской магистрали.

Схема прохождения Транссибирской магистрали представлена на рисунке 1.22.

Рисунок 1.22 - Схема прохождения Транссибирской магистрали

1.2.3 Автомобильный транспорт (межрегиональные маршруты)

Перечень начальных и конечных пунктов межрегиональных маршрутов ПТОП определяется постановлением Правительства Новосибирской области от 30.10.2018г. №449-п. Информация об объектах транспортной инфраструктуры межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Информация об объектах транспортной инфраструктуры межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области

| Наименование остановочного пункта | Место нахождения |
| --- | --- |
| АС р.п. Ордынское | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Ленина, 1 |
| АС с. Кочки | 632491, Новосибирская обл., с. Кочки, ул. Революционная, 2 |
| АС п.г.т. Краснозерское | 632902, Новосибирская обл., п.г.т. Краснозерское, ул. Панарина, 25 |
| АС г. Карасук | 632861, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. МПС, 11 |
| АС с. Баган | 630770, Новосибирская обл., с. Баган, ул. Вокзальная, 22Б |
| АС г. Купино | 632735, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Железнодорожная, 26/3 |
| АС р.п. Чистоозёрное | 632720, Новосибирская обл., р.п. Чистоозёрное, ул. Вокзальная, 11 |
| АС с. Здвинск | 632951, Новосибирская обл., с. Здвинск, ул. Калинина, 39А |
| АС с. Довольное | 632450, Новосибирская обл., с. Довольное, ул. Кирова, 25 |
| АС г. Чулым | 632551, Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Чулымская, 2 |
| АС г. Каргат | 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Вокзальная, 1А |
| АС с. Убинское | 632520, Новосибирская область, с. Убинское, ул. Ленина, 37 |
| АС г. Барабинск | 632331, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Путевая, 18 |
| АС р.п. Чаны | 632201, Новосибирская обл., р.п. Чаны, ул. Победы, 32А |
| АС г. Татарск | 632122, Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Привокзальная, 5 |
| ДКП г. Искитим | 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Южный микрорайон, 54 |
| АВ «Новосибирский автовокзал-Главный» | 630010, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 37/2 |
| АВ г. Бердск | 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 52Б |
| Остановочный пункт п.г.т. Линево | п.г.т. Линево а/д Р-256 «Чуйский тракт», 75 км+032 м (справа) |
| Остановочный пункт д. Евсино | д. Евсино а/д Р-256 «Чуйский тракт», 80 км+412 м (справа) |
| Остановочный пункт г. Черепаново | г. Черепаново а/д Р-256 «Чуйский тракт», 103км+741м (справа) |
| Остановочный пункт р.п. Мошково | р.п. Мошково а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск –Кемерово – Красноярск – Иркутск, 55 км+8524 м (справа) |
| АС г. Тогучин | 633453, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Береговая, 2 |
| АС г. Болотное | 633340, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Вокзальная, 1А |
| АС п.г.т. Колывань | 633161, Новосибирская обл., п.г.т. Колывань, ул. Советская, 71 |
| ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 630004 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина (ориентир – 10 м от торгового павильона по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, 43/1, к. 1 в сторону жилого дома по адресу: ул. Ленина, 71/ул. Челюскинцев, 3) |
| ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 | 633104, Новосибирская обл., г. Обь-2, аэропорт Толмачево |
| Применяемые сокращения: АВ – автовокзал; а/д – автодорога; АС – автостанция; г. – город; д. – деревня; ДКП – диспетчерский кассовый пункт; п. – поселок; п.г.т. – поселок городского типа; р.п. – рабочий поселок; с. – село. |  |

Перечень межрегиональных автобусных маршрутов Новосибирской области представлен в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Перечень межрегиональных автобусных маршрутов Новосибирской области

| № марш-рута | Наименование маршрута | Наименование перевозчика | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в сутки в одном напр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | АВ г. Новосибирск – Остановочный пункт с. Артыбаш | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 590 | 1 (через день) |
| 935 | АВ г. Новосибирск – Остановочный пункт с. Артыбаш | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 614 | 1 (через день) |
| 880 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | ООО «Рубцовское ПАП» | 577 | 1 |
| 744 | АВ г. Новосибирск – АС с. Романово | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 383 | 1 (через день) |
| 744 | АВ г. Новосибирск – АС с. Романово | Общество с ограниченной ответственностью «АТП «Завьяловское» | 383 | 1 (через день) |
| 61 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | ПАО «Кожевниковское АТП» | 217 | 1 (пн, пт) |
| 597 | АВ г. Асино – АВ г. Новосибирск | ООО «АП Межобластное» | 379.8 | 1 |
| 597 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 325 | 1 |
| 572 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | Юргинское ГПАТП КО | 179 | 4 (пт, вс) |
| 572 | АВ г. Новосибирск – АВ Юргинский | ИП Башкатов Сергей Александрович | 179 | 5 (ср, пт, вс) |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | ООО «Спектр-Сервис» | 445 | 1 (через день) |
| 506 | АВ г. Новосибирск – АС г. Белокуриха | ООО «НовосибМежГортранс» | 445 | 1 (через день) |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 445 | 1 |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | ООО «Дебют» | 445 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ООО «АЛТАЙРЕГИОНТРАНС»; ИП Логинов Александр Николаевич | 362 | 1 |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ООО «Автотрейдинг+» | 362 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ИП Фаюстов Виктор Николаевич; ИП Фаюстов Александр Николаевич; ООО «Экспресс-Газель» | 362 | 2 |
| 889 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Бийск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 362 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Бийск | ИП Зудилин Николай Александрович | 362 | 2 |
| 601 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 386 | 1 |
| 601 | Новокузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | ООО «Формула» | 386 | 1 |
| 601 | Новокузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | ОАО «ПАТП №1» | 386 | 1 |
| 601 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Новокузнецкий АВ | ИП Лавриненко Валерий Викторович | 397 | 1 |
| 575 | АВ г. Барнаул – АВ г. Новосибирск | ООО «Пассажирские перевозки» | 235 | 9 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ИП Лядусов Алексей Николаевич | 235 | 1 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 235 | 6 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «НСК-АВТО» | 240 | 5 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «НовосибМежГортранс» | 235 | 1 (пн,вт,чт,пт,сб,вс) |
| 575А | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – АВ г. Барнаул | ООО «НСК-АВТО» | 235 | 4 |
| 930 | АС г. Яровое – АВ г. Новосибирск | ИП Гезов Владимир Федорович | 438 | 2 |
| 930 | АВ г. Новосибирск – АС г. Яровое | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 415 | 1 |
| 930 | АС г. Яровое – АВ г. Новосибирск | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 415 | 2 |
| 780 | АВ г. Славгород – АВ г. Новосибирск | ИП Толочина Любовь Ивановна | 405 | 1 |
| 314 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 282 | 1 |
| 932 | АС с. Кулунда – АВ г. Новосибирск | ООО «Дилижанс» | 460 | 1 (через день) |
| 932 | АВ г. Новосибирск – АС с. Михайловское | ИП Киселев Леонид Александрович | 600 | 1 (через день) |
| 545 | АВ г. Новосибирск – Топкинская АС | ИП Башкатов Сергей Александрович | 240 | 1 |
| 1669 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 282 | 1 |
| 542 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ООО «Кузбасские междугородние перевозки» | 264 | 4 |
| 542 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Козлов Николай Васильевич | 264 | 2 |
| 542 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 264 | 5 |
| 717 | АВ г. Новосибирск – АС г. Заринск | ИП Вязников Михаил Иванович | 280 | 2 |
| 717 | АВ г. Заринск – ДКП "Юго-Западная" г. Новосибирск | ООО «Перевозчик» | 293 | 2 |
| 598 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Новосибирск | ООО «АП Межобластное» | 271.8 | 4 |
| 598 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «ВЛЮМАК» | 271.8 | 5 |
| 598 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Новосибирск | ООО «Томскавтоэкспресс» | 271.8 | 2 |
| 1056 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | ООО «Рубцовское ПАП» | 577 | 1 |
| 615 | Ленинск-Кузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | Профсоюзная организация филиала Беловского ГПАТП Ленинск-Кузнецкой автоколонны общероссийского профсоюза работников АТ и ДХ | 236 | 2 (пн, пт, сб); 1 (вс) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ООО «А/к 1967-МП» | 844 | 1 (через 3 дня на 4) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 844 | 1 (через день) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ОАО «АВТОКОЛОННА 1967» | 844 | 1 (через 3 дня на 4) |
| 900 | АВ г. Новосибирск – АС с. Чемал | ООО «НовосибМежГортранс» | 578 | 1 (через день) |
| 900 | АС с. Чемал – АВ г. Новосибирск | ИП Шпилеков Василий Иванович | 578 | 1 (через день) |
| 900 | АС с. Чемал – АВ г. Новосибирск | ООО «Автотранссиб» | 608 | 2 |
| 1352 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Зудилин Николай Александрович | 271.8 | 1 |
| 1906 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | Юргинское ГПАТП КО | 179 | 1 |
| 3052 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | ООО «НСК-Авто» | 386 | 1 (через день) |
| 625 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Белово | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 275 | 3 |
| 625 | АВ г. Белово – АВ г. Новосибирск | Беловское Государственное Пассажирское Автотранспортное предприятие Кемеровской области | 275 | 2 |
| 636 | Междуреченская АС – АВ г. Новосибирск | ООО «СибАвто» | 481 | 1 (через день) |
| 636 | Междуреченская АС – АВ г. Новосибирск | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 481 | 1 (через день) |
| 710 | АВ г. Минусинск – АВ г. Новосибирск | ИП Темеров Алексей Георгиевич | 1118 | 1 (пн, ср, пт, вс) |
| 651 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | ИП Зудилин Николай Александрович | 206 | 2 |
| 651 | Каменская автостанция – АВ г. Новосибирск | ОАО «Каменское ПАТП» | 206 | 3 |
| 564 | Остановочный пункт с. Ая – АВ г. Новосибирск | ООО «Баранча» | 469 | 2 (пн, пт) |
| 505 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Горно-Алтайск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 460 | 1 (через день) |
| 739 | АС рп Благовещенка – АВ г. Новосибирск | ООО «АТП «Родинское» | 464 | 1 (кроме вс) |
| 2849 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | ИП Зудилин Николай Александрович | 298 | 1 |
| 914 | АВ г. Горно-Алтайск – АВ г. Новосибирск | ИП Гришин Юрий Петрович | 460 | 1 (через день) |
| 914 | АВ г. Горно-Алтайск – АВ г. Новосибирск | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 440 | 1 (через день) |
| 220 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «ВЛЮМАК» | 235 | 3 |
| 695 | АВ г. Новосибирск – Таштагольский АВ | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 579 | 1 |
| 1106 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 206 | 1 |
| 305 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 264 | 2 |
| 3079 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | ПАО «Кожевниковское АТП» | 217 | 1 (пн, пт) |
| 878 | АВ г. Новосибирск – АС рп Благовещенка | ИП Поляничко Ольга Васильевна | 445 | 1 (через день) |
| 878 | АВ г. Новосибирск – АС рп Благовещенка | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 445 | 1 (через день) |
| 1974 | АС г. Заринск – АВ г. Новосибирск | ООО «Перевозчик 2» | 293 | 2 |
| 524 | АВ г. Новосибирск – АС г. Колпашево | ИП Вязников Михаил Иванович | 529 | 1 (ср, пт, вс) |
| 895 | АС с. Панкрушиха – АВ г. Новосибирск | ИП Звягинцев Александр Николаевич | 243 | 1 |
| 2126 | АВ г. Новосибирск – АВ Юргинский | ИП Зудилин Николай Александрович | 179 | 1 |
| 3190 | АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" – АВ г. Красноярск | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 841 | 1 |
| 3263 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 265 | 1 |
| 3264 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 265 | 1 |
| 599 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «АП Межобластное» | 283 | 1 |
| 599 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Лядусов Алексей Николаевич | 291.8 | 3 |
| 599 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Транспортная фирма «Движение-2000» | 292.8 | 5 |
| 626 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Кемеровский АВ | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 284 | 7 |
| 626 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Кузбасские междугородние перевозки» | 298 | 1 |
| 626 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Савенков Олег Иванович | 284 | 1 |
| 756 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Таштагольский АВ | ООО «НСК-АВТО» | 255 | 1 (через день) |
| 1987 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Каменская автостанция | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 240 | 1 |
| 3060 | Новокузнецкий АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «СибАвто» | 406 | 1 (через день) |
| 2919 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Дебют» | 470 | 1 (через день) |
| 307 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 284 | 2 |
| 2121 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Спектр-Сервис» | 470 | 1 (через день) |
| 1616 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Анжеро-Судженская АС | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 380 | 1 |
| 608 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Междуреченская АС | ООО «НСК-АВТО» | 483 | 1 (через день) |
| 608 | Междуреченская АС – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 483 | 1 (через день) |
| 2122 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Дебют» | 470 | 1 (через день) |
| 2933 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Спектр-Сервис» | 470 | 1 (через день) |
| 316 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Шарков Виталий Александрович | 284 | 1 |
| 3053 | Новокузнецкий АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «НСК-Авто» | 406 | 1 (через день) |
| Транзитные маршруты |  |  |  |  |
| 784 | АВ г. Горно-Алтайск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 710 | 1 (через день) |
| 784 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Горно-Алтайск | ООО «ПАТП» | 712 | 1 (через день) |
| 753 | АВ Юргинский – АС г. Яровое | Юргинское ГПАТП КО | 594 | 1 (чт) |
| 753 | АС г. Яровое – АВ Юргинский | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 594 | 1 (пт) |
| 733 | Новокузнецкий АВ – АС г. Яровое | ОАО «ПАТП №1» | 810 | 1 (пн, ср, чт, пт, вс) |
| 733 | АС г. Яровое – Новокузнецкий АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 800 | 1 (вт, чт, вс) |
| 650 | АС г. Белокуриха – АВ Юргинский | ООО «Дебют» | 606 | 1 (через день) |
| 650 | АС г. Белокуриха – АВ Юргинский | Юргинское ГПАТП КО | 606 | 1 (через день) |
| 643 | АВ г. Барнаул – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «Алтайский Перевозчик» | 545 | 1 (через день) |
| 643 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Барнаул | ООО «АП Межобластное» | 558 | 1 (через день) |
| 641 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Барнаул | ООО «АП Межобластное» | 502 | 1 (через день) |
| 641 | АВ г. Барнаул – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «Пассажирские перевозки» | 498 | 1 (через день) |
| 729 | Кемеровский АВ – АС г. Яровое | ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237» | 679 | 1 (вт, чт, сб) |
| 729 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 665 | 1 (пн, ср, пт) |
| 729 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 665 | 1 (пн, ср, пт) |
| 2284 | Кемеровский АВ – АС с. Завьялово | ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237» | 607 | 1 |
| 311 | Кемеровский АВ – АС г. Яровое | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 691 | 1 (через день) |
| 752 | АС г. Яровое – Прокопьевская АС | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 769 | 1 (пт) |
| 752 | Прокопьевская АС – АС г. Яровое | Киселевское ГПАП | 769 | 1(пт) |
| 602 | КДП г. Томск – АВ г. Омск | ООО «АП Межобластное» | 971 | 1 (пн, пт) |
| 601 | АС г. Яровое – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 704 | 1 (вт, чт, сб) |
| 754 | АС г. Яровое – Междуреченская АС | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 874 | 1 (вс) |
| 754 | Междуреченская АС – АС г. Яровое | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 874 | 1 (сб) |
| 783 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АС г. Белокуриха | ООО «ПАТП» | 704 | 2 (через день) |
| 312 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 691 | 1 (через день) |
| 715 | АС г. Яровое – АВ г. Омск | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 581 | 1 |
| 1964 | АВ г. Барнаул – Остановочный пункт с. Артыбаш | ИП Третьяков Евгений Григорьевич | 430 | 1 |
| 949 | АВ г. Барнаул – пгт Шерегеш | ООО «Проф-Транс+» | 520 | 1 |

Схема межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области представлена на рисунке 1.23.

Рисунок 1.23 - Схема межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области

1.3 Автомобильные дороги Новосибирской области

Общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения Новосибирской области составляет по состоянию на 2020 г. 13 534,855 км.

По территории Новосибирской области походит четыре автомобильных дороги федерального значения:

- Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с обходами г. Омска и г. Новосибирска, протяженность по территории Новосибирской области 513,689 км, техническая категория II, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск с обходом г. Кемерово, подъездом к г. Томску с обходом г. Юрги, протяженность по территории Новосибирской области 107,896 км, техническая категория II, III, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, протяженность по территории Новосибирской области 106,414 км, техническая категория I, II, III, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-254 «Иртыш» на участке северного обхода г. Новосибирска – 76,432 км, покрытие асфальтобетон и цементобетон.

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Новосибирской области, составляет 804,431 км, из них I-категории – 53,478 км, II-категории – 750,953 км. На них имеется 53 мостовых сооружения общей протяженностью 4,8 тыс. п.м, 2 надземных пешеходных перехода протяженностью 150,7 п.м.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области – 12 730,424 км, из них 10715,77 км – с твердым покрытием различных типов, 2014,66 км – грунтовые (в основном дороги межмуниципального значения).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет в Новосибирской области 115 км/1000 кв. км.

Перечень автомобильных дорог регионального значения Новосибирской области представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Перечень автомобильных дорог регионального значения Новосибирской области

| № п/п | индекс и значение | Наименование дороги | Протяженность в границах субъекта, км | Техническая категория | Основные виды покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-05 | Здвинск - Барабинск | 61,319 | III | а/б, щебень |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-23 | Барабинск - Куйбышев | 9,853 | III | а/б |
| 3 | 50 ОП РЗ 50К-25 | 1151 км а/д "Р-254" - Барабинск | 3,017 | II | а/б |
| 4 | 50 ОП РЗ 50К-16 | 130 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак | 24,493 | III | а/б, щебень |
| 5 | 50 ОП РЗ 50К-02 | Чаны - Венгерово – Кыштовка | 33,914 | III | а/б |
| 6 | 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | 24,132 | III | щебень |
| 7 | 50 ОП РЗ 50К-14 | 105 км а/д "Р-256" - Сузун | 44,995 | III | а/б |
| 8 | 50 ОП РЗ 50К-15 | 105 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино | 33,517 | III | а/б |
| 9 | 50 ОП РЗ 50К-36 | Чулым - Ужаниха - Базово | 70,634 | IV | ц/б, а/б, щебень |
| 10 | 50 ОП РЗ 50К-30 | 103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района) | 72,848 | IV,V | щебень |
| 11 | 50 ОП РЗ 50К-37 | Подъезд к г. Чулыму | 6,632 | III | а/б |
| 12 | 50 ОП РЗ 50К-07 | Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | 84,851 | IV | а/б, щебень |
| 13 | 50 ОП РЗ 50К-08 | 60 км а/д "К-09" - Довольное | 52,396 | III | а/б, щебень |
| 14 | 50 ОП РЗ 50К-09 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | 5,800 | III | щебень |
| 15 | 50 ОП РЗ 50К-27 | 296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района) | 38,951 | IV,V | а/б, щебень, грунтовые |
| 16 | 50 ОП РЗ 50К-13 | 54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции | 68,964 | III, V | ц/б, а/б, щебень |
| 17 | 50 ОП РЗ 50К-28 | 71 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) | 1,147 | IV | а/б |
| 18 | 50 ОП РЗ 50К-29 | Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) | 42,225 | IV | а/б, щебень, грунтовые |
| 19 | 50 ОП РЗ 50К-39 | 52 км а/д "Р-256" - Искитим | 3,188 | III | а/б |
| 20 | 50 ОП РЗ 50К-01 | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | 16,695 | III | а/б, щебень, грунтовые |
| 21 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ) | 95,432 | III, IV | а/б |
| 22 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ) на участке 384,02 км - 385,304 км | 1,284 | III | а/б |
| 23 | 50 ОП РЗ 50К-32 | 388 км а/д "К-17р" - Калачи - Октябрьское - гр. Казахстана | 43,649 | III | а/б |
| 24 | 50 ОП РЗ 50К-33 | 3 км а/д "К-32" - Михайловка - гр. Алтайского кр. | 16,572 | IV,V | а/б, щебень, грунтовые |
| 25 | 50 ОП РЗ 50К-01 | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | 46,373 | III | а/б, щебень |
| 26 | 50 ОП РЗ 50К-08 | 60 км а/д "К-09" - Довольное | 7,921 | III | щебень |
| 27 | 50 ОП РЗ 50К-09 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | 74,470 | III | а/б, щебень |
| 28 | 50 ОП РЗ 50К-35 | 1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный) | 7,001 | III | а/б |
| 29 | 50 ОП РЗ 50К-11 | 1413 км а/д " Р-254" - Колывань | 16,682 | III | а/б, щебень |
| 30 | 50 ОП РЗ 50К-12 | Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) | 4,698 | II | а/б |
| 31 | 50 ОП РЗ 50К-09 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | 15,000 | III | а/б, щебень |
| 32 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 80,579 | III | а/б |
| 33 | 50 ОП РЗ 50К-12 | Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) | 86,118 | II, III | ц/б, а/б |
| 34 | 50 ОП РЗ 50К-11 | 1413 км а/д " Р-254" - Колывань | 20,660 | III | а/б, щебень |
| 35 | 50 ОП РЗ 50К-10 | Краснозерское - Половинное | 32,865 | III | а/б |
| 36 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 88,700 | III | а/б |
| 37 | 50 ОП РЗ 50К-27 | 296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района) | 31,739 | IV | щебень, грунтовые |
| 38 | 50 ОП РЗ 50К-01 | 992 км а/д " Р-254" - Купино - Карасук | 60,488 | III, IV | а/б, щебень |
| 39 | 50 ОП РЗ 50К-06 | Здвинск - 157км а/д "К-01" | 51,960 | III, IV | щебень |
| 40 | 50 ОП РЗ 50К-04 | Куйбышев - Северное | 56,582 | III | а/б |
| 41 | 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | 65,858 | III | а/б, щебень |
| 42 | 50 ОП РЗ 50К-23 | Барабинск - Куйбышев | 0,261 | III | а/б |
| 43 | 50 ОП РЗ 50К-02 | Чаны - Венгерово - Кыштовка | 38,936 | III | а/б |
| 44 | 50 ОП РЗ 50К-15 | 105 км а/д " Р-256" - Черепаново - Маслянино | 26,229 | III | а/б |
| 45 | 50 ОП РЗ 50К-21 | 127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино | 56,029 | IV | а/б, щебень |
| 46 | 50 ОП РЗ 50К-12 | Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) | 15,396 | II | а/б |
| 47 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 43,334 | II | а/б |
| 48 | 50 ОП РЗ 50К-19р | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) км 12+000-км 17+243, км 18+984-км 34+771 | 21,030 | II | а/б |
| 49 | 50 ОП РЗ 50К-19р | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) км 17+243-км 18+984 | 1,741 | II | а/б |
| 50 | 50 ОП РЗ 50К-24 | Новосибирск - аэропорт Толмачево | 1,245 | II | а/б |
| 51 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 111,229 | II, III | а/б |
| 52 | 50 ОП РЗ 50К-18р | 120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО) | 15,860 | III | а/б |
| 53 | 50 ОП РЗ 50К-18р | 118 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби на участке Кирза-гр.Алтайского края (в т.ч. подъезд к с. Спирино 1,156 км) | 10,491 | III,IV | а/б, щебень |
| 54 | 50 ОП РЗ 50К-18р | 118 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби на участке Кирза-гр.Алтайского края (в т.ч. подъезд к д. Антоново 1,800 км и подъезд к с.Усть-Алеус 2,140 км) | 14,260 | III,IV | а/б, щебень |
| 55 | 50 ОП РЗ 50К-18р | 118 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби на участке Кирза-гр.Алтайского края | 6,550 | III | а/б |
| 56 | 50 ОП РЗ 50К-18р | 120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО) | 3,849 | IV | щебень |
| 57 | 50 ОП РЗ 50К-30 | 103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района) | 39,473 | IV, V | а/б, щебень, грунтовые |
| 58 | 50 ОП РЗ 50К-04 | Куйбышев - Северное | 57,506 | III | ц/б, а/б |
| 59 | 50 ОП РЗ 50К-26 | Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района) | 57,616 | IV | а/б, щебень, грунтовые |
| 60 | 50 ОП РЗ 50К-14 | 105 км а/д " Р-256" - Сузун | 39,210 | III | а/б |
| 61 | 50 ОП РЗ 50К-29 | Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) | 82,525 | IV | а/б, щебень, грунтовые |
| 62 | 50 ОП РЗ 50К-01 | 992 км а/д " Р-254" - Купино - Карасук | 39,074 | IV | щебень, грунтовые |
| 63 | 50 ОП РЗ 50К-20 | Усть-Тарка - Татарск | 36,163 | III | а/б |
| 64 | 50 ОП РЗ 50К-31 | 998 км а/д " Р-254"- г. Татарск | 9,909 | III | а/б |
| 65 | 50 ОП РЗ 50К-16 | 130 км а/д " Р-255" - Тогучин - Карпысак | 86,074 | III, IV | а/б, щебень |
| 66 | 50 ОП РЗ 50К-19Р | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 111,686 | III | а/б |
| 67 | 50 ОП РЗ 50К-21 | 127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино | 37,800 | IV | щебень |
| 68 | 50 ОП РЗ 50К-38 | Тогучин - Степногутово | 59,162 | IV | а/б, щебень |
| 69 | 50 ОП РЗ 50К-28 | 71 км а/д " Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) | 52,896 | IV, V | а/б, щебень |
| 70 | 50 ОП РЗ 50К-34 | 1234 км а/д " Р-254" - Убинское | 9,764 | III | ц/б, а/б |
| 71 | 50 ОП РЗ 50К-02 | Чаны - Венгерово - Кыштовка | 83,924 | III | а/б |
| 72 | 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | 61,557 | III, IV | а/б, щебень |
| 73 | 50 ОП РЗ 50К-26 | Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района) | 83,071 | IV | щебень, грунтовые |
| 74 | 50 ОП РЗ 50К-20 | Усть-Тарка - Татарск | 11,327 | III | а/б |
| 75 | 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | 74,698 | III, IV | а/б, щебень, грунтовые |
| 76 | 50 ОП РЗ 50К-06 | Здвинск - 157 км а/д "К-01" | 51,656 | III, IV | а/б, щебень |
| 77 | 50 ОП РЗ 50К-07 | Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | 55,186 | IV | а/б, щебень |
| 78 | 50 ОП РЗ 50К-05 | Здвинск - Барабинск | 28,421 | III | а/б, щебень |
| 79 | 50 ОП РЗ 50К-24 | Новосибирск - аэропорт Толмачево | 4,132 | II | а/б |
| 80 | 50 ОП РЗ 50К-12 | Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) | 0,717 | II | а/б |
| 81 | 50 ОП РЗ 50К-24 | Новосибирск - аэропорт Толмачево | 1,706 | II | а/б |

Схема автомобильных дорог Новосибирской области федерального и регионального значения представлена на рисунке 1.24.

Рисунок 1.24 – Схема автомобильных дорог Новосибирской области федерального и регионального значения

Детально технические характеристики сети автомобильных дорог регионального значения с указанием протяженности участков с различным типом дорожного покрытия и разбивкой по муниципальным районам Новосибирской области представлены в таблице 1.14, характеристики сети дорог межмуниципального значения – в таблице 1.15, общая характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с разбивкой по муниципальным районам Новосибирской области представлена в таблице 1.16.

Таблица 1.14 - Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области регионального значения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | ч/щ | Щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 46,373 | 46,373 |  | 32,962 | 13,411 |  |  |  |  |  | 46,373 |  |  |
| Барабинский | 74,12 | 74,12 |  | 26,612 | 47,508 |  |  |  |  | 2,948 | 71,172 |  |  |
| Болотнинский | 24,493 | 24,493 |  | 16,418 |  | 8,075 |  |  |  |  | 24,493 |  |  |
| Венгеровский | 228,552 | 228,552 |  | 90,376 |  | 117,055 |  | 21,121 |  |  | 142,924 | 64,507 |  |
| Доволенский | 184,866 | 184,866 |  | 37,453 | 46,761 | 93,955 |  | 6,697 |  |  | 61,387 | 104,989 | 11,793 |
| Здвинский | 135,263 | 135,263 |  | 33,483 | 25,181 | 76,599 |  |  |  |  | 40,005 | 95,258 |  |
| Искитимский | 162,123 | 162,123 | 42,990 | 63,178 |  | 14,040 | 41,915 |  |  |  | 59,898 | 90,670 | 11,555 |
| Карасукский | 124,513 | 124,513 |  | 104,694 | 2,422 | 5,705 |  | 11,692 |  |  | 102,609 | 7,739 | 2,473 |
| Каргатский | 86,264 | 86,264 |  | 53,877 | 32,387 |  |  |  |  |  | 86,264 |  |  |
| Колыванский | 106,797 | 106,797 | 20,390 | 59,039 |  | 17,368 |  |  |  | 13,326 | 93,471 |  |  |
| Коченевский | 22,087 | 22,087 |  | 7,643 |  | 14,444 |  |  |  | 5,405 | 16,682 |  |  |
| Кочковский | 95,520 | 95,520 |  | 91,531 | 3,989 |  |  |  |  |  | 95,520 |  |  |
| Краснозерский | 153,610 | 153,610 |  | 121,548 |  | 32,062 |  |  |  |  | 121,548 | 32,062 |  |
| Куйбышевский | 122,701 | 122,701 |  | 62,946 |  | 59,755 |  |  |  |  | 122,701 |  |  |
| Купинский | 112,448 | 112,448 |  | 37,030 | 1,965 | 73,453 |  |  |  |  | 51,894 | 60,554 |  |
| Кыштовский | 38,936 | 38,936 |  | 38,936 |  |  |  |  |  |  | 38,936 |  |  |
| Маслянинский | 82,258 | 82,258 |  | 66,323 | 2,119 | 13,816 |  |  |  |  | 26,229 | 56,029 |  |
| Мошковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирский | 81,420 | 81,420 |  | 81,420 |  |  |  |  |  | 81,420 |  |  |  |
| Ордынский | 196,627 | 196,627 |  | 173,003 |  | 20,626 |  | 2,998 |  | 59,000 | 94,294 | 23355 | 16,777 |
| Северный | 115,122 | 115,122 | 1,700 | 57,193 |  | 42,014 |  | 14,215 |  |  | 57,506 | 43,401 |  |
| Сузунский | 121,482 | 121,482 |  | 72,571 |  | 31,701 | 17,210 |  |  |  | 39,210 | 82,272 |  |
| Татарский | 85,121 | 85,121 |  | 46,047 |  | 32,528 | 6,546 |  |  |  | 46,047 | 39373 |  |
| Тогучинский | 347,618 | 347,618 |  | 183,713 | 44,630 | 119,275 |  |  |  |  | 168,687 | 169,696 | 9,235 |
| Убинский | 9,723 | 9,723 | 3,004 | 6,719 |  |  |  |  |  |  | 9,723 |  |  |
| Усть-Таркский | 86,025 | 86,025 |  | 18,344 |  | 60,468 |  | 7,213 |  |  | 64,109 | 14,703 |  |
| Чановский | 58,046 | 58,046 |  | 33,914 |  | 24,132 |  |  |  |  | 55,056 | 2,990 |  |
| Черепановский | 78,485 | 78,485 |  | 78,485 |  |  |  |  |  |  | 78,485 |  |  |
| Чистоозерный | 81,403 | 81,403 |  | 36,878 |  | 16,795 | 27,730 |  |  |  | 36,878 | 44,525 |  |
| Чулымский | 150,085 | 150,085 | 0,656 | 36,001 |  | 113,428 |  |  |  |  | 6,603 | 138,880 | 4,602 |
| г. Новосибирск | 2,423 | 2,423 |  | 2,423 |  |  |  |  |  | 2,423 |  |  |  |
| г. Обь | 4,132 | 4,132 |  | 4,132 |  |  |  |  |  | 4,132 |  |  |  |
| Итого: | 3218,636 | 3218,636 | 68,740 | 1784,892 | 220,373 | 987,294 | 93,401 | 63,936 |  | 168,654 | 1858,704 | 1070,907 | 56,435 |

Таблица 1.15 – Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области межмуниципального значения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Твердое покрытое, км | В том числе по топам покрытая, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | чш | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 362,344 | 276,076 |  | 5,726 | 3,867 | 147,237 | 119,246 | 86,268 |  |  | 3,724 | 206,748 | 65,604 |
| Барабинский | 344,740 | 335,874 |  | 29,489 | 59,163 | 223,224 | 23,998 | 8,866 |  |  | 1,464 | 233,584 | 100,826 |
| Болотнинский | 242,834 | 240,343 |  | 42,147 | 1,932 | 501ТЗ | 115,651 | 2,491 |  |  | 19,854 | 182,473 | 38,016 |
| Венгеровский | 262,240 | 106,780 |  | 3,373 | 7,958 | 66,99 | 28,459 | 155,460 |  |  | 1,814 | 80,855 | 24,111 |
| Доволенский | 216,791 | 153,350 |  | 1,406 |  | 147,305 | 4,639 | 63,441 |  |  |  | 89,241 | 64,109 |
| Здвинский | 364,684 | 220,935 |  | 1,447 | 0,629 | 218,341 | 0,518 | 143,749 |  |  |  | 171,283 | 49,652 |
| Искитимский | 340,117 | 340,117 | 19,324 | 42,086 | 8,747 | 111,639 | 158,321 |  |  |  |  | 272,589 | 67,528 |
| Карасукский | 368,343 | 283,557 |  | 150,254 |  | 132,834 | 0,469 | 84,786 |  |  | 4,378 | 162,035 | 117,144 |
| Каргатский | 289,115 | 261,460 |  | 14,100 | 16,744 | 230,616 |  | 27,655 |  |  |  | 169,179 | 92,281 |
| Колыванский | 285,940 | 265,089 | 1,048 | 12,193 |  | 23П72 | 20,676 | 20,851 |  |  | 1,635 | 247329 | 16,025 |
| Коченевский | 284,675 | 249,339 | 2,547 | 22,338 | 0,656 | 198,866 | 24,932 | 35,336 |  |  | 4,977 | 222,834 | 21,528 |
| Кочковский | 136,765 | 106,022 | 0,908 | 10,574 | 45,133 | 42190 | 7,117 | 30,743 |  |  | 3,546 | 76,037 | 26,439 |
| Краснозерский | 337,122 | 259,456 |  | 26,972 | 19,338 | 212,149 | 0,997 | 77,666 |  |  |  | 221,458 | 37,998 |
| Куйбышевский | 475,727 | 345,917 |  | 7,155 | 22,477 | 245,016 | 71,269 | 129,810 |  |  |  | 182,769 | 163,148 |
| Купинский | 510,059 | 273,420 |  | 22,092 |  | 206,867 | 44,461 | 236,639 |  |  | 21,292 | 151,283 | 100,845 |
| Кыштовский | 390,774 | 179,718 |  | 1,828 |  | 115,072 | 62,818 | 211,056 |  |  |  | 163,259 | 16,459 |
| Маслянинский | 188,316 | 188,316 |  | 102,576 | 21,143 | 34,907 | 29,690 |  |  |  |  | 158,294 | 30,022 |
| Мошковский | 281,666 | 281,666 | 0,397 | 116,288 |  | 48,361 | 116,620 |  |  | 5,118 | 10,671 | 244,606 | 21,271 |
| Новосибирский | 241,477 | 241,477 | 18,337 | 183,993 | 7,538 | ЗТЮ9 |  |  | 7,882 | 13,244 | 52,239 | 160,751 | 7,361 |
| Ордынский | 289,812 | 272,826 |  | 34,983 |  | 212,397 | 25,446 | 16,969 |  |  |  | 257,933 | 14,893 |
| Северный | 218,121 | 171,554 |  | 5,214 |  | 166,34 |  | 46,567 |  |  | 2,237 | 115,405 | 53,912 |
| Сузунский | 231,146 | 205,586 | 0,391 | 55,482 |  | 149,713 |  | 25,560 |  |  |  | 203,986 | 1,600 |
| Татарский | 503,316 | 429,422 | 1,697 | 44,742 | 4,234 | 312,041 | 66,708 | 73,894 |  |  |  | 308,225 | 121,197 |
| Тогучинский | 348,084 | 348,084 | 4,321 | 38,978 | 53,335 | 172,031 | 79,419 |  |  |  | 4,321 | 282,580 | 61,183 |
| Убинский | 347,159 | 275,873 |  | 9,147 |  | 219,236 | 47,490 | 71,286 |  |  |  | 212,702 | 63,171 |
| Усть-Таркский | 369,896 | 198,317 |  | 52,952 |  | 145,104 | 0,261 | 171,579 |  |  |  | 109,190 | 89,127 |
| Чановский | 437,264 | 404,748 | 0,216 | 35,178 |  | 356,261 | 13,093 | 32,516 |  |  | 11,468 | 336,105 | 57,175 |
| Черепановский | 221,949 | 221,949 | 29, | 59,300 |  | 127,403 | 3,503 |  |  |  | 17135 | 180,453 | 23,560 |
| Чистоозерный | 319,827 | 213,060 |  | 17,089 |  | 180,107 | 15,864 | 106,767 |  |  | 8,988 | 124,747 | 79,325 |
| Чулымский | 296,817 | 206,069 | 2,339 |  |  | 188,312 | 15,418 | 90,748 |  |  |  | 171,195 | 34,874 |
| г. Новосибирск | 4,668 | 4,668 |  | 4,668 |  |  |  |  | 0,273 |  | 0,789 | 3,606 |  |
| г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9511,788 | 7561,068 | 83,268 | 1153,770 | 272,894 | 4954,053 | 1097,083 | 1950,720 | 8,155 | 18,362 | 171,333 | 5702,834 | 1660,384 |

Таблица 1.16 – Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения

| Наименование дорог | Протяженностъ, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытая, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | ч/ш | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 408,717 | 322,449 |  | 38,688 | 17,278 | 147,237 | 119,246 | 86,263 |  |  | 50,097 | 206,743 | 65,604 |
| Барабинский | 418,860 | 409,994 |  | 56,101 | 106,671 | 223,224 | 23,993 | 3,866 |  | 2,948 | 72,636 | 233,584 | 100,826 |
| Болотнинский | 267,327 | 264,836 |  | 58,565 | 1,932 | 88,683 | 115,651 | 2,491 |  |  | 44,347 | 182,473 | 38,016 |
| Венгеровский | 490,792 | 314,211 |  | 93,749 | 7,958 | 134,045 | 23,459 | 176,581 |  |  | 144,738 | 145,362 | 24,111 |
| Доволенский | 401,657 | 331,519 |  | 38,859 | 46,761 | 241,260 | 4,639 | 70,138 |  |  | 61,387 | 194,230 | 75,902 |
| Здвинский | 499,947 | 356,198 |  | 34,930 | 25,810 | 294,940 | 0,518 | 143,749 |  |  | 40,005 | 266,541 | 49,652 |
| Искитимский | 502,240 | 502,240 | 62,314 | 105,264 | 8,747 | 125,679 | 200,236 |  |  |  | 59,893 | 363,259 | 79,033 |
| Карасукский | 492,856 | 396,378 |  | 254,948 | 2,422 | 138,539 | 0,469 | 96,478 |  |  | 106,987 | 169,774 | 119,617 |
| Каргатский | 375,379 | 347,724 |  | 67,977 | 49,131 | 230,616 |  | 27,655 |  |  | 36,264 | 169,179 | 92,281 |
| Колыванский | 392,737 | 371,886 | 21,438 | 81,232 |  | 248,540 | 20,676 | 20,851 |  | 13,326 | 95,106 | 247,429 | 16,025 |
| Коченевский | 306,762 | 271,426 | 2,547 | 29,981 | 0,656 | 213,310 | 24,932 | 35,336 |  | 5,405 | 21,659 | 222,334 | 21,528 |
| Кочковский | 232,285 | 201,542 | 0,908 | 102,105 | 49,122 | 42,290 | 7,117 | 30,743 |  |  | 99,066 | 76,037 | 26,439 |
| Краснозерский | 490,732 | 413,066 |  | 148,520 | 19,338 | 244,211 | 0,997 | 77,666 |  |  | 121,548 | 253,520 | 37,993 |
| Куйбышевский | 598,428 | 468,618 |  | 70,101 | 22,477 | 304,771 | 71,269 | 129,810 |  |  | 122,701 | 182,769 | 163,148 |
| Купинский | 622,507 | 385,868 |  | 59,122 | 1,965 | 280,320 | 44,461 | 236,639 |  |  | 73,136 | 211,837 | 100,845 |
| Кыштовский | 429,710 | 218,654 |  | 40,764 |  | 115,072 | 62,818 | 211,056 |  |  | 33,936 | 163,259 | 16,459 |
| Маслянинский | 270,574 | 270,574 |  | 168,899 | 23,262 | 48,723 | 29,690 |  |  |  | 26,229 | 214,323 | 30,022 |
| Мошковский | 281,666 | 281,666 | 0,397 | 116,288 |  | 48,361 | 116,620 |  |  | 5,118 | 10,671 | 244,606 | 21,271 |
| Новосибирский | 322,897 | 322,897 | 18,337 | 265,413 | 7,538 | 31,609 |  |  | 7,882 | 94,664 | 52,239 | 160,751 | 7,361 |
| Ордынский | 486,439 | 466,455 |  | 207,986 |  | 233,023 | 25,446 | 19,984 |  | 59,000 | 94,294 | 281,491 | 31,670 |
| Северный | 333,243 | 272,461 | 1,700 | 62,407 |  | 203,354 |  | 60,782 |  |  | 59,743 | 158,306 | 53,912 |
| Сузунский | 352,628 | 327,068 | 0,391 | 128,053 |  | 131,414 | 17,210 | 25,560 |  |  | 39,210 | 236,253 | 1,600 |
| Татарский | 588,437 | 514,543 | 1,697 | 90,789 | 4,234 | 344,569 | 73,254 | 73,894 |  |  | 46,047 | 347,299 | 121,197 |
| Тогучинский | 695,702 | 695,702 | 4,321 | 222,691 | 97,965 | 291,306 | 79,419 |  |  |  | 173,003 | 452,276 | 70,413 |
| Убинский | 356,882 | 285,596 | 3,004 | 15,866 |  | 219,236 | 47,490 | 71,236 |  |  | 9,723 | 212,702 | 63,171 |
| Усть-Таркский | 455,921 | 277,129 |  | 71,296 |  | 205,572 | 0,261 | 178,792 |  |  | 64,109 | 123,393 | 39,127 |
| Чановский | 495,310 | 462,794 | 0,216 | 69,092 |  | 380,393 | 13,093 | 32,516 |  |  | 66,524 | 339,095 | 57,175 |
| Черепановский | 300,434 | 300,434 | 31,743 | 137,785 |  | 127,403 | 3,503 |  |  |  | 96,421 | 130,453 | 23,560 |
| Чистоозерный | 401,230 | 294,463 |  | 53,967 |  | 196,902 | 43,594 | 106,767 |  |  | 45,366 | 169,272 | 79,325 |
| Чулымский | 446,902 | 356,154 | 2,995 | 36,001 |  | 301,740 | 15,418 | 90,743 |  |  | 6,603 | 310,075 | 39,476 |
| г. Новосибирск | 7,091 | 7,091 |  | 7,091 |  |  |  |  | 0,273 | 2,423 | 0,789 | 3,606 |  |
| г. Обь | 4,132 | 4,132 |  | 4,132 |  |  |  |  |  | 4,132 |  |  |  |
| Итого: | 12730,424 | 10715,768 | 152,008 | 2938,662 | 493,267 | 5941,347 | 1190,484 | 2014,656 | 8,155 | 187,016 | 2030,037 | 6773,741 | 1716,819 |

Графически распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по типам покрытий на 2020 г. представлено на рисунке 1.25, по техническому состоянию – на рисунке 1.26.

16%

28%

56%

Рисунок 1.25 – Распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по типам покрытий

62,4%

37,6%

Рисунок 1.26 - Распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по техническому состоянию (на начало 2020 г.)

По состоянию на начало 2020 г. в нормативном техническом состоянии находится 37,6% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.

На дорожной сети Новосибирской области имеется 213 капитальных искусственных сооружений, из них:

- 113 железобетонных и каменных мостов (7828,7 п.м);

- 63 металлических моста (4792,8 п.м);

- 37 путепроводов и эстакад в местах пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями (8845,1 п.м).

Из перечисленных искусственных сооружений 6 находятся в аварийном состоянии, 3 – в предаварийном состоянии.

Схема автомобильных дорог Новосибирской области представлена на рисунке 1.27.

Омская 
область

Томская область

Кемеровская область

Алтайский край

Казахстан

Рисунок 1.27 - Схема автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения Новосибирской области

1.4 Параметры качества транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП

Информация о параметрах транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП по состоянию на 2020 г. представлена в таблице 1.17. Значения параметров получены по результатам обследования пассажиропотоков на ПТОП и транспортного моделирования с использованием мультимодальной транспортной модели Новосибирской области.

Таблица 1.17 - Информация о параметрах качества транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах ПТОП Новосибирской области

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |  |
| 1.1 | на автомобильном пассажирском транспорте | км/ч | 21,2 |
| 1.2 | на пригородном железнодорожном транспорте | км/ч | 40 |
| 2 | Показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП в пиковый час) | чел./м2 площади пола транспортного средства | 2,5 |
| 3 | Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги) | % | 4,3 |
| 4 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | % | 98,8 |
| 4.1 | Доля жителей, обслуживаемых автомобильным транспортом | % | 98,8 |
| 4.2 | Доля жителей, обслуживаемых железнодорожным транспортом | % | 73,8 |
| 5 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении | % | 94,8 |
| 2.3.1 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом* | % | 94,8 |
| 2.3.2 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых железнодорожным транспортом* | % | 9,6 |

* Примечание: учитываются населенные пункты с числом жителей более 250 чел. в соответствие с Социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р)

Высокие значения пассажиропотоков наблюдаются на пригородных автобусных маршрутах. В подвижном составе малой вместимости даже в часы пик пассажиры едут, как правило, сидя, поскольку интервалы между прибытием маршруток на остановочный пункт составляют 5-10 минут, а суточное количество оборотных рейсов доходит до 125. Пассажиры предпочитают дождаться следующую маршрутку, но ехать сидя.

На маршрутах с большими интервалами используется подвижной состав средней (редко большой) вместимости, в котором на короткие расстояния пассажиры едут и стоя. На таких маршрутах в час пик заполняемость салона составляет 100% (едут сидя и стоя).

Наибольшая наполняемость маршрутных транспортных средств наблюдается в период с 07:00 до 08:30. В вечерний час пик наибольший пассажиропоток наблюдается в период с 17:00 до 18:30.

В целом пассажирские потоки на пригородном пассажирском транспорте в рабочие дни носят характер маятниковых трудовых корреспонденций между периферией и ядром Новосибирской агломерации.

Большинство межмуниципальных маршрутов среднего и дальнего следования обслуживаются комфортабельными автобусами, однако ресурс у многих автобусов уже выработан.

Основными направлениями повышения качества обслуживания пассажиров на межмуниципальных маршрутах являются:

- увеличение вместимости и комфортности подвижного состава, повышение провозной способности в пиковые часы на пригородных маршрутах;

- обеспечение соблюдения расписания перевозчиками путем организации выделенных полос движения ПТОП.

В части обслуживания железнодорожным транспортом, средняя загрузка пригородных поездов пассажирами не превышает количества сидячих мест. Стоя пассажиры ездят в пригородных поездах только в пиковые часы по южному направлению (на участке Новосибирск-Главный – Бердск).

Основными направлениями повышения качества обслуживания пригородным железнодорожным транспортом являются:

- строительство новых остановочных пунктов вблизи точек потенциального спроса на пригородные железнодорожные перевозки (привлечение новых пассажиров);

- развитие пассажирских железнодорожных перевозок по территории г. Новосибирска;

- реконструкция посадочных платформ для повышения удобства пассажиров;

- развитие пешеходной инфраструктуры вблизи железнодорожных станций, создание ТПУ.

- Разработка системы целевых показателей КСОТ

Перечень целевых показателей КСОТ Новосибирской области представлен в таблице 2.1. Целевые показатели КСОТ выбраны с учетом целевых показателей ПКРТИ Новосибирской области и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019г. №ИА-63.

Таблица 2.1 - Перечень целевых показателей КСОТ Новосибирской области

| № | 1. Наименование целевых показателей КСОТ | Значение показателей на 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |
| 1.1 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |
| 1.1.1. | - на автомобильном пассажирском транспорте, км/ч; | 21,2 |
| 1.1.2. | - на пригородном железнодорожном транспорте, км/ч. | 40 |
| 1.2 | Показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП), чел./м2 площади пола транспортного средства | 2,5 |
| 1.3 | Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги), % | 4,3 |
| 2. Показатели обеспеченности территории Новосибирской области объектами транспортной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Плотность маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2 | 98 |
| 2.2 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию, % | 98,9 |
| 2.2.1 | Доля жителей, обслуживаемых автомобильным транспортом, % | 98,9 |
| 2.2.2 | Доля жителей, обслуживаемых железнодорожным транспортом, % | 73,8 |
| 2.3 | Доля населенных пунктов*, обслуживаемых маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении, % | 94,8 |
| 2.3.1 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом, % | 94,8 |
| 2.3.2 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых железнодорожным транспортом, % | 9,6 |
| 2.4 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,51 |
| 2.5 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении, тыс. пасс./сутки (суточное/пиковое значение) | 137529 / 12366 |
| 2.5.1 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом, (чел./сутки / чел./пиковый час) | 77160 / 7286 |
| 2.5.2 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении железнодорожным транспортом, (чел./сутки / чел./пиковый час) | 60369 / 5080 |
| 2.6 | Отношение объемов пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП (суточное / пиковое значение) | 0,73 / 0,8 |

* Примечание: учитываются населенные пункты с числом жителей более 250 чел. в соответствие с Социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р)

- Перечни мероприятий по вариантам реализации КСОТ

Разработано два варианта мероприятий реализации КСОТ.

Первый сценарий – «Основной», предлагается к реализации во всех сценариях. Он направлен, прежде всего, на оптимизацию маршрутной сети межмуниципальных и межрегиональных маршрутов с учетом планируемого в ПКРТИ Новосибирской области развития дорожной сети планируемой системы автовокзалов и автостанций на территории г. Новосибирска, в соответствии с проектом нового Генерального плана г. Новосибирска. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе планируется адаптация провозной способности системы пассажирского транспорта Новосибирской области под параметры изменяющегося спроса с одновременным повышением качества транспортного обслуживания населения. Планируется развитие рельсового транспорта: метрополитена, трамвайной сети и городской железной дороги, обновление подвижного состава ПТОП.

Второй сценарий – «Дополнительный» - включает в себя мероприятия основного сценария, но также дополнен мероприятиями по строительству дополнительно трех промежуточных станций метрополитена. В части развития железнодорожного транспорта в сценарий «Дополнительный» включены дорогостоящие мероприятия, входящие в долгосрочную программу развития ОАО «РЖД».

3.1 Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП

3.1.1 Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования

Основной сценарий

В рамках долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 г. планируется:

- строительство второго пути на перегоне Бердск – Искитим (6,5 км) и соответствующая реконструкция горловины станции Искитим;

-  строительство двухпутной вставки 2,5 км на перегоне Искитим – Ложок;

На железнодорожных станциях Ложок, Дорогино, Посевная, Усть-Тальменская планируется удлинение приемо-отправочных путей до 71 условного вагона.

С целью увеличения пропускной способности участка Черепаново – Среднесибирская в перспективе до 2030 г. планируется восстановление разъезда Огоньки.

На территории города Новосибирска планируется реализация проекта «Городская железная дорога города Новосибирска». С учетом существующей загрузки участков Транссибирской железнодорожной магистрали, организация движения пассажирских поездов по территории города потребует увеличения пропускной способности «узких мест», пропускная способность которых ограничивает возможности увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Для ликвидации «узких мест» запланированы мероприятия по строительству вторых и третьих главных путей, а также реконструкции участков железной дороги на территории г. Новосибирска.

Проект «Городская железная дорога города Новосибирска» предусматривает:

- организацию городских маршрутов пассажирских поездов между левобережной и правобережной частями города Новосибирска;

- создание новых остановочных пунктов в пешей доступности от строящихся кварталов массовой многоэтажной жилой застройки на левом берегу р. Обь и в районе Пашино;

- реконструкцию железнодорожного моста через р. Обь со строительством второго главного пути;

- реконструкцию железнодорожных путей на участке о.п. Иня-Восточная – ст. Пашино;

- строительство третьего главного пути на грузовом обходе (участок о.п. Обь – о.п. Чемской).

Полная схема развития городских маршрутов пассажирских поездов, планируемые к строительству и реконструкции участки железной дороги, а также размещение существующих и планируемых к строительству остановочных пунктов (на 2030 г.) представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Полная схема развития городских маршрутов пассажирских поездов с указанием участков строительства и реконструкции железнодорожных путей общего пользования (на 2030 г.)

Перечень мероприятий и укрупненная оценка требуемых объемов финансирования мероприятий по строительству и реконструкции железнодорожных путей общего пользования в городе Новосибирске представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Оценка требуемых объемов финансирования мероприятий по развитию городской железной дороги в городе Новосибирске

| № | Мероприятие | Укрупненная оценка стоимости, тыс. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция железнодорожного моста через р. Обь со строительством второго главного пути | 3 200 000,0 | 2025 г. |
| 2 | Реконструкция пути на участке о.п. Иня-Восточная – о.п. Нордмолл протяженностью 2,2 км | 88 000,0 | 2025 г. |
| 3 | Строительство 2-х остановочных пунктов (о.п. Пригородный Простор, о.п. Нордмолл) | 60 000,0 | 2025 г. |
| 4 | Строительство о.п. Университетский проспект и о.п. Обское море на южном направлении | 30 000,0 | 2025 г. |
| 5 | Строительство третьего главного пути на участке о.п. Пригородный Простор – о.п. Чемской протяженностью 14 км | 2 800 000,0 | 2030 г. |
| 6 | Реконструкция пути на участке о.п. Нордмолл – ст. Пашино протяженностью 4,3 км | 172 000,0 | 2030 г. |
| 7 | Строительство 5-ти остановочных пунктов (о.п. Чистая Слобода, о.п. Клещиха, о.п. 13 км, о.п. Чемской, ст. Пашино) | 150 000,0 | 2030 г. |
| 8 | Строительство о.п. «Поселок Авиаторов» на западном направлении | 30 000,0 | 2030 г. |
| 9 | Строительство о.п. «Близкий» на восточном направлении | 30 000,0 | 2030 г. |
|  | ИТОГО | 6 590 000,0 | 2030 г. |

Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции железнодорожных путей общего пользования и сроки их окупаемости будут уточнены на стадии предпроектной проработки наиболее затратных мероприятий (строительство второго главного пути на железнодорожном мосту, строительство третьего главного пути).

Дополнительный сценарий

В Дополнительный сценарий в части развития инфраструктуры пассажирского железнодорожного транспорта вошли дорогостоящие мероприятия, проработанные на уровне сратегий и концепций, окупающиеся в перспективе за счет повышения скорости пассажирских межрегиональных перевозок: организация скоростного железнодорожного сообщения между Новосибирском и Барнаулом, Томском, Кемерово, Омском, Новокузнецком. Стоимость каждого из этих мероприятий – на уровне сотен миллиардов рублей. Стоимость данных мероприятий не учитывается в КСОТ.

3.1.2 Строительство и реконструкция линий и станций внеуличного транспорта

Планируется развитие скоростного внеуличного рельсового транспорта на территории г. Новосибирска – метрополитена, а также трамвайных линий с участками скоростного движения. Общая концепция – метрополитен осуществляет перевозки по городу на значительные расстояния между районами города, в том числе между правым и левым берегом р. Обь, трамвай – преимущественно подвозит на коротком плече от районов массовой жилой застройки и мест приложения труда к станциям метрополитена и ТПУ, в том числе станциям городской железной дороги, а также осуществляет перевозки в центральной части города.

С учетом климата Новосибирской области и структуры расселения в г. Новосибирске метрополитен является наиболее привлекательным видом общественного транспорта. В местах, где планируется строительство новых станций, прогнозируется устойчивый спрос на пользование метрополитеном.

Основной сценарий предусматривает экономию на строительстве двух станций, строительство которых не оказывает существенного влияния на увеличение пассажирпотоков метрополитена. Станция Площадь Станиславского расположена близко к станции Площадь Маркса, в связи с этим для большого количества жителей Ленинского района пешая доступность обоих станций примерно одинаковая. Существенно улучшает транспортную доступность Ленинского района строительство станции метро Пермская, которая расположена на расстоянии 2,25 км от станции Площадь Маркса, и которая является транспортно-пересадочным узлом с трамвайных маршрутов, проходящих по левобережной части г. Новосибирска. Вторая станция, на строительстве которой предлагается сэкономить – Авиационная. Перспективы появления массовой застройки в ее районе на сегодняшний день неопределенные.

Дополнительный сценарий предполагает строительство метрополитена в полном объеме Генерального плана до 2030 года, и не предполагает экономии за счет отказа от строительства промежуточных станций.

Основной сценарий

Мероприятия по развитию метрополитена в рамках 1 сценария на период до 2030 г. запланированы в последовательности, представленной в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Мероприятия по строительству метрополитена г. Новосибирска (Сценарий 1)

| № | Мероприятие | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия до 2030 г |  |  |  |
| 1 | Строительство станции метро Спортивная |  | 2 262 858,00 | 2021-2022 |
| 2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов |  | 137 469,00 | 2023-2024 |
| 3 | Реконструкция станции метро Заельцовская. строительство дополнительных выходов |  | 62 131,00 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов |  | 140 185,00 | 2025-2026 |
| 5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов |  | 211 973,00 | 2026-2027 |
| 6 | Строительство станции метро Гусинобродская |  | 2 262 858,00 | 2023-2027 |
| 7 | Строительство станции метро Молодежная |  | 2 262 858,00 | 2023-2027 |
| 8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская | 2202 | 9 147 481,00 | 2024-2028 |
| 9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная | 1099 | 4 565 432,00 | 2024-2028 |
| 10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское» | 359 | 1 077 000,00 | 2024-2028 |
| 11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 | 7 689 190,00 | 2027-2028 |
| 12 | Строительство станции метро Пермская |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 13 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского | 1336 | 6 046 354,00 | 2028-2030 |
| 14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская | 1564 | 7 078 217,00 | 2028-2030 |
| 15 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское» |  | 7 000 000,00 | 2026-2030 |
|  | ИТОГО до 2030 г. |  | 52 206 864,00 | 2021-2030 |
|  | Мероприятия 2031 - 2040 гг. |  |  |  |
| 16 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная | 1500 | 6 788 570,00 | 2031-2040 |
| 17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Космическая | 2690 | 14 210 741,00 | 2031-2040 |
| 18 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники | 2250 | 10 182 856,00 | 2031-2040 |
| 19 | Строительство станции метро Северная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 20 | Строительство станции метро Космическая |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 21 | Строительство станции метро Родники |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
|  | ИТОГО 2131 - 2430 г. |  | 35 707 883,00 | 2031-2040 |
|  | ВСЕГО 2021 – 2040 гг. |  | 87 914 747,00 |  |

Всего в период 2021-2030 гг. планируется построить 4 новые станции метро (Спортивная, Гусинобродская, Молодежная, Пермская) и электродепо «Волочаевская». С учетом того, что на 2021 год средства на строительство метрополитена не выделены, средний годовой темп финансирования строительства метрополитена в период 2022 – 2030 гг. должен составлять 5,8 млрд. рублей в год.

В период 2031 – 2040 гг. метро будет развиваться в северном направлении по Ленинской линии:

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Заельцовская до станции метро Северная;

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Северная до станции метро Космическая со строительством станции метро Космическая;

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Космическая до станции метро Родники со строительством станции метро Родники.

Общая стоимость мероприятий по строительству метрополитена в период 
2031 - 2040 г. составит 35,7 млрд. рублей. Средний темп финансирования 3,57 млрд. рублей в год.

Общая стоимость мероприятий по строительству метрополитена согласно 1 сценарию составит 87,9 млрд. рублей.

Схема расположения новых станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 1 сценария, представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Схема новых участков линий и станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 1 сценария

Дополнительный сценарий

В рамках 2 сценария предполагается более высокий темп финансирования строительства метрополитена, и, соответственно, более ранние сроки сдачи в эксплуатацию участков и станций Дзержинской линии метрополитена. Кроме того, в период до 2040 г. запланировано дальнейшее развитие Ленинской линии:

- на западе строительство промежуточной станции метро Площадь Станиславского и конечной станции метро Южная;

- на северо-востоке строительство промежуточной станции метро Авиационная.

Перечень мероприятий Сценария 2 по строительству и реконструкции линий и станций внеуличного транспорта представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Мероприятия по строительству метрополитена г. Новосибирска (Сценарий 2)

| № | Мероприятие | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия до 2030 г |  |  |  |
| 1 | Строительство станции метро Спортивная |  | 2 262 858,00 | 2021-2022 |
| 2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов |  | 137 469,00 | 2023-2024 |
| 3 | Реконструкция станции метро Заельцовская. строительство дополнительных выходов |  | 62 131,00 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов |  | 140 185,00 | 2025-2026 |
| 5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов |  | 211 973,00 | 2026-2027 |
| 6 | Строительство станции метро Гусинобродская |  | 2 262 858,00 | 2023-2025 |
| 7 | Строительство станции метро Молодежная |  | 2 262 858,00 | 2023-2025 |
| 8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская | 2202 | 9 147 481,00 | 2023-2025 |
| 9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная | 1099 | 4 565 432,00 | 2023-2025 |
| 10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское» | 359 | 1 077 000,00 | 2024-2025 |
| 11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 | 7 689 190,00 | 2024-2025 |
| 12 | Строительство станции метро Площадь Станиславского |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 13 | Строительство станции метро Пермская |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского | 1336 | 6 046 354,00 | 2028-2030 |
| 15 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская | 1564 | 7 078 217,00 | 2028-2030 |
| 16 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское» |  | 7 000 000,00 | 2024-2025 |
|  | ИТОГО 2021 - 2030 гг. |  | 54 469 722,00 | 2021-2030 |
|  | Мероприятия 2031 - 2040 гг. |  |  |  |
| 17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная | 1500 | 6 788 570,00 | 2031-2040 |
| 18 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Авиационная | 1450 | 7 660 064,85 | 2031-2040 |
| 19 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Авиационная до станции метро Космическая | 2690 | 6 550 676,15 | 2031-2040 |
| 20 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники | 2250 | 10 182 856,00 | 2031-2040 |
| 21 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Пермская до станции метро Южная | 1450 | 6 615 000,00 | 2031-2040 |
| 22 | Строительство станции метро Северная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 23 | Строительство станции метро Авиационная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 24 | Строительство станции метро Космическая |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 25 | Строительство станции метро Родники |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 26 | Строительство станции метро Южная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
|  | ИТОГО 2131 - 2140 г. |  | 49 111 457,00 | 2031-2040 |
|  | ВСЕГО 2021 – 2040 гг. |  | 103 581 179,00 |  |

Указанные дополнительные мероприятия по 2 сценарию потребуют дополнительного финансирования в объеме 15,666 млрд. рублей. Общий объем финансирования по 2 сценарию составит 103,58 млрд. рублей.

Схема развития метрополитена по 2 сценарию представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Схема новых участков линий и станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 2 сценария ПКРТИ

3.1.3 Строительство трамвайных путей

Основной и дополнительный сценарий

В рамках обеспечения доступности на пассажирском транспорте автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» в период до 2025 г. запланированы первоочередные мероприятия:

- строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива (создание ТПУ метро – трамвай);

- строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» до ТЦ «Восток» с устройством конечного разворотного пункта.

Также до 2025 г. планируется строительство трамвайных линий к районам массовой жилой застройки: в Плющихинский жилмассив на восточном берегу р. Обь и в Чемской жилмассив в левобережной части г. Новосибирска.

Помимо строительства, запланирована реконструкция существующих трамвайных линий с целью создания единой сети рельсового транспорта с участками скоростного движения. При этом объединение трамвайных сетей левого и правого берега не планируется, поскольку функцию связи между разными частями города будет выполнять метрополитен и Городская железная дорога.

В период 2025 – 2030 гг. развитие трамвайной сети продолжится: планируется строительство трамвайных линий, связывающие районы массовой жилой застройки в пригородах г. Новосибирска с существующей трамвайной сетью и формирование новых маршрутов от районов массовой жилой застройки до станций метрополитена и центра города. Также планируется замыкание трамвайной сети в кольца в левобережной и правобережной частях г. Новосибирска и формирование новых кольцевых трамвайных маршрутов. Это позволит существенно сократить время в пути по ряду направлений, и перераспределить пассажиропоток на трамвай.

Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период до 2030 г. представлен в таблице 3.4. Помимо строительства новых трамвайных линий, планируется реконструкция существующих участков для обеспечения движения трамваев по выделенной линии.

Таблица 3.4 - Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период до 2030 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трамвайной линии в Плющихинский жилмассив | 2023-2025 | 4,2 | 234 946,00 |
| 2 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии | 2023-2024 | 1,4 | 77 644,00 |
| 3 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкая от дома № 113 до ул. Троллейной, ликвидация трамвайного кольца ТЭЦ-2 | 2022-2023 | 0,6 | 38 083,00 |
| 4 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива | 2023-2024 | 0,48 | 26 849,00 |
| 5 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от существующего кольца на перекрёстке с ул. Волочаевская до автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» в составе ТПУ «Метро Молодёжная» | 2021-2022 | 0,75 | 44 065,00 |
| 6 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» до ТЦ "Восток" с устройством конечного разворотного пункта | 2023-2024 | 0,6 | 14 688,00 |
| 7 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до ж/д о.п. Чемской | 2023-2025 | 5,6 | 315 820,00 |
| 8 | Строительство трамвайной линии в микрорайон Родники | 2024-2025 | 4,8 | 270 306,00 |
| 9 | Строительство трамвайной линии от пл. Кирова в Затулинский жилмассив по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 2030 | 3,1 | 176 764,00 |
| 10 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца в Юго-Западном жилмассиве до трамвайного кольца на остановке Молочный комбинат | 2030 | 2,6 | 144 904,00 |
| 11 | Строительство трамвайной линии по ул. Дукача от ул. Титова до реконструируемого трамвайного парка | 2030 | 2 | 114 420,00 |
| 12 | Строительство трамвайной линии по ул. Писарева, Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого | 2030 | 2,9 | 164 826,00 |
| 13 | Строительство трамвайной линии от перекрестка пр. Дзержинского и ул. Трикотажной до станции метро Берёзовая роща | 2030 | 2,3 | 131 324,00 |
| 14 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге | 2024-2025 | 4,8 | 270 306,00 |
| 15 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе в направлении села Каменка до границы города Новосибирска | 2029-2030 | 1,6 | 89 600,00 |
| 16 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе от границы города Новосибирска до ул. Набережной, п. Восход | 2029-2030 | 1,85 | 103 600,00 |
|  | ИТОГО в период 2021 – 2030 гг. |  | 39,58 | 2 024 945,00 |

Участки линий трамвайной сети № 15, 16 формируют единый межмуниципальный трамвайный маршрут г. Новосибирск (ст. метро Березовая Роща) –  п. Восход (с. Каменка).

В период 2031 – 2040 гг. планируется продолжение развития сети трамвайных линий на выделенном полотне с целью увеличения зоны охвата всей территории г. Новосибирска. В частности планируется строительство трамвайных линий в Краснообск и Пашино, а также в районы массовой жилой застройки в Октябрьском районе г. Новосибирска. Перечень участков строительства и реконструкции трамвайных линий в период 2031 – 2040 гг. представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период 2031 - 2040 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Оловозаводской | 2040 | 2,3 | 128 800,000 |
| 18 | Строительство трамвайной линии по ул. Ватутина от ул. Мира до ул. Котовского | 2040 | 5,18 | 290 080,000 |
| 19 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Юный Ленинец, поселок Краснообск | 2040 | 7,01 | 392 560,000 |
| 20 | Строительство трамвайной линии по Советскому шоссе, ул. Часовой, ул. Гидромонтажной до ул. Софийской | 2040 | 5,21 | 291 760,000 |
| 21 | Строительство трамвайной линии по ул. Воинской от ул. Никитина до ул. Татьяны Снежиной | 2040 | 2,82 | 157 920,000 |
| 22 | Строительство трамвайной линии от ул. Гурьевской до ул. Орджоникидзе | 2040 | 3,67 | 205 520,000 |
| 23 | Строительство трамвайной линии от вокзала «Новосибирск-Главный» по Вокзальной магистрали до ул. Орджоникидзе | 2040 | 1,64 | 91 840,000 |
| 24 | Строительство трамвайной линии по улицам Писарева, Железнодорожной, Ленина до вокзала «Новосибирск-Главный» | 2040 | 2,71 | 151 760,000 |
| 25 | Строительство трамвайной линии по продлению ул. Воинской до ул. Выборной через НГПУ | 2040 | 4,75 | 266 000,000 |
| 26 | Строительство трамвайной линии от станции Камышенская по проектируемой автодороге «ул. Ключ-Камышенское плато» | 2040 | 3,62 | 202 720,000 |
| 27 | Строительство линии скоростного трамвая от жилмассива Родники до жилого района Пашино | 2040 | 6 | 336 000,000 |
|  | ИТОГО в период 2031 – 2040 гг. |  | 44,91 | 2 514 960,0 |

Планируемые к строительству участки трамвайных линий № 19, 20 формируют единый межмуниципальный трамвайный маршрут г. Новосибирск – р.п. Краснообск – г. Новосибирск.

Планируемый к строительству участок трамвайных линий № 27 до района Пашино также является межмуниципальным, так как частично проходит по территории Новосибирского района.

В ПКРТИ Новосибирской области содержатся предложения по включению участков трассировки прохождения линий планируемых межмуниципальных трамвайных маршрутов в административные границы г. Новосибирска.

Общая стоимость мероприятий ПКРТИ по строительству и реконструкции трамвайных линий за 20 лет в период 2021 – 2040 гг. составит 6,73714 млрд. рублей (без учета приобретения подвижного состава).

Перспективная схема развития сети трамвайных линий, соответствующая предлагаемым в ПКРТИ Новосибирской области мероприятиям в период 2021 – 2040 гг., представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Полная схема развития сети трамвайных линий в период до 2040 г.

Всего за 20 лет в период до 2040 г. планируется строительство 84,49 км трамвайных линий в двухпутном исчислении, и 168,98 км в однопутном исчислении. Для обеспечения среднего интервала движения на новых маршрутах не менее 10 мин. в час пик при средней расчетной скорости движения по маршруту 24 км/ч потребуется приобрести не менее 47 современных трамваев. Расчет необходимого количества подвижного состава представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Расчет количества трамваев, необходимых для организации обслуживания новых участков трамвайных линий

| Суммарная протяженность новых участков в однопутном исчислении, км | 168,98 |
| --- | --- |
| Расчетная скорость сообщения, км/ч | 24 |
| Интервал в час «пик», минут | 10 |
| Общее время условного оборотного рейса, часов | 7 |
| Количество трамваев для обеспечения интервала 10 минут (с учетом коэффициента использования парка 0,9) | 47 |

3.1.4 Строительство и реконструкция участков выделенного полотна для движения ПТОП

Основной и дополнительный сценарий

С целью обеспечения соблюдения расписания и увеличения скорости сообщения на трамвайной маршрутной сети планируется масштабная реконструкция существующих трамвайных линий с целью обособления трамвайных путей.

Планируется реконструкция 10 участков трамвайных линий с обособлением трамвайных путей. Перечень реконструируемых участков трамвайных линий представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Перечень реконструируемых участков трамвайных линий с обособлением трамвайных путей

| № | Участок | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Волочаевская от пр. Дзержинского до кольца в районе Гусинобродского шоссе | 3 400 | 260 667,00 | 2021 |
| 2 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Учительской | 2 270 | 133 439,00 | 2021-2022 |
| 3 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Трикотажная | 1 520 | 89 352,00 | 2021-2022 |
| 4 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Мира от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Оловозаводская | 2 430 | 142 845,00 | 2022 |
| 5 | Реконструкция трамвайной линии по ул. Зыряновской от ул. Мостовой до ул. Восход с переносом оси пути | 940 | 55 257,00 | 2022 |
| 6 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством её обособления от прочих транспортных потоков по ул. Сибиряков-Гвардейцев от станции метро Площадь Маркса до пл. Кирова | 4 739 | 265 323,00 | 2023-2025 |
| 7 | Реконструкция трамвайной линии маршрута №13 с обустройством её обособления от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе | 9 612 | 538 101,00 | 2023-2024 |
| 8 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до ул. Учительской | 4 435 | 248 254,00 | 2024-2025 |
| 9 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по пр. Дзержинского | 2 420 | 142 257,00 | 2024-2025 |
| 10 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Трикотажная | 960 | 56 433,00 | 2024-2025 |
|  | ИТОГО | 32 726 | 1 876 671,00 |  |

Схема запланированных к реконструкции участков трамвайной сети с обособлением трамвайных путей представлена на рисунке 3.5.

Реконструкция до 2025 г.

существующие участки

Условные обозначения

Рисунок 3.5 - Схема запланированных к реконструкции участков трамвайной сети с обособлением трамвайных путей

3.1.5 Строительство и реконструкция остановочных пунктов на межмуниципальной маршрутной сети ПТОП

Основной и дополнительный сценарий

С целью создания комфортных условий для пассажиров межмуниципальных маршрутов планируется обустройство новых автобусных остановочных пунктов и установка остановочных павильонов для ожидания маршрутных транспортных средств на уже имеющихся остановочных пунктах. Перечень запланированных мероприятий по обустройству новых автобусных остановочных пунктов и установке остановочных павильонов представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Перечень мероприятий по обустройству новых автобусных остановочных пунктов и установке остановочных павильонов

| № | Место установки остановочного павильона | Год | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка остановочных павильонов в двух направлениях на автомобильной дороге «Черепаново-Майский – 108 км а/д Р-256» (п. Майский, в районе ул.Луговая, 2а) | 2022 | 500,0 |
| 2 | Обустройство автобусных остановок в двух направлениях на 28 км автомобильной дороги «Новосибирск-Сокур» | 2022 | 500,0 |
| 3 | Обустройство автобусных остановок в двух направлениях в р.п. Мошково, ул. Вокзальная (вблизи ул. М.Горького, 500 м от ж/д вокзала» | 2022 | 500,0 |

3.1.6 Строительство и реконструкция конечных станций на межмуниципальной и межрегиональной маршрутной сети ПТОП

Основной и дополнительный сценарий

На территории г. Новосибирска сохранятся конечные остановочные пункты прибытия и отправления межмуниципальных пригородных маршрутов, при этом будут организованы новые конечные остановочные пункты межмуниципальных пригородных маршрутов на ТПУ, на которые будут перенаправлены часть пригородных автобусных маршрутов. Информация о существующих и новых автовокзалах/автостанциях и ТПУ межмуниципальных пригородных маршрутов в г. Новосибирске представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Информация о существующих и перспективных автовокзалах/автостанциях и конечных остановочных пунктах межмуниципальных пригородных маршрутов в г. Новосибирске

| № | Наименование | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |
| 1 | АВ «Новосибирский автовокзал-Главный» | - |  |
| 2 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | - |  |
| 3 | ТПУ «м. Площадь Маркса» | Строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина | 2022 г. |
| 4 | КОП «м. Речной вокзал» | Строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» | 2025 г. |
| 5 | ТПУ «Учительская» |  |  |
| 6 | ТПУ «м. Заельцовская» |  |  |
| Планируемые к строительству |  |  |  |
| 1 | ТПУ «Спортивная» | Строительство конечного остановочного пункта пригородных маршрутов, отстойно-разворотной площадки | 2022 г. |
| 2 | Автовокзал «Западный» | Строительство автовокзала «Западный» в районе ул. Хилокская, г. Новосибирск | 2025 г |
| 3 | ТПУ «Университетский проспект» | Строительство конечного остановочного пункта пригородных маршрутов, отстойно-разворотной площадки | 2025 г. |
| 4 | Автостанция «Северная» | Строительство автостанции «Северная» в районе ул. Северная, г. Новосибирск | 2030 г. |

В аэропорту Толмачево также сохраняется ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2.

Схема существующих и новых автовокзалов/автостанций и конечных остановочных пунктов межмуниципальных пригородных маршрутов в г. Новосибирске на 2030 г. представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Схема расположения существующих и перспективных автовокзалов/автостанций и основных конечных остановочных пунктов межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов

3.1.7 Системы регулирования движения и обеспечения приоритетного проезда ПТОП

Основной и дополнительный сценарий

Создание АСУДД / ИТС в Новосибирской области планируется в г. Новосибирске и Новосибирской агломерации, где концентрируются транспортные потоки и имеются места формирования регулярных дорожных заторов.

Для создания приоритета ПТОП средствами регулирования движения в г. Новосибирске наиболее целесообразно применять активируемое регулирование, которое использует детекторы транспорта, подключенные через контроллеры светофорных объектов в единую систему. Решение о включении и (или) продлении разрешающих сигналов по каждому из возможных направлений движения на перекрестке может приниматься периферийным светофорным контроллером самостоятельно, или вырабатывается в ЦУП в режиме реального времени.

В части предоставления приоритетного проезда трамваям для обеспечения соблюдения расписания при движении по маршруту предлагается комплекс мероприятий на участках трамвайных линий, представленный в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Мероприятия по предоставлению права приоритетного проезда трамваям

| № | Участок | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Богдана Хмельницкого | Предоставление приоритета на всех перекрестках на всем протяжении в обоих направлениях | 2023 |
| 1 | ул. Дуси Ковальчук | Предоставление приоритета на всех перекрестках на всем протяжении в обоих направлениях | 2023 |
| 2 | связка улиц: ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная | Предоставление приоритета при проезде перекрестков за исключением примыкания ул. Трикотажной к пр. Дзержинского (только при движении в сторону ул. Волочаевской) и примыканию ул. Учительская к ул. Богдана Хмельницкого (только при движении к ул. Богдана Хмельницкого). | 2023 |
| 3 | ул. Волочаевская | Предоставление приоритетного права проезда перекрестков. На перекрестке пр. Дзержинского и ул. Волочаевская приоритетом должны обладать трамваи, поворачивающие с пр. Дзержинского на ул. Волочаевскую и в обратном направлении. | 2023 |
| 4 | ул. Гурьевская | Предоставление приоритета на перекрестках за исключением перекрестка с ул. Кирова | 2023 |
| 5 | ул. Зыряновская | Предоставление приоритета при проезде перекрестка ул. Зыряновская – ул. Гурьевская. На пересечении с ул. Восход приоритет проезда должен сохраниться по ул. Восход | 2023 |
| 6 | ул. Серебренниковская | Предоставление приоритета трамваям за исключением перекрестка ул. Серебренниковская – ул. Восход | 2023 |
| 7 | ул. Мичурина | Приоритетный проезд трамваев за исключением перекрестка с ул. Гоголя | 2023 |
| 8 | ул. Мира | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков. | 2023 |
| 9 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков, за исключением пересечения с ул. Немировича-Данченко. | 2023 |
| 10 | ул. Вертковская | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков, за исключением пересечения с ул. Станиславского. | 2023 |
| 11 | ул. Троллейная и ул. Титова | Обеспечение приоритетного права проезда регулируемых перекрестков трамваями на всем протяжении улиц. | 2023 |
| 12 | ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского и ул. Блюхера | Приоритет при проезде регулируемых перекрестков за исключением пересечений с ул. Ватутина, ул. Станиславского | 2023 |
| 13 | Пересечение ул. Юбилейная – ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |
| 14 | Пересечение ул. Юбилейная – ул. Советская | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |
| 15 | Пересечение ул. Юбилейная – ул. Советская | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |
| 16 | Пересечение ул. Комсомольская – ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |
| 17 | Пересечение ул. Комсомольская – ул. Советская | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |
| 18 | Пересечение ул. Коротеева – ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |

В состав ИТС в Новосибирской агломерации в качестве одной из основных инструментальных подсистем ИТС планируется создать подсистему управления ПТОП с обеспечением приоритетного движения средствами регулирования движения. Срок создания подсистемы – до 2023 г.

3.1.8 Строительство и реконструкция депо, парков

Основной и дополнительный сценарий

3.1.8.1 Строительство депо метрополитена

При любом увеличении протяженности линий метрополитена существующее электродепо «Ельцовкое», расположенное по адресу ул. Дуси Ковальчук, 18/1А, не справится с обслуживанием подвижного состава. В связи с этим параллельно с планированием строительства линий и станций метрополитена, в период до 2030 г. планируется строительство второго электродепо «Волочаевская» на Дзержинской линии. Схема расположения планируемого к строительству электродепо метрополитена «Волочаевская» представлена на рисунке 3.7.

Стоимость строительства нового депо с подъездными путями 8,077 млрд. рублей:

- строительство 359 м путей от ст. метро Молодежная 1,077 млрд. рублей;

- строительство депо с учетом проектирования 7 млрд. рублей.

Электродепо «Волочаевская»

Рисунок 3.7 - Схема расположения планируемого к строительству депо метрополитена «Волочаевская»

3.1.8.2 Строительство и реконструкция трамвайных депо

Развитие сети трамвайных линий потребует увеличения количества эксплуатируемых трамваев, при полном запланированном развитии до 2040 г. – минимум на 32 единицы. Это, в свою очередь, потребует развитие системы обслуживания и хранения трамваев.

С целью обеспечения системы обслуживания подвижного состава трамваев, планируется реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» в трамвайный парк.

Для обслуживания трамваев, в том числе, планируемого межмуниципального маршрута г. Новосибирск (ст. метро Березовая Роща) –  п. Восход (с. Каменка), планируется строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта трамвая «Золотая горка». Схема размещения депо в районе конечного остановочного пункта «Золотая горка» представлена на рисунке 3.8.

депо «Золотая горка»

Рисунок 3.8 - Схема размещения депо в районе конечного остановочного пункта «Золотая горка»

С целью оптимизации эксплуатационных расходов, снижения перепробегов, планируется строительство системы трамвайных колец, которые планируется использовать в качестве конечного пункта хранения трамваев.

Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры обслуживания и хранения подвижного состава трамваев представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры обслуживания и хранения подвижного состава трамваев

| № | Мероприятие | Характеристика объекта | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трамвайного кольца по ул. Титова (конечный пункт хранения трамваев) | 256 м | 14 324,00 | 2023-2024 |
| 2 | Строительство трамвайного кольца по проектной ул. Татьяны Снеженой (конечный пункт хранения трамваев) | 450 м | 25 179,00 | 2023-2025 |
| 3 | Реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» в трамвайный парк | определяются проектом | 1 000 000,00 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство трамвайного депо в микрорайоне Родники | определяются проектом | 611 793,00 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство трамвайного кольца по ул. Краузе (конечный пункт хранения трамваев) | 531 м | 29 712,00 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство трамвайного кольца по ул. Бронная (конечный пункт хранения трамваев) | 290 м | 16 227,00 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта «Золотая горка» | определяются проектом | 500 000,00 | 2026-2030 |
|  |  |  | 2 197 235,00 |  |

Данные мероприятия в полном объеме включены в программу мероприятий КСОТ.

3.1.8.3 Объекты обеспечения топливом подвижного состава ПТОП с двигателями внутреннего сгорания

По состоянию на 2020 г. в Новосибирской области имеется 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпром», заправляющих метаном. Схема расположения АГНКС в г. Новосибирске представлена на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 - Схема расположения АГНКС в Новосибирской области

Помимо Новосибирска, АГНКС имеются в г. Бердске и г. Барабинске.

Имеющиеся АГНКС распределены по различным направлениям, и позволяют осуществлять заправку подвижного состава ПТОП метаном.

3.2 Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, иных объектов ПТОП

3.2.1 Строительство и реконструкция аэропортов

Основной сценарий

В международном аэропорту «Толмачёво» г. Новосибирска планируется строительство первой очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий площадью 56 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 2022 г., сумма контракта составляет 13,672 млрд. рублей.

Пропускная способность международного аэропорта Толмачево составляет 3,1 тыс. пассажиров/час (на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров). После завершения строительства нового терминала пропускная способность составит не менее 6 тыс. пассажиров/час.

Ведутся работы по реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. Окончание работ – конец 2021 г. Стоимость работ – 3,6 млрд. рублей.

В целом запланированный комплекс мероприятий по реконструкции аэропорта Толмачево увеличит его пропускную способность до 15 млн. пассажиров/год.

Дополнительный сценарий

В долгосрочной перспективе сценарий 2 предусматривает строительство второй очереди пассажирского терминала в аэропорту «Толмачёво».

3.2.2 Строительство и реконструкция речных портов

Основной сценарий

Развитие инфраструктуры водного транспорта на территории г. Новосибирска и Новосибирской агломерации запланировано в КСОДД города Новосибирск.

Основными рекреационными объектами, расположенными вблизи р. Обь, являются пляжи Обского моря, остров Кораблик, центральный пляж и стадион «Новосибирск-Арена» (открытие в 2022 г.), Аквапарк и Заельцовский парк, а также прогулочные рейсы в центральной части города.

С  целью повышения доступности водного транспорта для пассажиров планируется строительство и реконструкция речных причалов (таблица 3.12).

Таблица 3.12 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции речных портов, пристаней

| № п.п. | Мероприятие | Вид работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция остановочного пункта «Речной вокзал» с переносом причала к створу метромоста. | реконструкция | 2022 |
| 2 | Строительства пристани «Заельцовский парк» | строительство | 2022 |
| 3 | Строительство пристани «Пляж Звезда» | строительство | 2022 |
| 4 | Строительство пристани «Новосибирск-Арена» | строительство | 2023 |
| 5 | Строительство пристани «Бугринская роща» в створе ул. Оловозаводской | строительство | 2025 |
| 6 | Строительство пристани «парк «Городское начало» | строительство | 2025 |
| 7 | Строительство пристани «Затон» | строительство | 2030 |
| 8 | Строительство пристани «Краснообск» | строительство | 2030 |
| 9 | Строительство пристани «ЖК Марсель» | строительство | 2030 |
| 10 | Строительство пристани «Чернышевский спуск» | строительство | 2030 |

С учетом развития инфраструктуры речного транспорта предложены следующие речные маршруты:

1. Речной вокзал – Бугринская роща – остров Кораблик.

2. Речной вокзал – Аквапарк – Заельцовский парк.

3. Речной вокзал – Новосибирск-Арена.

4. Речной вокзал – Бугринская роща – Обское море – Бердск.

5. Речной вокзал – Речной вокзал (прогулочные рейсы).

Схема размещения планируемых к строительству на территории г. Новосибирска объектов инфраструктуры водного транспорта представлена на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 - Схема размещения существующих и планируемых к строительству на территории г. Новосибирска объектов инфраструктуры водного транспорта

3.2.3 Строительство и реконструкция транспортно-пересадочных узлов

Основной и дополнительный сценарий

Формирование системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) востребовано на территории Новосибирской агломерации и г. Новосибирска, и решает две основные задачи:

- повышение привлекательности ТПУ и общественного транспорта в целом за счет создания удобства и комфорта для пассажиров при смене видов общественного транспорта;

- строительство перехватывающих парковок с целью создания условий для пересадки с личного на общественный транспорт.

В краткосрочной перспективе планируется строительство ТПУ Спортивная, объединяющую ст. метро Спортивная, конечный остановочный пункт пригородных автобусных маршрутов, парковку. В пешей доступности планируемая к строительству железнодорожная станция Спортивная. Также планируется реорганизация ТПУ Площадь Маркса.

В среднесрочной перспективе планируется формирование системы ТПУ на существующих и новых остановочных пунктах пригородных поездов.

В долгосрочной перспективе – планируется строительство ТПУ в районе расположения новых станций метрополитена.

Перечень мероприятий по формированию системы ТПУ представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 - Перечень мероприятий по формированию системы ТПУ

| № | Мероприятие | Характеристики объекта | Стоимость, тыс. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На территории города Новосибирска |  |  |  |  |
| 1 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки |  | 5 071,50 | 2022 |
| 2 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Площадь Маркса": строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина |  | 3 853,00 | 2021-2022 |
| 3 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки | 400 м/м | 126 496,00 | 2023-2024 |
| 4 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект»: строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги |  | 41 186,25 | 2022-2024 |
| 5 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Новосибирск-Западный": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
| 6 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги |  | 3 853,00 | 2025 |
| 7 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки и организация отстойно-разворотной площадки, организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 27 280,00 | 2024-2025 |
| 8 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Клещиха": строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки |  | 13 539,00 | 2024-2025 |
| 9 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» |  | 11 896,0 | 2024-2025 |
| 10 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Родники": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки |  | 52 710,00 | 2024-2025 |
| 11 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Нордмолл": организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 1 260,00 | 2025 |
| 12 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Бердское шоссе»: - строительство перехватывающей парковки; - строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная | 200 м/м, 275 м | 463 248,00 | 2025-2026 |
| 13 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки | 100 м/м | 31 624,00 | 2026-2027 |
| 14 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки | 150 м/м | 47 436,00 | 2027-2028 |
| 15 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования |  | 1 260,00 | 2027-2029 |
| 16 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро Молодежная через Гусинобродское шоссе до автовокзала «Новосибирский автовокзал-Главный» | 45 м | 45 625,00 | 2026-2030 |
| 17 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чемской»: - строительство перехватывающей парковки; - организация отстойно-разворотной площадки | 100 м/м | 54 124,00 | 2026-2030 |
| 18 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Пермская": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, пользователей перспективной станции метрополитена "Пермская", организация отстойно-разворотной площадки |  | 23 488,50 | 2028-2030 |
| 19 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Магистральная" (Пашино): организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 1 260,00 | 2030 |
| На территории Новосибирской агломерации |  |  |  |  |
| 20 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Железнодорожный вокзал Бердск", строительство перехватывающей парковки | 200 м/м | 28 200,00 | 2023 |
| 21 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Барышево»: строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7050,00 | 2025 |
| 22 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Коченево»: строительство перехватывающей парковки | 60 м/м | 8 460,00 | 2025 |
| 23 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Обь»: строительство перехватывающей парковки, ул. Ломоносова | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
| 24 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Искитим»: строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
|  | ИТОГО | 1410 м/м | 1 019 070,25 |  |

Схема планируемых к строительству/реконструкции ТПУ представлена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 - Схема планируемых к строительству/реконструкции ТПУ в период до 2030 г.

3.2.4 Строительство и реконструкция железнодорожных станций

Основной и дополнительный сценарий

В целях увеличения зоны охвата пригородного железнодорожного транспорта и повышения удобства пассажиров в период до 2025 года планируется:

- строительство о.п. Университетский проспект, о.п. Обское море (перенос существующей станции в связи со строительством о.п. Университетский проспект) на южном направлении пригородных железнодорожных перевозок;

- о.п. Поселок Авиаторов на западном направлении;

-  о.п. Близкий на восточном направлении.

Планируемый к строительству о.п. «Университетский проспект» расположен в пешей доступности от комплекса зданий Новосибирского государственного университета (НГУ). Его строительство значительно улучшит транспортную доступность НГУ. На этом остановочном пункте пригородных поездов планируется создание транспортно-пересадочного узла со строительством подъездной дороги к новой платформе, отстойно-разворотной площадки автобусов с продлением маршрутов до новой платформы, развитие пешеходной инфраструктуры.

Существующий остановочный пункт пригородных поездов Обское море оказывается слишком близко к новому ТПУ «Университетский проспект», в связи с этим планируется перенос о.п. Обское море южнее, с размещением напротив Морского проспекта. Схема переноса о.п. Обское море представлена на рисунке 3.12.

Морской проспект

Рисунок 3.12 – Схема переноса о.п. Обское море (согласно проекту Генерального плана г. Новосибирска)

На главном ходу Транссибирской железнодорожной магистрали в местах наличия потенциального спроса в период до 2030 г. планируется построить о.п. Поселок Авиаторов (на западном направлении) и о.п. Близкий (на восточном направлении).

В рамках реализации проекта «Городская железная дорога города Новосибирска» планируется строительство новых остановочных платформ в районах массовой жилой застройки.

Полный перечень планируемых к строительству остановочных платформ представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14 - Перечень планируемых к строительству остановочных платформ в рамках реализации проекта «Городская железная дорога»

| № | Мероприятие | Укрупненная оценка стоимости, тыс. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство о.п. Спортивная | 30 000,0 | 2022 |
| 2 | Строительство о.п. Пригородный простор | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 3 | Строительство о.п. Нордмолл | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство о.п. Университетский проспект (на южном направлении) | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство о.п. Обское море (на южном направлении) | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство о.п. Чистая Слобода (на грузовом обходе г. Новосибирска) | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство о.п. Клещиха (на грузовом обходе г. Новосибирска) | 30 000,0 | 2024-2025 |
| 8 | Строительство о.п. Чемской (на грузовом обходе г. Новосибирска) | 30 000,0 | 2030 |
| 9 | Строительство ст. Пашино (в районе планируемого к строительству ТПУ Магистральная) | 30 000,0 | 2030 |
| 10 | Строительство о.п. «Поселок Авиаторов» на западном направлении | 30 000,0 | 2030. |
| 11 | Строительство о.п. «Близкий» на восточном направлении | 30 000,0 | 2030 |
|  | ИТОГО | 330 000,0 |  |

На строящихся железнодорожных станциях планируется организация транспортно-пересадочных узлов, подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта, обустройство прилегающей к остановочным платформам территории, оборудование пешеходных переходов и др.

Схема расположения планируемых к строительству железнодорожных станций представлена на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Схема расположения планируемых к строительству железнодорожных остановочных платформ пригородных поездов

С целью повышения комфортности использования пригородного железнодорожного транспорта, новые платформы планируется проектировать под высоту 550 мм.

3.2.5 Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций

Основной сценарий

Транспортно-пересадочными узлами регионального значения являются автостанции в районных центрах и железнодорожные станции. Как правило, в каждом муниципальном районе Новосибирской области имеется несколько межмуниципальных маршрутов, связывающих населенные пункты района с районным центром, в котором имеется автостанция или/и железнодорожная станция, с которой на межмуниципальных маршрутах можно добраться до г. Новосибирска.

Планируется, что схема расположения конечных станций на межмуниципальной маршрутной сети ПТОП вне территории города Новосибирска не изменится – автостанции будут расположены в районных центрах, и будут обслуживать как внутриобластные маршруты, так и внутрирайонные маршруты. Возникновения новых центров притяжения пассажиропотоков в муниципальных районах не планируется на рассматриваемом временном периоде до 2040 г.

Схема расположения ТПУ регионального значения на территории Новосибирской области представлена на рисунке 3.14. Эти ТПУ сохранятся в перспективе до 2040 г.

Рисунок 3.14 - Схема расположения ТПУ регионального значения на территории Новосибирской области

В то же время, существующая схема расположения автовокзалов и автостанций в г. Новосибирске не является оптимальной: Новосибирский автовокзал, расположенный в восточной части г. Новосибирска, обслуживает маршруты всех направлений, в связи с этим автобусы внутриобластных и межрегиональных маршрутов проезжают через весь город, в том числе по перегруженным транспортными потоками мостам и центральным улицам.

Развитие инфраструктуры ПТОП в Новосибирской области предполагает строительство автовокзалов и автостанций в соответствии с проектом Генерального плана:

- строительство автовокзала «Западный» (в левобережной части г. Новосибирска) в районе пересечения ул. Люблинская – ул. Петухова (будет обслуживаться маршрутами городских и пригородных автобусов и трамваев, остановочный пункт «Молкомбинат») в период до 2025 г.;

- строительство автостанции «Северная» в районе пересечения Красный Проспект – ул. Северная (планируемое место размещения ст. метро «Северная») в период 2026 – 2030 гг..

В итоге межрегиональные и часть межмуниципальных внутриобластных маршрутов будут перераспределены между тремя основными автостанциями в соответствии с направлениями следования. При этом в перспективе планируется использовать для маршрутов участки новых автомобильных дорог, планируемых к строительству, в частности, южный участок Восточного обхода г. Новосибирска.

Перспективная схема размещения автовокзалов и автостанций в г. Новосибирске на 2030 г. в соответствии с основным сценарием представлена на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 – Перспективная схема размещения автовокзалов и автостанций на территории г. Новосибирска

Дополнительный сценарий

Проектом Генерального плана города Новосибирска и КСОТ города Новосибирска предусматривается создание ТПУ «Сеятель» в едином комплексе с существующим железнодорожным о.п. «Сеятель» на южном направлении. В настоящее время (2020 г.) на автобусном остановочном пункте «Клиника Мешалкина» в непосредственной близости от о.п. «Сеятель» останавливается 20 городских и пригородных маршрутов.

3.3 Мероприятия по организации новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению характеристик маршрутов, отмене существующих маршрутов

3.3.1 Мероприятия по организации новых межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа

Планируется организация нового межрегионального маршрута перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в межрегиональном сообщении между г. Новосибирском и г. Омском. Планируется организация движения ускоренных пассажирских поездов, на начальном периоде 1 пара поездов/сутки, в дальнейшем корректировка расписания в соответствии с изменением спроса. Протяженность маршрута 620 км, расчетное время в пути 9 ч. 30 мин. Промежуточные остановочные пункты: Кочнево, Чулым, Каргат, Убинское, Барабинск, Чаны, Татарск, Калачинск, Кормиловка. Схема предлагаемого межрегионального маршрута Новосибирск - Омск представлена на рисунке 3.16.

620 км

Рисунок 3.16 - Схема предлагаемого межрегионального маршрута ускоренного поезда Новосибирск - Омск

3.3.2 Мероприятия по изменению характеристик существующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа

Основной сценарий

Оптимизация маршрутной сети межрегиональных маршрутов связана с оптимизацией схемы размещения автовокзалов и автостанций на территории г. Новосибирска. Новая схема трассировки межрегиональных маршрутов на территории г. Новосибирска представлена на рисунке 3.17. После завершения строительства южной части Восточного обхода г. Новосибирска на него планируется перенос межрегиональных маршрутов, проходящих в настоящее время по Бердскому шоссе.

Межрегиональные маршруты

Проектируемые автовокзалы/автостанции

Существующие автовокзалы/автостанции

Условные обозначения

Рисунок 3.17 – Новая схема трассировки межрегиональных маршрутов на территории г. Новосибирска

Маршруты планируется переносить после начала операционной деятельности новых автовокзалов и автостанций – на автовокзал «Западный» в 2025 г., на автостанцию «Северная» ориентировочно в 2030 г. (после сдачи в эксплуатацию ст. метро Северная). На Восточный обход г. Новосибирска перенос части маршрутов планируется на 2030 г. (год завершения строительства Восточного обхода).

Предложения по распределению маршрутов межрегиональных перевозок пассажиров и багажа между автовокзалами и автостанциями на территории г. Новосибирска представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 - Предложения по распределению маршрутов межрегиональных перевозок пассажиров и багажа между автовокзалами и автостанциями на территории г. Новосибирска

| Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута старое | Наименование маршрута новое |
| --- | --- | --- |
| Автовокзал "Западный" (2025 г.) |  |  |
| 651 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | Автовокзал "Западный" – Каменская автостанция |
| 744 | АВ г. Новосибирск – АС с. Романово | Автовокзал "Западный" – АС с. Романово |
| 878 | АВ г. Новосибирск – АС р.п. Благовещенка | Автовокзал "Западный" – АС р.п. Благовещенка |
| 930 | АС г. Яровое – АВ г. Новосибирск | АС г. Яровое – Автовокзал "Западный" |
| 932 | АВ г. Новосибирск – АС с. Михайловское | Автовокзал "Западный" – АС с. Михайловское |
| 1106 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | Автовокзал "Западный" – Каменская автостанция |
| 895 | АС с. Панкрушиха – АВ г. Новосибирск | АС с. Панкрушиха – Автовокзал "Западный" |
| 739 | АС р.п. Благовещенка – АВ г. Новосибирск | АС р.п. Благовещенка – Автовокзал "Западный" |
| 780 | АВ г. Славгород – АВ г. Новосибирск | АВ г. Славгород – Автовокзал "Западный" |
| АВ "Новосибирский автовокзал" Гусинобродское шоссе (2030 г.) |  |  |
| 220 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – АВ г. Барнаул |
| 505 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Горно-Алтайск | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – АВ г. Горно-Алтайск |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | АС г. Белокуриха – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 575 | АВ г. Барнаул – АВ г. Новосибирск | АВ г. Барнаул – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 601 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – Новокузнецкий АВ |
| 625 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Белово | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – АВ г. Белово |
| 695 | АВ г. Новосибирск – Таштагольский АВ | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – Таштагольский АВ |
| 717 | АВ г. Новосибирск – АС г. Заринск | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – АС г. Заринск |
| 880 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | Рубцовская автостанция – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | АВ г. Бийск – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 900 | АВ г. Новосибирск – АС с. Чемал | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – АС с. Чемал |
| 914 | АВ г. Горно-Алтайск – АВ г. Новосибирск | АВ г. Горно-Алтайск – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 935 | АВ г. Новосибирск – Остановочный пункт с. Артыбаш | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – Остановочный пункт с. Артыбаш |
| 1056 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | Рубцовская автостанция – Автовокзал "Новосибирск-Главный" |
| 3052 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | Автовокзал "Новосибирск-Главный" – Новокузнецкий АВ |
| Автостанция "Северная" (2031-2040 г.) |  |  |
| 61 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | АС с. Кожевниково – Автостанция "Северная" |
| 314 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | Автостанция "Северная" – Кемеровский АВ |
| 524 | АВ г. Новосибирск – АС г. Колпашево | Автостанция "Северная" – АС г. Колпашево |
| 542 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | Автостанция "Северная" – Кемеровский АВ |
| 545 | АВ г. Новосибирск – Топкинская АС | Автостанция "Северная" – Топкинская АС |
| 572 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | АВ Юргинский – Автостанция "Северная" |
| 597 | АВ г. Асино – АВ г. Новосибирск | АВ г. Асино – Автостанция "Северная" |
| 598 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Новосибирск | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – Автостанция "Северная" |
| 710 | АВ г. Минусинск – АВ г. Новосибирск | АВ г. Минусинск – Автостанция "Северная" |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | АВ г. Красноярск – Автостанция "Северная" |
| 1352 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | Автостанция "Северная" – Автовокзал АО "Томскавтотранс" |
| 2849 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | Автостанция "Северная" – Кемеровский АВ |
| 1669 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | Кемеровский АВ – Автостанция "Северная" |
| 1906 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | АВ Юргинский – Автовокзал "Северный" |
| 2126 | АВ г. Новосибирск – АВ Юргинский | Автостанция "Северная" – АВ Юргинский |
| 305 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | Кемеровский АВ – Автостанция "Северная" |
| 3079 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | АС с. Кожевниково – Автостанция "Северная" |
| 3263 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | Кемеровский АВ – Автостанция "Северная" |
| 3264 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | Кемеровский АВ – Автостанция "Северная" |
| 3190 | АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" – АВ г. Красноярск | Автостанция "Северная" – АВ г. Красноярск |

Дополнительный сценарий

Изменение межрегиональных автобусных маршрутов с южного направления в рамках основного сценария предполагает завершение к 2030 г. строительства южной части Восточного обхода г. Новосибирска. В случае, если южный участок Восточного обхода не будет достроен, маршруты с южного направления сохранят свою существующую трассировку по Бердскому шоссе, а в центральной части маршруты пройдут по элементам Юго-Западного транзита и улице Доватора (планируемый к строительству участок от ул. Выборной до Гусинобродского шоссе). Схема трассировки межрегиональных автобусных маршрутов согласно дополнительному сценарию представлена на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 - Схема трассировки межрегиональных маршрутов согласно дополнительному сценарию

3.3.3 Мероприятия по организации новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа

Основной и дополнительный сценарий

Организация новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа связана с развитием рельсового транспорта в Новосибирской агломерации. Предлагается следующая концепция адаптации провозной способности системы ПТОП к изменению спроса на пассажирские перевозки.

В пригородном межмуниципальном сообщении планируется создание инфраструктуры (строительство трамвайных линий) и организация новых межмуниципальных трамвайных маршрутов:

-маршрут №1 «ст. метро Березовая роща – п. Восход (с. Каменка)», до 2030 г.;

- маршрут №2 «ст. метро Проспект Маркса – р.п. Краснообск – п. Юный Ленинец – п. Мичуринский», до 2040 г.;

- маршрут №3 «ст. метро Родники – п. Садовый - жилой район Пашино» до 2040 г.

Схема прохождения указанных межмуниципальных трамвайных маршрутов на планируемой трамвайной сети представлена на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 - Схема расположения новых межмуниципальных трамвайных маршрутов на планируемой трамвайной сети

Расчет количества подвижного состава трамваев, необходимых для работы на новых организуемых межмуниципальных трамвайных маршрутах, представлен в таблице 3.16

Таблица 3.16 - Расчет количества подвижного состава трамваев, необходимых для работы на новых организуемых межмуниципальных трамвайных маршрутах

|  | 2021-2030 гг. | 2031-2040 гг. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная протяженность новых участков в однопутном исчислении, км | 11,5 | 36,44 | 47,94 |
| Расчетная скорость сообщения, км/ч | 24 | 24 | 24 |
| Интервал в час «пик», минут | 10 | 10 | 10 |
| Общее время условного оборотного рейса, часов | 0,48 | 1,52 | 2 |
| Количество трамваев для обеспечения интервала 10 минут (с учетом коэффициента использования парка 0,9) | 4 | 10 | 14 |

Приобретение пожвижного состава трамваев для работы на межмуниципальных маршрутах планируется с пивлечением средств регионального бюджета.

При организации новых межмуниципальных трамвайных маршрутов из-за перераспределения пассажиропотока потребуется корректировка характеристик существующих пригородных маршрутов, с которыми будут конкурировать за пассажиропоток новые трамвайные линии.

С остальными муниципальными образованиями сохранится автобусное  сообщение существующими маршрутами, создание новых маршрутов не планируется.

Структура сети внутриобластных межмуниципальных маршрутов сохранится с целью обеспечения и в долгосрочной перспективе обслуживания маршрутами ПТОП населенных пунктов Новосибирской области.

3.3.4 Мероприятия по изменению характеристик существующих межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа

Основной и дополнительный сценарий

В долгосрочной перспективе прогнозируются три тенденции, связанные с изменением социально-экономической ситуации в различных муниципальных районах Новосибирской области:

- увеличение объемов пригородных пассажирских перевозок в г. Новосибирске и Новосибирской агломерации (в сообщении с городскими округами Обь, Кольцово, Бердск, с муниципальными районами Новосибирский, Кочневский, Мошковский);

- сохранение без изменений (или минимальные изменения) объемов пассажирских перевозок на маршрутах в сообщении с муниципальными районами Ордынский, Колыванский, Куйбышевский, Венгеровский, Усть-Таркский, Татарский, Барабинский, Купинский, Баганский, Кочковский, Сузунский, Черепановский, Маслянинский;

- снижение объемов пассажирских перевозок в сообщении с остальными муниципальными районами (наибольшее снижение прогнозируется в сообщении с муниципальными районами Кыштовский, Северный, Убинский, Чистоозерный, Здвинский, Искитимский, Тогучинский).

В связи с этим, стоит задача адаптации провозной способности межмуниципальной маршрутной сети ПТОП под параметры изменяющегося спроса на пассажирские перевозки.

Строительство новых автостанций и транспортно-пересадочных узлов на территории г. Новосибирска позволит оптимизировать трассировку и межмуниципальных маршрутов перевозок пассажиров и багажа.

Предложено несколько групп мероприятий по изменению трассировки межмуниципальных маршрутов, которые представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Перечень мероприятий по изменению трассировки межмуниципальных маршрутов перевозки пассажиров и багажа Новосибирской области

| № | Наименование маршрута старое | Наименование маршрута новое | Год реализации | Изменение трассировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршруты к новой ст. метро «Спортивная» |  |  |  |  |
| 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | м. Спортивная - Областная больница - Аэропорт Толмачёво | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | м. Спортивная - Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 104 | Областная больница - с. Сенчанка | м. Спортивная - Областная больница - с. Сенчанка | 2023 | Маршрут трассируется по ул. Толмачевской/ ул. Немировича-Данченко до ТПУ Спортивная |
| 115в | Областная больница - с. Ленинское | м. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское | 2023 | маршрут продлевается по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | п. Кудряшовский - Областная больница - м. Спортивная | 2023 | маршрут продлевается мимо Областной больницы по ул. Нимировича-Данченко до ТПУ Спортивная |
| 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | м. Спортивная - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 2023 | маршрут укорачивается до ТПУ Спортивная |
| 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | м. Спортивная - Областная больница - с. Шилово | 2023 | маршрут продлевается по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 217 | Областная больница - Шиловский полигон | м. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон | 2023 | маршрут продлевается по ул. Нимировича-Данченко до ТПУ Спортивная |
| 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | м. Спортивная - Областная больница - с. Криводановка | 2023 | маршрут продлевается по ул. Нимировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 226 | м. «Студенческая» - п. Мичуринский | м. Спортивная - п. Мичуринский | 2023 | маршрут продлевается по ул. Нимировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница - м. Спортивная | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 303-1, 303-2, 303-3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | м. Спортивная - Областная больница - п. Кудряшовский | 2023 | маршрут продлевается по ул. Нимировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | м. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница - м. Спортивная | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 324К | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница - м. Спортивная | 2023 | маршрут трассируется по ул. Немировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница | с. Криводановка - Областная больница - м. Спортивная | 2023 | маршрут продлевается по ул. Нимировича-Данченко мимо Областной больницы до ТПУ Спортивная |
| Переименование маршрутов по фактической трассировке (перенос на ст. м. Речной вокзал) |  |  |  |  |
| 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | м. Речной вокзал - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 2023 | изменение названия в связи с изменением трассировки |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - м. Речной вокзал | 2023 | изменение названия в связи с изменением трассировки |
| 307 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | Станция Издревая (с. Барышево) - м. Речной вокзал | 2023 | изменение названия в связи с изменением трассировки |
| 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | м. Речной вокзал - с. Быково | 2023 | изменение названия в связи с изменением трассировки |
| 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | м. Речной вокзал - с. Малиновка | 2023 | изменение названия в связи с изменением трассировки |
| Маршруты в г. Бердск |  |  |  |  |
| 109К | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | ст. Университетский проспект - ж/д вокзал Бердск | 2023-2025 | маршрут сокращается до жд ст. Бердск в 2023 г., маршрут продлевается до новой ж/д станции "Университетский проспект" в 2025 г. |
| 321 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | М. «Речной вокзал» - ж/д вокзал Бердск | 2023 | перенос конечной остановки в г. Бердск на ТПУ Бердск (железнодорожный вокзал) |
| 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | ул. Демакова - ж/д вокзал Бердск | 2023 | перенос конечной остановки в г. Бердск на ТПУ Бердск (железнодорожный вокзал) |
| 327 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | Чемской бор -ж/д вокзал Бердск | 2023 | перенос конечной остановки в г. Бердск на ТПУ Бердск (железнодорожный вокзал) |
| 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | ж/д вокзал Бердск - М. «Площадь Маркса» | 2023 | перенос конечной остановки в г. Бердск на ТПУ Бердск (железнодорожный вокзал) |
| 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | отменяется | 2023 | отменяется, так как дублирует 321 |
| Маршруты в Академгородке |  |  |  |  |
| 107К | Цветной проезд - п. Каменушка | ст. Университетский проспект - п. Каменушка | 2025 | маршрут продлеваетс до новой ж/д станции "Университетский проспект" |
| 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | ст. Университетский проспект - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 2025 | маршрут продлевается до новой ж/д станции "Университетский проспект" |
| 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | ст. Университетский проспект - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 2025 | маршрут продлевается до новой ж/д станции "Университетский проспект" |
| 380 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | ст. Университетский проспект - с. Каинская Заимка | 2025 | маршрут продлевается до новой ж/д станции "Университетский проспект" |
| 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | ст. Университетский проспект - с/о «Ключи - 1» | 2025 | маршрут продлевается до новой ж/д станции "Университетский проспект" |
| 280 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | отменяется | 2025 | маршрут №380 отменяется (объединяется с №280), так как трассировка маршрута 380 полностью дублирует трассировку маршрута 280 |
| Маршруты на Новосибирский автовокзал (Гусинобродское шоссе) |  |  |  |  |
| 234 | с. Раздольное - Автовокзал | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - с. Раздольное | 2025 | маршрут сокращается до автовокзала "Новосибирск-Главный" после завершения строительства трамвайной линии и организации трамвайного маршрута до ст. м. Золотая Нива |
| 258ж | Вокзал Главный - с. Жеребцово | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - с. Жеребцово | 2025 | маршрут сокращается до автовокзала "Новосибирск-Главный" после завершения строительства трамвайной линии и организации трамвайного маршрута до ст. м. Золотая Нива |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - АС р.п. Горный | 2025 | маршрут сокращается до автовокзала "Новосибирск-Главный" после завершения строительства трамвайной линии и организации трамвайного маршрута до ст. м. Золотая Нива |
| 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - с. Степногутово | 2025 | маршрут сокращается до автовокзала "Новосибирск-Главный" после завершения строительства трамвайной линии и организации трамвайного маршрута до ст. м. Золотая Нива |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - АС г. Тогучин | 2025 | маршрут сокращается до автовокзала "Новосибирск-Главный" после завершения строительства трамвайной линии и организации трамвайного маршрута до ст. м. Золотая Нива |
| Маршруты на автовокзал «Западный» |  |  |  |  |
| 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | АС с. Кочки - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | Автовокзал "Западный" - с. Здвинск | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | Автовокзал "Западный" - АС с. Здвинск | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | Автовокзал "Западный" - АС р.п. Краснозерское | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 512-Л, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | АС г. Карасук - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | АС г. Карасук - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | АС c. Баган - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | АС р.п. Ордынское - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | Автовокзал "Западный" - с. Половинное | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | Автовокзал "Западный" - АС г. Купино | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | АС с. Довольное - АС с. Каргат - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | г. Каргат - Автовокзал "Западный" | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | Автовокзал "Западный" - АС с. Чистоозерное | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | Автовокзал "Западный" - АС с. Усть - Тарка | 2025 | перенос конечного остановочного пункта в г. Новосибирске на новый автовокзал "Западный" |
| Маршруты на Новосибирский автовокзал через Восточный обход |  |  |  |  |
| 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | р.п. Линево - Автовокзал "Новосибирск-Главный" | 2030 | перенос маршрута на Восточный обход по завершению его строительства |
| 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | Автовокзал "Новосибирск-Главный" - р.п. Линево | 2030 | перенос маршрута на Восточный обход по завершению его строительства |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Шайдурово - Автовокзал "Новосибирск-Главный" | 2030 | перенос маршрута на Восточный обход по завершению его строительства |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | АС р.п. Маслянино - Автовокзал "Новосибирск-Главный" | 2030 | перенос маршрута на Восточный обход по завершению его строительства |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | г. Черепаново - Автовокзал "Новосибирск-Главный" | 2030 | перенос маршрута на Восточный обход по завершению его строительства |
| Маршруты на автостанцию «Северная» |  |  |  |  |
| 105 | м.Заельцовская (г.Новосибирск) - п.Красный Яр | Автостанция "Северная" (г.Новосибирск) - п.Красный Яр | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 105К | м.Заельцовская (г.Новосибирск) - с/о «Красная Рябина» | Автостанция "Северная" (г.Новосибирск) - с/о «Красная Рябина» | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 110 | м.Заельцовская - с.Мочище | Автостанция "Северная" - с.Мочище | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 147 | м. Заельцовская - д/о Мочище | Автостанция "Северная" - д/о Мочище | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 153 | м.Заельцовская - пос. Садовый | Автостанция "Северная" - пос. Садовый | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 225К | «м. Заельцовская (г. Новосибирск) - в/ч № 340224» | Автостанция "Северная" - в/ч № 340224» | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 353 | ст.м.«Заельцовская» (г.Новосибирск) - с/о«Олимпийка» | Автостанция "Северная" (г.Новосибирск) - с/о«Олимпийка» | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | Автостанция "Северная" - с. Ташара | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Автостанция "Северная" | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 1702 | ст.м. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о«Аква» | Автостанция "Северная" - Северный объезд - с/о«Аква» | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |
| 1705 | ст.м.«Заельцовская» - с/о «Ягодное» | Автостанция "Северная" - с/о «Ягодное» | 2030-2040 | маршрут сокращается до автостанции "Северная" после завершения строительства ст. м. "Северная" |

Маршруты к новой ст. метро «Спортивная»

После завершения строительства ТПУ Спортивная на данный ТПУ планируется перенос конечных остановочных пунктов автобусов, которые в настоящее время имеют конечный остановочный пункт «Областная больница». При этом все маршруты, проходящие мимо Областной больницы (социально значимая точка притяжения пассажиропотоков), сохранят промежуточные остановочные пункты вблизи корпусов Областной больницы. Таким образом, социальна значимость указанных пригородных маршрутов, у которых будет изменена трассировка, сохранится. Маршруты на ТПУ Спортивная будут приходить с нескольких направлений, по каждому из которых будет проходить группа маршрутов. Типовые решения по новой трассировке групп маршрутов с различных направлений к ТПУ Спортивная представлены на рисунке 3.20.

| а) маршруты с Ордынского шоссе и ул. Сибиряков-Гвардейцев | б) маршруты с запада |
| --- | --- |

Рисунок 3.20 - Трассировка измененных пригородных маршрутов, проходящих мимо Областной больницы, с продлением до ТПУ Спортивная, 2023 г.

Переименование маршрутов по фактической трассировке (перенос на ст. м. Речной вокзал)

Пригородные маршруты, в наименовании которых фигурирует Красный проспект (адрес закрытого автовокзала), следует переименовать, заменив «Красный проспект» на «Речной вокзал» в соответствии с фактической трассировкой маршрутов. Это пригородные маршруты № 301, 304, 307, 307б, 307м.

Маршруты в г. Бердск

Межмуниципальные маршруты, обслуживающие г. Бердск, имеют в своем большинстве большую протяженность, при этом они частично выполняют функцию муниципальных маршрутов г. Бердск. В 2022 г. в г. Бердск планируется завершить реконструкцию железнодорожного вокзала, привокзальной площади и транспортной развязки на примыкании ул. Максима Горького к автомобильной дороге Р-256. После завершения реконструкциии железнодорожного вокзала г. Бердск планируется реорганизация как межмуниципальной, так и муниципальной маршрутной сети г. Бердск – на железнодорожном вокзале создается транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий пересадку с муниципальных маршрутов на межмуниципальные и на пригородные поезда (и наоборот). В связи с этим трассировка межмуниципальных маршрутов, обслуживающих г. Бердск, сокращается до ТПУ железнодорожного вокзала г. Бердск.

Пример изменения участков межмуниципальных маршрутов представлен на рисунке 3.21.

| маршрут №332 | маршрут №325 |
| --- | --- |

Рисунок 3.21 – Изменение трассировки межмуниципальных маршрутов в сообщении с г. Бердск

Трассировка пригородного маршрута №332 «м. Речной вокзал – Торговый Центр (г. Бердск)» после сокращения полностью будет совпадать с трассировкой пригородного маршрута №321. Таким образом, сохранится один маршрут №321 «м. Речной вокзал – ж/д вокзал Бердск».

Маршруты в Академгородке

Межмуниципальные маршруты, проходящие через Академгородок, обеспечивают связь прилегающих населенных пунктов с местами притяжения в Академгородке. Уже сложилась матрица корреспонденций и маршруты передвижения пассажиров, в том числе к местам приложения труда и медицинским учреждениям. Поэтому существенных изменений маршрутной сети не планируется. В перспективе 2025 года планируется строительство новой железнодорожной станции «Университетский проспект», при этом планируется строительство подъезда к новой станции со стороны Академгородка. На новый ТПУ «Университетский проспект» будут продлены маршруты пассажирского транспорта общего пользования. Схема изменения трассировки маршрутов представлена на рисунке 3.22.

Рисунок 3.22 – Схема изменения трассировки маршрутов с продлением до ТПУ «Университетский проспект»

Формирование системы маршрутов к новым автовокзалам и автостанциям

Внутриобластные маршруты также планируется частично перераспределить между новыми автовокзалами и автостанциями после их строительства. Маршруты будут распределяться между станциями исходя из направления. Такое перераспределение позволит значительно сократить интенсивность движения автобусов межмуниципальной маршрутной сети по центральной, наиболее загруженной транспортными потоками центральной части города, снизить объемы выбросов вредных веществ в наиболее загазованной части города, обеспечит эффективность работы системы городского пассажирского транспорта с учетом ее развития (трамвай, метрополитен). Новая схема распределения внутриобластных межмуниципальных маршрутов между автовокзалами и автостанциями на территории г. Новосибирска представлена на рисунке 3.23.

Рисунок 3.23 - Новая схема распределения внутриобластных межмуниципальных маршрутов между автостанциями на территории г. Новосибирска

Маршруты Ордынского и частично западного направлений с использованием реконструированных участков Юго-Западного транзита планируется завести на новый автовокзал «Западный» (2025 г.).

После завершения строительства южного участка Восточного обхода г. Новосибирска внутриобластные маршруты большой протяженности (не использующиеся для ежедневных поездок на работу и обратно), следующие на существующий АВ «Новосибирский автовокзал», планируется направить на Гусинобродское ш. через Восточный обход (2030 г.).

Маршруты северных направлений, после появления ст. метро Северная, автостанции «Северная» и пешеходной инфраструктуры на данном ТПУ, планируется направить на автостанцию «Северная», в частности, маршруты, следующие в настоящее время на ст. метро Заельцовская, что позволит существенно разгрузить транспортный узел в районе ст. метро Заельцовская за счет перераспределения пассажирских потоков (2030 г.).

Параметры межмуниципальных автобусных маршрутов

Особенностью межмуниципальных перевозок пассажиров в Новосибирской области является использование пассажирами преимущественно сидячих мест. Это связано с большой протяженностью маршрутов и значительным временем в пути. В связи с этим переход на подвижной состав средней и большой вместимости, рассчитанный на перевозку преимущественно стоячих пассажиров, на большинстве межмуниципальных маршрутов нецелесообразен в Новосибирской области.

На пригородных межмуниципальных маршрутах ярко выраженный пиковый характер спроса на перевозки – в утренние и вечерние часы «пик». Увеличение численности населения в пределах Новосибирской агломерации потребует и увеличения провозной способности пригородных маршрутов в пиковые часы загрузки. Для сохранения удобства пассажиров и увеличения провозной способности маршрутов предлагается использовать в пиковые часы загрузки подвижной состав средней вместимости, оборудованный максимальным количеством сидячих мест для обеспечения комфорта пассажиров. Т.е. частичный переход в перспективе от используемого подвижного состава малой вместимости 16-18 пассажиров к подвижному составу средней вместимости 28-32 пассажира, т.е. увеличение провозной способности маршрута на 65% при сохранении интервала в пиковые часы. Пример компоновки пассажирского салона такого комфортабельного автобуса российского производства средней вместимости на 32 пассажирских места представлен на рисунке 3.23.

Рисунок 3.23 – Пример компоновки салона комфортабельного автобуса средней вместимости (32 сидячих места) для пригородных перевозок на пассажиронапряженных маршрутах

На внутриобластных маршрутах с небольшим количеством рейсов в сутки планируется сохранение преимущественного использования комфортабельного подвижного состава большой вместимости.

Прогнозные значения пассажиропотоков на межмуниципальной маршрутной сети представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 - Значения пассажиропотоков на межмуниципальных автобусных маршрутах ПТОП (суточные, часовые) на 2020 г. и на горизонты планирования 2025 г., 2030 г., 2040 г.

| № | Наименование маршрута* | Расчетный суточный пассажиропоток, чел./сутки/направление |  |  |  | Расчетный часовой пассажиропоток, чел./час/направление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2025г. | 2030г. | 2040г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. | 2040г. |
| 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | 158 | 190 | 222 | 317 | 19 | 23 | 27 | 34 |
| 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 108 | 111 | 119 | 130 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 400 | 412 | 440 | 480 | 48 | 49 | 53 | 58 |
| 104 | Областная больница - с. Сенчанка | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 105 | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр | 368 | 350 | 331 | 294 | 44 | 42 | 40 | 35 |
| 106 | М. «Заельцовская» - п. Сосновка | 158 | 149 | 146 | 139 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 67 | 67 | 66 | 65 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | 86 | 86 | 85 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 346 | 359 | 373 | 401 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| 109к | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | 172 | 176 | 186 | 200 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 77 | 77 | 79 | 81 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво | 540 | 648 | 756 | 1080 | 65 | 78 | 91 | 130 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 525 | 535 | 546 | 567 | 63 | 64 | 65 | 68 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 96 | 101 | 106 | 67 | 12 | 12 | 13 | 8 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) | 185 | 194 | 203 | 222 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 491 | 506 | 541 | 590 | 59 | 61 | 65 | 71 |
| 115в | Областная больница - с. Ленинское | 154 | 181 | 215 | 146 | 18 | 22 | 26 | 18 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 77 | 78 | 78 | 80 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая | 75 | 76 | 80 | 84 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | 394 | 433 | 464 | 535 | 47 | 52 | 56 | 64 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 77 | 83 | 89 | 101 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 48 | 55 | 62 | 77 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 29 | 30 | 31 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 560 | 532 | 504 | 487 | 67 | 64 | 60 | 58 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 67 | 71 | 74 | 81 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 537 | 617 | 698 | 858 | 64 | 74 | 84 | 103 |
| 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 240 | 276 | 312 | 384 | 29 | 33 | 37 | 46 |
| 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 264 | 264 | 272 | 280 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый | 264 | 309 | 348 | 422 | 32 | 37 | 42 | 51 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 550 | 633 | 715 | 880 | 66 | 76 | 86 | 106 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 312 | 343 | 374 | 437 | 37 | 41 | 45 | 52 |
| 189л | п. Ленинский - м.«Гагаринская» | 134 | 134 | 132 | 129 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 867 | 997 | 520 | 520 | 104 | 120 | 62 | 62 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 58 | 58 | 59 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 38 | 40 | 42 | 46 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | 106 | 109 | 116 | 127 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 217 | Областная больница - Шиловский полигон | 156 | 161 | 172 | 187 | 19 | 19 | 21 | 22 |
| 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | 1050 | 1103 | 1155 | 1260 | 126 | 132 | 139 | 151 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 111 | 111 | 108 | 106 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 173 | 173 | 178 | 183 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 226 | М. «Студенческая» - п. Мичуринский | 144 | 154 | 164 | 187 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 836 | 895 | 953 | 1087 | 100 | 107 | 114 | 130 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | 86 | 93 | 99 | 112 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 825 | 887 | 949 | 1073 | 99 | 106 | 114 | 129 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | 648 | 745 | 842 | 972 | 78 | 89 | 101 | 117 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 58 | 68 | 78 | 98 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово | 106 | 106 | 106 | 106 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 846 | 973 | 1100 | 1354 | 102 | 117 | 132 | 162 |
| 280 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | 96 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 148 | 151 | 156 | 165 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | 211 | 213 | 215 | 220 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 58 | 58 | 59 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» | 158 | 158 | 158 | 158 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» | 158 | 158 | 158 | 158 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 58 | 58 | 58 | 58 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 230 | 253 | 276 | 323 | 28 | 30 | 33 | 39 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 134 | 141 | 148 | 161 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 135 | 135 | 135 | 135 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 67 | 67 | 67 | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 624 | 661 | 699 | 774 | 75 | 79 | 84 | 93 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 173 | 178 | 190 | 207 | 21 | 21 | 23 | 25 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | 58 | 61 | 65 | 71 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | 576 | 611 | 645 | 714 | 69 | 73 | 77 | 86 |
| 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | 115 | 122 | 129 | 143 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 672 | 706 | 739 | 806 | 81 | 85 | 89 | 97 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 422 | 456 | 490 | 558 | 51 | 55 | 59 | 67 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 480 | 552 | 624 | 768 | 58 | 66 | 75 | 92 |
| 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | 470 | 494 | 517 | 564 | 56 | 59 | 62 | 68 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | 950 | 1250 | 1275 | 1326 | 114 | 114 | 116 | 121 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» | 1290 | 1484 | 1677 | 2064 | 155 | 178 | 201 | 248 |
| 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 990 | 1020 | 1089 | 1188 | 119 | 122 | 131 | 143 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | 1210 | 1294 | 1379 | 1572 | 145 | 155 | 165 | 189 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | 48 | 51 | 55 | 62 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | 1200 | 1224 | 1296 | 1392 | 144 | 147 | 156 | 167 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 182 | 182 | 179 | 175 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | 288 | 803 | 850 | 913 | 35 | 96 | 102 | 110 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 173 | 173 | 173 | 173 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 144 | 151 | 158 | 173 |
| 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | 720 | 734 | 778 | 835 | 86 | 88 | 93 | 100 |
| 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | 672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 461 | 488 | 516 | 571 | 55 | 59 | 62 | 69 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 250 | 250 | 247 | 245 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 614 | 651 | 688 | 762 | 74 | 78 | 83 | 91 |
| 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 435 | 457 | 479 | 522 | 52 | 55 | 57 | 63 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 1300 | 1495 | 1625 | 1040 | 156 | 179 | 195 | 125 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 432 | 497 | 562 | 389 | 52 | 60 | 67 | 47 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 288 | 386 | 391 | 398 | 35 | 47 | 47 | 47 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 1560 | 1638 | 1716 | 1404 | 187 | 197 | 206 | 168 |
| 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 142 | 142 | 142 | 142 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 66 | 66 | 66 | 66 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 125 | 125 | 125 | 125 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 25 | 28 | 32 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 106 | 106 | 106 | 106 | 35 | 17 | 17 | 17 |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 672 | 864 | 864 | 864 | 45 | 58 | 58 | 58 |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 511, 511Л-1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 86 | 86 | 86 | 86 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| 512Л-1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 277 | 274 | 272 | 261 | 40 | 37 | 37 | 35 |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 58 | 58 | 58 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | 79 | 79 | 79 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | 158 | 158 | 158 | 158 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 171 | 171 | 171 | 171 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 86 | 86 | 86 | 86 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 562 | 562 | 562 | 562 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 1411 | 1397 | 1383 | 1355 | 101 | 100 | 99 | 97 |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 68 | 68 | 68 | 68 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 280 | 280 | 280 | 280 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 52 | 52 | 52 | 52 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | 79 | 79 | 79 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 68 | 68 | 68 | 68 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | ВСЕГО | 38580 | 41103 | 42885 | 45531 | 5397 | 5625 | 5838 | 6151 |

* Примечание: названия маршрутов в таблице даны по состоянию на 2020 г.

Основываясь на прогнозируемой величине пассажиропотоков, разработаны мероприятия по корректировке суточной и часовой провозной способности межмуниципальных маршрутов ПТОП для каждого расчетного срока, включающие следующие мероприятия (по отдельности или в комбинации друг с другом):

- изменение вместимости подвижного состава транспортных средств, работающих на маршруте, постепенное увеличение вместимости транспортных средств, работающих на пассажиронапряженных пригородных маршрутах;

- использование подвижного состава максимальной вместимости из работающего на маршруте в пиковые часы загрузки;

- постепенное увеличение количества оборотных рейсов на пассажиронапряженных пригородных маршрутах с увеличением, при необходимости, количества подвижного состава, работающего на маршруте;

- снижение количества подвижного состава и оборотных рейсов на маршрутах, на которых прогнозируется снижение пассажиропотока.

Предложения по количеству единиц и вместимости подвижного состава, работающего на каждом межмуниципальном маршруте, а также по количеству оборотных рейсов на каждый расчетный срок, представлены в таблице 3.19.

Изменения на 2023 г. – это корректировка в краткосрочной перспективе существующих недостатков маршрутной сети, предложения на 2025 г., 2030 г. и 2040 г. – учитывают прогнозируемое изменение пассажиропотоков по маршрутам.

В расчетах провозной способности маршрутов использовались модельные вместимости маршрутных транспортных средств:

- особо малый класс (ОМК) 11 чел.;

- малый класс (МК) 18 чел.;

- средний класс (СК) 32 чел.;

- большой класс (БК) 44 чел.

Поскольку на протяженных межмуниципальных маршрутах ездят только сидя, при расчете вместимости подвижного состава на таких маршрутх учитывались только сидячие места.

Таблица 3.19 - Предложения по количеству единиц и вместимости подвижного состава на межмуниципальных маршрутах ПТОП

| № | Наименование маршрута* |  | МК |  | СК |  | БК |  | ВСЕГО | Оборотн. рейсов | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотн. рейсов | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотн. рейсов | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотн. рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
| 101 |  | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 102 |  | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 1 | 2 | 6 |
| 103 |  | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 18 | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 1 |  | 3 | 4 | 18 |
| 104 |  | Областная больница - с. Сенчанка |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 |
| 105 |  | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 16 |  |  | 2 | 2 | 16 |  |  | 2 | 2 | 16 |  |  | 2 | 2 | 16 |
| 106 |  | М. «Заельцовская» - п. Сосновка |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 6 |
| 107 |  | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 |
| 107к |  | Цветной проезд - п. Каменушка |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 1 | 9 |
| 109 |  | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 36 | 5 |  |  | 5 | 36 | 5 |  |  | 5 | 36 | 5 |  |  | 5 | 36 |
| 109к |  | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 1 | 1 |  | 2 | 14 |
| 110 |  | М. «Заельцовская» - с. Мочище |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 |
| 111э |  | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 36 |  | 6 |  | 6 | 36 |  | 8 |  | 8 | 36 |  | 10 |  | 10 | 36 |
| 112 |  | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво |  | 5 |  | 3 |  |  | 8 | 41 | 5 | 3 |  | 8 | 41 | 5 | 3 |  | 8 | 41 | 2 | 6 |  | 8 | 41 |
| 113 |  | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 10 |
| 114 |  | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 1 | 1 | 7 |
| 115 |  | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) |  | 7 |  |  |  | 1 | 8 | 36 | 7 |  | 1 | 8 | 36 | 7 |  | 2 | 9 | 36 | 7 |  | 2 | 9 | 36 |
| 115в |  | Областная больница - с. Ленинское |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 |
| 117 |  | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 | 8 |
| 119 |  | М. «Заельцовская» - с. Кубовая |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 1 | 5 |
| 120 |  | п. Кудряшовский - Областная больница |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 41 | 7 |  |  | 7 | 41 | 8 |  |  | 8 | 41 | 8 |  |  | 8 | 41 |
| 122 |  | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | 2 | 8 | 2 |  |  | 2 | 8 |
| 124 |  | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 |
| 125 |  | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 130 |  | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) |  | 4 |  | 5 |  |  | 9 | 28 | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 4 | 5 |  | 9 | 28 |
| 138 |  | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 7 | 3 |  |  | 3 | 7 | 3 |  |  | 3 | 7 | 3 |  |  | 3 | 7 |
| 139 |  | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) |  | 6 |  | 2 |  |  | 8 | 49 | 6 | 2 |  | 8 | 49 | 6 | 4 |  | 10 | 49 | 6 | 4 |  | 10 | 49 |
| 141 |  | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 25 | 5 |  |  | 5 | 25 | 6 |  |  | 6 | 25 | 6 |  |  | 6 | 25 |
| 147 |  | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 22 | 3 |  |  | 3 | 22 | 3 |  |  | 3 | 22 | 3 |  |  | 3 | 22 |
| 153 |  | М. «Заельцовская» - п. Садовый |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 170 |  | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» |  | 6 |  | 2 |  |  | 8 | 30 | 6 | 2 |  | 8 | 30 | 4 | 4 |  | 8 | 30 |  | 8 |  | 8 | 30 |
| 189 |  | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 26 | 5 |  |  | 5 | 26 | 5 |  |  | 5 | 26 | 5 |  |  | 5 | 26 |
| 189л |  | п. Ленинский - м.«Гагаринская» |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 14 | 4 |  |  | 4 | 14 | 4 |  |  | 4 | 14 | 4 |  |  | 4 | 14 |
| 203 |  | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» |  | 5 |  | 3 |  |  | 8 | 51 | 5 | 4 |  | 9 | 51 | 5 | 2 |  | 7 | 34 | 5 | 2 |  | 7 | 34 |
| 211 |  | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 |
| 212 |  | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 |
| 216 |  | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |
| 217 |  | Областная больница - Шиловский полигон |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 |
| 220 |  | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка |  | 7 |  |  |  | 3 | 10 | 50 | 8 |  | 4 | 12 | 50 | 8 |  | 4 | 12 | 50 | 6 |  | 6 | 12 | 50 |
| 224 |  | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 9 |
| 225к |  | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 18 | 2 |  |  | 2 | 18 | 2 |  |  | 2 | 18 | 2 |  |  | 2 | 18 |
| 226 |  | М. «Студенческая» - п. Мичуринский |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 |
| 227 |  | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) |  | 12 |  | 4 |  |  | 16 | 55 | 12 | 4 |  | 16 | 55 | 12 | 4 |  | 16 | 55 | 10 | 6 |  | 16 | 55 |
| 228 |  | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 7 |
| 233 |  | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) |  | 10 |  | 2 |  |  | 12 | 55 | 11 | 2 |  | 13 | 55 | 11 | 2 |  | 13 | 55 | 11 | 2 |  | 13 | 55 |
| 234 |  | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 54 | 9 |  |  | 9 | 54 | 9 |  |  | 9 | 54 | 4 | 4 |  | 8 | 54 |
| 254 |  | ул. Учительская - п. Садовый |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 6 |
| 258ж |  | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |
| 264 |  | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» |  | 5 |  | 2 |  |  | 7 | 47 | 5 | 2 |  | 7 | 47 | 4 | 4 |  | 8 | 47 |  | 8 |  | 8 | 47 |
| 280 |  | Цветной проезд - с. Каинская Заимка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105к |  | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 12 | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 1 | 1 |  | 2 | 12 |
| 716 |  | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 8 |
| 716д |  | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 |
| 717 |  | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |
| 717е |  | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2 | 6 |
| 718 |  | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 |
| 289 |  | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 24 | 4 |  |  | 4 | 24 | 4 |  |  | 4 | 24 | 4 |  |  | 4 | 24 |
| 118 |  | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 |
| 721 |  | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 1 | 1 |  | 2 | 11 |
| 722 |  | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 724 |  | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 725 |  | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 726 |  | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 7 |
| 301 |  | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 65 | 14 |  |  | 14 | 65 | 14 |  |  | 14 | 65 | 14 |  |  | 14 | 45 |
| 303-1, 303-2, 303-3 |  | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 18 | 3 |  |  | 3 | 18 | 3 |  |  | 3 | 18 | 3 |  |  | 3 | 18 |
| 304 |  | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 2 | 6 |
| 307-1, 307-2 |  | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 60 | 18 |  |  | 18 | 60 | 18 |  |  | 18 | 60 | 18 |  |  | 18 | 60 |
| 307б |  | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  | 3 | 12 |
| 307м |  | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 |
| 311-1, 311-2, 311-3 |  | д.п. Мочище - ДК «Горького» |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 70 | 10 |  |  | 10 | 70 | 8 | 2 |  | 10 | 70 | 8 | 2 |  | 10 | 70 |
| 312-1, 312-2, 312-3 |  | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 44 | 25 |  |  | 25 | 44 | 25 |  |  | 25 | 44 | 20 | 4 |  | 24 | 44 |
| 317 |  | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 48 | 14 |  |  | 14 | 48 | 12 | 2 |  | 14 | 48 | 10 | 4 |  | 14 | 48 |
| 320 |  | Областная больница - п. Кудряшовский |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 49 | 11 |  |  | 11 | 49 | 11 |  |  | 11 | 49 | 6 | 4 |  | 10 | 49 |
| 321-1, 321-2 |  | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) |  | 28 |  | 4 |  |  | 62 | 122 | 58 | 4 |  | 62 | 122 | 46 | 6 |  | 52 | 110 | 40 | 10 |  | 50 | 110 |
| 322-1, 322-2 |  | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» |  | 16 |  | 8 |  |  | 24 | 66 | 16 | 8 |  | 24 | 86 | 12 | 12 |  | 24 | 86 | 6 | 18 |  | 24 | 86 |
| 323 |  | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 90 | 11 |  |  | 11 | 90 | 9 | 2 |  | 11 | 90 | 9 | 2 |  | 11 | 90 |
| 324 |  | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 108 | 15 |  |  | 15 | 108 | 10 | 4 |  | 14 | 108 | 6 | 8 |  | 14 | 78 |
| 324к |  | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 |
| 325 |  | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) |  | 14 |  | 6 |  |  | 20 | 125 | 14 | 6 |  | 20 | 125 | 14 | 6 |  | 20 | 125 | 12 | 8 |  | 20 | 90 |
| 326-1, 326-2 |  | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 19 | 8 |  |  | 8 | 19 | 8 |  |  | 8 | 19 | 8 |  |  | 8 | 19 |
| 327-1, 327-2 |  | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) |  | 15 |  | 6 |  |  | 21 | 30 | 15 | 7 |  | 22 | 30 | 12 | 10 |  | 22 | 30 |  | 22 |  | 22 | 32 |
| 328 |  | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 18 | 8 |  |  | 8 | 18 | 8 |  |  | 8 | 18 | 8 |  |  | 8 | 18 |
| 330 |  | с. Криводановка - Областная больница |  | 14 |  | 4 |  |  | 18 | 64 | 14 | 4 |  | 18 | 64 | 10 | 8 |  | 18 | 64 | 6 | 12 |  | 18 | 60 |
| 331 |  | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 60 | 15 |  |  | 15 | 60 | 12 | 2 |  | 14 | 60 | 12 | 2 |  | 14 | 60 |
| 332 |  | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 48 | 12 |  |  | 12 | 48 | 12 |  |  | 12 | 48 | 12 |  |  | 12 | 48 |
| 347-1, 347-2 |  | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 26 | 6 |  |  | 6 | 26 | 6 |  |  | 6 | 26 | 6 |  |  | 6 | 26 |
| 350 |  | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 64 | 10 |  |  | 10 | 64 | 10 |  |  | 10 | 64 | 10 |  |  | 10 | 64 |
| 353 |  | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 68 | 17 |  |  | 17 | 68 | 17 |  |  | 17 | 68 | 17 |  |  | 17 | 60 |
| 364 |  | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) |  | 14 |  | 4 |  |  | 18 | 100 | 12 | 6 |  | 18 | 100 | 8 | 10 |  | 18 | 100 | 8 | 10 |  | 18 | 100 |
| 365-1, 365-2 |  | М. «Студенческая» - п. Краснообск |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 45 | 7 |  |  | 7 | 45 | 7 |  |  | 7 | 45 | 7 |  |  | 7 | 45 |
| 380-1, 380-2 |  | Цветной проезд - п. Каинская Заимка |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 40 | 6 |  |  | 6 | 40 | 6 |  |  | 6 | 40 | 6 |  |  | 6 | 40 |
| 399 |  | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт |  | 16 |  | 6 |  |  | 22 | 104 | 14 | 8 |  | 22 | 104 | 10 | 12 |  | 22 | 104 | 10 | 12 |  | 22 | 90 |
| 1702 |  | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 13 | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 3 | 1 |  | 4 | 13 |
| 1703 |  | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 3 | 1 |  | 4 | 6 |
| 1705 |  | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 12 | 4 |  |  | 4 | 12 | 4 |  |  | 4 | 12 | 4 |  |  | 4 | 12 |
| 302 |  | Областная больница - с. Сенчанка |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 |
| 308 |  | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 |
| 504 |  | г. Купино - г. Карасук |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 |
| 506Л |  | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  | 4 |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 6 | 1 |
| 508 |  | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 508Л |  | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 509-1, 509-2, 509-3 |  | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный |  | 3 |  | 2 |  |  | 5 | 6 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 3 | 2 |  | 5 | 6 |
| 510 |  | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 60 | 9 |  |  | 9 | 60 | 9 |  |  | 9 | 60 | 9 |  |  | 9 | 60 |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 |  | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское |  | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 2 | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 3 |  | 3 | 6 | 2 |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 |  | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун |  | 2 |  | 4 |  | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 512Л - 1, 512Л-2, 512-1 |  | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 7 |  |  | 6 | 6 | 7 |  |  | 6 | 6 | 7 |  |  | 6 | 6 | 7 |
| 512Б-1, 512Б-2 |  | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 513 |  | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 514Л |  | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 515Л |  | с. Венгерово - р.п. Чаны |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 |
| 516Л |  | с. Венгерово - г. Куйбышев |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 517Л |  | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 519 |  | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 519А |  | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| 521 |  | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 523Л |  | р.п. Баган - г. Карасук |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 524Л |  | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 |  | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  | 6 |  | 5 |  | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 |
| 528 |  | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 532Л |  | с. Северное - г. Куйбышев |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 540Л |  | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| 551-1, 551-2 |  | р.п. Линево - г. Бердск |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 | 2 |
| 552 |  | р.п. Линево - г.Искитим |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 6 | 11 |  |  | 11 | 6 | 11 |  |  | 11 | 6 | 11 |  |  | 11 | 6 |
| 560 |  | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 39 | 12 |  |  | 12 | 39 | 12 |  |  | 12 | 39 | 12 |  |  | 12 | 39 |
| 561 |  | г. Куйбышев - г. Барабинск |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 98 | 9 |  |  | 9 | 98 | 9 |  |  | 9 | 98 | 9 |  |  | 9 | 98 |
| 562Л |  | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2 |
| 565 |  | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 568Л |  | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 1 |
| 572Л |  | с. Кыштовка - р.п. Чаны |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 574Л |  | с. Усть - Тарка - г. Татарск |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 |  | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  | 2 |  | 3 |  | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 579Л |  | с. Здвинск - г. Барабинск |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 |
| 580Л |  | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино |  | 1 |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 4 | 5 | 1 |
| 581Л, 581 |  | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» |  | 5 |  | 3 |  |  | 8 | 3 | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 5 | 3 |  | 8 | 3 |
| 583Л, 583 |  | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 5 | 1 |
| 584Л |  | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 586Л |  | р.п. Краснозерское - г. Карасук |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 587Л |  | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 |
| 592Л |  | г. Тогучин - г. Болотное |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |
| 593Л |  | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 593АЛ |  | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 594 |  | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
| 595Л |  | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 757Л |  | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 596 |  | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | ВСЕГО |  | 644 |  | 112 |  | 73 | 829 | 2992 | 642 | 118 | 74 | 834 | 2992 | 596 | 157 | 75 | 828 | 2963 | 530 | 221 | 77 | 828 | 2858 |

* Примечание: названия маршрутов в таблице даны по состоянию на 2020 г.

Условные обозначения:

3 черный цвет – количество подвижного состава, оборотных рейсов не изменилось по сравнению с 2020 г.

12 голубой цвет – количество подвижного состава, оборотных рейсов уменьшено по сравнению с 2020 г.

10 красный цвет – количество подвижного состава, оборотных рейсов увеличено по сравнению с 2020 г.

МК – малый класс вместимости

СК – средний класс вместимости

БК – большой класс вместимости

Детальная информация по каждому маршруту на каждый расчетный срок о прогнозируемом пассажиропотоке, провозной способности, классе вместимости подвижного состава, режиме работы, количестве оборотных рейсов в сутки и в пиковый час представлена в Приложении А.

Во все периоды для всех маршрутов обеспечивается нормативный уровень транспортного обслуживания.

3.4 Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос).

Основной и дополнительный сценарий

Цель организации выделенных полос в г. Новосибирске – обеспечение соблюдения расписания движения ПТОП, в том числе по межмуниципальным маршрутам.

По состоянию на 2019 г. в г. Новосибирске обустроено 35 участков выделенных полос для движения ПТОП общей протяженностью 38,4 км, в том числе оборудованные камерами фотовидеофиксации – 3,5 км на 3 участках, а также 25,9 км обособленного двойного трамвайного пути.

Схема существующих участков выделенных полос в г. Новосибирске представлена на рисунке 3.24.

Рисунок 3.24 – Схема выделенных полос движения ПТОП в г. Новосибирске

В период до 2025 г. планируется введение еще 16 участков выделенных полос для движения ПТОП. Перечень предлагаемых к созданию участков выделенных полос для движения ПТОП представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20 - Перечень предлагаемых к созданию участков выделенных полос для движения ПТОП

| № | Участок | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация выделенной полосы движения по пр. Карла Маркса от станции метро Площадь Маркса до пл. Лыщинского | 1693 | 1 956,00 | 2022 |
| 2 | Организация выделенной полосы движения по ул. Большевистская и Бердскому шоссе от пл. Инженера Будагова до р. Иня | 8064 | 9 328,00 | 2023 |
| 3 | Организация выделенной полосы движения по Димитровскому мосту на всем протяжении | 1878 | 2 173,00 | 2023 |
| 4 | Организация выделенной полосы движения по проезду Энергетиков на всем протяжении | 2267 | 2 623,00 | 2023 |
| 5 | Организация выделенной полосы движения по ул. Выборной до остановки общественного транспорта «Стенд» | 2758 | 3 190,00 | 2023 |
| 6 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича Данченко от ул. Ватутина до пл. Лыщинского | 2076 | 2 402,00 | 2023 |
| 7 | Организация выделенной полосы движения по ул. Челюскинцев на всем протяжении | 1097 | 1 269,00 | 2023 |
| 8 | Организация выделенной полосы движения по ул. Владимировской | 2587 | 2 993,00 | 2023 |
| 9 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Выборная | 2910 | 3 800,00 | 2024 |
| 10 | Организация выделенной полосы движения по ул. Приморской на всем протяжении | 1411 | 1 632,00 | 2025 |
| 11 | Организация выделенной полосы движения по ул. Доватора | 1977 | 2 287,00 | 2025 |
| 12 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича-Данченко от ул. Ватутина до ул. Станиславского | 2430 | 3 100,00 | 2025 |
| 13 | Организация выделенной полосы движения по Октябрьскому мосту от пл. Лыщинского до ул. Зыряновской | 2561 | 2 962,00 | 2026 |
| 14 | Организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до сквера Чаплыгина | 679 | 785,00 | 2026 |
| 15 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до ул. Краузе | 4402 | 5 093,00 | 2026 |
| 16 | Организация выделенной полосы движения по Советскому шоссе от Петухова до ул. Аникина | 2130 | 2 464,00 | 2028 |
|  | ИТОГО | 40920 | 27383 |  |

Схема развития системы выделенных полос для движения ПТОП представлена на рисунке 3.25.

Рисунок 3.25 – Схема развития выделенных полос движения ПТОП

3.5 Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда

Основной и дополнительный сценарий

В Новосибирской области на базе регионального Ситуационного центра функционирует Отдел мониторинга за движением подвижного состава на межмуниципальных маршрутах ПТОП, в функции которого входит:

- мониторинг за положением подвижного состава ПТОП на маршрутах с использованием технологии ГЛОНАС;

- фиксация прохождения контрольных точек и отклонений от расписания свыше допустимых отклонений;

- составление отчетов о результатах мониторинга с объективными данными для дальнейших принятий мер к перевозчикам в случае грубых нарушений условий работы на маршруте.

Планируется развитие технологий безналичной оплаты проезда в Новосибирской области: создание единой системы безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП с использованием банковской карты. При этом планируется создание системы пересадочных тарифов для обеспечения пассажирам возможности оптимизации маршрутов.

Разработку и техническое обслуживание системы безналичной оплаты проезда Новосибирской области будет единый цифровой оператор, куратор проекта - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области. В КСОТ планируются затраты перевозчиков на периферийное оборудование.

Планируется, что систему тарифных планов должен разработать Единый оператор перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП, которого планируется создать в Новосибирской области, куратор проекта - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

3.6 Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах

Сводная информация о количестве и вместимости подвижного состава ПТОП на расчетные периоды представлена в таблице 3.21.

Таблица 3.21 - Сводная информация о количестве и вместимости подвижного состава ПТОП, эксплуатируемого на межмуниципальных маршрутах перевозки пассажиров и багажа на расчетные периоды (с учетом резерва)

| Период | Кол-во подвижного состава различного класса вместимости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малый класс | средний класс | большой класс | ВСЕГО |
| 2020 г. (факт) | 701 | 58 | 73 | 832 |
| 2021-2023 гг. | 644 (-57 ед.) | 112 (+54 ед.) | 73 | 829 (-3 ед.) |
| 2024-2025 гг. | 642 (- 2 ед.) | 118 (+6 ед.) | 74 (+1 ед.) | 834 (+5 ед.) |
| 2026-2030 гг. | 596 (-46 ед.) | 157 (+39 ед.) | 75 (+1 ед.) | 808 (-26 ед.) |
| 2031-2040 гг. | 530 (-66 ед.) | 221 (+64 ед.) | 77 (+2 ед.) | 808 |
| ВСЕГО | -171 ед. | +163 ед. | +4 ед. | -24 ед. |

Из таблицы 3.21 видно, что для обеспечения необходимой провозной способности маршрутов в пиковые часы загрузки предлагается постепенная частичная замена подвижного состава малой вместимости на подвижной состав средней вместимости на наиболее пассажиронапряженных пригородных маршрутах.

Расчет общей потребности и необходимых финансовых затрат на приобретение нового подвижного состава ПТОП для работы на межмуниципальных маршрутах ПТОП выполнен с учетом следующих факторов:

- величина среднегодового пробега одного маршрутного транспортного средства по каждому маршруту (исходя из протяженности маршрута, количества оборотных рейсов в сутки и количества единиц подвижного состава, работающих на маршруте);

- необходимость приобретать новый подвижной состав для замещения изношенного подвижного состава (чем больше годовой пробег, тем чаще требуется обновление подвижного состава);

- необходимость приобретать подвижной состав в связи с изменением структуры автопарка (постепенная замена подвижного состава малого класса вместимости подвижным составом средней вместимости с высоким уровнем комфорта для пассажиров).

Результаты расчета количества подвижного состава ПТОП, который необходимо приобрести за расчетный временной период с учетом необходимости обновления подвижного состава и изменения структуры автопарка представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22 – Результаты расчета количества подвижного состава ПТОП, который необходимо приобрести за расчетные периоды с учетом необходимости обновления подвижного состава и изменения структуры автопарка для работы на межмуниципальных маршрутах перевозки пассажиров и багажа

| Период | Кол-во единиц приобретаемого подвижного состава, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малый класс | средний класс | большой класс |
| 2021-2023 гг. | 45 | 76 | 21 |
| 2024-2025 гг. | 66 | 21 | 15 |
| 2026-2030 гг. | 101 | 75 | 36 |
| 2031-2040 гг. | 264 | 136 | 70 |
| ВСЕГО за 20 лет | 476 | 308 | 142 |

Результаты расчета необходимых финансовых затрат на приобретение нового подвижного состава ПТОП для работы на межмуниципальных маршрутах на расчетные сроки представлены в таблице 3.23.

Таблица 3.23 - Результаты расчета необходимых финансовых затрат на приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межмуниципальных маршрутах за расчетные периоды

| Период | Расходы на приобретение подвижного состава, тыс. рублей |  |  | ВСЕГО за период, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малый класс | средний класс | большой класс |  |
| 2021-2023 гг. | 81 000,00 | 190 000,00 | 168 000,00 | 439 000,00 |
| 2024-2025 гг. | 118 800,00 | 52 500,00 | 120 000,00 | 291 300,00 |
| 2026-2030 гг. | 181 800,00 | 187 500,00 | 288 000,00 | 657 300,00 |
| 2031-2040 гг. | 475 200,00 | 340 000,00 | 560 000,00 | 1 375 200,00 |
| ВСЕГО за 20 лет | 856 800,00 | 770 000,00 | 1 136 000,00 | 2 762 800,00 |

В период 2021 – 2023 гг. ежегодный объем субсидий из областного бюджета Новосибирской области для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составит 50 млн. рублей в год. В дальнейшем также предлагается сохранить субсидирование приобретения подвижного состава общественного пассажирского транспорта.

На межрегиональных маршрутах ПТОП требуется ежегодное обновление части подвижного состава. Исходными данными для расчета необходимых затрат на приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межрегиональных маршрутах перевозки пассажиров и багажа являются:

- протяженность каждого межрегионального маршрута;

- количество отправлений в год по каждому маршруту;

- пробег автобуса до замены (в расчетах принимался усредненный по подвижному составу ресурсный пробег 1 млн. километров).

Расчет необходимых затрат на ежегодное обновление подвижного состава ПТОП на межрегиональных маршрутах представлен в таблице 3.24.

Таблица 3.24 - Расчет необходимых затрат на ежегодное обновление подвижного состава ПТОП на межрегиональных маршрутах

| Общая протяженность маршрутов, км | Общий годовой пробег автобусов, км | Ресурсный пробег автобуса, км | Необходимо ежегодно закупать для обновления подвижного состава, ед. | Средняя цена автобуса, тыс. рублей | Ежегодные затраты на обновление подвижного состава, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 980 | 16 911 665 | 1 000 000 | 17 | 8 000 | 135 293,00 |

3.7 Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа

Основной сценарий

На рассматриваемом горизонте планирования перевозки пассажиров и багажа на регулярных межмуниципальных маршрутах рекомендуется осуществлять с привлечением частных перевозчиков по нерегулируемым тарифам.

Предлагается создать Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП, подведомственное государственное предприятие Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Единый региональный оператор будет выполнять следующие функции:

- функции Заказчика перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам;

- осуществлять контроль за деятельностью перевозчиков, опираясь на данные мониторинга из Ситуационного центра;

- осуществлять сбор платы за проезд с использованием системы безналичной оплаты проезда, создаваемой и эксплуатируемой единым цифровым оператором (в технической части);

- осуществлять управление тарифными планами на межмуниципальных маршрутах перевозки пассажиров и багажа.

До создания Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП функции Заказчика будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Перед Заказчиком перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам стоят задачи:

- подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа;

- подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты;

- подготовка конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами.

При формировании регионального заказа рекомендуется опираться на данные мониторинга и оценки качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, а также на прогнозируемые параметры пассажиропотоков и требования к подвижному составу, представленные в КСОТ Новосибирской области.

3.8 Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области

Основной сценарий

В рамках мероприятий по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области планируется:

- утверждение КСОТ Новосибирской области нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области;

- корректировка КСОТ Новосибирской области раз в 5 лет.

Предлагается к разработке региональная долгосрочная программа по софинансированию перевозчикам приобретения подвижного состава большей вместимости для работы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах ПТОП. Наличие софинансирования будет стимулом для перехода на комфортабельный подвижной состав большей вместимости на пригородных маршрутах с высокими значениями пассажиропотоков в пиковые часы нагрузки.

С целью правового обеспечения работы Единого оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП, требуется разработать правовой нормативный документ Новосибирской области, определяющий юридический статус, полномочия, права и обязанности Единого оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП.

Также предлагается разработать регламент работы Единого оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП, прописывающий основание для работы, функционал сотрудников, порядок получения и документирования информации, а также порядок взаимодействия с перевозчиками.

3.9 Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении

Основной сценарий

Мероприятия КСОТ по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении включают два блока мероприятий:

- обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении;

- проведение социологических обследований  подвижности населения Новосибирской области в межмуниципальном и межрегиональном сообщении.

Планируемый интервал проведения обследований – каждые 3 года.

- Результаты расчетов с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области – уточнение расчета существующих и прогнозных характеристик пассажирских потоков в транспортной системе Новосибирской области

Результатами расчетов с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области являются:

- картограммы существующих и прогнозируемых пассажиропотоков на маршрутной сети ПТОП;

- расчетные значения параметров качества транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП для каждого сценария на расчетные сроки.

Картограммы пассажиропотоков на маршрутной сети ПТОП представлены в Графических материалах КСОТ Новосибирской области.

Основное отличие сценариев КСОТ заключается в различном количестве построенных станций метрополитена. Это дает отличие по коэффициенту пересадочности для различных сценариев и распределению корреспонденций между личным и общественным транспортом, но минимально влияет на характеристики межмуниципальных и межрегиональных транспортных корреспонденций.

Таблица 4.1 - Расчетные значения параметров качества транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП для каждого сценария на расчетные сроки (целевые показатели КСОТ Новосибирской области)

| № п.п. | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения параметров качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2025 г. |  | 2030 г. |  | 2040 г. |  |
|  |  |  |  | Сц.1 | Сц.2 | Сц.1 | Сц.2 | Сц.1 | Сц.2 |
| 1 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | на автомобильном пассажирском транспорте | км/ч | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 22,6 | 22,8 | 23,26 | 23,28 |
| 1.2 | на пригородном железнодорожном транспорте | км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП в пиковый час) | чел./м2 площади пола транспортного средства | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги) | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Плотность маршрутной сети ПТОП | км/1000 км2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| 5 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | % | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| 5.1 | Доля жителей, обслуживаемых автомобильным транспортом | % | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| 5.2 | Доля жителей, обслуживаемых железнодорожным транспортом | % | 73,8 | 73,9 | 73,9 | 74,0 | 74,0 | 74,2 | 74,2 |
| 6 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении* | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 |
| 6.1 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 |
| 6.2 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых железнодорожным транспортом | % | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 7 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений |  | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1,54 |
| 8 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении, тыс. пасс./сутки (суточное/пиковое значение) | чел./сутки / чел./пиковый час | 137529/12366 | 144379/13125 | 144379/13125 | 149837/13886 | 149993/13897 | 169731/17960 | 169953/18172 |
| 8.1 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом | чел./сутки / чел./пиковый час | 77160/7286 | 82206/7594 | 82206/7594 | 85768/7881 | 85924/7892 | 91062/8305 | 91284/8517 |
| 8.2 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении железнодорожным транспортом | чел./сутки / чел./пиковый час | 60369/5080 | 62173/5531 | 62173/5531 | 64069/6005 | 64069/6005 | 78669/9655 | 78669/9655 |
| 9 | Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП | суточное / пиковое значение | 0,73/ 0,8 | 0,65/ 0,71 | 0,65/ 0,71 | 0,67/ 0,71 | 0,67/ 0,71 | 0,7/ 0,71 | 0,7/ 0,71 |
| 10 | Количество ДТП на километр протяженности дорожной сети | ед./км | 0,2 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |

* Примечание: учитываются населенные пункты с числом жителей более 250 чел. в соответствие с Социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р)

- Обоснование утверждаемого варианта реализации КСОТ с учетом оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий КСОТ

Расчет социально-экономического эффекта выполнен с использованием методики, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2019г. №1512 «Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот».

Исходными данными для расчета эффекта от реализации мероприятий по развитию инфраструктуры ПТОП являются стоимость мероприятий КСОТ по каждому сценарию на каждый расчетный срок и расчетные показатели, полученные из транспортных моделей Новосибирской области на соответствующие расчетные сроки:

- средняя скорость передвижения пассажира ПТОП;

- среднесуточный объем корреспонденций ПТОП.

Распределение объемов финансирования по периодам планирования для рассматриваемых сценариев КСОТ представлено в таблице 5.1. В стоимость мероприятий по этапам планирования при оценке эффективности сценариев не включены объемы инвестиций на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы - 1 в аэропорту Толмачево, поскольку они не влияют на характеристики и распределение пассажиропотоков по территории Новосибирской области (если мероприятия не будут реализованы, пассажиропоток все равно сохранится, но при существенно более низком уровне обслуживания пассажиров). В свою очередь, все остальные мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП включены в расчет эффективности в полном объеме.

Таблица 5.1 - Распределение объемов финансирования по периодам планирования для рассматриваемых сценариев КСОТ

|  | Объемы затрат по периодам планирования, млрд. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2023 | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| Сценарий 1 | 5,84 | 9,79 | 57,32 | 43,34 |
| Сценарий 2 | 5,34 | 44,26 | 32,32 | 54,48 |

Общий эффект от реализации мероприятий КСОТ МЭ определяется как сумма эффектов:

- монетизированный эффект от экономии времени в пути пассажиров  при реализации мероприятий соответствующего сценария;

- монетизированный эффект от повышения безопасности перевозок пассажиров  при реализации мероприятий соответствующего сценария.

МЭ =  + 					(1)

Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в ценах базового года () определяется по формуле:

(2)

где:

T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта;

- монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров (экономически активного населения) при реализации инфраструктурного проекта в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект экономии времени в пути экономически активного населения при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(3)

где:

- высвобождение времени пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- высвобождение времени персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t, в процентах;

12 - количество месяцев в календарном году;

247 - среднее количество рабочих дней в календарном году;

8 - продолжительность рабочего дня, часов.

Высвобождение времени пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов (), определяется по формуле:

(4)

где:

- прогнозное количество пассажиров различных видов транспорта при реализации инфраструктурного проекта в году t, человек;

- экономия времени в пути транспортных средств при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- коэффициент использования пассажирами экономии времени для осуществления экономической деятельности, равный 0,45.

Высвобождение времени персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств в рамках k-го вида экономической деятельности при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов (), определяется по формуле:

(5)

- прогнозное количество персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств, при реализации инфраструктурного проекта в году t, человек;

- экономия времени в пути транспортных средств при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- коэффициент использования экономии времени персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств, для осуществления экономической деятельности, равный 1.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров рассчитывается в случае, если транспортировка пассажиров до и (или) при реализации инфраструктурного проекта осуществляется с использованием автомобильных дорог. Указанный эффект в ценах базового года () определяется по формуле:

(6)

где:

T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта.

- монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(7)

где:

K - количество участков пути следования с однородными дорожными условиями;

k - участок пути следования с однородными дорожными условиями;

- величина потерь в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями до начала реализации инфраструктурного проекта. В случае если в рамках инфраструктурного проекта предполагается создание нового пути следования, выбирается альтернативный путь, наиболее часто используемый до реализации инфраструктурного проекта;

- величина потерь в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями при реализации инфраструктурного проекта.

Величина потерь в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров рассчитывается только для автомобильного транспорта, для других видов транспорта величина потерь принимается равной 0.

Величина потерь в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями в году t () определяется по формуле:

(8)

где:

- количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

Zk - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров;

- средний ущерб от одного дорожно-транспортного происшествия с участием пассажиров в году t;

MT - итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть дорожно-транспортных происшествий;

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, автомобилей/сутки;

Lk - протяженность k-го участка с однородными дорожными условиями, километров.

В случае если инфраструктурный проект реализуется не в сфере автомобильного транспорта и направлен на смещение пассажиропотока с автомобильного на иные виды транспорта, то величина потерь в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого маршрута в году t () определяется по формуле:

(9)

где:

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, пассажиров/сутки;

- коэффициент смещения пассажиропотока с существующего на предполагаемый маршрут движения при реализации инфраструктурного проекта в году t;

Днt - количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

- средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия в году t;

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии "без реализации" инфраструктурного проекта);

- средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате дорожно-транспортного происшествия в году t;

- количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажиров на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии "без реализации" инфраструктурного проекта).

Количество дорожно-транспортных происшествий на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров (Zk) определяется по формуле:

Zk = 1,481 x lgКИТ - 0,35 x lg2КИТ - 0,86,				(10)

где КИТ - итоговый коэффициент аварийности, рассчитываемый инициатором инфраструктурного проекта в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" (ОДМ 218.4.023-2015), изданным в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О техническом регулировании".

Средний ущерб от одного дорожно-транспортного происшествия с участием пассажиров в году t () определяется по формуле:

(11)

где:

- средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия в году t;

- среднее количество погибших в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажиров;

- средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажиров в году t;

- среднее количество раненых в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажиров.

Средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия в году t () определяется по формуле:

(12)

где:

p - среднее расчетное количество лет трудового стажа, утерянного в результате гибели человека, для года t реализации инфраструктурного проекта;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год, t  [n; T];

n - базовый год;

T - последний год периода реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t+p-1, в процентах;

12 - количество месяцев в календарном году;

rb - ставка дисконтирования.

Среднее расчетное количество лет трудового стажа, утерянного в результате гибели человека, для года t реализации инфраструктурного проекта (P) определяется по формуле:

(13)

где:

- средний возраст выхода граждан на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях в году t реализации инфраструктурного проекта;

- средний возраст гражданина Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта.

Средний возраст выхода граждан на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях в году t реализации инфраструктурного проекта () определяется по формуле:

(14)

где:

- возраст, установленный законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, по достижении которого мужчины получают право на трудовую пенсию по старости для года t реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозная численность мужчин в Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта;

- возраст, установленный законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, по достижении которого женщины получают право на трудовую пенсию по старости для года t реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозная численность женщин в Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта.

Средний возраст гражданина Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта () определяется по формуле:

(15)

где:

N - количество возрастных групп, на которые распределяется население Российской Федерации;

- возраст населения в n-й возрастной группе в году t реализации инфраструктурного проекта, n  [1; N];

- численность населения в n-й возрастной группе в году t реализации инфраструктурного проекта, n  [1; N].

Средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате дорожно-транспортного происшествия () определяется по формуле:

(16)

где:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта;

n - базовый год;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t, в процентах;

- среднее количество месяцев нетрудоспособности одного раненого в результате дорожно-транспортного происшествия, равное 12.

Среднее количество погибших в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажиров () определяется по формуле:

(17)

где:

Чуг - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажиров в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, человек/год;

ЧДТП - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в год.

Среднее количество раненых в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажиров () определяется по формуле:

(18)

где:

Чур - количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажиров в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, человек/год;

ЧДТП - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в год.

Итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть дорожно-транспортных происшествий (MT), определяется по формуле:

(19)

где:

- функция произведения величин mi;

mi - коэффициенты тяжести дорожно-транспортного происшествия, определяемые инициатором инфраструктурного проекта в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом "Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" (ОДМ 218.4.005-2010), изданным в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О техническом регулировании".

Значения всех параметров и коэффициентов, используемых в расчете, принимались в соответствии с «Методикой оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот».

Расчет монетизированного эффекта от экономии времени в пути пассажиров, а также монетизированного эффекта от повышения безопасности пассажиров и водителей транспортных средств ПТОП выполнен с использованием Методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета.

Результаты расчета социально-экономической эффективности мероприятий КСОТ для рассматриваемых сценариев развития инфраструктуры ПТОП представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Результаты расчета социально-экономической эффективности мероприятий КСОТ

| Расчетный срок | 2025 гг. |  | 2030 гг. |  | 2050 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | Сц. 1 | Сц. 2 | Сц. 1 | Сц. 2 | Сц. 1 | Сц. 2 |
| Инвестиции в развитие инфраструктуры ПТОП ценах 2020 г., млн. рублей | 15716,8 | 49677,4 | 73275,2 | 130473,2 | 117113,2 | 137199,4 |
| Дисконтированные инвестиции в развитие инфраструктуры ПТОП, млн. рублей | 12628,0 | 38420,7 | 48118,0 | 58450,2 | 65435,2 | 80271,2 |
| Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и водителей ПТОП в ценах 2020 г., млн. рублей | 107,5 | 107,8 | 4602,4 | 4603,2 | 63703,9 | 64855,4 |
| Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров в ценах 2020 г., млн. рублей | 305,5 | 3181,7 | 821,1 | 10842,2 | 4514,8 | 4514,9 |
| Общий дисконтированный эффект от реализации мероприятий КСОТ на расчетный срок МЭ, млн. рублей | 413,0 | 3289,5 | 5423,5 | 15445,3 | 68218,7 | 69370,3 |
| Чистый дисконтированный доход, млн. рублей | -12215,0 | -35131,2 | -42694,5 | -43004,9 | 2783,5 | -10900,9 |

По итогам сравнения показателей социально-экономической эффективности основной вариант (Сценарий 1) выбирается в качестве утверждаемого сценария мероприятий КСОТ.

Основную долю затрат КСОТ составляют затраты на строительство метрополитена. В Сценарии 1 состав мероприятий оптимизирован: станции метрополитена предложено размещать только в местах привлечения значительного пассажиропотока. Поэтому добавление станций во 2-м сценарии приводит к существенному росту затрат, но не приводит к существенному увеличению пассажиропотоков и экономии времени пассажиров.

В связи с тем, что значительные инвестиции в развитие метрополитена в обоих сценариях планируются на период 2031 – 2040 г., к 2040 году эти инвестиции не смогут окупиться за 3-5 лет за счет социально-экономического эффекта от увеличения пассажиропотоков и сокращения времени в пути пассажиров. Расчеты показывают, что социально-экономическая окупаемость мероприятий КСОТ наступит в 2050 г. для 1-го сценария, и в 2054 г. для 2-го сценария (без учета мероприятий ПКРТИ Новосибирской области).

Инвестиции в сторительство метрополитена будут приносить эффект в течение десятков лет после открытия новых станций, поэтому данное мероприятие – стратегически верное направление развития транспортной системы 3-го по количеству населения города России.

-

- Перечень мероприятий по утверждаемому варианту реализации КСОТ Новосибирской области

Перечень мероприятий утверждаемого варианта реализации КСОТ Новосибирской области представлен в таблице 6.1.

Мероприятия разбиты на группы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019г. №ИА-63.

Указаны наименования мероприятий, объемы финансирования на каждый год в период 2021 – 2025 гг., а также объемы финансирования в периоды 2026 – 2030 гг. и 2031 – 2040 гг. Указанные горизонты планирования соответствуют горизонтам планирования в ПКРТИ Новосибирской области.

Для организационных мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках текущей деятельности органов власти и/или организаций, объемы финансирования не указывались.

В качестве внебюджетных источников финансирования указывались затраты перевозчиков на приобретение подвижного состава, затраты коммерческих структур на строительство пассажирских терминалов, автовокзалов и автостанций, а также расходы ОАО «РЖД» на развитие собственной инфраструктуры.

Таблица 6.1 - Перечень мероприятий КСОТ Новосибирской области*

| № | Мероприятия | Протя-женность, км | Вид работ | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 2300000,00 | 1988000,00 | 4110000,00 | 0,00 | 9698000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 2300000,00 | 1988000,00 | 4110000,00 | 0,00 | 9698000,00 |
| 1.1.1 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: строительство второго пути на перегоне Бердск – Искитим (6,5 км) и соответствующая реконструкция горловины станции Искитим | 6,5 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 600000,00 | 700000,00 |  |  | 1300000,00 |
| 1.1.2 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: строительство двухпутной вставки 2,5 км на перегоне Искитим – Ложок | 2,5 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 500000,00 | 500000,00 |  |  |  | 1000000,00 |
| 1.1.3 | Реконструкция участка Черепаново – Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги: восстановление разъезда Огоньки |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 250000,00 |  | 250000,00 |
| 1.1.4 | Реконструкция железнодорожного моста через реку Обь (на существующих опорах) со строительством второго главного пути в г. Новосибирске |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 3200000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 800000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 |  |  | 3200000,00 |
| 1.1.5 | Реконструкция железнодорожного пути на участке о.п. Иня-Восточная – о.п. Нордмолл протяженностью 2,2 км | 2,2 | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 88000,00 |  |  | 88000,00 |
| 1.1.6 | Строительство третьего железнодорожного пути на участке ст. Обь - ст. Клещиха | 5,2 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040000,00 | 0,00 | 1040000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1040000,00 |  | 1040000,00 |
| 1.1.7 | Строительство третьего железнодорожного пути на участке о.п. Клещиха - о.п. Чемской | 9,1 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1820000,00 |  | 1820000,00 |
| 1.1.8 | Реконструкция железнодорожного пути на участке о.п. Нордмолл - ст. Пашино | 5 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1000000,00 |  | 1000000,00 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция линий и станций внеуличного транспорта |  |  | Всего | 1100000,00 | 1162858,00 | 68734,50 | 99800,00 | 31065,50 | 42744406,00 | 37970741,00 | 83177605,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 700000,00 | 725600,00 | 43303,00 | 62874,00 | 19571,00 | 21547900,00 | 8353563,02 | 31452811,02 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 160000,00 | 179429,00 | 10310,00 | 14970,00 | 4660,00 | 6411661,00 | 5695611,15 | 12476641,15 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 240000,00 | 257829,00 | 15121,50 | 21956,00 | 6834,50 | 14784845,00 | 23921566,83 | 39248152,83 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Строительство станции метро Спортивная, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 1100000,00 | 1162858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 700000,00 | 725600,00 |  |  |  |  |  | 1425600,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 160000,00 | 179429,00 |  |  |  |  |  | 339429,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 240000,00 | 257829,00 |  |  |  |  |  | 497829,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 68734,50 | 68734,50 | 0,00 |  |  | 137469,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 43303,00 | 43303,00 |  |  |  | 86606,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  | 10310,00 | 10310,00 |  |  |  | 20620,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 15121,50 | 15121,50 |  |  |  | 30243,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.3 | Реконструкция станции метро Заельцовская: строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31065,50 | 31065,50 |  |  | 62131,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 19571,00 | 19571,00 |  |  | 39142,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  | 4660,00 | 4660,00 |  |  | 9320,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 6834,50 | 6834,50 |  |  | 13669,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140185,00 | 0,00 | 140185,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 88316,00 |  | 88316,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 21028,00 |  | 21028,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 30841,00 |  | 30841,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211973,00 | 0,00 | 211973,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 133543,00 |  | 133543,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 31796,00 |  | 31796,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 46634,00 |  | 46634,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.6 | Строительство станции метро Гусинобродская, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 0,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1425600,00 |  | 1425600,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 339429,00 |  | 339429,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 497829,00 |  | 497829,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.7 | Строительство станции метро Молодежная, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 0,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1425600,00 |  | 1425600,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 339429,00 |  | 339429,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 497829,00 |  | 497829,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская, г. Новосибирск | 2,202 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9147481,00 | 0,00 | 9147481,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 5762913,00 |  | 5762913,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1372122,00 |  | 1372122,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 2012446,00 |  | 2012446,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная, г. Новосибирск | 1,099 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4565432,00 | 0,00 | 4565432,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2876222,00 |  | 2876222,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 684815,00 |  | 684815,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 1004395,00 |  | 1004395,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское», г. Новосибирск | 0,359 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077000,00 | 0,00 | 1077000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 678510,00 |  | 678510,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 161550,00 |  | 161550,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 236940,00 |  | 236940,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро, г. Новосибирск | 1,699 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7689190,00 | 0,00 | 7689190,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 4844190,00 |  | 4844190,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1153378,00 |  | 1153378,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 1691622,00 |  | 1691622,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.12 | Строительство станции метро Пермская, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 0,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1425600,00 |  | 1425600,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 339429,00 |  | 339429,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 497829,00 |  | 497829,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.13 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского, г. Новосибирск | 1,336 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6046354,00 | 0,00 | 6046354,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1330198,00 |  | 1330198,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 906953,00 |  | 906953,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 3809203,00 |  | 3809203,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская, г. Новосибирск | 1,564 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7078217,00 | 0,00 | 7078217,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1557208,00 |  | 1557208,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1061732,00 |  | 1061732,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 4459277,00 |  | 4459277,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.15 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная, г. Новосибирск | 1,5 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6788570,00 | 6788570,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1493485,40 | 1493485,40 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1018285,50 | 1018285,50 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4276799,10 | 4276799,10 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.16 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Космическая, г. Новосибирск | 2,69 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14210741,00 | 14210741,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3126363,02 | 3126363,02 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2131611,15 | 2131611,15 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8952766,83 | 8952766,83 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники, г. Новосибирск | 2,25 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10182856,00 | 10182856,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2240228,32 | 2240228,32 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1527428,40 | 1527428,40 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6415199,28 | 6415199,28 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.18 | Строительство станции метро Северная, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 497828,76 | 497828,76 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 339428,70 | 339428,70 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1425600,54 | 1425600,54 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.19 | Строительство станции метро Космическая, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 497828,76 | 497828,76 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 339428,70 | 339428,70 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1425600,54 | 1425600,54 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.20 | Строительство станции метро Родники, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262858,00 | 2262858,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 497828,76 | 497828,76 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 339428,70 | 339428,70 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1425600,54 | 1425600,54 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3 | Строительство трамвайных путей |  |  | Всего | 0,00 | 44065,00 | 35616,00 | 141560,00 | 1487035,00 | 792146,82 | 2514960,00 | 5015382,82 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 44065,00 | 35616,00 | 141560,00 | 1487035,00 | 792146,82 | 2514960,00 | 5015382,82 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Строительство трамвайной линии в Плющихинский жилмассив, г. Новосибирск | 4,2 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234946,00 |  |  | 234946,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 234946,00 |  |  | 234946,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.2 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии, г. Новосибирск | 1,4 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77644,00 | 0,00 |  |  | 77644,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 77644,00 |  |  |  | 77644,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.3 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкая от дома № 113 до ул. Троллейной, ликвидация трамвайного кольца ТЭЦ-2, г. Новосибирск | 0,6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 35616,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 35616,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 35616,00 |  |  |  |  | 35616,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.4 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива, г. Новосибирск | 0,48 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34904,00 | 0,00 |  |  | 34904,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 34904,00 |  |  |  | 34904,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.5 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от существующего кольца на перекрёстке с ул. Волочаевская до Новосибирского автовокзала в составе ТПУ «Метро Молодёжная», г. Новосибирск | 0,75 | строительство | Всего | 0,00 | 44065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 44065,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 44065,00 |  |  |  |  |  | 44065,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.6 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от Новосибирского автовокзала до ТЦ "Восток" с устройством конечного разворотного пункта, г. Новосибирск | 0,6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14688,00 | 0,00 |  |  | 14688,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 14688,00 |  |  |  | 14688,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.7 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до ж/д о.п. Чемской, г. Новосибирск | 5,6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410566,00 |  |  | 410566,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 410566,00 |  |  | 410566,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.8 | Строительство трамвайной линии в микрорайон Родники, г. Новосибирск | 4,8 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270306,00 |  |  | 270306,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 270306,00 |  |  | 270306,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.9 | Строительство трамвайной линии от пл. Кирова в Затулинский жилмассив по ул. Сибиряков-Гвардейцев, г. Новосибирск | 3,1 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229793,00 |  |  | 229793,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 229793,00 |  |  | 229793,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.10 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца в Юго-Западном жилмассиве до трамвайного кольца на остановке Молочный комбинат, г. Новосибирск | 2,6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188376,82 | 0,00 | 188376,82 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 188376,82 |  | 188376,82 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.11 | Строительство трамвайной линии по ул. Дукача от ул. Титова до реконструируемого трамвайного парка, г. Новосибирск | 2 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114420,00 | 0,00 | 114420,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 114420,00 |  | 114420,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.12 | Строительство трамвайной линии по ул. Писарева, Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого, г. Новосибирск | 2,9 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164826,00 | 0,00 | 164826,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 164826,00 |  | 164826,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.13 | Строительство трамвайной линии от перекрестка пр. Дзержинского и ул. Трикотажной до станции метро Берёзовая роща, г. Новосибирск | 2,3 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131324,00 | 0,00 | 131324,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 131324,00 |  | 131324,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.14 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге, г. Новосибирск | 4,8 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270306,00 | 0,00 | 0,00 | 270306,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 270306,00 |  |  | 270306,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.15 | Строительство трамвайного кольца по ул. Краузе (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,5 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29712,00 | 0,00 | 0,00 | 29712,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 29712,00 |  |  | 29712,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.16 | Строительство трамвайного кольца по ул. Бронная (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,3 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16227,00 | 0,00 | 0,00 | 16227,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 16227,00 |  |  | 16227,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.17 | Строительство трамвайного кольца по ул. Титова (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,25 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14324,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 14324,00 |  |  |  | 14324,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.18 | Строительство трамвайного кольца по проектной ул. Татьяны Снеженой (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,4 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25179,00 | 0,00 | 0,00 | 25179,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 25179,00 |  |  | 25179,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.19 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе в направлении села Каменка до границы города Новосибирска, г. Новосибирск | 1,6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89600,00 | 0,00 | 89600,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 89600,00 |  | 89600,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.20 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе от границы города Новосибирска до ул. Набережной, п. Восход (с. Каменка), Новосибирский район | 1,85 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103600,00 | 0,00 | 103600,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 103600,00 |  | 103600,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.21 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Оловозаводской, г. Новосибирск | 2,3 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128800,00 | 128800,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 128800,00 | 128800,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.22 | Строительство трамвайной линии по ул. Ватутина от ул. Мира до ул. Котовского, г. Новосибирск | 5,18 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290080,00 | 290080,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 290080,00 | 290080,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.23 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Юный Ленинец, поселок Краснообск | 7,01 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392560,00 | 392560,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392560,00 | 392560,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.24 | Строительство трамвайной линии по Советскому шоссе, ул. Часовой, ул. Гидромонтажной до ул. Софийской, г. Новосибирск | 5,21 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291760,00 | 291760,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 291760,00 | 291760,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.25 | Строительство трамвайной линии по ул. Воинской от ул. Никитина до ул. Татьяны Снежиной, г. Новосибирск | 2,82 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157920,00 | 157920,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 157920,00 | 157920,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.26 | Строительство трамвайной линии от ул. Гурьевской до ул. Орджоникидзе, г. Новосибирск | 3,67 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205520,00 | 205520,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 205520,00 | 205520,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.27 | Строительство трамвайной линии от Новосибирского автовокзала по Вокзальной магистрали до ул. Орджоникидзе, г. Новосибирск | 1,64 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91840,00 | 91840,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 91840,00 | 91840,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.28 | Строительство трамвайной линии по улицам Писарева, Железнодорожной, Ленина до Новосибирского автовокзала, г. Новосибирск | 2,71 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151760,00 | 151760,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 151760,00 | 151760,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.29 | Строительство трамвайной линии по продлению ул. Воинской до ул. Выборной через НГПУ, г. Новосибирск | 4,75 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266000,00 | 266000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 266000,00 | 266000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.30 | Строительство трамвайной линии от станции Камышенская по проектируемой автодороге «ул. Ключ-Камышенское плато», г. Новосибирск | 3,62 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202720,00 | 202720,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 202720,00 | 202720,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.31 | Строительство линии скоростного трамвая от жилмассива Родники до жилого района Пашино | 6 | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336000,00 | 336000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 336000,00 | 336000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция участков выделенного полотна для движения ПТОП |  |  | Всего | 260667,00 | 686216,00 | 0,00 | 538101,00 | 446944,00 | 0,00 | 0,00 | 1931928,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 260667,00 | 686216,00 | 0,00 | 538101,00 | 446944,00 | 0,00 | 0,00 | 1931928,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Волочаевская от пр. Дзержинского до кольца в районе Гусинобродского шоссе, г. Новосибирск | 3,4 | реконструкция | Всего | 260667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260667,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 260667,00 |  |  |  |  |  |  | 260667,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.2 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Учительской, г. Новосибирск | 2,27 | реконструкция | Всего | 0,00 | 133439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133439,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 133439,00 |  |  |  |  |  | 133439,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.3 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Трикотажная, г. Новосибирск | 1,52 | реконструкция | Всего | 0,00 | 89352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89352,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 89352,00 |  |  |  |  |  | 89352,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.4 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Мира от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Оловозаводская, г. Новосибирск | 2,43 | реконструкция | Всего | 0,00 | 142845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142845,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 142845,00 |  |  |  |  |  | 142845,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.5 | Реконструкция трамвайной линии по ул. Зыряновской от ул. Мостовой до ул. Восход с переносом оси пути, г. Новосибирск | 0,94 | реконструкция | Всего | 0,00 | 55257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55257,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 55257,00 |  |  |  |  |  | 55257,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.6 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством её обособления от прочих транспортных потоков по ул. СибиряковГвардейцев от станции метро Площадь Маркса до пл. Кирова, г. Новосибирск | 4,74 | реконструкция | Всего | 0,00 | 265323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265323,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 265323,00 |  |  |  |  |  | 265323,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.7 | Реконструкция трамвайной линии маршрута №13 с обустройством её обособления от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе, г. Новосибирск | 9,612 | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538101,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 538101,00 |  |  |  | 538101,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.8 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до ул. Учительской, г. Новосибирск | 4,435 | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248254,00 | 0,00 | 0,00 | 248254,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 248254,00 |  |  | 248254,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.9 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по пр. Дзержинского, г. Новосибирск | 2,42 | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142257,00 | 0,00 | 0,00 | 142257,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 142257,00 |  |  | 142257,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.4.10 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Трикотажная, г. Новосибирск | 0,96 | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56433,00 | 0,00 | 0,00 | 56433,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 56433,00 |  |  | 56433,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 | Создание системы регулирования движения и обеспечения приоритетного проезда ПТОП |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Создание подсистемы ИТС управления ПТОП с обеспечением приоритетного движения средствами регулирования движения |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6 | Строительство и реконструкция депо, парков |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1611793,00 | 7500000,00 | 0,00 | 9111793,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4410000,00 | 0,00 | 4410000,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483544,74 | 1200005,59 | 0,00 | 1683550,32 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128248,26 | 1889994,41 | 0,00 | 3018242,68 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское», г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000000,00 | 0,00 | 7000000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 4410000,00 |  | 4410000,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1050000,00 |  | 1050000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 1540000,00 |  | 1540000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6.2 | Реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» в трамвайный парк, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 300000,00 |  |  | 300000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 700000,00 |  |  | 700000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6.3 | Строительство трамвайного депо в микрорайоне Родники, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611793,00 | 0,00 | 0,00 | 611793,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 183544,74 |  |  | 183544,74 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 428248,26 |  |  | 428248,26 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6.4 | Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта трамвая "Золотая горка", г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 150005,59 |  | 150005,59 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 349994,41 |  | 349994,41 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, иных объектов ПТОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция аэропоротов |  |  | Всего | 6000000,00 | 7672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 28672000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 15000000,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 6000000,00 | 7672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13672000,00 |
| 2.1.1 | Строительство 1-й очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий в аэропорту "Толмачево" |  | строительство | Всего | 6000000,00 | 7672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13672000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 6000000,00 | 7672000,00 |  |  |  |  |  | 13672000,00 |
| 2.1.2 | Аэропортовый комплекс "Толмачево", реконструкция взлетно-посадочной полосы - 1, перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство перрона с централизованной заправкой топливом |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 15000000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 15000000,00 |  | 15000000,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 | Строительство и реконструкция речных портов |  |  | Всего | 0,00 | 35000,00 | 10000,00 | 0,00 | 20000,00 | 40000,00 | 0,00 | 105000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 35000,00 | 10000,00 | 0,00 | 20000,00 | 40000,00 | 0,00 | 105000,00 |
| 2.2.1 | Реконструкция остановочного пункта «Речной вокзал» с переносом причала к створу метромоста |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 15000,00 |  |  |  |  |  | 15000,00 |
| 2.2.2 | Строительства пристани «Заельцовский парк» |  | строительство | Всего | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 2.2.3 | Строительства пристани «Пляж Звезда» |  | строительство | Всего | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 2.2.4 | Строительства пристани «Новосибирск-Арена» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |
| 2.2.5 | Строительство пристани «Бугринская роща» в створе ул. Оловозаводской |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |
| 2.2.6 | Строительство пристани «парк «Городское начало» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |
| 2.2.7 | Строительство пристани «Затон» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| 2.2.8 | Строительство пристани «Краснообск» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| 2.2.9 | Строительство пристани «ЖК Марсель» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| 2.2.10 | Строительство пристани «Чернышевский спуск» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция транспортно-пересадочных узлов |  |  | Всего | 0,00 | 242106,50 | 28200,00 | 167682,25 | 124638,00 | 690617,50 | 0,00 | 1253244,25 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 149332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149332,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 35555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35555,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 57219,50 | 28200,00 | 167682,25 | 124638,00 | 690617,50 | 0,00 | 1068357,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 5071,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5071,50 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 5071,50 |  |  |  |  |  | 5071,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.2 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Площадь Маркса": строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 237035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237035,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 149332,00 |  |  |  |  |  | 149332,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  | 35555,00 |  |  |  |  |  | 35555,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 52148,00 |  |  |  |  |  | 52148,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.3 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки на 400 м/м, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126496,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 126496,00 |  |  |  | 126496,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.4 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект»: строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41186,25 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 41186,25 |  |  |  | 41186,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.5 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Новосибирск-Западный": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки на 50 м/м, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 7050,00 |  |  | 7050,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.6 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги, г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3853,00 | 0,00 | 0,00 | 3853,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 3853,00 |  |  | 3853,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.7 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки и организация отстойноразворотной площадки, организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 27280,00 |  |  | 27280,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.8 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Клещиха": строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13539,00 | 0,00 | 0,00 | 13539,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 13539,00 |  |  | 13539,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.9 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал», г. Новосибирск |  | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11896,00 | 0,00 | 0,00 | 11896,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 11896,00 |  |  | 11896,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.10 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Родники": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52710,00 | 0,00 | 0,00 | 52710,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 52710,00 |  |  | 52710,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.11 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Нордмолл": организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 1260,00 |  |  | 1260,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.12 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Бердское шоссе»: строительство перехватывающей парковки на 200 м/м, строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463240,00 | 0,00 | 463240,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 463240,00 |  | 463240,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.13 | Формирование транспорно-пересадочного узла «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки на 100 м/м, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31624,00 | 0,00 | 31624,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 31624,00 |  | 31624,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.14 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки на 150 м/м, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47436,00 | 0,00 | 47436,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 47436,00 |  | 47436,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.15 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 | 1260,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 1260,00 |  | 1260,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.16 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро Молодежная через Гусинобродское шоссе до автовокзала, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45625,00 | 0,00 | 45625,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 45625,00 |  | 45625,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.17 | Формирование транспортнопересадочного узла «Чемской»: строительство перехватывающей парковки на 100 м/м, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54124,00 | 0,00 | 54124,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 54124,00 |  | 54124,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.18 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Пермская": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, пользователей перспективной станции метрополитена "Пермская", организация отстойноразворотной площадки. г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23488,50 | 0,00 | 23488,50 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 23488,50 |  | 23488,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.19 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Магистральная" (Пашино): организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 | 1260,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 1260,00 |  | 1260,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.20 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Железнодорожный вокзал Бердск", строительство перехватывающей парковки на 200 м/м |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 28200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28200,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 28200,00 |  |  |  |  | 28200,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.21 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Барышево»: строительство перехватывающей парковки на 50 м/м |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 7050,00 |  |  | 7050,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.22 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Коченево»: строительство перехватывающей парковки на 60 м/м |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8460,00 | 0,00 | 8460,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 8460,00 |  | 8460,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.23 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Обь»: строительство перехватывающей парковки, ул. Ломоносова на 50 м/м |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 | 0,00 | 7050,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 7050,00 |  | 7050,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.24 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Искитим»: строительство перехватывающей парковки на 50 м/м |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,00 | 0,00 | 7050,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 7050,00 |  | 7050,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.4 | Строительство и реконструкция железнодорожных станций |  |  | Всего | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 60000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 330000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 60000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 330000,00 |
| 2.4.1 | Строительство о.п. Спортивная |  | строительство | Всего | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 30000,00 |  |  |  |  |  | 30000,00 |
| 2.4.2 | Строительство о.п. Пригородный простор |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 |
| 2.4.3 | Строительство о.п. Нордмолл |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |
| 2.4.4 | Строительство о.п. Университетский проспект |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 |
| 2.4.5 | Строительство о.п. Обское море |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |
| 2.4.6 | Строительство о.п. Чистая слобода |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |
| 2.4.7 | Строительство о.п. Клещиха |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |
| 2.4.8 | Строительство о.п. Чемской |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 30000,00 |  | 30000,00 |
| 2.4.9 | Строительство ст. Пашино (в районе планируемого к строительству ТПУ "Магистральная") |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 30000,00 |  | 30000,00 |
| 2.4.10 | Строительство о.п. «Поселок Авиаторов» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 30000,00 |  | 30000,00 |
| 2.4.11 | Строительство о.п. «Близкий» |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 30000,00 |  | 30000,00 |
| 2.5 | Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 |
| 2.5.1 | Строительство автовокзала «Западный» в районе ул. Хилокская, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 100000,00 |  |  | 100000,00 |
| 2.5.2 | Строительство автостанции «Северная» в районе ул. Северная, г. Новосибирск |  | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 |
| 2.6 | Обустройство остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  | строительство | Всего | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 | Установка остановочных павильонов в двух направлениях на автомобильной дороге «Черепаново-Майский – 108 км а/д Р-256» (п. Майский, в районе ул.Луговая, 2а) |  | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.2 | Обустройство автобусных остановок в двух направлениях на 28 км автомобильной дороги «Новосибирск-Сокур» |  | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.3 | Обустройство автобусных остановок в двух направлениях в р.п. Мошково, ул. Вокзальная (вблизи ул. М.Горького, 500 м от ж/д вокзала» |  | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по организации новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению характеристик маршрутов, отмене существующих маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по организации новых межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Организация межрегионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа ускоренного пассажирского поезда Новосибирск - Омск |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятия по изменению характеристик существующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 3.2.1 | Перенос конечного остановочного пункта межрегиональных автобусных маршрутов западного направления на автовокзал "Западный" |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 3.2.2 | Изменение трассировки межрегиональных автобусных маршрутов южного направления: перенос участков маршрутов с Бердского шоссе на Восточный обход г. Новосибирска |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 3.2.3 | Перенос конечного остановочного пункта межрегиональных автобусных маршрутов северного направления на автостанцию "Северная" |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
| 3.3 | Мероприятия по организации новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Организация межмуниципального трамвайного маршрута «ст. метро Березовая роща – п. Восход (с. Каменка)» |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.3.2 | Организация межмуниципального трамвайного маршрута «ст. метро Проспект Маркса – р.п. Краснообск – п. Юный Ленинец – п. Мичуринский» |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.4 | Мероприятия по изменению характеристик существующих межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
| 3.4.1 | Изменение трассировки пригородных межмуниципальных маршрутов западного и юго-западного направления: перенос конечного остановочного пункта "Областная больница" на ТПУ "Спортивная" |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
| 3.4.2 | Изменение трассировки внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов западного и юго-западного направления: перенос перенос конечного остановочного пункта с Новосибирского автовокзала на автовокзал "Западный" |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 3.4.3 | Изменение трассировки внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов южного направления: перенос участков маршрутов с Бердского шоссе на Восточный обход г. Новосибирска |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 3.4.4 | Изменение трассировки пригородных и внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов северного направления: перенос конечного остановочного пункта с Новосибирского автовокзала на автостанцию "Северная" |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
| 3.4.5 | Изменение трассировки пригородных межмуниципальных автобусных маршрутов до г. Бердск: сокращение трассировки маршрутов и перенос конечного остановочного пункта на железнодорожный вокзал г. Бердск |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
| 3.4.6 | Оптимизация подвижного состава ПТОП на межмуниципальных автобусных маршрутах |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация выделенных полос движения ПТОП на территории г. Новосибирска |  |  | Всего | 0,00 | 1956,00 | 23978,00 | 3800,00 | 7019,00 | 11304,00 | 0,00 | 48057,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 1956,00 | 23978,00 | 3800,00 | 7019,00 | 11304,00 | 0,00 | 48057,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Организация выделенной полосы движения по пр. Карла Маркса от станции метро Площадь Маркса до пл. Лыщинского | 1,693 |  | Всего | 0,00 | 1956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 1956,00 |  |  |  |  |  | 1956,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.2 | Организация выделенной полосы движения по ул. Большевистская и Бердскому шоссе от пл. Инженера Будагова до р. Иня | 8,064 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 9328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9328,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 9328,00 |  |  |  |  | 9328,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.3 | Организация выделенной полосы движения по Димитровском мосту на всем протяжении | 1,878 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 2173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 2173,00 |  |  |  |  | 2173,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.4 | Организация выделенной полосы движения по проезду Энергетиков на всем протяжении | 2,267 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 2623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2623,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 2623,00 |  |  |  |  | 2623,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.5 | Организация выделенной полосы движения по ул. Выборной до остановки общественного транспорта «Стенд» | 2,758 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 3190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3190,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 3190,00 |  |  |  |  | 3190,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.6 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича Данченко от ул. Ватутина до пл. Лыщинского | 2,076 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 2402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 2402,00 |  |  |  |  | 2402,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.7 | Организация выделенной полосы движения по ул. Челюскинцев на всем протяжении | 1,097 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 1269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 1269,00 |  |  |  |  | 1269,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.8 | Организация выделенной полосы движения по ул. Владимировской | 2,587 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 2993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2993,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 2993,00 |  |  |  |  | 2993,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.9 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Выборная | 2,91 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  | 3800,00 |  |  |  | 3800,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.10 | Организация выделенной полосы движения по ул. Приморской на всем протяжении | 1,411 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632,00 | 0,00 | 0,00 | 1632,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 1632,00 |  |  | 1632,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.11 | Организация выделенной полосы движения по ул. Доватора | 1,977 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287,00 | 0,00 | 0,00 | 2287,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 2287,00 |  |  | 2287,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.12 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича-Данченко от ул. Ватутина до ул. Станиславского | 2,43 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 3100,00 |  |  | 3100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.13 | Организация выделенной полосы движения по Октябрьскому мосту от пл. Лыщинского до ул. Зыряновской | 2,561 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,00 | 0,00 | 2962,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 2962,00 |  | 2962,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.14 | Организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до сквера Чаплыгина | 0,679 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 785,00 |  | 785,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.15 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до ул. Краузе | 4,402 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5093,00 | 0,00 | 5093,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 5093,00 |  | 5093,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.1.16 | Организация выделенной полосы движения по Советскому шоссе от Петухова до ул. Аникина | 2,13 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2464,00 | 0,00 | 2464,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 2464,00 |  | 2464,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие технологий безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 5.1.1 | Создание единой системы безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа с использованием банковской карты |  |  | Всего | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  | 20000,00 |
| 5.1.2 | Разработка системы тарифных планов на межмуниципальных маршрутах: создание пересадочных тарифов для безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа с использованием банковской карты |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 | Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по приобретению подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |  |  | Всего | 281626,00 | 281626,00 | 281627,00 | 280943,00 | 280943,00 | 1533765,00 | 3228130,00 | 6168660,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 250000,00 | 350000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 250000,00 | 350000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 281626,00 | 281626,00 | 281627,00 | 280943,00 | 280943,00 | 1333765,00 | 2728130,00 | 5468660,00 |
| 6.1.1 | Приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 146333,00 | 146333,00 | 146334,00 | 145650,00 | 145650,00 | 657300,00 | 1375200,00 | 2762800,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 146333,00 | 146333,00 | 146334,00 | 145650,00 | 145650,00 | 657300,00 | 1375200,00 | 2762800,00 |
| 6.1.2 | Приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межрегиональных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 676465,00 | 1352930,00 | 2705860,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 135293,00 | 676465,00 | 1352930,00 | 2705860,00 |
| 6.1.3 | Приобретение подвижного состава трамваев для работы на межмуниципальных трамвайных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 500000,00 | 700000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 100000,00 | 250000,00 | 350000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 100000,00 | 250000,00 | 350000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Осуществление функций Заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7.2.2 | Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7.2.3 | Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 | Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Утверждение КСОТ Новосибирской области нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Корректировка КСОТ Новосибирской области |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 9 | Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 15000,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  | 5000,00 |  |  | 10000,00 | 15000,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9.2 | Проведение социологических обследований подвижности населения Новосибирской области в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 9000,00 | 18000,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Региональный бюджет |  |  | 3000,00 |  |  | 6000,00 | 9000,00 | 18000,00 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | ВСЕГО | 7642293,00 | 10160827,50 | 1766255,50 | 3596886,25 | 6222537,50 | 72558389,32 | 43837981,00 | 145786670,07 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 700000,00 | 874932,00 | 43303,00 | 62874,00 | 19571,00 | 40957900,00 | 8353563,02 | 51012143,02 |
|  |  |  |  | Региональный бюджет | 160000,00 | 216484,00 | 18310,00 | 14970,00 | 498204,74 | 7737666,59 | 5979611,15 | 14623746,47 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 500667,00 | 1047285,50 | 107915,50 | 873099,25 | 3200718,76 | 18268957,73 | 26686576,83 | 50685220,58 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 6281626,00 | 8023626,00 | 1596727,00 | 2645943,00 | 2514043,00 | 5603865,00 | 2828230,00 | 29494060,00 |

*Примечание: Финансирование мероприятий КСОТ осуществляется посредством разработки и реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных программ, при условии выделения средств на плановый период из соответствующего бюджета.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнен анализ параметров транспортного обслуживания населения. Проанализированы данные о маршрутах и расписании, подвижном составе межмуниципальной и межрегиональной маршрутной сети ПТОП Новосибирской области. Проанализировано размещение, характеристики и показатели функционирования аэропортов, речных портов, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных вокзалов.

Разработана система целевых показателей КСОТ Новосибирской области, характеризующих качество транспортного обслуживания населения ПТОП. С использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области рассчитаны значения показателей качества транспортного обслуживания населения ПТОП.

Разработаны мероприятия КСОТ для двух сценариев: основного и дополнительного. Состав разработанных мероприятий соответствует требованиям Методических рекомендаций по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденных протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019г. №ИА-63. Мероприятия разработанных сценариев детально проработаны и описаны.

С использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области рассчитаны значения параметров качества транспортного обслуживания населения на маршрутах ПТОП для каждого сценария на расчетные сроки (целевые показатели КСОТ Новосибирской области). Также получены картограммы пассажиропотоков на расчетные сроки транспортного планирования.

На основе расчета социально-экономической эффективности мероприятий КСОТ Новосибирской области для каждого сценария, выполнено обоснование утверждаемого варианта реализации КСОТ, и сформирован перечень мероприятий по утверждаемому варианту реализации КСОТ Новосибирской области, в том числе:

- по развитию инфраструктуры ПТОП, включая строительство и реконструкцию железнодорожных путей общего пользования, линий и станций внеуличного транспорта, трамвайных путей, участков выделенного и обособленного полотна для движения ПТОП, остановочных пунктов, отстойно-разворотных площадок, конечных станций, пересадочных узлов, систем регулирования и обеспечения приоритета, депо, парков и объектов технического обслуживания подвижного состава ПТОП;

- по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов (пристаней), транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов;

- по изменению характеристик маршрутов межмуниципальных и межрегиональных перевозок пассажиров и багажа, отмене существующих маршрутов;

- по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах;

- по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос и обособленных участков движения).

## Приложение А
Сведения о межмуниципальной маршрутной сети ПТОП

Таблица А.1 - Сведения о трассировке маршрутов, количестве отправлений в сутки и пиковый час, подвижном составе и организациях, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в Новосибирской области

| № п/п | № марш-рута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств | Особо малый класс | Малый класс | Средний класс | Большой класс | Особо большой класс | Наименование, юридического лица (индивидуального предпринимателя) осуществляющего перевозки по маршруту регулярных перевозок | Кол-во отправлений в сутки | Кол-во отправлений впиковый час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - ТЭЦ - 6 (по требованию) - с/х «Пригородный» - с/х «Толмачёвсий» - АЗС (по требованию) - Путепровод | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - Толмачевское шоссе - аэропорт Толмачево |  |  |  | 1 |  | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 | 6 | 1 |
| 2 | 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. «8 марта» - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх Тула) - Автотехцентр (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) Ордынское шоссе - дорога в п. Крупский |  | 1 |  | 1 |  | ИП Полнарева Ольга Михайловна, 630045, г. Новосибирск, ул. Волховская, 33, кв. 140, ИНН 540435027102 | 6 | 1 |
| 3 | 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Микрорайон Радужный (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) ул. Луговая (с. Верх - Тула) |  | 1 |  | 3 |  | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 | 18 | 3 |
| 4 | 104 | Областная больница - с. Сенчанка | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - с. Ярково - с. Пайвино | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - дорога в Сенчанку. |  | 2 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 4 | 1 |
| 5 | 105 | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм св. Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - Общество «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - ул. Кубовая - Магазин №20 - Завод ЖБИ - Объединение №4 – Микрорайон «Стрижи» - ТСЖ«Солнечный» - Нефтебаза | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе |  |  |  | 2 |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 16 | 2 |
| 6 | 106 | М. «Заельцовская» - п. Сосновка | НИИЖТ - Городская больница – Универмаг «Калининский» - Стадион «Сибирь» - ДК им. Горького ул. 25 лет Октября - ул. Учительская - ул. Писемского - Завод Химконцентратов - АЗС - Ощежитие (ВСО) - Управление механизации - Станция «Иня - Восточная» - Лесная - Терминал - Г. Заволокина - Ателье №18 - Солидарности (по требованию) | ул. Д.Ковальчук - ул. Б.Хмельницкого - ул. Тайгинская - ул. Железнодорожная - Пашинский переезд - Пашинское шоссе - ул. Магистральная - ул. Салидарности - ул. Донецкая - ул. Линейная (п. Сосновка) |  |  |  | 1 |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 6 | 2 |
| 7 | 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | База УРСа №28 - Микрорайон Щ - ул. Арбузова - Общ. торговый центр - ул. Демакова – Институт Теплофизики - ВЦ - Институт Ядерной физики - База Тульского - Развилка (п. Ложок) - с/о Цитолог - с/о Нива - Красная горка - с/о Сигма - с/о Экспериментатор - с/о Генетик - ул. Солнечная | ул. Арбузова - ул. Российская - ул. Демакова - ул. Российская - Проспект Строителей - Проспект Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Ионосферная - дорога в Ложок - дорога в Каменушку. |  | 1 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 7 | 1 |
| 8 | 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | ул. Жемчужная - Поликлиника (Морской проспект) - Морской проспект - Институт Гидродинамики - База Тульского - Развилка (п. Ложок) - с/о Цитолог - с/о Нива - Красная горка - с/о Сигма - с/о Экспериментатор - с/о Генетик - ул. Солнечная | ул. Жемчужная - Морской проспект - проспект Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Ионосферная - дорога в Ложок - дорога в Каменушку. |  | 1 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 9 | 1 |
| 9 | 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | Микрорайон «Щ» - База УРСа №28 - ул. Арбузова - ГПТУ-55 - Магазин №12 - Дом быта (ул. Героев труда) Аптека №68 - Проспект Строителей - ДК «Юность» - Институт Теплофизики - ВЦ - Институт Ядерной физики - Институт Гидродинамики - Морской проспект - Дом учёных - ул. Жемчужная - Цветной проезд - Проспект Университетский - Обское море - Пост ГАИ (п. Кирова) - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Речкуновка - Микрорайон «Северный» (г. Бердск) - Вокзал (г. Бердск) - ул. М. Горького - Универмаг (г. Бердск) | ул. Арбузова - ул. Российская - ул. Героев Труда - проспект Строителей - проспект Академика Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Максима Горького (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) |  | 5 |  |  |  | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, 45, ИНН 540320523143 | 36 | 4 |
| 10 | 109к | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | Проспект Университетский - Обское море - Пост ГАИ (п. Кирова) - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Речкуновка - Микрорайон «Северный» - Сибириада (г. Бердск) - ГДК (г. Бердск) - Библиотека (г. Бердск) - Медучилище (г. Бердск) - Пионерская (г. Бердск) - ул. Советская (г. Бердск) - ул. Павлова (г. Бердск) - ул. Берёзовая (г. Бердск) - ДК «Родина» (г. Бердск) - Семь ветров (г. Бердск) - ул. Космическая (г. Бердск) - ул. Черемушная (г. Бердск) | Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Свердлова - ул. Советская - ул. Красноармейская - ул. Павлова - ул. Красная Сибирь - ул. Лунная - ул. Космическая - ул. Микрорайон |  | 1 | 1 |  |  | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 | 14 | 2 |
| 11 | 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм св. Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - Общество «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - ул. Кубовая - Магазин №20 - Завод ЖБИ - Объединение №4 – Микрорайон «Стрижи» - Лес | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Первомайская |  | 1 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 8 | 1 |
| 12 | 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво | ЦУМ - Театр «Красный факел» - ТЭЦ - 2 - Переходной мост - Завод Бетонный - Завод Сибиар - Завод Медпрепаратов - Экспоцентр - Переезд (г.Обь) - Октябрьская - Рынок Обской - Путепровод | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - пр. Мозжерина |  |  | 4 |  |  | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А | 36 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г. Обь, |  |  |
| 13 | 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | Общежитие (ул. Ватутина) - Лыжная база - Тульский мост - ул. Немировича-Данченко - ГУМ - М. «Площадь Маркса» - Телецентр - пл.Станиславского - Монумент Славы - ПКиО им.Кирова - Музыкальная школа - Завод им.Кузьмина - Переходной мост - Завод Сибсельмаш - Магазин №7 - Завод Бетонный - Завод Сибтекстильмаш - Олимпийская - Завод Сибиар - Овощехранилище Осень - Завод Медпрепаратов - Ягодинская - Озеро Медвежье - Экспоцентр - ул. Северная 2 - я - Переезд - Октябрьская - Рынок Обской - Путепровод | СТЦ «МЕГА» - ул. Ватутина - пл.К Маркса - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - проспект Мозжерина (г.Обь) - Аэропорт Толмачево |  | 5 |  |  |  | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 | 41 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Тихонов Владимир Александрович, 630121, г. Новосибирск, ул. 5 - ый Порт - Артурский переулок, 27, ИНН 540405083117 |  |  |
| 14 | 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | ул. Красина - ул. Королева - Радиоколледж - Гостиница «Северная» - ул. Волочаевская - Сад им. Дзержинского - ул. Ползунова - ул. Седова - Золотая горка - Пищевик - Поселок (Каменское шоссе) - Военторг (п. Восход) - ул. Южная (п. Восход) - Новосибирский крематорий - ул. Южная (п. Восход) ул. Кирова (п. Восход) - Школа (п. Восход) - ул. Полевая (с. Каменка) - Набережная (с. Каменка) - Поселковый совет (с. Каменка) - Медпункт (с. Каменка) - Магазин (с. Каменка) - Кладбище (с. Каменка) - с. Каменка (Новосибирский район) | Проспект Дзержинского - Каменское шоссе - ул. Советская - ул. Рабочая - ул. Заводская |  | 1 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г.Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 10 | 1 |
| 15 | 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) | ГУМ «Россия»(МФК «Сан Сити») - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - Монумент Славы - ПКиО им.Кирова - Музыкальная школа - Завод им.Кузьмина - Переходной мост (ул. Станционная) - Завод Сибсельмаш - Магазин №7- Завод Бетонный - ул. 2-я Станционная – Завод Металлоконструкций - Склады (ул. Станционная 2 - я) - Мехколонна - Большая - ЖК «Дивногорский» - ЖК «Новомарусино» - Парники - Мостопоезд - Кожевенный завод - с/х«Обской» (с. Марусино) | ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2-я Станционная - ул. Большая - а/д до с.Криводановка - ул. М.Горького (с. Марусино) - а/д до ДНП «Усадьба Марьино» |  |  |  | 1 |  | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 | 7 | 1 |
| 16 | 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | Лицей (р.п. Краснообск) - Больница(р.п. Краснообск) - Школа (р.п. Краснообск) - Институты (р.п. Краснообск) - Торговый центр (р.п. Краснообск) - с. Помидорово - Весенняя(п. Юный Ленинец) - ул. Юбилейная(п. Юный Ленинец) - с. Огурцово – Находка - Магазин №4 - Раздольная - ул. Приморская - ул. Часовая - ул. Печатников - Поликлиника (ул. Гидромонтажная) - Ветлужская - Больница (ул. Софийская) - ПКиО «У моря Обского» - СибЦНИИС - Чемской бор - Приморские сады - Голубой Залив - Лазурная Лагуна - АЗС (с. Ленинское) - с. Ленинское - ул. Школьная - Экспериментальная база - Совхозная (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Микрорайон Радужный (с. Верх - Тула) | ул. Западная (р.п. Краснообск) - ул. Северная (р.п. Краснообск) - ул. 12 - я (р.п. Краснообск) - ул. 11 - я (р.п. Краснообск) - ул. Восточная (р.п. Краснообск) - ул. Центральная (р.п. Краснообск) - Советское шоссе - дорога в п. Юный Ленинец - ул. Юбилейная (п. Юный Ленинец) - ул. Барханная (п. Мичуринский) - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - ул. Школьная (с. Ленинское) - а/д «Н - 2123» - ул. Советская (с. Верх - Тула) - ул. Лугова (с. Верх - Тула) |  | 7 |  | 1 |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 36 | 4 |
| 17 | 115в | Областная больница - с. Ленинское | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Вертковская - Из-во «Советская Сибирь» - пл. Сибиряков - Гвардейцев - ТГ «Левобережный» - Индустриальная - пл. им. Кирова - Бульвар - Универмаг «Кировский» - Весенняя - ул. Петухова - п. Красный восток - Молодёжная - п. Элитный - с. Помидорово - ул. Весенняя - ул. Юбилейная - с. Огурцово - Находка - Магазин №4 - Раздольная - ул. Приморская - ул. Часовая - ул. Печатников - Поликлиника (ул. Гидромонтажная) - Ветлужская - Больница (ул. Софийская) - ПКиО «У моря Обского» - СибЦНИИС - Чемской бор - Приморские сады - Голубой Залив - Лазурная Лагуна - АЗС (ул. Молодёжная) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина (обратно: ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко) - пр.К.Маркса - ул. Сибиряков - Гвардейцев - пл. им. Кирова - ул. Петухова - Советское шоссе - дорога в Юный Ленинец - ул. Юбилейная (Юный Ленинец) - ул. Барханная (Мичуринский) - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - п. Голубой Залив - с. Ленинское |  | 4 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 16 | 2 |
| 18 | 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | ул. Каменская (c. Новолуговое) - ул. Октябрьская (c. Новолуговое) - Администрация (c. Новолуговое) - ул. Андреева (c. Новолуговое) - ПСК «Берёзка» - Дом молодежи - Переходной мост (ул. Первомайская) - Станция «Инская» - ул. Стрелочная - УМ-3 - Переезд - Школа №9 - Центр - Контора - Станция Издревая - ВИМ - Кирзавод - Станция «Крахаль» - Военная часть | ул. Эйхе - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Шоссейная - ул. Речная - ул. Мичурина |  | 1 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 8 | 1 |
| 19 | 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая | НИИЖТ - Городская больница - Универмаг «Калининский» - Стадион «Сибирь» - ДК им. Горького ул. 25 лет Октября - ул. Учительская - ул. Писемского - Завод Химконцентратов - АЗС - Ощежитие (ВСО) - Управление механизации - Станция «Иня - Восточная» - Лесная - Терминал - Г. Заволокина - Ателье №18 - Солидарности (по требованию) - п. Степной | ул. Д.Ковальчук - ул. Б.Хмельницкого - ул. Тайгинская - ул. Железнодорожная - Пашинский переезд - Пашинское шоссе ул. Магистральная - ул. Салидарности - ул. Донецкая - ул. Центральная (п. Степной) - ул. Центральная (с. Кубовая) |  |  | 1 |  |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 5 | 1 |
| 20 | 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | Кудряшовский бор - Лесничество - Кудряшовская заимка - с. Ямки - с - з Обской - Мостик - Озеро - Насосная - Парники - ЖК «Новомарусино» - ЖК «Дивногорский» - ул. Большая - Мехколонна - Склады - ул. 2 - ая Станционная - Завод Бетонный - Магазин №7 - Завод Сибсельмаш - Переходной мост - завод им.Кузьмина - Музыкальная школа - пл.Труда - ПкиО Кирова - Монумент Славы - пл.Станиславского - Телецентр - М. «Площадь Маркса» - ГУМ «России» - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского | Колыванское шоссе - ул. 2 - ая Станционная - ул. Станционная - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Новогодняя - ул. Немировича-Данченко |  | 7 |  |  |  | ООО «Автолига», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5403164226 | 41 | 4 |
| 21 | 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | Поселок(г. Обь) - ул. Геодезическая - МЖК (г. Обь) - Путепровод(г. Обь) - Аэропорт Толмачево - Путепровод - ул. Октябрьская - Больница – Магазин «Берёзка» - Чайная - Универмаг (Толмачёво) – Посёлок - м - н Светофор - Пригородный простор - Тарная база Машкомплект - Скания - Склады - ТК «Толмачевский» ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Станиславский ж/м - ул. Вертковская - ул. Степная - пл. Станиславского - Телецентр | ул. Степная (г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Рабочая (г.Обь) - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачёвское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - пл. Карла Маркса |  | 2 |  |  |  | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 | 8 | 2 |
| 22 | 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | Лицей (р.п. Краснообск) - Больница(р.п. Краснообск) - Школа (р.п. Краснообск) - Институты (р.п. Краснообск) - Торговый центр (р.п. Краснообск) - п. Элитный - Молодёжная - п. Красный восток -ул. Петухова -ул. Весенняя - Универмаг «Кировский» - Бульвар - пл. им. Кирова - ЭЛСИБ - Транспортная - ул. Палласа - Сибэлектротерм - Завод ЖБИ - 1 - Сибирский грузовой терминал - Молкомбинат - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - ТЭЦ - 6 - с/х Пригородный - ТК «Новосибирский» (Толмачево) - с/х «Толмачёвский» - АЗС (Обь) - Путепровод (Обь) | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) - ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - Восточная улица (Краснообск) - Центральная улица (Краснообск) - Советское шоссе - улица ул. Петухова - Ордынское шоссе - а/д Р - 254 - проезд Мозжерина (Обь) |  | 1 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 5 | 1 |
| 23 | 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | Магазин №19 - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 - е марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - п. Ярково - Шиловский полигон - Развилка в с. Боровое - п. Прогресс - с. Боровое | Красный пр. - Южная площадь - ул. Большевистская - Коммунальный мост - площадь ул. Лыщинского - проспект Карла Маркса - М. «Площадь Маркса» - ул. Титова - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - - п. Прогресс - дорога в Боровое - ул. Ленина (Боровое) - дорога в Береговое. |  | 1 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 3 | 1 |
| 24 | 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | ул. Западная - Кошево - Садовая (Сокур) - Переезд (Сокур) - Вокзал (Сокур) - Базарный (Сокур) - Советская (Сокур) - Шиномонтаж (Сокур) - Переезд (Барлак) - Станция «Раздолье» (Октябрьский) - Станция «Мочище» - Колонка (Мочище) - Ягодный (Мочище) - Станция «ул. Юбилейная» - База №2 - Станция «Иня - Восточная» - Управление механизации - п. Спартак - Общежитие - АЗС - Завод Химконцентратов - ул. Писемского | ул. Вокзальная (Мошково) - Р - 255 - ул. Коммунистическая (Сокур) - ул. Советская (Сокур) - Р - 255 - ул. Линейная (Мочище) - Р - 255 - ул. Железнодорожная (Новосибирск) - ул. Тайгинская (Новосибирск) - ул. Б.Хмельницкого (Новосибирск) - ул. Учительская. |  | 2 | 2 |  |  | ИП Лукин Николай Геннадьевич, 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 543240119251 | 28 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | МУП «Мошковское АТП», 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 5432110095 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | ВИМ (с. Барышево) - Контора (с. Барышево) - Центр (с. Барышево) - Школа №9 (с. Барышево) - Переезд - УМ-3 - ул. Стрелочная - Станция «Инская» - Переходный мост - Дом молодежи - ПСК «Березка» - ул. Первомайская - ул.Баумана - ул. Чапаева - Микрорайон Весенний - Разъезд Иня - ул. Звездная - п. Матвеевка - Нижняя Ельцовка - Клиника им. Мешалкина - Дом быта (ул. Героев Труда) - ГПТУ - 55 - ул. Демакова |  |  | 3 |  |  |  | ООО «КомПасс», 630080, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 124, ИНН 5409228765 | 7 | 2 |
| 27 | 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | ул. Жемчужная - Поликлиника - Морской проспект - Институт Гидродинамики - Институт Ядерной физики - ВЦ - Институт Теплофизики - Проспект Строителей - Аптека №68 - Дом быта - Магазин №12 - ГПТУ 55 - ул. Арбузова - Микрорайон «Щ» - Мед.Академия - Развилка - с/о «Дубрава» - ГППЗ - Поселковый совет - Поликлиника - АБК НСО - 1 - я проходная - 2 - я проходная | ул. Жемчужная - Морской проспект - проспект академика Лаврентьева - пр. Строителей - ул. Героев Труда - ул. Российская - ул. Арбузова - ул. Иванова - проспект Академика Сандахчиево (р.п. Кольцово) - Векторное шоссе(р.п. Кольцово) - Кольцово промзона (р.п. Кольцово) |  | 6 | 2 |  |  | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 | 49 | 5 |
| 28 | 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | Цветной проезд - ул. Жемчужная - Поликлиника (Морской проспект) - Морской проспект - Институт Гидродинамики - Институт Ядерной физики - ВЦ - Институт Теплофизики - Проспект Строителей - Белоусова - Торговый центр (ул. Балтийская) - Шлюз - Завод Бетонный (ул. Плотинная) - ГЭС - Ветлужская - Поликлиника (ул. Гидромонтажная) - ул. Печатников - ул. Часовая - ул. Приморская - Раздольная – Магазин №4 - Находка - с. Огурцово - ул. Юбилейная - Весенняя - с. Помидорово - Торговый центр (р.п. Краснообск) - Институты (р.п. Краснообск) - Школа (р.п. Краснообск) - Больница (р.п. Краснообск) - Лицей (р.п. Краснообск) | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) - ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - ул. Восточная (Краснообск) - ул. Центральная (Краснообск) - Советское шоссе - ул. Барханная - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - ул. Ветлужская - ул. Новоморская - Дамба Новосибирской ГЭС - ул. Шлюзовая - ул. Балтийская - проспект Строителей - проспект Академика Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная. |  | 5 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 25 | 2 |
| 29 | 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - Аэрофлот - 2 (по требованию) - Магазин (карьер Мочище) - Институт (Мочищенское шоссе) - Больница (Мочищенское шоссе) - Лес - Дачная | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Шоссейная |  | 3 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 22 | 3 |
| 30 | 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - с/о «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - Кафе | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1-е шоссе - ул. Кедровая - Р-255 - ул. Школьная (п. Садовый) - ул. Совхозная (п. Садовый) |  |  |  | 1 |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 10 | 1 |
| 31 | 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 2-я проходная (р.п. Кольцово) - Магазин (п. Двуречье) - п. Двуречье - АБК ВСО (р.п. Кольцово) - Поликлиника (р.п. Кольцово) - Торговый центр (р.п. Кольцово) - Микрорайон «Новоборск» (р.п. Кольцово) - Станция Барышево (с. Барышево) - ул. Мичурина (с. Барышево) - Переезд (Новосибирский район) - Солнечная - УМ-3 - ул. Стрелочная - Станция «Инская» - Переходной мост (ул. Первомайская) - Дом молодёжи - ул. Первомайская - ул. Баумана - ул. Чапаева - Электромеханический колледж – Микрорайон «Весенний» - Разъезд Иня - Река Иня - Карьер Борок - Храм Михаила Архангела - Завод Инструментальный - Завод Торгового оборудования - Мелькомбинат - Завод «Труд» - Гостиница «Обь» | ул. Юбилейная (п. Двуречье) - ул. Рабочая (п. Двуречье) - пр - т Академика Сандахчиева (р.п. Кольцово) - ул. 4а квартал (р.п. Кольцово) - Никольский пр - т. (р.п. Кольцово) - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская (г. Новосибирск) - ул. Большевистская (г. Новосибирск) |  | 6 |  |  |  | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 | 30 | 3 |
| 32 | 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | Станция «Мочище» - Кладбище - д. Витаминка (Восточное шоссе) - Станция «Юбилейная» - Лесная - Станция «Иня - Восточная» - Управление механизации - п. Спартак - Общежитие - АЗС - Завод Химконцентратов - ул. Писемского | ул. Локтинская (п.Октябрьский) - Восточное шоссе - ул. Тайгинская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Учительская |  | 2 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, пос.Мичуринский, ул.Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 26 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Ткаченко Евгений Викторович, 630520, Новосибирская область, с. Верх - тула, ул. Сибирская, 71, ИНН 543306689103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «СТАТУС», 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 69, ИНН 5406309617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «Урман», 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Королева 40, корпус 40, ИНН 5401362141 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 189л | п. Ленинский - М.«Гагаринская» | Станция «Мочище» - Кладбище - д. Витаминка (Восточное шоссе) - д. Витаминка – Станция «Юбилейная» - Лесная - Станция «Иня - Восточная» - Управление механизации - п. Спартак - Общежитие - АЗС - Завод Химконцентратов - ул. Писемского - ул. Учительская - ул. О. Дундича - Библиотека (ул. Учительская) - Поликлиника (ул. Авиастроителей) - Дом Одежды - ул. Кавалерийская - ул. Планетная - ул. Войкова - Плехановский ж/м - Магазин №21 - ул. Брестская - ул. Кропоткина | а/д до п. Ленинский - Восточное шоссе - ул. Тайгинская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Учительская - ул. Авиастроителей - ул. Трикотажная - ул. Республиканская - ул. Кропоткина - Красный проспект - ул. Писарева |  | 4 |  |  |  | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 | 14 | 2 |
| 35 | 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | с. Каменка (Новосибирский район) - Кладбище (с. Каменка) - Магазин (с. Каменка) - Медпункт (с. Каменка) - Поселковый совет (с. Каменка) - ул. Молодежная (с. Каменка) - ул. Новокаменская (с. Каменка) - Набережная (с. Каменка) - Школа (п. Восход) - ул. Кирова (п. Восход) - ул. Южная (п. Восход) - Новосибирский крематорий - ул. Южная (п. Восход) - Военторг (п. Восход) - Поселок (Каменское шоссе) - Пищевик - Золотая горка - ул. Седова - ул. Ползунова - Сад им. Дзержинского - ул. Волочаевская Гостиница «Северная» - Радиоколледж - ул. Королева - ул. Красина | ул. Заводская (с. Каменка) - ул. Рабочая (с. Каменка) - ул. Советская (с. Каменка) - ул. Каменская (с. Каменка) Каменское шоссе - ул. Шоссейная (п. Восход) - проспект Дзержинского |  | 6 |  |  |  | ИП Кожанова Нина Ивановна, Новоисбирская область, п. Восход, ул. Мирная, 19/2, ИНН 543309539561 | 51 | 5 |
| 36 | 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | Поликлиника (ул. Демакова) - Мебельный магазин - Магазин - Дом Быта - Аптека - Проспект Строителей - ДК Юность - Институт Теплофизики - ВЦ - Институт Ядерной физики - Институт Гидродинамики - Морской проспект - Дом учёных - ул. Жемчужная - Цветной проезд - Проспект Университетский - Обское море - Пост ГАИ - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Магазин(п. Новый) - БАМ - Санаторий «Жемчужина» - п. Светлый - ДОЛ «Тимуровец» | ул. Демакова - ул. Россйская - ул. Героев Труда - пр - кт Строителей - пр - кт Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Новосибирская - ул. Пирогова - ул. Дзержинского - ул. Энгельса - ул. Тимирязева - Речкуновская зона отдыха - ул. Таёжная - ул. Тимуровская |  | 1 |  |  |  | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 | 6 | 1 |
| 37 | 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | Лицей (р.п. Краснообск) - Больница (р.п. Краснообск) - Школа (р.п. Краснообск) - Институты (р.п. Краснообск) - Торговый центр (р.п. Краснообск) - п. Элитный - Молодёжная - п. Красный восток - ул. Петухова - Весенняя - Универмаг «Кировский» - Бульвар - пл. им. Кирова - ЭЛСИБ - Транспортная - ул. Палласа - Сибэлектротерм - Завод ЖБИ - 1 - Сибирский грузовой терминал - Молкомбинат - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - Развилка (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - п. Крупской - с. Ярково - Лесная - Шиловский полигон - Поворот на с. Боровое - п. Прогресс | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) - ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - ул. Восточная (Краснообск) - ул. Центральная(Краснообск) - Советское шоссе - ул. Петухова - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) - Ордынское шоссе - с. Ярково - Ордынское шоссе - дорога от Ордынского шоссе до с Боровое - ул. 1 Коммунаров (п. Прогесс) - ул. Ленина (с. Боровое) |  | 1 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 4 | 1 |
| 38 | 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - СТО - ТЦ «Мегаполис» (Столовая №42) - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 - е Марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - с. Ярково - с. Новошилово | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Центральная (c. Новошилово) - ул. Степная (c. Новошилово) - ул. Школьная (c. Новошилово) - ул. Солнечная (с. Шилово) |  |  |  | 1 |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 4 | 1 |
| 39 | 217 | Областная больница - Шиловский полигон | ул. Немировича-Данченко - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - с. Ярково - Лесная | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - пл.Станиславского - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Воинская (с. Ярково) |  | 3 |  |  |  | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 | 12 | 2 |
| 40 | 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - Монумент Славы (ул. Станиславского) - ПКиО им.Кирова - Музыкальная школа - Завод им.Кузьмина - Переходной мост (ул. Станционная) - Завод Сибсельмаш - Магазин №7- Завод Бетонный (ул. Станционная) - ул. 2-я Станционная - Завод Металлоконструкций - Склады (ул. Станционная 2 - я) - Мехколонна - Большая – ЖК «Дивногорский» - ЖК «Новомарусино» - Парники - Мостопоезд - Кожевенный завод - с/х«Обской» (Марусино) - п. Марусино - Склады - Марусинское кладбище (по требованию) - Сады - Свинокомплекс - Промстрой - Кладбище - Торговый центр - с. Криводановка - ул. Малороссийская д.15 ул. Малороссийская д.43 - ул. Малороссийская д.71 - ул. Малороссийская д.86 | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. Станционная 2- я - ул. Большая - 2 - й Экскаваторный - Колыванское шоссе - Омский тракт - Микрорайон - ул. Садовая - с. Криводановка |  | 3 |  | 1 |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 50 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Донской Максим Алексеевич, 630089, г. Новосибирск, ул. Адриана Лежена, 19, ИНН 541000980840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Кандаков Валерий Викторович, 630079, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко 30, кв.35, ИНН 540442467168 |  |  |
| 41 | 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | п. Кудряшовский - д. Большой Оеш | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Шоссейная 1 - я - ул. Большая - Колыванское шоссе - ул. Шоссейная (р.п. Колывань) - ул. Советская (р.п. Колывань) |  | 2 | 2 |  |  | МУП Колыванского района «Автосервис», 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 2, ИНН 5424403500 | 9 | 2 |
| 42 | 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения - Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - с/о «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - ул.Кубовая - Магазин №20 - Завод ЖБК - Объединение №4 – Микрорайон «Стрижи» - ТСЖ «Солнечный» - ЖСК «Ключевой» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Солнечный Микрорайон |  | 2 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 18 | 2 |
| 43 | 226 | М. «Студенческая» - п. Мичуринский | ул. Лыщинского - Областная больница (Центральный корпус) - ул. Немировича-Данченко - Тульский мост - Лыжная база - Общежитие - СТЦ «МЕГА» - Рабочая - Посуда Центр - Промышленная - Литейный завод - Комсомольская - Северо-Чемской ж/м - Путепровод - ул. Пионерская - ул. Союзная - Магазин №14 - Малое Кривощеково - Белые росы - Школа (п. Краснообск) - Институты (п. Краснообск) - Лицей (п. Краснообск) - Сергиево-Казанский храм (р.п. Краснообск) - c. Помидорово - ул. Весенняя (п. Юный Ленинец) - ул. Юбилейная (п. Юный Ленинец) | ул. Геодезическая - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко - ул. Ватутина - ул. Мира - ул. Оловозаводская - ул. Тюменская - Комсомольская - ул.Прокопьевская - ул. Федора Горячева - ул. Восточная - ул. Центральная (р.п. Краснообск) - п. Краснообск - ул. 12 - я (р.п. Краснообск) - ул. Северная (р.п. Краснообск) - ул. Западная (р.п. Краснообск) - ул .Центральная (р.п. Краснообск) - Советское шоссе - ул. Юбилейная (п. Юный Ленинец) - ул. Солнечная (Юный Ленинец) - ул. Барханная (п. Мичуринский) |  | 3 |  |  |  | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 | 15 | 2 |
| 44 | 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | ул. Оловозаводская - ул. Сержанта Коротаева - ул. Комсомольская - Северо-Чемской ж/м - Путепровод ( ул. Комсомольская) - ул. Прокопьевская - пер. 2-й Бронный - пер. 8-й Бронный - Школа №135 – Магазин №17 - Разъезд - ул. Петухова - Весенняя – Универмаг «Кировский» - Бульвар - пл. им. Кирова - ЭЛСИБ - Транспортная - ул. Палласа - Сибэлектротерм - Завод ЖБИ-1 - Сибирский грузовой терминал - Молкомбинат - Магазин №19 - ул. Хилокская - ТК «Толмачёвский» - Склады (Толмачевское шоссе) - Скания - Машкомплект - Тарная база - Пригородный простор - Магазин «Светофор» - Поселок(c.Толмачево) - Универмаг - Чайная - Магазин «Березка» - Больница - Октябрьская - Путепровод - ГВФ(г.Обь) - Рынок Обской(г.Обь) - Дом культуры(г.Обь) - Переезд(г.Обь) | ул. Тюменская - ул. Оловозаводская - ул. Сержанта Коротаева - ул. Комсомольская - ул. Бронная - 18-й Бронный пер. - ул. Петухова - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Ломоносова (г.Обь) - ул. Жуковского (г.Обь) - ул. Новая (г.Обь) |  | 10 |  |  |  | ООО «Автострада», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5404413845 | 55 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Тихонов Владимир Александрович, 630121, г. Новосибирск, ул. 5 - ый Порт - Артурский переулок, 27, ИНН 540405083117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ООО «Сибтрансавто», 630039, г. Новосибирск, ул. 2 - ой Воинский проезд, ИНН 5405412650 |  |  |
| 45 | 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | п. Алексеевка (д. Алексеевка) - Школа (д. Алексеевка) - п. Новоозерный - с. Красноглинное - Путепровод (г.Обь) - ГВФ(г.Обь) - Обской Рынок(г.Обь) - Дом Культуры(г.Обь) - Обской Рынок(г.Обь) - ГВФ(г.Обь) - Путепровод (г.Обь) - Октябрьская - Больница - Магазин Березка - Чайная - ТК «Новосибирский» (Толмачево) - Универмаг - Поселок - м - н «Светофор» Пригородный простор - Тарная база - Машкомплект - Скания - Склады - ТК «Толмачевский» - ул. Хилокская Бульвар победы - Автокомбинат - Кирзавод - Станиславский ж/м - ул. Вертковская - ул. Степная - пл.Станиславского - Телецентр - М. «Площадь Маркса» - ГУМ «Россия» - - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - Центральный корпус (Обл.больница) | 1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» - ул. Королевская (д. Алексеевка) - ул. Центральная (д. Алексеевка) -1445 км а/д «М-51» - ул. Мира (с. Красноглинное) - Р - 254 - ул. Ломоносова (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г. Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Советская (с. Толмачево) Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко |  | 1 | 1 |  |  | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 | 7 | 1 |
| 46 | 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | Телецентр - пл. Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - Молкомбинат - Сады (Учхоз) - Школа (п. Тулинский) - Магазин (п. Тулинский) | ул. Титова - ул. Станиславского, ул. Немировича- Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - ул. Петухова - ул. Северная (п. Тулинский) - ул. Центральная (п. Тулинский) - ул. Тимирязева (п. Тулинский). |  | 10 |  |  |  | ООО «Автолига», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5403164226 | 55 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Некрасов Николай Пимонович, ул. 9 - й Гвардейской Дививзии, 5, кв. 77 ИНН 540408738114 |  |  |
| 47 | 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | Школа (с. Раздольное) - Сады Медик - Зеленая Роща - ул. Зеленодолинская - Кладбище - ПАТП - 9 - Вещевой рынок - Автодром - ул. Толбухина - Волочаевский ж/м - ул. Доватора - Автопарк - ул. Есенина - Кафе «Лада» - Магазин «Золотая Нива» - ул. Молодежная - ул. Гаранина - ул. Воинская - ул. Красноармейская - ул. Белинского - Октябрьский рынок - м - н Зорька - ул. Восход | ул. Ленина (с. Раздольное) - Гусинобродский тракт - Гусинобродское шоссе - ул. Доватора - ул. Б.Богаткова - ул. Восход - Красный пр.. |  | 6 |  |  |  | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 | 54 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Трунова Оксана Дмитриевна, 630901, г. Новосибирск, ул. Флотская, 22, кв. 5, ИНН 541019156130 |  |  |
| 48 | 254 | ул. Учительская - п. Садовый | ул. Учительская - ул. Писемского - Завод Химконцентратов - АЗС - Школа №31 - маг.Юбилейный - Библиотек - ул. Макаренко - ул. Курчатова - Магазин - ул. Рассветная - Торговый центр - Поликлиника - п. Ключевой - п. Садовый (Северный объезд) - ТК «Норд Сити Молл» | ул. Учительская - ул. Покрышкина Заря - ул. Б.Хмельницкого - ул. Объединение - ул. Курчатова - ул. Рассветная - ул. Красных Зорь - ул. Березовая - ул. Пасечная - Северный объезд - ул. Школьная (п. Садовый) - ул. Совхозная (п. Садовый) |  | 1 |  |  |  | ИП Гончаров Михаил Петрович, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, 59, кв, 155, ИНН 540320348766 | 6 | 1 |
| 49 | 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово | ЦУМ - Центр - Дом Ленина - Театр «Глобус» - М.«Октябрьская» - ГПНТБ - Октябрьски рынок - Белинского - Красноармейская - Винская - Гаранина - Молодежная - Магазин «Золотая Нива» - Кафе «Лада» - ул. Есенина - Автопарк - Доватора - Волочаевский ж/м Толбухина - Автодром - Вещевой рынок - ПАТП - 9 - Кладбище - Зеленная роща - Сады «Медик» - с. Роздольное - с. Гусинный брод | ул. Вокзальная магистраль - ул. Кирова - ул. Б.Богаткова - ул. Доватора - Гусинобродское шоссе - К 19р |  |  |  | 1 |  | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 | 4 | 1 |
| 50 | 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | Лицей (р.п. Краснообск) - Больница (р.п. Краснообск) - Школа (р.п. Краснообск) - Институты (р.п. Краснообск) - Торговый центр (р.п. Краснообск) - п. Элитный - Молодежная - п. Красный восток - ул. Петухова - Весенняя - Универмаг «Кировский» - Бульвар - Кирова - Индустриальная – ТГ «Левобережный» - пл.Сибиряков - Гвардейцев - Из-во «Советская Сибирь» - Гвардейская - ГУМ «Россия» - Магазин «Кристалл» | п. Краснообск - ул. Западная - ул. Северная - ул. 12 - я - ул. 11я - ул. Восточная - ул. Центральная - Советское шоссе - ул. Петухова - ул. Сиб. Гвардейцев - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл». |  | 7 |  |  |  | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 | 47 | 4 |
| 51 | 280 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | Поликлиника (Морской проспект) - Гостиница Золотая Долина - Общежитие НГУ - Больница СО РАН - Зелёная Роща (Академгородок) - Проспект Строителей Аптека №68 - Дом быта (ул. Героев труда) – Магазин №12 - ГПТУ - 55 - Арбузова - Микрорайон Щ - База УРСа №28 - Котельная | ул. Жемчужная - Морской проспект - ул. Ильича - ул. Пирогова - проспект Академика Лаврентьева - проспект Строителей - ул. Героев Труда - ул. Российская - ул. Арбузова - Каинская Заимка (Каинская Заимка) |  | 1 |  |  |  | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 | 10 | 1 |
| 52 | 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - Общество «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - ул. Кубовая - Магазин №20 - Завод ЖБИ - Объединение №4 – Микрорайон «Стрижи» - ТСЖ«Солнечный» - Нефтебаза «Красный Яр» - с/о «Солнечное » - с/о «Звёздное» - с/о «Искорка» - с/о «Транспортник » - с/о «Виктория» - с/о «Красный Яр» - с/о «Монолит» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское шоссе 1-е - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Дачный тракт - а/д до с/о «Красная рябина« |  | 1 | 1 |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 12 | 2 |
| 53 | 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | ул. Жемчужная - Поликлиника - Морской проспект - Институт Гидродинамики - База им. Тульского - Развилка - с/о «Цитолог» - с/о «Нива» - Красная горка - с/о «Сигма» - с/о «Экспериментатор» - Малыгина - Семейная сказка - п.Каменушка | ул. Жемчужная – Морской проспект - пр.Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Институтская - ул. Ионосферная - ул. Дорожная (п. Каменушка) - а/д на с/о Ключи |  |  |  | 2 |  | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 | 8 | 1 |
| 54 | 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | ул. Демакова (Поликлиника) - ГПТУ 55 - Магазин №12 - Дом быта (ул. Героев Труда) - Аптека №68 - Проспект Cтроителей - Институт ядерной физики – База Тульского - Развилка (п. Ложок) - с/о «Цитолог» - с/о «Нива» - Красная горка - с/о Сигма - с/о «Экспериментатор» - Малыгина - Семейная сказка - с/о «Ключи 2» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев труда - пр. Строителей - пр. Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Институтская - ул. Ионосферная - а/д на с/о «Ключи 3 (им. Болдырева)» |  | 2 |  |  |  | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, д. 45, ИНН 540320523143 | 6 | 1 |
| 55 | 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Надежда - 3» | ул. Демакова (Поликлиника) - ГПТУ 55 - Магазин №12 - Дом быта (ул. Героев Труда) - Аптека №68 - Проспект Cтроителей - Морской проспект - Дом ученых - ул. Жемчужная - Пост ГАИ - ул. Васильковая - п. Кирова - с/о «Восток» - Жёлтая дорога - с/о «Надежда - 2» - с/о «Вера» - Развилка - с/о «Родничок» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев труда - пр. Строителей - пр. Академика Лаврентьева - Морской проспект - Бердское шоссе - ул. Васильковая (п. Кирова) - а/д на с/о «Надежда - 3» |  |  |  | 2 |  | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 | 6 | 1 |
| 56 | 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» | ул. Лесосечная - Нижняя Ельцовка - Клиника им. Мешалкина - ул. Белоусова - Торговый центр (ул. Балтийская) - Шлюзы - Кинотеатр «Маяк» - НИИ «Систем» - Пост ГАИ - ул. Васильковая - п. Кирова - с/о «Восток» - Жёлтая дорога - с/о «Надежда - 2» - с/о «Вера» - Развилка - с/о «Родничок» | ул. Экваторная (микрорайон Нижняя Ельцовка) - ул. Лесосечная (микрорайон Нижняя Ельцовка) - Бердское шоссе - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - ул. Русская - Бердское шоссе - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - Бердское шоссе - ул. Васильковская (п. Кирова) - а/д на с/о «Надежда - 3» |  |  |  | 2 |  | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 | 6 | 1 |
| 57 | 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | Поликлиника - ГПТУ 55 - Магазин №12 - Дом быта (ул. Героев Труда) - Аптека №68 - Проспект Cтроителей - Морской проспект - Дом ученых - ул. Жемчужная - Цветной проезд - Пост ГАИ (п. Кирова) - ул. Васильковая - п. Кирова - с/о «Восток» - Жёлтая дорога - с/о «Вера» (начало) - с/о «Вера Центральная» - с/о «Вера Учительская» - с/о «Полянка центральная» - с/о «Полянка геологическая» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев Труда - пр. Строителей - пр. Академика лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - Бердское шоссе - ул. Васильковская (п. Кирова) - а/д на с/о Вера - а/д на с/о «Полянка» |  | 2 |  |  |  | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 | 6 | 1 |
| 58 | 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина | п. Садовый - п. Озерный - Кафе (Мочищенское шоссе) - Кубовая - Хованская - ул. Павлова – Общество «Маяк» - Сады «Учитель» - Сады «Любитель» - Храм Святого Мученика Евгения - ул. Бестужева - ул. Жуковского -ул. Байкальская - Сибирский Кадетский Корпус - ул. Северная - ДК«Энергия» | ул. Локтинская (п. Октябрьский) - Северный объезд - ул. Кедровая - ул. Мочищенское 1 - ое шоссе - ул. Мочищенское шоссе - Красный пр. |  | 4 |  |  |  | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв.39, ИНН 540318445000 | 24 | 3 |
| 59 | 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | нет | ул. Локтинская (п. Октябрьский) - Локтинское Шоссе - ул. Линейная (СтанцияМочище) |  | 2 |  |  |  | МУП «Мошковское АТП», 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 5432110095 | 14 | 2 |
| 60 | 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | c/о «Вега - 2» - Правление – Белый дом | ул. Горького – ул. Вокзальная – ул. Барнаульская - – а/д до с/о «Вега - 1» |  | 1 | 1 |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 11 | 2 |
| 61 | 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | Микрорайон «Северный» (г. Бердск) – Речкуновка – ул. Новосибирская (г. Бердск) – Магазин (п. Новый) – БАМ | ул.Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе – ул. Новосибирская (г. Бердск) – ул. Пирогова (г. Бердск) – ул. Дзержинского (г. Бердск) – ул. Энгельса (г. Бердск) - ул. Тимерязева (г. Бердск) - ул. Речкуновская зона отдыха - ул. Таёжная - ул. Морозово дорога - а/д до с/о «Родничок |  | 1 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 2 | 1 |
| 62 | 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | ул. Черемушная (г. Бердск) – п. Боровой – ул. Алмазная (г. Бердск) – Микрорайон «Раздольный» (г. Бердск) - с/о «Слава» - с/о «Марьин лог» - с/о «Мечта» с/о «Вега - 4» | ул. Микрорайон (г. Бердск) - а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - а/д до с/о «Вега - 4» – а/д до с/о «Сосновка» |  | 1 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 3 | 1 |
| 63 | 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | Универмаг (г. Бердск) – ГДК (г. Бердск) – ул. 11 квартал (г. Бердск) - Переезд (г. Бердск) – Школа № 3 (г. Бердск) – ул. Маяковского (г. Бердск) – ул. Спартака (г. Бердск) – ул. Искитимская (г. Бердск) – ул. Березовая (г. Бердск) - ДК «Родина» (г. Бердск) - Семь ветров (г. Бердск) – ул. Космическая (г. Бердск) - ул. Черемушная (г. Бердск) – п. Боровой – ул. Алмазная (г. Бердск) – Микрорайон «Раздольный» (г. Бердск) - с/о «Слава» - с/о «Марьин рог» - с/о «Мечта» | ул. Горького (г. Бердск) – ул. Ленина (г. Бердск) – ул. Красная Сибирь (г. Бердск) – ул. Лунная (г. Бердск) – а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - с/о «Вега - 4» |  | 1 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 1 | 1 |
| 64 | 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | Семь ветров (г. Бердск) - ул. Космическая (г. Бердск) – п. Боровой – ул. Алмазная (г. Бердск)– Микрорайон «Раздольный» (г. Бердск) - с/о «Слава» - с/о «Марьин рог» - с/о «Мечта» | ул. Красная Сибирь (г. Бердск) - ул. Лунная (г. Бердск) – ул. Космическая (г. Бердск) – а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - а/д до с/о «Росинка» |  | 1 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 7 | 1 |
| 65 | 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | М. «Речной вокзал» - Завод «Труд» - Завод Торгового оборудования - Храм Михаила Архангела – Карьер «Борок» - Река Иня - Разъезд Иня - Весенний - ул. Шмидта - ул. М.Ульяновой - Поликлиника (ул. Героев революции) - ПСК «Березка» - ул. Андреева (с. Новолуговое) - Администрация (с. Новолуговое) - Октябрьская (с. Новолуговое) - Каменская (с. Новолуговое) - с. Новолуговое | Красный пр. - ул. Большевистская - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Героев Революции - ул. Эйхе - ул. Андреева (с. Новолуговое) - ул. Песочная (с. Новолуговое) - ул. Шоссейная (с. Новолуговое) |  | 14 |  |  |  | ИП Фирсов Николай Валентинович, 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 116, кв.9, ИНН 540951185048 | 65 | 7 |
| 66 | 303 - 1 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | Магазин «Сюрприз» - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл.Станиславского - ул. Степная(ул. Станиславского) - ул. Вертковская (ул. Станиславского) - Станиславский ж/м - Кирзавод, Автокомбинат - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх-Тула - Больница (с. Верх-Тула) - Центр (с. Верх-Тула) - Библиотека (с. Верх-Тула) - Совхозная (с. Верх-Тула) - ул. Советская (с. Верх-Тула) - Строительная (с. Верх-Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула |  | 1 |  |  |  | ООО «Лазурит - Н», 630526, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, ИНН 5406555806 | 18 | 3 |
| 67 | 303 - 2 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «ВИКТОРИЯ», 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Советская, 15 А, ИНН 5433160980 |  |  |
| 68 | 303 - 3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Кильгишев Михаил Сергеевич, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Рабочая, 32, кв.1, ИНН 543305225589 |  |  |
| 69 | 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | Военная часть (Крахаль) - Крахаль - Кирзавод (Двуречье) - Станция Издревая (Барышево) - ВИМ (Барышево) - Контора (Барышего) - Центр (Барышево) Школа №9 (Барышего) - Переезд (Барышего) - УМ - 3 - ул. Стрелочная - Станция Инская - Переходный мост (ул. Первомайская) - Дом Молодёжи - ул. Первомайская - Баумана - Чапаева - Электромеханический колледж - Микрорайон Весенний Разъезд Иня - Река Иня - Карьер Борок - Храм Михаила Архангела - Завод Инструментальный - Завод Торгово оборудования - Мелькомбинат - Завод «Труд» Гостиница Обь - М. «Речной вокзал» | ул. Мичурина (д. Издревая) - ул. Речная (д. Издревая) - ул. Шоссейная (Крахаль) - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Красный пр. |  | 2 |  |  |  | ООО «ПежоСервис», 630055, Новосибирская обл., Барышевский сельсовет, п. Каинская заимка, ул. Серебряное озеро, 1, ИНН 5433950844 | 6 | 2 |
| 70 | 307 - 1 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | ВИМ (с. Барышево) - Контора (с. Барышево) - Центр (с. Барышево) - Школа №9 (с. Барышево) - Переезд (с. Барышево) - Солнечная - УМ - 3 - ул. Стрелочная - Станция «Инская» - Переходной мост (ул. Первомайская) - Дом молодёжи - ул. Первомайская - ул. Баумана - ул. Чапаева - Электромеханический колледж - Микрорайон «Весенний» - Разъезд Иня - Река Иня - Карьер Борок - Храм Михаила Архангела - Завод Инструментальный - Завод Торгового оборудования - Мелькомбинат - Завод «Труд» - Гостиница «Обь» - М. «Речной вокзал» | ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская - Красный пр - т. |  | 9 |  |  |  | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 | 60 | 6 |
| 71 | 307 - 2 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) |  |  |  | 9 |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |  |  |
| 72 | 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | ул. Большевистская - ул. Первомайская - ул. Героев Революции - ул. Эйхе - ул. Первомайская - ул. Ленина - Станция Издревая - п. Двуречье - Поликлиника – НПО «Вектор» - п. Железнодорожный - с. Быково | ул. Большевистская - ул. Новогодняя - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Школьный переулок - ул. Юбилейная - ул. Рабочая - пр. Академика Сандахчиева - ул. Покрышкина - ул. Совхозная - ул. Широкая |  | 3 |  |  |  | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 | 12 | 2 |
| 73 | 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | ул. Большевистская - ул. Первомайская - УМ - 3 - ул. Ленина - Станция Издревая - п. Двуречье - Поликлиника - НПО Вектор - п. Железнодорожный | ул. Большевистская - ул. Новогодняя - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Школьный переулок - ул. Юбилейная - ул. Рабочая - пр. Академика Сандахчиева - ул. Покрышкина - ул. Совхозная - ул. Широкая |  | 2 |  |  |  | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 | 3 | 1 |
| 74 | 311 - 1 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | Лес - Больница - Институт - Магазин - Аэрофлот - 2 - Сады «Учитель» - Сады Любитель - Храм Святого Мученика Евгения - ул. Бестужева - ул. Жуковского - ул. Байкальская - Сибирский Кадетский Корпус - ул. Северная - ДК «Энергия» - пл. им. Калинина – НИИЖТ - Городская больница - ул. Даргомыжского - ул. Падунская - Тихий поселок - ул. Покрышкина - Кинотеатр «Космос» | Мочищенское 1 - е шоссе - Красный пр. - ул. д.Ковальчук - ул. Залесского - ул. Даргомыжского - ул. Магаданская - ул. Покрышкина - ул. Бардина - ул. А. Невского - ул. 25 лет Октября - ул. Б.Хмельницкого |  | 1 |  |  |  | ООО «ЛАНР», 630124, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2 - ая Национальная , 16, ИНН 5401327958 | 70 | 5 |
| 75 | 311 - 2 | д.п. Мочище - ДК «Горького» |  |  |  | 8 |  |  |  | ООО «АвтоПартнер», 630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60, ИНН 5402539088 |  |  |
| 76 | 311 - 3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Дмитрусик Владимир Фёдорович, 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 43/1, кв.23 ИНН 540111348480 |  |  |
| 77 | 312 - 1 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | ЦУМ - Проспект Димитрова - Театр «Красный факел» - ул. Фабричная - Мост - Лесоперевалка - Автобаза - ТЭЦ - 3 - ТЭЦ - 2 - пл. Труда - ПКиО им.Кирова - Монумент Славы - пл.Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - ТК «Толмачевский» - Склады (Толмачевское ш.) - Скания - Машкомплект - Тарная база - Пригородный простор - супермаркет «Светофор» - Поселок(Толмачево) - Универмаг(Толмачево) - Чайная(г.Обь) - м - н Березка(г.Обь) - Больница(г.Обь) - Октябрьская(г.Обь) Путепровод(г.Обь) - Аэропорт Толмачево - Путепровод(г.Обь) - Рынок «Обской» - Октябрьская(гОбь) - Переезд (г.Обь) | пл. им. Гарина-Михайловского - ул. Вокзальная магистраль - Проспект Димитрова - Димитровский мост - пр. Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - а/д Р - 254 - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Станционная (г.Обь) |  | 22 |  |  |  | ООО «Перевозчик Сибири», 630525, Новосибирская обл, Новосибирский р - н, с. Новошилово, ул. Приозерная, 17, ИНН 5433169609 | 44 | 4 |
| 78 | 312 - 2 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Панасюк Михаил Владимирович, 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 19, кв. 8, ИП 540106715752 |  |  |
| 79 | 312 - 3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Кораблин Сергей Александрович, 633100, Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Сибирская, 54, ИНН 543310320340 |  |  |
| 80 | 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - Центральный корпус - Областная больница - ул. Немировича- Данченко - Тульский мост - Лыжная база - Общежитие СТЦ «МЕГА» - Парк Бугринская роща - Карьер Борок - Река Иня - Разъезд Иня - Микрорайон Весенний - Электромеханический колледж - Чапаева - Баумана - ул. Первомайская - Дом молодёжи - Переходной мост - Станция Инская - ул. Стрелочная - УМ - 3 - Солнечная - Переезд - Школа №9 - Центр - Контора - ВИМ - Станция Издревая - Кирзавод - Двуречье - АБК ВСО - Поликлинника(Кольцово) - Вознесенская - Рассветная - Поселковый совет - Старая площадь - Садовая | ул. Садовая - ул. Технопарковая - проспект Сандахчиева - Никольский проспект - ул. Рабочая - ул. Юбилейная - ул. Ленина - ул. Первомайская - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Бугринский мост - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Геодезическая - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко |  | 14 |  |  |  | ИП Малинкин Алексей Владимирович, 630055, г. Новосибирск, Рубиул. Покрышкина ул. 3, кв. 1., ИНН 540806566440 | 48 | 5 |
| 81 | 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | ул. Немировича-Данченко - магагазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - магазин «Кристал» - Телецентр - пл.Станиславского - Монумент Славы (ул. Станиславского) - ПКиО им.Кирова - Музыкальная школа - Завод им.Кузьмина - Переходной мост (ул. Станционная) - Завод Сибсельмаш - Магазин №7 - Завод Бетонный (ул. Станционная) - 2 - я Станционная - Завод Металлоконструкций - Склады (ул. Станционная 2 - я) - Мехколонна - Большая - ЖК«Дивногорский» - ЖК«Новомарусино» - Насосная - Озеро - Мостик - с/х «Обской» (Колыванское шоссе) - с. Ямки - Кудряшовская Заимка - Лесничество - Кудряшовский бор | дорога в Кудряшовский - Колыванское шоссе - 2 - й Экскаваторный переулок - ул. Большая - ул. 2 - я Станционная - ул. Станционная - площадь Энергетиков площадь Труда - ул. Станиславского - площадь Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко |  | 11 |  |  |  | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, 45, ИНН 540320523143 | 49 | 5 |
| 82 | 321 - 1 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | Гостиница «Обь» - Завод «Труд» - Мелькомбинат - Завод Инструментальный - Карьер Борок - Река Иня - Разъезд Иня - п. РМЗ - 1 ый Разъезд Иня - ул. Таловая - ул. Звездная - пер. Прибрежный - пер. Дементьева - п. Матвеевка - Светлая - ДОЛ Сосновый бор - ДОЦ им.Тюленина - Нижняя Ельцовка - Клиника им. Мешалкина - гараж - Развилка - Обское море - Пост ГАИ - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Речкуновка - Микрорайон «Северный» - Вокзал - Универмаг | ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - ул. Большевистская ул. Большевистская - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Первомайская |  | 20 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 66 | 7 |
| 83 | 321 - 2 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) |  |  |  | 12 |  |  |  | ООО «МиРос», 633003, Новосибирская область,г. Бердск, ул. Ленина, 13 а, 102, ИНН 5445118510 |  |  |
| 84 | 322 - 1 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | ГНЦВБ «Вектор» 1 - я проходная (р.п. Кольцово) - АБК ВСО (р.п. Кольцово) - Поликлиника (р.п. Кольцово) - Вознесенская (р.п. Кольцово) - Рассветная (р.п. Кольцово) - Торговый центр (р.п. Кольцово) - Микрорайон «Новоборск» (р.п. Кольцово) - Станция Барышево (с. Барышево) - Мичурина (с. Барышево) - Переезд (с. Барышево) - Солнечная - УМ-3 - ул. Стрелочная - Станция «Инская» - Переходной мост (ул. Первомайская) - Дом молодёжи - ул. Первомайская - ул. Баумана - ул. Чапаева - Электромеханический колледж - Микрорайон «Весенний» - Разъезд Иня - Река Иня - Карьер Борок - Храм Михаила Архангела - Завод Инструментальный - Завод Торгового оборудования - Мелькомбинат - Завод «Труд» - Гостиница «Обь» - М. «Речной вокзал» | Промзона (р.п. Кольцово) - Векторное шоссе - пр - т Академика Сандахчиева (р.п. Кольцово) - Никольский пропект - ул. 4 - й Микрорайон (р.п. Кольцово) - ул. 4а квартал - дорога на Барышевский переезд - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская |  | 22 |  |  |  | ИП Федорова Татьяна Алексеевна, 633190 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Покрышкина 52, ИНН 544505652967 | 86 | 6 |
| 85 | 322 - 2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Фирсов Николай Валентинович, 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 116, кв.9, ИНН 540951185048 |  |  |
| 86 | 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Лыщинского - Магазин «Сюрприз» - ул. Новогодняя - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл.Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх-Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - ул. Советская - (с. Верх - Тула)- Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) |  | 3 |  |  |  | ООО «Лазурит - Н», 630526, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, ИНН 5406555806 | 90 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Ткаченко Евгений Викторович, 630520, Новосибирская область, с. Верх - тула, ул. Сибирская, 71, ИНН 543306689103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Кондаков Александр Николаевич, 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Выставкина 46 - 2543305541802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ООО «ВИКТОРИЯ», 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Советская, 15 А, ИНН 5433160980 |  |  |
| 87 | 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | Поселок - Геодезическая - МЖК - Путепровод - Дом культуры - Рынок Обской - ГВФ - Путепровод - Октябрьская - Больница - Магазин «Березка» - Чайная - Универмаг - Поселок - Магазин «Светофор» - Пригородный простор - Тарная база - Машкомплект - Скания - Склады - ТК «Толмачевский» - ул. Хилокская Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Станиславский ж/м - ул. Вертковская - ул. Степная - пл.Станиславского - Телецентр - М. «Площадь Маркса» - ГУМ - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского | ул. Степная - ул. Геодезическая - ул. Рабочая - ул. Ломоносова - - ул. Ломоносова - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - к. Маркса - Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Лышинского - ул. Немировича- Данченко |  | 15 |  |  |  | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 | 108 | 9 |
| 88 | 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | МЖК - Геодезическая - Поселок - ул. Степная - Поселок - Геодезическая - МЖК - Путепровод - Дом культуры - Рынок Обской - ГВФ - Путепровод - Октябрьская - Больница - Магазин «Березка» - Чайная - Универмаг - Поселок - Магазин «Светофор» - Пригородный простор - Тарная база - Машкомплект - Скания - Склады - ТК «Толмачевский» - ул. Хилокская Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Станиславский ж/м - ул. Вертковская - ул. Степная - пл.Станиславского - Телецентр - М. «Площадь Маркса» - ГУМ «Россия» - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского | а/д Р - 254 - ул. Большая (г.Обь) - ул. Рабочая (г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Степная(г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Рабочая(г.Обь) - ул. Ломоносова(г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - пр.К. Маркса - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Лышинского - ул. Немировича-Данченко |  | 1 |  |  |  | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448452880 | 5 | 1 |
| 89 | 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | ул. Черемушная - ул. Космическая - Семь ветров – ДК «Родина» - ул. Берёзовая - ул. Павлова - Баня №2 - Пионерская - Медучилище - Библиотека - Универмаг - пл.Горького - Вокзал - Микрорайон «Северный» - Речкуновка - п. Новый - п. Геологов - п. Кирова - Пост ГАИ - Обское море - Проспект Университетский - Цветной проезд - ул. Жемчужная - Дом Учёных - Морской проспект - Институт Гидродинамики - Институт Ядерной физики - ВЦ - Институт Теплофизики - ул. Российская – Поликлинника (ул. Демакова) | ул. Демакова - ул. Российская - пр - кт Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Свердлова - ул. Советская - ул. Красноармейская - ул. Павлова - ул. Красная Сибирь - ул. Лунная - ул. Космическая - ул. Микрорайон . |  | 25 |  |  |  | ИП Федорова Татьяна Алексеевна, 633190 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Покрышкина 52, ИНН 544505652967 | 125 | 13 |
| 90 | 326 - 1 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | ул. Немировича-Данченко - Магазин «Сюрприз» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл. Станиславского - Монумент Славы - ПКиО им. Кирова Музыкальная школа - Завод им. Кузьмина - Переходный мост - Завод Сибсельмаш - Магазин №7 - Завод Бетонный - 2 - я Станционная - Завод Металлоконструкций - Склады - Мехколонна – Большая - ж/к Дивногорский - ж/к Новомарусино - Парники - Насосная - Озеро - Мостик - с/х Морской - с, Ямки - Кудряшовская заимка - Лесничество - Кудряшовский бор - Катковский - Большой Оеш | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова, ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - ул. Большая - Колыванское шоссе - ул. Советская |  | 1 |  |  |  | ИП Екимова Наталья Викторовна, 633161, р. п. Колывань, ул. Чехова . 1г, ИНН 542405431760 | 19 | 2 |
| 91 | 326 - 2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань |  |  |  | 7 |  |  |  | ООО «Нордлайн», 630102, г. Новосибирск, ул. 9 ноября, д.16, оф.7, ИНН 5405974723 |  |  |
| 92 | 327 - 1 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | СибЦНИИС - ПКиО «У моря обского» - Больница - ул. Ветлужская - ул. Бардышева - Поликлиника - УПК - ГЭС - Завод Бетонный - Шлюз - Кинотеатр «Маяк» - НИИ Систем - Развилка - Проспект Университетский - Цветной проезд - Жемчужная - Пост ГАИ - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Речкуновка – Микрорайон «Северный» - Вокзал (г. Бердск) | Чемской бор - ул. Софийская - ул. Молодости - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - о.п. УПК - дамба ОбьГЭС - ул. Русская - Старое шоссе - Проспект Университетский - ул. Жемчужная - Морской проспект - п. Кирова - п. Новый - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Горького |  | 18 |  |  |  | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 | 82 | 8 |
| 93 | 327 - 2 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) |  |  |  | 3 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |  |  |
| 94 | 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | Сибирская Ярмарка - ул. Северная - ул. Ереванская - ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Евгения - Сады Любитель - Сады Учитель - Аэрофлот - Магазин - Институт - Больница - Лесная поляна - Светлая - Дружба - Озерная - п. Катковский - Б.Оёш | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - Колыванское шоссе - ул. Советская - ул. Максима Горького |  | 2 |  |  |  | МУП Колыванского района «Автосервис», 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 2, ИНН 5424403500 | 18 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Байгулов Сергей Михайлович, 633160 Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 1Б кв.4, ИНН 542405687730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Чакин Александр Иванович, 633161, НСО, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 87, кв.7, ИНН 542405810694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Начатой Александр Филиппович, НСО Колыванский район, д. Воробьёво, ул. Берёзовая, 24, ИНН 542405012180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Ависова Ольга Петровна, Новосибирская область, Колыванский район р.п. Колывань ул. Соловьёва, 107в, кв. 3, ИНН 542406095180 |  |  |
| 95 | 330 | с. Криводановка - Областная больница | ул. Малороссийская д.86 - ул. Малороссийская д.71 - ул. Малороссийская д.43 - ул. Малороссийская д.15 - с. Криводановка - Торговый центр - Кладбище - Промстрой - Свинокомплекс - Сады - Марусинское кладбище (по требованию) - Склады - с/х«Обской» (Марусино) - п. Марусино - Кожевенный завод - Мостопоезд - ЖК «Новомарусино» - ЖК «Дивногорский» - Большая - Мехколонна - Склады (ул. Станционная 2 - я) - Завод Металлоконструкций - 2 - я Станционная - Завод Бетонный (ул. Станционная) - Магазин №7 - Завод Сибсельмаш - Переходной мост (ул. Станционная) - Завод им.Кузьмина - Музыкальная школа - пл.Труда - ПКиО им.Кирова - Монумент Славы (ул. Станиславского) - пл. Станиславского - Телецентр - Магазин «Кристалл» - ул. Покрышкина - ГУМ «Россия» - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского | ул. Садовая - Омский тракт - Колыванское шоссе - 2 - й Экскаваторный переулок - ул. Большая - ул. 2 - я Станционная - ул. Станционная - пл. Энергетиков - пл. Труда - ул. Станиславского - площадь Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко |  | 18 |  |  |  | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, д. 45, ИНН 540320523143 | 64 | 7 |
| 96 | 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | Микрорайон «Северный» - Речкуновка - п. Новый - п. Геологов - п. Кирова - Пост ГАИ - Обское море - Развилка - гараж - Клиника им. Мешалкина - Нижняя Ельцовка - ДОЦ им.Тюленина - ДОЛ Сосновый бор - Светлая - п. Матвеевка - пер.Дементьева - пер. Прибрежный - ул. Звездная - ул. Таловая - 1 ый Разъезд Иня - п. РМЗ - Разъезд Иня - Река Иня - Карьер Борок - Бугринская роща - Лыжная база - Тульский мост - Немировича Данченко - магазин «Сюрприз» - ГУМ «Россия» | ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - Бугринский мост - ул. Ватутина - ул. Новогодняя |  | 15 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 60 | 5 |
| 97 | 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | Гостиница Обь - Завод «Труд» - Мелькомбинат - Завод Инструментальный - Карьер Борок - Река Иня - Разъезд Иня - п. РМЗ - 1 ый Разъезд Иня - ул. Таловая - ул. Звездная - пер. Прибрежный - пер.Дементьева - п. Матвеевка - Светлая - ДОЛ Сосновый бор – ДОЦ | ул. Новогодняя - ул. Ватутина - Бугринский мост - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Первомайская |  | 15 |  |  |  | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 | 56 | 5 |
|  |  |  | им.Тюленина - Нижняя Ельцовка - Клиника им. Мешалкина - Гараж - Развилка - Обское море - Пост ГАИ - п. Кирова - п. Геологов - п. Новый - Речкуновка - северный м - н - Вокзал - Универмаг - Библиотека - Медучилище - Баня - Пионерская - Березовая - ДК Родина - Семь ветров - ул. Космическая - ул. Черемушная |  |  | 5 |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | ИП Никаншин Генадий Анатольевич, ИНН 544510842674, Новосибирская область, г. Бердск, 633190 ул. Красная Сибирь, 118 кв. 120 |  |  |
| 98 | 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | Станция «Инская» - ПСК «Березка» - ул. Первомайская Разъезд Иня - ул. Звездная - п. Матвеевка - Нижняя Ельцовка - Клиника им. Мешалкина - Дом быта(ул. Героев Труда) - ГПТУ - 55 - ул. Демакова - Общ. торговый центр | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев Труда - пр. Строителей - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Вокзальная (Станция Издревая) |  | 12 |  |  |  | ООО «КомПасс», 630080, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 124, ИНН 5409228765 | 48 | 5 |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 347 - 1 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения - Сады Любитель - Сады Учитель - Аэрофлот - 2 (по требованию) - Магазин (карьер Мочище) - Институт (Мочищенское шоссе) - Больница (Мочищенское шоссе) - Лес - Дачная | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Шоссейная |  | 4 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 26 | 2 |
| 101 | 347 - 2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | ВИМ (Барышево) - Контора (Барышего) - Центр (Барышево) - Школа №9 (Барышего) - Переезд (Барышего) - УМ - 3 - ул. Стрелочная - Станция Инская - Переходный мост (ул. Первомайская) - Дом молодежи - Поликлиника (ул. Героев Революции) - Монумент Славы (ул. Героев Революции) - ул. М.Ульяновой - ул. Шмидта - Ростовская - ГПТУ - 18 - Аксёнова - СК Первомаец - Станция Сибирская - Баганская - Пешеходный мост - Ушакова - Нахимова - Пихтовая - Техникум ЖДТ Вересавева - Керченская - РадиоСтанция №2 - Медицинский цент - п. Мирный - Приобские электросети | ул. Первомайская - ул. Эйхе - ул. Героев Революции - ул. Аксенова - ул. Баганская - ул. Нахимова - ул. Пихтовая - ул. Вересаева - ул. Одоевского |  | 10 |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 | 64 | 6 |
| 103 | 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Св. Мученика Евгения - Сады Любитель - Сады Учитель - с/о «Маяк» - ул. Павлова - ул. Хованская - п. Озерный - п. Садовый - НОРДМОЛ | Красный пр. - Мочишенское шоссе - ул. Кедровая - Северный объезд - ул. Школьная - ул. Совхозная - ул. Магистральная |  | 17 |  |  |  | ООО «СТАТУС», 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 69, ИНН 5406309617 | 68 | 7 |
| 104 | 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | ГУМ «Россия» - Магазин «Сюрприз» - ул. Немировича- Данченко - Тульский мост - Лыжная база - Общежитие (ул. Ватутина) - СТЦ «МЕГА» - Рабочая - Мебельная фабрика - п. Красный восток - Молодежная (п. Элитный) - п. Элитный - Торговый центр (п. Краснообск) - Институты (п. Краснообск) - Школа (п. Краснообск) - Больница (п. Краснообск) - | ул. Ватутина - пр.Маркса - ул. Новогодняя - ул. Петухова - Советское шоссе - ул. Восточная - ул. Западная - ул. Центральная - ул. Северная |  | 18 |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 | 100 | 8 |
| 105 | 365 - 1 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | ул. Новогодняя - ГУМ «Россия» - Магазин «Сюрприз» - ул. Немировича-Данченко - Тульский мост - Лыжная база - СТЦ «МЕГА» - Рабочая - Посуда Центр - Промышленная - ул. Комсомольская - Северо - Чемской ж/м - Путепровод ( Комсомольская) - Пионерская - Союзная - Магазин №14 - Малое Кривощеково - Белые росы - Больница (п. Краснообск) - ВАСХНИЛ (п. Краснообск) - п. Краснообск - Торговый центр (п. Краснообск) - Институты (п. Краснообск) - Школа (п. Краснообск) | ул. Ватутина - пр.Маркса - ул. Покрышкина - ул. Сибиряков - Гвардейцев - ул. Мира - ул. Оловозаводская - Комсомольская - ул.Прокопьевская - ул. Ф.Горячева - ул. Восточная - ул. Западная - ул. Центральная - ул. Северная |  | 5 |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 | 45 | 4 |
| 106 | 365 - 2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Кандаков Валерий Викторович, 630079, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко 30, кв.35, ИНН 540442467168 |  |  |
| 107 | 380 - 1 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | ул. Жемчужная - Морской проспект - ул. Ильича - ул. Пирогова - пр - кт Строителей - ул. Героев - ул. Труда - ул. Российская - ул. Арбузова | ул. Жемчужная - Проспект Университетский - ул. Пирогова - проспект Академика Лавреньтьева - проспект Сроителей - ул. Российская - ул. Арбузова - ул. Боровая - ул. Каинская Заимка |  | 4 |  |  |  | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 | 30 | 3 |
| 108 | 380 - 2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «МПН», 630559, Новосибирская обл., рп. Кольцово, ул. Центральная, д.7, кв. 19, ИНН 5433965939 |  |  |
| 109 | 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | с. Каменка (Новосибирский район) - Кладбище (с. Каменка) - Магазин (с. Каменка) - Медпункт (с. Каменка) - Поселковый совет (с. Каменка) - ул. Молодежная (с. Каменка) - ул. Новокаменская (с. Каменка) - Набережная (с. Каменка) - Школа (п. Восход) - ул. Кирова (п. Восход) - ул. Южная (п. Восход) - Новосибирский крематорий - ул. Южная (п. Восход) - Военторг (п. Восход) - Поселок (Каменское шоссе) - Пищевик - Золотая горка - ул. Седова - ул. Ползунова - Сад им. Дзержинского - ул. Волочаевская Магазин «Детский мир» - Гипроуголь - Дом Одежды - ул. Народная (ул. 25 Лет Октября) - ДК им. Горького - Стадион «Сибирь» - Универмаг «Калининский» - Городская больница - НИИЖТ - М. «Заельцовская» - ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус | ул. Заводская (с. Каменка) - ул. Рабочая (с. Каменка) - ул. Советская (с. Каменка) - ул. Каменская (с. Каменка) Каменское шоссе - ул. Шоссейная (п. Восход) - проспект Дзержинского - ул. Трикотажная - ул. Авиастроителей - ул. 25 Лет октября - ул. Б.Хмельницкого - ул. Д.Ковальчук - пл. им. Калинина - Красный пр. - ул. Аэропорт |  | 24 |  |  |  | ИП Кожанов Анатолий Николаевич, Новосибирский район, п. Восход, , ул. Набережная, 8Б, ИНН 543311704364 | 104 | 10 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения – сады «Любитель» - сады «Учитель» - Аэрофлот - 2 – Магазин - Институт - Больница - ТСЖ «Солнечный» - с/о «Горняк» - с/о «Здоровье» - с/о «Судостроитель» - с/о «Надежда» - с/о «Судмостстрой» - Зелёный магазин - с/о «Энтузиаст» - Красный магазин - с/о «Маяк» - с/о «Ермак» - с/о «Кедр» - с/о «Вечерний» - с/о «Обские просторы» - с/о «Черемушки» - с/о «Луговое» - с/о «Луговое 1» - с/о «Приобье» - с/о «Авиастроитель» - с/о «Нефтяник» - с/о «Инструментальщик» - с/о «Заря» - с/о «Ежевичка» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - мост через р. Обь - дорога на с/о «Аква» |  | 3 | 1 |  |  | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв. 39, ИНН 540318445000 | 13 | 2 |
| 112 | 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | Стадион «Сибсельмаш» - ДК «Металлург» - Музыкальная школа - Завод им. Кузьмина - Переходный мост (ул. Станционная) - Завод Сибсельмаш - Магазин №7 - Завод Бетонный (ул. Станционная) - 2 - я Станционная - Завод Металлоконструкций - Склады - Мехколонна - ул. Большая - ЖК «Дивногорский» - ЖК «Новомарусино» - Парники - Насосная - Озеро - Мостик - с/х «Приобский» - с. Ямки - Кудряшовская заимка - Лесничество - Кудряшовский бор - с/о «Транспортник» - с/о «Зелёный остров» - с/о «Механизатор» - с/о «Энергостроитель» - с/о «Надежда» - с/о «Олимпиец» - с/о «Дружба 2» - с/о «Горняк» - с/о «Здоровье» - с/о «Судостроитель» - с/о «Надежда» - с/о «Судмостстрой» Зелёный магазин - с/о «Энтузиаст» - Красный магазин с/о «Маяк» - с/о «Ермак» - с/о «Кедр» - с/о «Вечерний» - с/о «Обские просторы» - с/о «Черемушки» - с/о «Луговое» - с/о «Луговое 1» - с/о «Приобье» - с/о «Авиастроитель» - с/о «Нефтяник» - с/о «Инструментальщик» - с/о «Заря» - с/о «Ежевичка» | ул. Блюхера - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - Колыванское шоссе - дорога с/о «Зеленый остров» - дорога на с/о «Рыбачий» - дорога на с/о «Аква» |  | 3 | 1 |  |  | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв. 39, ИНН 540318445000 | 6 | 1 |
| 113 | 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | ДК «Энергия» - ул. Северная - Сибирский Кадетский Корпус -ул. Байкальская - ул. Жуковского - ул. Бестужева - Храм Святого Мученика Евгения – Сады «Любитель» - Сады «Учитель» - Аэрофлот - 2 - Магазин - Институт - Больница - ТСЖ «Солнечный» - с/о «Дружба 2» - с/о «Олимпиец» - с/о «Надежда» - с/о «Энергостроитель» - с/о «Механизатор» - с/о «Зелёный остров» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - мост через р. Обь - дорога на с/о «Ягодное» |  | 4 |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г.Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 | 13 | 3 |
| 114 | 302 | Областная больница - с. Сенчанка | ул. Немировича-Данченко - ул. Лыщинского – Магазин «Сюрприз» - ул. Новогодняя - ГУМ «Россия» - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл» - Телецентр - пл.Станиславского - ул. Степная - ул. Вертковская - Станиславский ж/м - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. «8 марта» - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Советская (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) Автотехцентр (с. Верх - Тула) - п. Крупской (по трассе) - с. Ярково - Подгорбунского (с. Ярково) - с. Пайвино | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) Ордынское шоссе - ул. Надежды (с. Пайвино) - ул. Строителей (с. Сенчанка) |  | 1 |  |  |  | ООО «МПН», 630559, Новосибирская обл., рп. Кольцово, ул. Центральная, д.7, кв. 19 | 4 | 1 |
| 115 | 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | Морской проспект - Институт Ядерной физики - ВЦ - Институт Теплофизики - ДК «Юность» Проспект Строителей - Шлюз - Ветлужская - п. Мичуринский - п. Элитный - ул. Петухова - пл. им. Кирова - Молкомбинат | ул. Жемчужная - Морской проспект - пр.Академика Лаврентьева - пр.Строителей - - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - ул. Новоморская - ул. Ветлужская - ул. Софийская - ул. Приморская - Советское шоссе - ул. Петухова - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д Р - 254 - проспект Мозжерина |  | 2 | 2 |  |  | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 | 2 | 1 |
| ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 504 | г. Купино - г. Карасук | с. Рождественское - с. Бочаниха - с. Баган - с. Савкино | г.Купино(ул. Советов) - а/д К - 01 - с. Рождесвенское - с. Бочаниха - с. Баган (ул. Первомайская - ул. Энгельса - ул. Советская - ул. М.Горького) - ул. Савкино - г.Карасук (ул. Ленина) |  | 2 | 1 |  |  | МУ «Купинское АТП», 632735, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул. Садовая, 141, ИНН 5429105715 | 1 | 1 |
| 117 | 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | с. Жуланка (поворот) - с. Быструха (поворот) - с. Пролетарский (поворот) - п. Шайдуровский (поворот) - с. Филипово (поворот) - с. Рогалево (поворот) – АС р.п. Ордынское - д. Новый Шарап (поворот) - с. Красный Яр (поворот) - с. Верх-Ирмень (поворот) - с. Новопичугово (поворот) - с. Новошилово (поворот) - с. Ярково - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул. Революционная (с. Кочки) - ул. Некрасова (с. Кочки) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина |  | 4 | 2 |  |  | ООО «Кочковское АТП», 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Некрасова, 52, ИНН 5426103639 | 1 | 1 |
| 118 | 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | р.п. Коченево - с. Чулым - Каргат - с. Лебедевка - с. Убинка - с. Новоселово - с. Кожурла - с. Новогутово - г.Барабинск | г. Новосибирск : (Красный проспект - ул. Фабричная - Димитровский мост - Проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт) - а/д Р - 254 - а/д К - 05 - с. Здвинск: (ул. Калинина) |  | 2 |  |  |  | ИП Киселев Леонид Александрович, 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, 18 общ., ИНН 540952236827 | 1 | 1 |
| 119 | 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | г. Чулым (поворот) - г. Каргат (поворот) - п. Лебедевский - с. Убинское (поворот) - п. Клубничный (поворот) - с. Кожурла (поворот) - с. Новогутово (поворот) - г. Барабинск (поворот) | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - а/д К - 05 - ул. Калинина (с. Здвинск) |  |  |  | 2 |  | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 | 1 | 1 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 509 - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | с. Раздольное - с. Плотниково - с. Карпысак | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19р - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) |  | 2 |  |  |  | ИП Волобуев Андрей Владимирович, 633411, Новосибирская обл, Тогучинский р - н, р.п. Горный ул. Строительная 20, ИНН 543809060520 | 6 | 2 |
| 122 | 509 - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный |  |  |  |  | 2 |  |  | ИП Карлисон Владимир Николаевич, 633411, Новосибирская область, п. Горный, ул. Советская, 19, кв. 34, ИНН 543809649393 |  |  |
| 123 | 509 - 3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Волобуев Андрей Владимирович, 633411, Новосибирская обл, Тогучинский р - н, р.п. Горный ул. Строительная 20, ИНН 543809060520 |  |  |
| 124 | 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | Магазин (п. Агролес) - Саженцы (п. Агролес) - Звёздная (п. Агролес) - ТД «Иваново» (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Бердск) - Микрорайон «Северный» (г. Бердск) - Сибириада (г. Бердск) - ДК (г. Бердск) - Станция Универмаг (г. Бердск) - БРЗ (г. Бердск) - 18 квартал (г. Бердск) - Кирова (г. Бердск) - Островского (г. Бердск) - Школа (г. Бердск) - Маяковского (г. Бердск) - Радищева (г. Бердск) - Озерная (г. Бердск) - Радищева (г. Бердск) - Церковь (г. Бердск) - Свердлова (г. Бердск) - Пионерская (г. Бердск) - Герцена (г. Бердск) - СНТ «Кабачок» (г. Бердск) - 1 - ый проезд (г. Бердск) | ул. Парковая (п. Агролес) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Первомайская (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) - ул. Кирова (г. Бердск) - ул. Маяковская (г. Бердск) - ул. Нахимова (г. Бердск) - ул. Озерная (г. Бердск) - ул. Маяковского (г. Бердск) - ул. Свердлова (г. Бердск) - ул. Пионерская (г. Бердск) - ул. Полевая (г. Бердск) |  | 4 |  |  |  | ИП Митрошкина Людмила Александровна, Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Кольцова, 48, кв. 3, ИНН 544506682770 | 60 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Овсянников Павел Степанович, Новосибирская обл, г. Бердск, Толбухина 16, ИНН 544506065136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Овчинников Сергей Михайлович, 633009, г. Бердск, ул. Лунная, 14, кв. 67, ИНН 544509096453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Гундин Юрий Павлович, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Рогачёва, 9 кв. 11, ИНН 544505104343 |  |  |
| 125 | 510А | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - ДКП «Юго- Западная» г. Новосибирск - Хилокская - АС р.п. Ордынское - с. Кочки - с. Решеты (поворот) - с. Черновка (поворот) - с. Майское (поворот) - с. Мохнатый Лог (поворот) | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) |  | 2 |  |  |  | ИП Киселев Леонид Александрович, 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, 18 общ., ИНН 540952236827 | 2 | 1 |
| 126 | 510АЛ - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское |  |  |  | 1 |  | 1 |  | АО «Краснозерскавтотранс - 1», 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25, ИНН 5427101151 |  |  |
| 127 | 510АЛ - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское |  |  |  |  |  | 2 |  | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |  |  |
| 128 | 511Л - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - п. Матвеевка - Станция «Сеятель» - Вокзал (г. Бердск) - ДКП г. Искитим - п. Евсино (поворот) - р.п. Линёво (поворот) п. Керамкомбинат - д. Евсино - р.п. Дорогино (поворот) - р.п. Посевная (поворот) - г.Черепаново (поворот) - п. Инской (поворот) - с. Крутишка (поворот) - с. Карасево (поворот) - с. Шурыгино (поворот) - с. Шипуново - ПМК (р.п. Сузун) - Керамика (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) |  |  | 1 |  |  | ИП Куликов Павел Фёдорович, 633623, Новосибирская обл, р. п. Сузун, ул. Орджоникидзе 40, ИНН 543660163221 | 3 | 1 |
| 129 | 511Л - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | МУП «Сузунское ПАТП», 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Остальцова, 27, ИНН 5436109943 |  |  |
| 130 | 511Л - 3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун |  |  |  |  |  | 2 |  | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |  |  |
| 131 | 511 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун |  |  |  | 1 | 1 |  |  | ИП Ковалева Лариса Владимировна, 633090, Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 128, кв. 21 ИНН 544514437733 |  |  |
| 132 | 512Л - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | АС р.п. Краснозерское - с. Кочки - АС р.п. Ордынское - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  |  |  | 1 |  | ИП Боровков Сергей Николаевич, 632862, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Кутузова, 44 «И», ИНН 542205411170 | 7 | 1 |
| 133 | 512Л - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 2 |  | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |  |  |
| 134 | 512 - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 2 |  | ИП Бухмиллер Борис Егорович, 632810, Новосибирская обл, г. Карасук, ул. Союзная, 33/2, кв. 107, ИНН 542205188162 |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 512Б - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | АС р.п. Краснозерское - поворот на р.п. Кочки - АС р.п. Ордынское | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Хилокская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Восход - ул. Кирова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  |  |  | 1 |  | ИП Боровков Сергей Николаевич, 632862, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Кутузова, 44 «И», ИНН 542205411170 | 1 | 1 |
| 137 | 512Б - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  |  |  | 1 |  | ИП Бухмиллер Борис Егорович, 632810, Новосибирская обл, г. Карасук, ул. Союзная, 33/2, кв. 107, ИНН 542205188162 |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | Вокзал (г. Бердск) - Вокзал (г. Искитим) - д. Бурмистрово - с. Быстровка | Красный проспект - ул. Большевистская - Старое шоссе - Бердское шоссе - а/д К - 39 - ул. Советская (г. Искитим) - ул. Комсомольская (г. Искитим) - ул. Пушкина - ул. Юбилейная (г. Искитим) - пр. Юбилейный (г. Искитим) - ул. Южный Микрорайон (г. Искитим) - Р - 256 - ул. Кооперативная (с. Завьялово) |  | 2 |  |  |  | ООО «Новосибтрансавто», 630554, Новосибирская область, Новосибирский р - н, п. Двуречье, ул. Производственная база «ДКЗ», ИНН 5410011132 | 2 | 1 |
| 140 | 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | с. Венгерово (поворот) - р.п. Чаны - д. Белехта - п. Лебедевский - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул. Пролетарская (с. Кыштовка) - ул. Ленина (с. Кыштовка) - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Красноселье) - а/д К - 02 - а/д - Р - 254 - Омский тракт - а/д Р - 254 - К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина |  |  |  | 1 |  | МУП «Кыштовское АТП», 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Волкова, 58, ИНН 5430103430 | 1 | 1 |
| 141 | 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | с. Старый Тартас - с. Красное - с. Красноселье - п. Север | с. Венгерово (ул. Чапаево - ул. Ленина) - с. Новый Тартас (ул. Чкалово - ул. Юбилейная - ул. Бр.Гавриловых) - К - 02 - р.п. Чаны (ул. Ленина - Комсомольская) |  | 5 |  |  |  | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерно, 33, ИНН 5419102994 | 4 | 1 |
| 142 | 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | c. Туруновка - д. Покровка - д. Антошкино - д. Булатово - д. Мангазерка | с. Венгерово (ул. Чапаево - ул. Ленина - ул. Восточная) К - 22 - г.Куйбышев (ул. Войков - ул. Краснова - ул. Комунистическая - ул. Закраевского) |  | 1 |  |  |  | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерно, 33, ИНН 5419102994 | 1 | 1 |
| 143 | 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Старый Тартас - с. Красное - с. Красноселье - д. Белехта - г. Барабинск (поворот) - с. Убинское (поворот) - п. Лебедевский - г. Чулым (поворот) - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница М. «Речной вокзал» | ул. Чапаева (с. Венгерово) - ул. Ленина (с. Венгерово) - ул. Чкалова (с. Новый Тартас) - ул. Юбилейная (с. Новый Тартас) - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Красноселье) - а/д К - 02 - а/д Р - 254 - Омский тракт - а/д Р - 254 - К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  |  |  | 2 |  | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерна, 33, ИНН 5419102994 | 1 | 1 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | Автовокзал г.Искитим - Вокзал ж/д (г. Бердск) - Станция «Сеятель» - М. «Речной вокзал» - Автовокзал (Красный пр.) | а/д Р - 256 - ул. Барнаульская - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Красный пр. - ул. Вокзальная магистраль - Вокзал ж/д (г. Новосибирск) |  |  |  | 1 |  | ООО «Транскомплекс», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446005911 | 2 | 1 |
| 146 | 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | Автовокзал (Красный пр.) - Речной Вокзал - Станция «Сеятель» - Вокзал ж/д (г. Бердск) - Автовокзал г.Искитим - Станция «Евсино» | ул. Вокзальная мигистраль, - Красный пр. - ул. Большевистская - г. Бердскоее шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Лиственская |  |  |  | 2 |  | ИП Поляков Виктор Алексеевич, 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, пр - т Юбилейный, 17, кв. 55, ИНН 544606790064 | 4 | 2 |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Мышланка - с. Бобровка - уч.Новостройка (поворот) АС р.п. Сузун - с. Шипуново - с. Шурыгино (поворот) - с. Карасево (поворот) - с. Крутишка (поворот) - п. Инской (поворот) - г. Черепаново (поворот) - р.п. Посевная (поворот) - р.п. Дорогино (поворот) - д. Евсино - п. Керамкомбинат - р.п. Линёво (поворот) - п. Евсино (поворот) - АВ г.Искитим - Вокзал (г. Бердск) - Станция «Сеятель» - п. Матвеевка - М. «Речной вокзал» | а/д К - 29 - ул. Остальцова (г. Бердск) - ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 1 | 1 | 1 |  | МУП «Сузунское ПАТП», 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Остальцова, 27, ИНН 5436109943 | 1 | 1 |
| 149 | 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | с. Стретинка - с. Савкино - с. Черноозерка - с. Приволье - с. Осолодино | ул. М.Горького - ул. Советская - а/д К - 17р - ул. Ленина - ул. МПС - 11 |  | 1 |  |  |  | МУП «Баганское АТП», 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер.Индустриальный, 1, ИНН 5417103985 | 1 | 1 |
| 150 | 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Савкино - с. Ш.Курья - с. Веселовское (поворот) - АС р.п. Красноозерское - с. Мохнатый лог - с. Черновка - с. Решеты (поворот) - с. Кочки - с. Жуланка (поворот) - с. Пролетарский (поворот) - с. Филиппово (поворот) - АС р.п. Ордынское - с. Красный Яр - с. Верх - Ирмень - с. Ярково - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул. М.Горького (р.п. Баган) - ул. Советская (р.п. Баган) - а/д К - 01 - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 1 | 1 |  |  | МУП «Баганское АТП», 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер. Индустриальный, 1, ИНН 5417103985 | 1 | 1 |
| 151 | 525Л - 1 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | д. Н.Шарап - с. Красный Яр - с. Верх - Ирмень - с. Новопичугово (поворот) - 58км Ордынского шоссе - с. Шилово (поворот) - Шиловский полигон - с. Ярково - Магазин №19 - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина |  | 2 | 3 |  |  | МУ «Ордынское АТП», 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. М.Горького, 1, ИНН 5434113687 | 8 | 2 |
| 152 | 525Л - 2 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |  |  |
| 153 | 525Л - 3 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  |  |  | 1 | 1 |  | ООО «СИБИРЬ - АЛЬЯНС», 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, кв.114, ИНН 5402581749 |  |  |
| 154 | 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Пирко Евгений Александрович,633261 Новосибирская обл, р. п. Ордынское, ул. Мира 74, кв. 1, ИНН 543407377397 |  |  |
| 155 | 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | г. Новосибирск (ДКЖ) - с. Ташара | ул. Челюскинцев - ул. Нарымская - ул. Жуковского - Мочищенское шоссе - с. Ташара |  | 1 |  |  |  | ИП Швецов Анатолий Серпионович, 633156, Новосибирская обл., с. Ташара, Комсомольская 66, ИНН 540320595282 | 1 | 1 |
| 156 | 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | с. Среднеичинск - Комета - г. Куйбышев | с. Северное (ул. Октябрьская - ул. Ленина) - К - 04 - г.Куйбышев (ул. Александра Невского - ул. Достоевского - ул. Советская - ул. Краскома - ул. Трудовая) |  | 2 |  |  |  | АО АТП «Северноеагротранс», 632081, Новосибирская область , Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 79, ИНН 5435100070 | 1 | 1 |
| 157 | 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - ДКП «Юго- Западная» г. Новосибирск - Хилокская - АС р.п. Ордынское - с. Кочки - АС р.п. Краснозёрское | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Ленина (р.п. Краснозерское) - ул. Луговая (р.п. Краснозерское) - а/д К - 10 - ул. Краснохуторская (п. Красный хутор) - а/д К 10 - ул. Центральная (с. Половинное) - ул. Молодежная (с. Половинное) |  | 1 | 1 |  |  | ИП Соколов Вячеслав Николаевич, 632902, Новосибирская область, Краснозерский р - н, р.п. Краснозерское, ул. Красникова, дом. 17, ИНН 542707724875 | 1 | 1 |
| 158 | 551 - 1 | р.п. Линево - г. Бердск | Станция «Евсино» - г. Искитим | ул. Листвянская - а/д Р - 256 |  | 2 |  |  |  | ИП Кузьмина Анна Николаевна, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, пр. Мира 28, кв 81, ИНН 544310388012 | 2 | 1 |
| 159 | 551 - 2 | р.п. Линево - г. Бердск |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, 4 - й мкр/р - н, дом 12, кв. 32, ИНН 544307221662 |  |  |
| 160 | 552 | р.п. Линево - г.Искитим | Станция «Евсино» - Асфальтовый завод | ул. Листвянская - а/д Р - 256 - ул. Совесткая - ул. Юбилейная - ул. Пушкина - Комсомольская |  | 2 |  |  |  | МКП Искитимского района «ПАТП», 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Кооперативая, 4, ИНН 5443004540 | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ООО «ДЛ», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446004428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, 4 - й микрорайон, 12, кв. 32, ИНН 544307221662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Рассолов Юрий Иванович, 633204, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Энгельса, 40, ИНН 544610432840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Коркин Олег Владимирович, 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Садовая, 32, ИНН 544305244600 |  |  |
| 161 | 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | ул. Томская - Цем.завод - Кирова - Школьная - Речная - Бердский совхоз | Комсомольская - ул. Советская - ул. Барнаульская - ул. Вокзальная - ул. Барнаульская - ул. Советская - Комсомольская |  | 1 |  |  |  | ИП Табинов Владимир Андреевич, 633204, Новосибирская обл., Искитимский р - н, г. Искитим, ул. Равнинная, 6 ИНН 544601356625 | 39 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «ДЛ», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446004428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | МКП Искитимского района «ПАТП», 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Кооперативая, 4, ИНН 5443004540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Башур Анатолий Николаевич, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 4, кв. 103, ИНН 544505267482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Гранов Сергей Владимирович, 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, микрорайон Южный д. 1 - а, кв 17 ИНН 544610346101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ООО «Д - ПЛЮС», 633209, Новосибирской область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446010358 |  |  |
| 162 | 561 | г. Кубышев - г. Барабинск | Комета - Заводская - Гуляева - ДСУ - Кир. Завод - 3 км - Горка - Сады - Кир.Завод | ул. Коммунистическая - ул. Зеленая - а/д г. Куйбышев - г. Барабинск |  | 1 |  |  |  | ИП Сентяков Евгений Васильевич, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 9 д.9, кв. 55, ИНН 544705018081 | 98 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Иванов Сергей Генадьевич, 632383, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 12, дом 6, кв. 45, ИНН 544705099806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Кириенко Эдуард Васильевич, 632383, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 8 дом 3, кв. 5, ИНН 544705428754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Фрицлер Владимир Владимирович, 632385, НСО, г. Куйбышев, квартал 2 дом 15, кв. 20, ИНН 545210705421 |  |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | с. Дунаевка - с. Юный пионер - с. Новоспасск - с. Кожевниково - с. Сизево - с. Алексеевка - с. Маландино - с. Сарыбалык - с. Чича | ул. Краскома - ул. Партизанская - ул. Гуляева - переулок Водопроводный - ул. Ленина - а/д К - 05. |  | 2 | 1 |  |  | ООО «ДорАвтоТранс», 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 40, ИНН 5421110223 | 2 | 1 |
| 166 | 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | Магазин (р.п. Коченево) - Вокзал (р.п. Коченево) - Ростсельмаш (Коченевский район) - п. Светлый - Вокзал (р.п. Чик) - Торговый центр (с. Прокудское) - Павино - Аэропорт Толмачево - Путепровод (г.Обь) - Экспоцентр - Завод Медпрепаратов - Завод Сибиар - Завод Бетонный - Завод Сибсельмаш - Музукальная школа - ТЭЦ-2 - ТЭЦ-3 - Лесоперевалка - Театр «Красный факел» | р.п. Коченево (ул. Кузнецкая - ул. Пушкина - ул. Ипподромская - ул. Банковая - ул. Горького) - ул. Юбилейная - а/д Р - 254 «Иртыш» - с. Прокудское (ул. Политотдельская - ул. Сватухина) - ул. Вокзальная (р.п. Чик) - а/д Р - 254 «Иртыш» - ул. Станционная - Димитровский мост - Проспект Димитрова - ул. Ленина |  | 2 | 1 | 1 |  | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448452880 | 3 | 1 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | п. Среднеичинский (поворот) - АС г.Куйбышев - АС г.Барабинск - с. Убинское (поворот) - п. Лебедёвский (поворот) - с. Каргат (поворот) - г. Чулым (поворот) - с. Белобородово - Из-во «Из-во «Советская Сибирь»» - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул. Октябрьская ( с. Северное) - ул. Ленина ( с. Северное) - а/д К - 04 - ул. Володарского (г.Куйбышев) ул. Пугачёва (г.Куйбышев) - ул. Трудовая (г.Куйбышев) - ул. Гуляева (г.Куйбышев) - пер.Водопроводный (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - пер.Вокзальный (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - ул. Промышленная (г.Барабинск) - а/д Р 254 - Омский тракт - Ордынское шоссе - ул. Хилокская ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - ул. Ипподромская - ул.Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 2 |  | 4 |  | АО АТП «Северноеагротранс», 632081,Новосибирская область , Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 79, ИНН 5435100070 | 1 | 1 |
| 169 | 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | Пахомово - с. Усманка, с. Воробьево - Петрово - 2 - я Петропавловка - Меньшиково - Чаргары - Новый Тартас - Старый Тартас - Красное - Красноселье - Север | а/д К - 02 |  | 2 |  |  |  | ИП Агеев Равиль Каримович, 632270, Новосибирская обл., с. Кыштовка, ул. Сибирская, дом 18, ИНН 543005120627 | 2 | 1 |
| 170 | 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | д. Богословка | ул. Иванова - ул. Чапаева - ул. Дзержинского - а/д К - 20 - ул. Ленина. |  | 2 |  |  |  | ООО «Усть - Таркское АТП», 632160, Новосибирская область, Усть - Таркский район, с. Усть - Тарка, ул. Транспортная, 1, ИНН 5416103887 | 3 | 1 |
| 171 | 576Л - 1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | База отдыха «Стрелинка» - с. Пеньково (поворот) - д. Прямское (поворот) - с. Огнева Заимка (поворот) - п. Лихановский (поворот) - с. Бочкарево (поворот) - Вокзал (г. Черепаново) - р.п. Посевная (поворот) - р.п. Дорогино (поворот) - д. Евсино - п. Керамкомбинат - р.п. Линево (поворот) - п. Евсино (поворот) - ДКП г. Искитим - Вокзал (г. Бердск) - Станция «Сеятель» - п. Матвеевка - М. «Речной вокзал» | ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) - а/д К - 15 - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 1 | 1 | 3 |  | МУП «Маслянинскавтотранс», 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Советская, 47, ИНН 5431106466 | 9 | 2 |
| 172 | 576Л - 2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  |  |  |  |  | 4 |  | ООО «Маслянинское АТП», 633561, Новосибирский область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, 94, ИНН 5431208605 |  |  |
| 173 | 576 - 1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  |  |  |  | 2 |  |  | ИП Матюк Сергей Тихонович, 633564, Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Советская 46, кв. 25, ИНН 543106026853 |  |  |
| 174 | 576 - 2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» |  |  |  | 1 |  |  |  | ИП Фогель Александр Валентинович, 633564, Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Гриценко, 23, кв.2, ИНН 543105238358 |  |  |
| 175 | 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск | поворот на с. Чича - поворот на с. Сарыбалык - поворот на с. Маландино - поворот на с. Алексеевка - поворот на с. Сизево - поворот на с. Кармакла - поворот на с. Голованово - поворот на с. Кожевниково - поворот на с. Новокурупкаевка - поворот на с. Новоспасск - поворот на с. Юный Пионер - поворот на с. Дунаевка | с. Здвинск (ул. Калинина) - а/д К - 05 - г.Барабинск (квартал Г - пер.Работницы - ул. Кирова - ул. Ленина). |  |  | 3 |  |  | ООО «ДорАвтоТранс», 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 40, ИНН 5421110223 | 2 | 1 |
| 176 | 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - ДКП «Юго- Западная» г. Новосибирск - Хилокская - АС р.п. Ордынское - р.п. Кочки - АС с. Краснозерское - АС г. Карасук - АС с. Баган - с. Рождественское | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д К - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское - - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул .Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - а/д К-01 - ул. Советская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган)- ул. Учительская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - а/д К - 01 - с. Рождественское - ул. Советов (г. Купино) |  | 1 |  | 4 |  | МУ «Купинское АТП», 632735, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул. Садовая, 141, ИНН 5429105715 | 1 | 1 |
| 177 | 581Л | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | п. Новодоволенский - с. Утянка (поворот) - п. Красная Грива - с. Усть - Сумы (поворот) - с. Кольцовка - п. Чернявский - с. Каргат - п. Кокошино (поворот) - г. Чулым (поворот) - с. Кабинетное - п. Тихомировский - д.Севастьновка - п. Дупленская - Станция «Лесная поляна» - д. Белобородово - р.п. Коченево - р.п. Чик - Путепровод (г.Обь) - ДКП «Вокзал «Новосибирск- Главный» | ул. Кирова (с. Довольное) - ул. Мичурина (с. Довольное) - ул. Северная (с. Довольное) - а/д К - 08 - ул. Советская (г.Каргат) - ул. Ленина (г.Каргат) - а/д Р - 254 - ул. Станционная - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 2 | 3 |  |  | МУП «Доволенское АТП», 632451, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Коммунистическая, 12, ИНН 5420103400 | 3 | 1 |
| 178 | 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  | 3 |  |  |  | ИП Беленько Александр Владимирович, 630450, Новосибирская обл, с. Довольное, ул. Коммунистическая 11, ИНН 542005422714 |  |  |
| 179 | 583Л | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Индерь (поворот) - с. Комарье - п. Маяк - с. Кочки - с. Жуланка - с. Быструха (поворот) - п. Пролетарский (поворот) - п. Шайдуровский (поворот) - с. Филипово (поворот) - АС р.п. Ордынское - д. Новый Шарап - с. Красный Яр - с. Верх Ирмень - с. Шилово (поворот) - с. Ярково - ДКП «Юго-Западная» г. Новосибирск - Областная больница - М. «Речной вокзал» | ул Кирова (с. Довольное) - ул. Набережная (с. Довольное) - ул. Октябрьская (с. Довольное) - а/д К - 07 - а/д К - 09 - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | 3 |  |  |  | МУП «Доволенское АТП», 632451, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Коммунистическая, 12, ИНН 5420103400 | 1 | 1 |
| 180 | 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  |  | 2 |  |  |  | ИП Беленько Александр Владимирович, 630450, Новосибирская обл, с. Довольное, ул. Коммунистическая 11, ИНН 542005422714 |  |  |
| 181 | 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | г. Чулым - п. Коченево - Областная больница (Центральный корпус) - Автовокзал г. Новосибирск | г. Каргат - г.Чулым - п. Коченево - а/д Р - 254 - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Н - Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - г. Новосибирск (А/в) |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |
| 182 | 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | с. Н - Черемошное - с. Веселовское | а/д К - 17р (р.п. Краснозерское - Черная - Курья - с. Веселовское - с. Н - Черемошноег - Карасук) |  | 1 |  |  |  | АО «Краснозерскавтотранс - 1», 632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25, ИНН 5427101151 | 1 | 1 |
| 183 | 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - ДКП «Юго- Западная» г. Новосибирск - Хилокская - АС р.п. Ордынское - п. Пролетарский (поворот) - с. Кочки - с. Майское (поворот) - с. Мохнатый Лог (поворот) - АС р.п. Красноозерское - с. Веселовское (поворот) - с. Белое (поворот) - с. Чернокурья (поворот) - АС г. Карасук - с. Благодатное (поворот) - с. Савкино (поворот) - АС с. Баган - с. Рождественка (поворот) - АС г. Купино - с. Шипицино (поворот) - с. Журавка | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д К - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул .Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - а/д К - 01 - ул. Советская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган) - ул. Учительская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - а/д К - 01 - с. Рождественское - ул. Розы Люксембург (г. Купино) - ул. Советов (г. Купино) - ул. Коммунистическая (г. Купино) - ул. Лермонтова (г. Купино) - а/д К - 01 - ул. Морозова (с. Журавка) - а/д Н3123 - ул. Дзержинского (р.п. Чистоозерное) - ул. Вокзальная (р.п. Чистоозерное) |  |  |  | 4 |  | ООО «СИБАВТОТРАНС», 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, ИНН 5404009696 | 2 | 1 |
| 184 | 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | р.Семеновка - с. Сурково - д. Останина - д. Долгово - д. Верх-Ачино - с. Корнилово - д. Александровка - д. Баратаевка | г.Тогучин Вокзал - ул. Береговая - ул. Островского - Комсомольская - ул. Лапина - ул. Садовая - ул. Майская - ул. Центральная - а/д к - 16 - п. Русско Семеновский - с. Сурково ул. Центральная - а/д 16 - с. Останина - а/д к 16 - с. Долгово - ул. Центральная - с. Долгово ул. Клубная - а/д к - 16 - с. Верх Ачино - а/д к - 16 - с. Корнилово - ул. Центральная - а/д К - 16 - с. Конилово - ул. Центральная - а/д к - 16 - с. Александровка - а/д к - 16 - с. Бартаева - а/д к - 16 - г.Болотное - ул. Светлая - ул. Московская - ул. 50 лет Октября - г.Болотное Вокзал |  | 2 |  |  |  | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 | 1 | 1 |
| 185 | 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | г.Чулым (поворот) - г.Каргат (поворот) - п. Лебедёвский (поворот) - с. Убинское (поворот) - п. Клубничный (поворот) - с. Кожурла - д.Новогутово (поворот) - г.Барабинск (поворот) - АС р.п. Чаны - АС г.Татарск | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Победы (р.п. Чаны) - ул. Ленина (р.п. Чаны) - а/д Р - 254 - ул. Восточная (г.Татарск) - ул. Ленина (г.Татарск), а/д г.Татарск - ул. Дзержинского (с. Усть - Тарка) - ул. Чапаева (с. Усть - Тарка) |  |  | 1 |  |  | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 | 1 | 1 |
| 186 | 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | с. Кудельный Ключ - с. Борцово - п. Никольский - АС р.п. Горный - п. Самарский - с. Карпысак - с. Лекарственное - с. Плотниково - с. Раздольное | ул. Береговая (г. Тогучин) - ул. Ломоносова (г. Тогучин) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Лекарственное) - а/д К - 19р - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  |  | 3 |  |  | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 | 3 | 1 |
| 187 | 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | Эстонка - с. Ояш - д. Вороново - р.п. Мошково - с. Сокур - Станция «Мочище» | г.Болотное (ул. 50 лет Октября - ул. Московская) - а/д Р - 255 - Северный объезд - Мочищенское шоссе - ул. Жуковского - ул. Нарымская - ул. Челюскинцев - Вокзал Новосибирск - Главный (г. Новосибирск) |  | 1 |  | 1 |  | МУП «Болотнинское АТП», 633343, Новосибирская область, Болотненский район, г.Болотное, ул. Пушкина, 33, 5413109898 | 1 | 1 |
| 188 | 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | г. Бердск | г.Черепаново (ул. Пролетарская - Романова) - а/д Р - 256 - г. Бердск (ул. Барнаульская ул. Вокзальная) - а/д Р 256 - г. Новосибирск (ул. Бердское шоссе - Старое Бердское шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская Красный пр.) |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 189 | 757Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Убинское | г. Чулым (поворот) - п. Лебедевский | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Рабочая (с.Убинское) - ул. Рабочий пер. (с. Убинское) - ул. Пролетарская (с. Убинское) - ул. Ленина (с. Убинское) |  |  |  | 2 |  | МУП «Убинскавтотранс», 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Широкая, 1, ИНН 5439000687 | 1 | 1 |
| 190 | 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | ж/м «Волочаевский» - Вещевой рынок - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - ПАТП - 9 - с. Раздольное - с. Гусиный Брод - с. Плотниково - с. Шмаково - с. Лекарственное - с. Карпысак - п. Пермский - с. Аплаксино - с. Усть – Каменка - с. Налётиха - с. Владимировка - с. Агафониха - с. Дергаусово - с. Лебедево - с. Доронино - с. Новоабашево - с. Коурак - с. Конево - с. Юрты | ул. Бориса Богаткова - ул. Доватора - ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19Р |  | 1 |  |  |  | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 | 1 | 1 |

## Приложение Б
Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП

Таблица Б.1 - Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП на 2023 г.

| № | Наименование маршрута | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотных рейсов/сутки | Суточный пассажиропоток, чел./сутки/ направление | Суточная провозная способность, чел./сутки/ направление | Оборотных рейсов/ пиковый час | Расчетный часовой пассажиропоток, чел./час/ направление | Расчетная часовая провозная способность, чел./час/ направление | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | м. Спортивная – Областная больница – Аэропорт Толмачёво |  |  | 1 | 1 | 6 | 158 | 264 | 1 | 19 | 44 | 07:00 – 22:09 |
| 102 | м. Спортивная – Областная больница – с. Верх - Тула - п. Крупской | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 108 | 186 | 1 | 13 | 31 | 06:25 – 19:40 |
| 103 | м. Спортивная – Областная больница – ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 400 | 675 | 3 | 48 | 113 | 07:14 – 21:06 |
| 104 | м. Спортивная – Областная больница – с. Сенчанка | 2 |  |  | 2 | 4 | 38 | 72 | 1 | 5 | 18 | 05:20 – 20:05 |
| 105 | м. «Заельцовская» - п. Красный Яр |  |  | 2 | 2 | 16 | 368 | 704 | 2 | 44 | 88 | 06:00 – 21:40 |
| 106 | м. «Заельцовская» - п. Сосновка |  |  | 1 | 1 | 6 | 158 | 264 | 2 | 19 | 88 | 05:50 – 19:39 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1 | 8 | 18 | 06:30 – 19:15 |
| 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 9 | 86 | 162 | 1 | 10 | 18 | 07:05 – 21:07 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 5 |  |  | 5 | 36 | 346 | 648 | 3 | 41 | 54 | 06:16 – 18:57 |
| 109к | Цветной проезд – ж/д вокзал Бердск | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 172 | 350 | 2 | 21 | 50 | 06:30 – 19:00 |
| 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 1 |  |  | 1 | 8 | 77 | 144 | 1 | 9 | 18 | 07:00 – 18:20 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво |  | 6 |  | 6 | 36 | 540 | 1152 | 3 | 65 | 96 | 04:00 – 22:30 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 5 | 3 |  | 8 | 41 | 525 | 953 | 3 | 63 | 70 | 05:40 – 20:00 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 1 |  |  | 1 | 10 | 96 | 180 | 1 | 12 | 18 | 06:30 – 21:36 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) |  |  | 1 | 1 | 7 | 185 | 308 | 1 | 22 | 44 | 07:00 – 21:00 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 7 |  | 1 | 8 | 36 | 491 | 765 | 3 | 59 | 64 | 06:20 – 21:20 |
| 115в | М. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское | 4 |  |  | 4 | 16 | 154 | 288 | 2 | 18 | 36 | 05:30 – 20:07 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 1 |  |  | 1 | 8 | 77 | 144 | 1 | 9 | 18 | 07:15 – 19:07 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая |  | 1 |  | 1 | 5 | 75 | 160 | 1 | 9 | 32 | 05:45 – 19:30 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница – м. Спортивная | 7 |  |  | 7 | 41 | 394 | 738 | 3 | 47 | 54 | 07:00 – 21:32 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 2 |  |  | 2 | 8 | 77 | 144 | 2 | 9 | 36 | 05:30 – 20:25 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 1 |  |  | 1 | 5 | 48 | 90 | 1 | 6 | 18 | 06:25 – 21:10 |
| 125 | М. Спортивная - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 1 |  |  | 1 | 3 | 29 | 54 | 1 | 3 | 18 | 07:00 – 17:43 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 560 | 722 | 4 | 67 | 103 | 05:00 – 19:30 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 3 |  |  | 3 | 7 | 67 | 126 | 2 | 8 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 6 | 2 |  | 8 | 49 | 537 | 1054 | 4 | 64 | 86 | 06:00 – 22:50 |
| 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 5 |  |  | 5 | 25 | 240 | 450 | 2 | 29 | 36 | 05:20 – 18:45 |
| 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 3 |  |  | 3 | 22 | 264 | 396 | 3 | 32 | 54 | 05:50 – 20:20 |
| 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый |  |  | 1 | 1 | 10 | 264 | 440 | 1 | 32 | 44 | 06:07 – 18:39 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 6 | 2 |  | 8 | 30 | 550 | 645 | 4 | 66 | 86 | 07:40 – 21:45 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 5 |  |  | 5 | 26 | 312 | 468 | 4 | 37 | 72 | 06:30 – 21:30 |
| 189л | п. Ленинский - м.«Гагаринская» | 4 |  |  | 4 | 14 | 134 | 252 | 2 | 16 | 36 | 09:00 – 21:10 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 5 | 3 |  | 8 | 51 | 867 | 1186 | 5 | 104 | 116 | 06:00 – 21:00 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 1 |  |  | 1 | 6 | 58 | 108 | 1 | 7 | 18 | 06:20 – 19:14 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 1 |  |  | 1 | 4 | 38 | 72 | 1 | 5 | 18 | 05:15 – 19:21 |
| 216 | М. Спортивная - Областная больница - с. Шилово |  |  | 1 | 1 | 4 | 106 | 176 | 1 | 13 | 44 | 07:30 – 20:40 |
| 217 | М. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон | 3 |  |  | 3 | 12 | 156 | 216 | 2 | 19 | 36 | 07:10 – 19:40 |
| 220 | М. Спортивная - Областная больница - с. Криводановка | 7 |  | 3 | 10 | 50 | 1050 | 1290 | 5 | 126 | 129 | 06:00 – 23:02 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 111 | 225 | 2 | 13 | 50 | 07:30 – 20:00 |
| 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 2 |  |  | 2 | 18 | 173 | 324 | 2 | 21 | 36 | 06:30 – 21:30 |
| 226 | М. Спортивная - п. Мичуринский | 3 |  |  | 3 | 15 | 144 | 270 | 2 | 17 | 36 | 05:45 – 18:55 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 12 | 4 |  | 16 | 55 | 836 | 1183 | 6 | 100 | 129 | 07:45 – 21:50 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница – м. Спортивная | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 86 | 175 | 1 | 10 | 25 | 06:50 – 22:18 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 10 | 2 |  | 12 | 55 | 825 | 1118 | 5 | 99 | 102 | 07:04 – 23:00 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | 9 |  |  | 9 | 54 | 648 | 972 | 8 | 78 | 144 | 06:35 – 22:00 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 1 |  |  | 1 | 6 | 58 | 108 | 1 | 7 | 18 | 06:50 – 20:33 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово |  |  | 1 | 1 | 4 | 106 | 176 | 1 | 13 | 44 | 05:35 – 18:30 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 5 | 2 |  | 7 | 47 | 846 | 1034 | 6 | 102 | 132 | 06:00 – 23:10 |
| 280 | отменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 06:25 – 19:10 |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 148 | 300 | 2 | 18 | 50 | 06:45 – 19:55 |
| 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» |  |  | 2 | 2 | 8 | 211 | 352 | 1 | 25 | 44 | 07:10 – 20:30 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1 | 7 | 18 | 06:35 – 20:30 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1 | 19 | 44 | 08:00 – 19:03 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1 | 19 | 44 | 08:33 – 20:42 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1 | 7 | 18 | 08:20 – 20:45 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 4 |  |  | 4 | 24 | 230 | 432 | 3 | 28 | 54 | 06:00 – 19:30 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 2 |  |  | 2 | 14 | 134 | 252 | 2 | 16 | 36 | 07:40 – 17:20 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 135 | 275 | 2 | 16 | 50 | 07:00 – 19:30 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 1 |  |  | 1 | 2 | 19 | 36 | 1 | 2 | 18 | 09:20 – 19:20 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 1 |  |  | 1 | 3 | 29 | 54 | 1 | 3 | 18 | 07:30 – 17:30 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1 | 8 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 301 | М. Речной вокзал - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 14 |  |  | 14 | 65 | 624 | 1170 | 7 | 75 | 126 | 06:40 – 19:15 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | М. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 3 |  |  | 3 | 18 | 173 | 324 | 3 | 21 | 54 | 06:41 – 21:13 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) – м. Речной вокзал | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 2 | 7 | 36 | 05:35 – 20:30 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) – м. Речной вокзал | 18 |  |  | 18 | 60 | 576 | 1080 | 6 | 69 | 108 | 06:50 – 21:20 |
| 307б | М. Речной вокзал - с. Быково | 3 |  |  | 3 | 12 | 115 | 216 | 2 | 14 | 36 | 06:50 – 21:20 |
| 307м | М. Речной вокзал - с. Малиновка | 2 |  |  | 2 | 3 | 29 | 54 | 1 | 3 | 18 | 06:50 – 21:20 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 10 |  |  | 10 | 70 | 672 | 1260 | 5 | 81 | 90 | 06:20 – 23:38 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 25 |  |  | 25 | 44 | 422 | 792 | 4 | 51 | 72 | 06:45 – 21:00 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 14 |  |  | 14 | 48 | 480 | 864 | 4 | 58 | 72 | 06:00 – 23:00 |
| 320 | М. Спортивная - Областная больница - п. Кудряшовский | 11 |  |  | 11 | 49 | 470 | 882 | 4 | 56 | 72 | 06:00 – 20:40 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ж/д вокзал Бердск | 58 | 4 |  | 62 | 122 | 1622 | 2312 | 11 | 195 | 209 | 06:00 – 22:00 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» | 16 | 8 |  | 24 | 86 | 1290 | 1949 | 6 | 155 | 164 | 06:30 – 20:30 |
| 323 | М. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 11 |  |  | 11 | 90 | 990 | 1620 | 8 | 119 | 144 | 05:45 – 22:05 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница – м. Спортивная | 15 |  |  | 15 | 108 | 1210 | 1944 | 9 | 145 | 162 | 06:40 – 21:20 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница – м. Спортивная | 1 |  |  | 1 | 5 | 48 | 90 | 1 | 6 | 18 | 06:00 – 20:00 |
| 325 | ул. Демакова – ж/д вокзал Бердск | 14 | 6 |  | 20 | 125 | 1200 | 2775 | 8 | 144 | 186 | 06:00 – 22:00 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 19 | 182 | 342 | 2 | 22 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор – ж/д вокзал Бердск | 15 | 6 |  | 21 | 30 | 288 | 660 | 3 | 94 | 96 | 06:00 – 20:00 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 18 | 173 | 324 | 2 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница – м. Спортивная | 14 | 4 |  | 18 | 64 | 1200 | 1351 | 7 | 144 | 154 | 06:00 – 20:00 |
| 331 | ж/д вокзал Бердск - М. «Площадь Маркса» | 15 |  |  | 15 | 60 | 720 | 1080 | 5 | 86 | 90 | 06:00 – 22:00 |
| 332 | отменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 12 |  |  | 12 | 48 | 461 | 864 | 5 | 55 | 90 | 07:30 – 22:15 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 6 |  |  | 6 | 26 | 250 | 468 | 2 | 30 | 36 | 06:00 – 22:50 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 10 |  |  | 10 | 64 | 614 | 1152 | 6 | 74 | 108 | 06:05 – 20:20 |
| 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 17 |  |  | 17 | 68 | 435 | 1224 | 7 | 52 | 126 | 06:00 – 23:00 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 14 | 4 |  | 18 | 100 | 1300 | 2111 | 7 | 156 | 154 | 05:40 – 21:27 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 7 |  |  | 7 | 45 | 432 | 810 | 4 | 52 | 72 | 06:00 – 20:00 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 6 |  |  | 6 | 40 | 384 | 720 | 4 | 47 | 72 | 06:30 – 20:15 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 16 | 6 |  | 22 | 104 | 1560 | 2269 | 8 | 187 | 186 | 05:30 – 22:00 |
| 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 142 | 280 | 2 | 17 | 43 | 07:00 – 18:30 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 66 | 129 | 1 | 8 | 25 | 07:00 – 19:00 |
| 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 4 |  |  | 4 | 12 | 125 | 216 | 3 | 15 | 54 | 08:00 – 19:00 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 1 |  |  | 1 | 4 | 38 | 72 | 1 | 5 | 18 | 07:30 – 20:30 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 25 | 50 | 1 | 3 | 25 | 07:30 – 23:00 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 17 | 23 | 1 | 16 | 23 |  |
| 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 17 | 23 | 1 | 16 | 23 |  |
| 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1 | 38 | 44 |  |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 106 | 142 | 2 | 35 | 47 |  |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 9 |  |  | 9 | 60 | 672 | 1080 | 4 | 58 | 72 |  |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 54 | 62 | 1 | 26 | 31 |  |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 86 | 105 | 1 | 27 | 35 |  |
| 512Л - 1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 6 | 6 | 7 | 277 | 308 | 1 | 38 | 44 |  |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1 | 38 | 44 |  |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1 | 14 | 18 |  |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1 | 40 | 44 |  |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 5 |  |  | 5 | 4 | 58 | 72 | 1 | 14 | 18 |  |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1 | 40 | 44 |  |
| 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный |  |  | 1 | 1 | 2 | 79 | 88 | 1 | 40 | 44 |  |
| 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево |  |  | 2 | 2 | 4 | 158 | 176 | 2 | 79 | 88 |  |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 31 | 1 | 26 | 31 |  |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1 | 18 | 25 |  |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 171 | 219 | 2 | 43 | 55 |  |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1 | 18 | 25 |  |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 3 |  |  | 3 | 2 | 29 | 36 | 1 | 14 | 18 |  |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 11 |  |  | 11 | 6 | 86 | 108 | 1 | 14 | 18 |  |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 12 |  |  | 12 | 39 | 562 | 702 | 4 | 58 | 72 |  |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 9 |  |  | 9 | 98 | 1411 | 1764 | 7 | 101 | 126 |  |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 34 | 45 | 1 | 17 | 23 |  |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 84 | 1 | 23 | 28 |  |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 31 | 35 | 1 | 31 | 35 |  |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1 | 14 | 18 |  |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 2 |  |  | 2 | 3 | 43 | 54 | 1 | 14 | 18 |  |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 280 | 330 | 2 | 62 | 73 |  |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск |  | 3 |  | 3 | 2 | 45 | 64 | 1 | 23 | 32 |  |
| 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 35 | 39 | 1 | 35 | 39 |  |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 52 | 70 | 1 | 17 | 23 |  |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 5 |  |  | 5 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 37 | 50 | 1 | 18 | 25 |  |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное |  |  | 4 | 4 | 2 | 79 | 88 | 1 | 40 | 44 |  |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
| 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка |  | 1 |  | 1 | 1 | 23 | 32 | 1 | 23 | 32 |  |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 3 |  | 3 | 3 | 68 | 96 | 1 | 23 | 32 |  |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 27 | 31 | 1 | 27 | 31 |  |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 40 | 1 | 34 | 40 |  |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1 | 40 | 44 |  |
| 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 14 | 18 |  |
|  | ВСЕГО | 644 | 112 | 73 | 829 | 2992 | 38580 | 62407 | 348 | 5459 | 7778 |  |

Таблица Б.2 - Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП на 2025 г.

| № | Наименование маршрута | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотных рейсов/сутки | Суточный пассажиропоток, чел./сутки/ направление | Суточная провозная способность, чел./сутки/ направление | Оборотных рейсов/ пиковый час | Расчетный часовой пассажиропоток, чел./час/ направление | Расчетная часовая провозная способность, чел./час/ направление | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | м. Спортивная – Областная больница – Аэропорт Толмачёво |  |  | 1 | 1 | 6 | 190 | 264 | 1,00 | 23 | 44 | 07:00 – 22:09 |
| 102 | м. Спортивная – Областная больница – с. Верх - Тула - п. Крупской | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 111 | 186 | 1,00 | 13 | 31 | 06:25 – 19:40 |
| 103 | м. Спортивная – Областная больница – ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 412 | 675 | 3,00 | 49 | 113 | 07:14 – 21:06 |
| 104 | м. Спортивная – Областная больница – с. Сенчанка | 2 |  |  | 2 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 05:20 – 20:05 |
| 105 | м. «Заельцовская» - п. Красный Яр |  |  | 2 | 2 | 16 | 350 | 704 | 2,00 | 42 | 88 | 06:00 – 21:40 |
| 106 | м. «Заельцовская» - п. Сосновка |  |  | 1 | 1 | 6 | 149 | 264 | 2,00 | 18 | 88 | 05:50 – 19:39 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 06:30 – 19:15 |
| 107к | Ст. Университетский проспект - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 9 | 86 | 162 | 1,00 | 10 | 18 | 07:05 – 21:07 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 5 |  |  | 5 | 36 | 359 | 648 | 3,00 | 43 | 54 | 06:16 – 18:57 |
| 109к | Цветной проезд – ж/д вокзал Бердск | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 176 | 350 | 2,00 | 21 | 50 | 06:30 – 19:00 |
| 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 1 |  |  | 1 | 8 | 77 | 144 | 1,00 | 9 | 18 | 07:00 – 18:20 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво |  | 6 |  | 6 | 36 | 648 | 1152 | 3,00 | 78 | 96 | 04:00 – 22:30 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 5 | 3 |  | 8 | 41 | 535 | 953 | 3,00 | 64 | 70 | 05:40 – 20:00 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 1 |  |  | 1 | 10 | 101 | 180 | 1,00 | 12 | 18 | 06:30 – 21:36 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) |  |  | 1 | 1 | 7 | 194 | 308 | 1,00 | 23 | 44 | 07:00 – 21:00 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 7 |  | 1 | 8 | 36 | 506 | 765 | 3,00 | 61 | 64 | 06:20 – 21:20 |
| 115в | М. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское | 4 |  |  | 4 | 16 | 181 | 288 | 2,00 | 22 | 36 | 05:30 – 20:07 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 1 |  |  | 1 | 8 | 78 | 144 | 1,00 | 9 | 18 | 07:15 – 19:07 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая |  | 1 |  | 1 | 5 | 76 | 160 | 1,00 | 9 | 32 | 05:45 – 19:30 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница – м. Спортивная | 7 |  |  | 7 | 41 | 433 | 738 | 3,00 | 52 | 54 | 07:00 – 21:32 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 2 |  |  | 2 | 8 | 83 | 144 | 2,00 | 10 | 36 | 05:30 – 20:25 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 1 |  |  | 1 | 5 | 55 | 90 | 1,00 | 7 | 18 | 06:25 – 21:10 |
| 125 | М. Спортивная - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 1 |  |  | 1 | 3 | 30 | 54 | 1,00 | 4 | 18 | 07:00 – 17:43 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 532 | 722 | 4,00 | 64 | 103 | 05:00 – 19:30 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 3 |  |  | 3 | 7 | 71 | 126 | 2,00 | 8 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 139 | Ст. Университетский проспект - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 6 | 2 |  | 8 | 49 | 617 | 1054 | 4,00 | 74 | 86 | 06:00 – 22:50 |
| 141 | Ст. Университетский проспект - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 5 |  |  | 5 | 25 | 276 | 450 | 2,00 | 33 | 36 | 05:20 – 18:45 |
| 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 3 |  |  | 3 | 22 | 264 | 396 | 3,00 | 32 | 54 | 05:50 – 20:20 |
| 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый |  |  | 1 | 1 | 10 | 309 | 440 | 1,00 | 37 | 44 | 06:07 – 18:39 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 6 | 2 |  | 8 | 30 | 633 | 645 | 4,00 | 76 | 86 | 07:40 – 21:45 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 5 |  |  | 5 | 26 | 343 | 468 | 4,00 | 41 | 72 | 06:30 – 21:30 |
| 189л | п. Ленинский - м.«Гагаринская» | 4 |  |  | 4 | 14 | 134 | 252 | 2,00 | 16 | 36 | 09:00 – 21:10 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 5 | 4 |  | 9 | 51 | 997 | 1235 | 5,00 | 120 | 121 | 06:00 – 21:00 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 1 |  |  | 1 | 6 | 58 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:20 – 19:14 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 1 |  |  | 1 | 4 | 40 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 05:15 – 19:21 |
| 216 | М. Спортивная - Областная больница - с. Шилово |  |  | 1 | 1 | 4 | 109 | 176 | 1,00 | 13 | 44 | 07:30 – 20:40 |
| 217 | М. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон | 3 |  |  | 3 | 12 | 161 | 216 | 2,00 | 19 | 36 | 07:10 – 19:40 |
| 220 | М. Спортивная - Областная больница - с. Криводановка | 8 |  | 4 | 12 | 50 | 1103 | 1333 | 6,00 | 132 | 160 | 06:00 – 23:02 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 111 | 225 | 2,00 | 13 | 50 | 07:30 – 20:00 |
| 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 2 |  |  | 2 | 18 | 173 | 324 | 2,00 | 21 | 36 | 06:30 – 21:30 |
| 226 | М. Спортивная - п. Мичуринский | 3 |  |  | 3 | 15 | 154 | 270 | 2,00 | 18 | 36 | 05:45 – 18:55 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 12 | 4 |  | 16 | 55 | 895 | 1183 | 6,00 | 107 | 129 | 07:45 – 21:50 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница – м. Спортивная | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 93 | 175 | 1,00 | 11 | 25 | 06:50 – 22:18 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 11 | 2 |  | 13 | 55 | 887 | 1108 | 6,00 | 106 | 121 | 07:04 – 23:00 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал «Новосибирск-Главный» | 9 |  |  | 9 | 54 | 745 | 972 | 8,00 | 89 | 144 | 06:35 – 22:00 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 1 |  |  | 1 | 6 | 68 | 108 | 1,00 | 8 | 18 | 06:50 – 20:33 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово |  |  | 1 | 1 | 4 | 106 | 176 | 1,00 | 13 | 44 | 05:35 – 18:30 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 5 | 2 |  | 7 | 47 | 973 | 1034 | 6,00 | 117 | 132 | 06:00 – 23:10 |
| 280 | отменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 151 | 300 | 2,00 | 18 | 50 | 06:45 – 19:55 |
| 716 | Ст. Университетский проспект - с/о «Ключи - 1» |  |  | 2 | 2 | 8 | 213 | 352 | 1,00 | 26 | 44 | 07:10 – 20:30 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:35 – 20:30 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:00 – 19:03 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:33 – 20:42 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 08:20 – 20:45 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 4 |  |  | 4 | 24 | 253 | 432 | 3,00 | 30 | 54 | 06:00 – 19:30 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 2 |  |  | 2 | 14 | 141 | 252 | 2,00 | 17 | 36 | 07:40 – 17:20 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 135 | 275 | 2,00 | 16 | 50 | 07:00 – 19:30 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 1 |  |  | 1 | 2 | 19 | 36 | 1,00 | 2 | 18 | 09:20 – 19:20 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 1 |  |  | 1 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 07:30 – 17:30 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 18 | 1,00 | 1 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 301 | М. Речной вокзал - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 14 |  |  | 14 | 65 | 661 | 1170 | 7,00 | 79 | 126 | 06:40 – 19:15 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | М. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 3 |  |  | 3 | 18 | 178 | 324 | 3,00 | 21 | 54 | 06:41 – 21:13 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) – м. Речной вокзал | 2 |  |  | 2 | 6 | 61 | 108 | 2,00 | 7 | 36 | 05:35 – 20:30 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) – м. Речной вокзал | 18 |  |  | 18 | 60 | 611 | 1080 | 6,00 | 73 | 108 | 06:50 – 21:20 |
| 307б | М. Речной вокзал - с. Быково | 3 |  |  | 3 | 12 | 122 | 216 | 2,00 | 15 | 36 | 06:50 – 21:20 |
| 307м | М. Речной вокзал - с. Малиновка | 2 |  |  | 2 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 06:50 – 21:20 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 10 |  |  | 10 | 70 | 706 | 1260 | 5,00 | 85 | 90 | 06:20 – 23:38 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 25 |  |  | 25 | 44 | 456 | 792 | 4,00 | 55 | 72 | 06:45 – 21:00 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 14 |  |  | 14 | 48 | 552 | 864 | 4,00 | 66 | 72 | 06:00 – 23:00 |
| 320 | М. Спортивная - Областная больница - п. Кудряшовский | 11 |  |  | 11 | 49 | 494 | 882 | 4,00 | 59 | 72 | 06:00 – 20:40 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ж/д вокзал Бердск | 58 | 4 |  | 62 | 122 | 1262 | 2351 | 11,00 | 117 | 209 | 06:00 – 22:00 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» | 16 | 8 |  | 24 | 86 | 1484 | 1949 | 7,00 | 178 | 182 | 06:30 – 20:30 |
| 323 | М. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 11 |  |  | 11 | 90 | 1020 | 1620 | 8,00 | 122 | 144 | 05:45 – 22:05 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница – м. Спортивная | 15 |  |  | 15 | 108 | 1294 | 1944 | 9,00 | 155 | 162 | 06:40 – 21:20 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница – м. Спортивная | 1 |  |  | 1 | 5 | 51 | 90 | 1,00 | 6 | 18 | 06:00 – 20:00 |
| 325 | ул. Демакова – ж/д вокзал Бердск | 14 | 6 |  | 20 | 125 | 1224 | 2775 | 8,00 | 147 | 186 | 06:00 – 22:00 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 19 | 182 | 342 | 2,00 | 22 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор – ж/д вокзал Бердск | 15 | 7 |  | 22 | 30 | 803 | 674 | 3,00 | 96 | 103 | 06:00 – 20:00 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 18 | 173 | 324 | 2,00 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница – м. Спортивная | 14 | 4 |  | 18 | 64 | 1260 | 1351 | 7,00 | 151 | 154 | 06:00 – 20:00 |
| 331 | ж/д вокзал Бердск - М. «Площадь Маркса» | 15 |  |  | 15 | 60 | 734 | 1080 | 5,00 | 88 | 90 | 06:00 – 22:00 |
| 332 | отменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 12 |  |  | 12 | 48 | 488 | 864 | 5,00 | 59 | 90 | 07:30 – 22:15 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 6 |  |  | 6 | 26 | 250 | 468 | 2,00 | 30 | 36 | 06:00 – 22:50 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 10 |  |  | 10 | 64 | 651 | 1152 | 6,00 | 78 | 108 | 06:05 – 20:20 |
| 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 17 |  |  | 17 | 68 | 457 | 1224 | 7,00 | 55 | 126 | 06:00 – 23:00 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 12 | 6 |  | 18 | 100 | 1495 | 2267 | 8,00 | 179 | 186 | 05:40 – 21:27 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 7 |  |  | 7 | 45 | 497 | 810 | 4,00 | 60 | 72 | 06:00 – 20:00 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 6 |  |  | 6 | 40 | 386 | 720 | 4,00 | 47 | 72 | 06:30 – 20:15 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 14 | 8 |  | 22 | 104 | 1638 | 2401 | 8,00 | 197 | 200 | 05:30 – 22:00 |
| 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 142 | 280 | 2,00 | 17 | 43 | 07:00 – 18:30 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 66 | 129 | 1,00 | 8 | 25 | 07:00 – 19:00 |
| 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 4 |  |  | 4 | 12 | 125 | 216 | 3,00 | 15 | 54 | 08:00 – 19:00 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 1 |  |  | 1 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 07:30 – 20:30 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 28 | 50 | 1,00 | 3 | 25 | 07:30 – 23:00 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 506Л | АС с. Кочки – автовокзал «Западный» | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 508 | Автовокзал «Западный» - с. Здвинск | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 508Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Здвинск |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 106 | 142 | 2,00 | 17 | 47 |  |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 9 |  |  | 9 | 60 | 864 | 1080 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | Автовокзал «Западный» - АС р.п. Краснозерское | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 54 | 62 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 86 | 105 | 1,00 | 27 | 35 |  |
| 512Л-1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 6 | 6 | 7 | 274 | 308 | 1,00 | 37 | 44 |  |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 5 |  |  | 5 | 4 | 58 | 72 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный |  |  | 1 | 1 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево |  |  | 2 | 2 | 4 | 158 | 176 | 2,00 | 79 | 88 |  |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 31 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 524Л | АС c. Баган – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское – автовокзал «Западный» | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 171 | 219 | 2,00 | 43 | 55 |  |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 540Л | Автовокзал «Западный» - с. Половинное | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 3 |  |  | 3 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 11 |  |  | 11 | 6 | 86 | 108 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 12 |  |  | 12 | 39 | 562 | 702 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 9 |  |  | 9 | 98 | 1397 | 1764 | 7,00 | 100 | 126 |  |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 34 | 45 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 84 | 1,00 | 23 | 28 |  |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 31 | 35 | 1,00 | 31 | 35 |  |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 2 |  |  | 2 | 3 | 43 | 54 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 280 | 330 | 2,00 | 62 | 73 |  |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск |  | 3 |  | 3 | 2 | 45 | 64 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 580Л | Автовокзал «Западный» - АС г. Купино | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 35 | 39 | 1,00 | 35 | 39 |  |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат – автовокзал «Западный» | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 52 | 70 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 5 |  |  | 5 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 584Л | г. Каргат – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 37 | 50 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 587Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Чистоозерное |  |  | 4 | 4 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 593Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Усть - Тарка |  | 1 |  | 1 | 1 | 23 | 32 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 3 |  | 3 | 3 | 68 | 96 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 27 | 31 | 1,00 | 27 | 31 |  |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 40 | 1,00 | 34 | 40 |  |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 596 | Автовокзал «Новосибирск-Главный» - с. Степногутово | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
|  | ВСЕГО | 642 | 118 | 74 | 834 | 2992 | 41103 | 62792 | 352 | 5625 | 7905 |  |

Таблица Б.3 - Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП на 2030 г.

| № | Наименование маршрута | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотных рейсов/сутки | Суточный пассажиропоток, чел./сутки/ направление | Суточная провозная способность, чел./сутки/ направление | Оборотных рейсов/ пиковый час | Расчетный часовой пассажиропоток, чел./час/ направление | Расчетная часовая провозная способность, чел./час/ направление | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | м. Спортивная – Областная больница – Аэропорт Толмачёво |  |  | 1 | 1 | 6 | 222 | 264 | 1,00 | 27 | 44 | 07:00 – 22:09 |
| 102 | м. Спортивная – Областная больница – с. Верх - Тула - п. Крупской | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 119 | 186 | 1,00 | 14 | 31 | 06:25 – 19:40 |
| 103 | м. Спортивная – Областная больница – ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 440 | 675 | 3,00 | 53 | 113 | 07:14 – 21:06 |
| 104 | м. Спортивная – Областная больница – с. Сенчанка | 2 |  |  | 2 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 05:20 – 20:05 |
| 105 | м. «Заельцовская» - п. Красный Яр |  |  | 2 | 2 | 16 | 331 | 704 | 2,00 | 40 | 88 | 06:00 – 21:40 |
| 106 | м. «Заельцовская» - п. Сосновка |  |  | 1 | 1 | 6 | 146 | 264 | 2,00 | 17 | 88 | 05:50 – 19:39 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 7 | 66 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 06:30 – 19:15 |
| 107к | Ст. Университетский проспект - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 9 | 85 | 162 | 1,00 | 10 | 18 | 07:05 – 21:07 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 5 |  |  | 5 | 36 | 373 | 648 | 3,00 | 45 | 54 | 06:16 – 18:57 |
| 109к | Цветной проезд – ж/д вокзал Бердск | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 186 | 350 | 2,00 | 22 | 50 | 06:30 – 19:00 |
| 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 1 |  |  | 1 | 8 | 79 | 144 | 1,00 | 9 | 18 | 07:00 – 18:20 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво |  | 8 |  | 8 | 36 | 756 | 1152 | 4,00 | 91 | 128 | 04:00 – 22:30 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 5 | 3 |  | 8 | 41 | 546 | 953 | 3,00 | 65 | 70 | 05:40 – 20:00 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 1 |  |  | 1 | 10 | 106 | 180 | 1,00 | 13 | 18 | 06:30 – 21:36 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) |  |  | 1 | 1 | 7 | 203 | 308 | 1,00 | 24 | 44 | 07:00 – 21:00 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 7 |  | 2 | 9 | 36 | 541 | 856 | 4,00 | 65 | 95 | 06:20 – 21:20 |
| 115в | М. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское | 4 |  |  | 4 | 16 | 215 | 288 | 2,00 | 26 | 36 | 05:30 – 20:07 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 1 |  |  | 1 | 8 | 78 | 144 | 1,00 | 9 | 18 | 07:15 – 19:07 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая |  | 1 |  | 1 | 5 | 80 | 160 | 1,00 | 10 | 32 | 05:45 – 19:30 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница – м. Спортивная | 8 |  |  | 8 | 41 | 464 | 738 | 4,00 | 56 | 72 | 07:00 – 21:32 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 2 |  |  | 2 | 8 | 89 | 144 | 2,00 | 11 | 36 | 05:30 – 20:25 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 1 |  |  | 1 | 5 | 62 | 90 | 1,00 | 7 | 18 | 06:25 – 21:10 |
| 125 | М. Спортивная - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 1 |  |  | 1 | 3 | 31 | 54 | 1,00 | 4 | 18 | 07:00 – 17:43 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 504 | 722 | 4,00 | 60 | 103 | 05:00 – 19:30 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 3 |  |  | 3 | 7 | 74 | 126 | 2,00 | 9 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 139 | Ст. Университетский проспект - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 6 | 4 |  | 10 | 49 | 698 | 1156 | 5,00 | 84 | 118 | 06:00 – 22:50 |
| 141 | Ст. Университетский проспект - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 6 |  |  | 6 | 25 | 312 | 450 | 3,00 | 37 | 54 | 05:20 – 18:45 |
| 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 3 |  |  | 3 | 22 | 272 | 396 | 3,00 | 33 | 54 | 05:50 – 20:20 |
| 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый |  |  | 1 | 1 | 10 | 348 | 440 | 1,00 | 42 | 44 | 06:07 – 18:39 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 4 | 4 |  | 8 | 30 | 715 | 750 | 4,00 | 86 | 100 | 07:40 – 21:45 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 5 |  |  | 5 | 26 | 374 | 468 | 4,00 | 45 | 72 | 06:30 – 21:30 |
| 189л | п. Ленинский - м.«Гагаринская» | 4 |  |  | 4 | 14 | 132 | 252 | 2,00 | 16 | 36 | 09:00 – 21:10 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 5 | 2 |  | 7 | 34 | 520 | 748 | 3,00 | 62 | 66 | 06:00 – 21:00 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 1 |  |  | 1 | 6 | 59 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:20 – 19:14 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 1 |  |  | 1 | 4 | 42 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 05:15 – 19:21 |
| 216 | М. Спортивная - Областная больница - с. Шилово |  |  | 1 | 1 | 4 | 116 | 176 | 1,00 | 14 | 44 | 07:30 – 20:40 |
| 217 | М. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон | 3 |  |  | 3 | 12 | 172 | 216 | 2,00 | 21 | 36 | 07:10 – 19:40 |
| 220 | М. Спортивная - Областная больница - с. Криводановка | 8 |  | 4 | 12 | 50 | 1155 | 1333 | 6,00 | 139 | 160 | 06:00 – 23:02 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 108 | 225 | 2,00 | 13 | 50 | 07:30 – 20:00 |
| 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 2 |  |  | 2 | 18 | 178 | 324 | 2,00 | 21 | 36 | 06:30 – 21:30 |
| 226 | М. Спортивная - п. Мичуринский | 3 |  |  | 3 | 15 | 164 | 270 | 2,00 | 20 | 36 | 05:45 – 18:55 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 12 | 4 |  | 16 | 55 | 953 | 1183 | 6,00 | 114 | 129 | 07:45 – 21:50 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница – м. Спортивная | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 99 | 175 | 1,00 | 12 | 25 | 06:50 – 22:18 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 11 | 2 |  | 13 | 55 | 949 | 1108 | 6,00 | 114 | 121 | 07:04 – 23:00 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал «Новосибирск-Главный» | 9 |  |  | 9 | 54 | 842 | 972 | 8,00 | 101 | 144 | 06:35 – 22:00 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 1 |  |  | 1 | 6 | 78 | 108 | 1,00 | 9 | 18 | 06:50 – 20:33 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово |  |  | 1 | 1 | 4 | 106 | 176 | 1,00 | 13 | 44 | 05:35 – 18:30 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 4 | 4 |  | 8 | 47 | 1100 | 1175 | 6,00 | 132 | 150 | 06:00 – 23:10 |
| 280 | отменяется | 1 |  |  | 1 | 10 | 100 | 180 | 1,00 | 12 | 18 | 06:25 – 19:10 |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 156 | 300 | 2,00 | 19 | 50 | 06:45 – 19:55 |
| 716 | Ст. Университетский проспект - с/о «Ключи - 1» |  |  | 2 | 2 | 8 | 215 | 352 | 1,00 | 26 | 44 | 07:10 – 20:30 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 2 |  |  | 2 | 6 | 59 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:35 – 20:30 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:00 – 19:03 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:33 – 20:42 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 08:20 – 20:45 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 4 |  |  | 4 | 24 | 276 | 432 | 3,00 | 33 | 54 | 06:00 – 19:30 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 2 |  |  | 2 | 14 | 148 | 252 | 2,00 | 18 | 36 | 07:40 – 17:20 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 135 | 275 | 2,00 | 16 | 50 | 07:00 – 19:30 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 1 |  |  | 1 | 2 | 19 | 36 | 1,00 | 2 | 18 | 09:20 – 19:20 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 1 |  |  | 1 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 07:30 – 17:30 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 18 | 1,00 | 1 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 301 | М. Речной вокзал - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 14 |  |  | 14 | 65 | 699 | 1170 | 7,00 | 84 | 126 | 06:40 – 19:15 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | М. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 3 |  |  | 3 | 18 | 190 | 324 | 3,00 | 23 | 54 | 06:41 – 21:13 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) – м. Речной вокзал | 2 |  |  | 2 | 6 | 65 | 108 | 2,00 | 8 | 36 | 05:35 – 20:30 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) – м. Речной вокзал | 18 |  |  | 18 | 60 | 645 | 1080 | 6,00 | 77 | 108 | 06:50 – 21:20 |
| 307б | М. Речной вокзал - с. Быково | 3 |  |  | 3 | 12 | 129 | 216 | 2,00 | 15 | 36 | 06:50 – 21:20 |
| 307м | М. Речной вокзал - с. Малиновка | 2 |  |  | 2 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 06:50 – 21:20 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 8 | 2 |  | 10 | 70 | 739 | 1456 | 5,00 | 89 | 104 | 06:20 – 23:38 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 25 |  |  | 25 | 44 | 490 | 792 | 4,00 | 59 | 72 | 06:45 – 21:00 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 12 | 2 |  | 14 | 48 | 624 | 960 | 4,00 | 75 | 80 | 06:00 – 23:00 |
| 320 | М. Спортивная - Областная больница - п. Кудряшовский | 11 |  |  | 11 | 49 | 517 | 882 | 4,00 | 62 | 72 | 06:00 – 20:40 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ж/д вокзал Бердск | 58 | 6 |  | 64 | 122 | 1275 | 1361 | 6,00 | 116 | 124 | 06:00 – 22:00 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» | 12 | 12 |  | 24 | 86 | 1677 | 2150 | 7,00 | 201 | 210 | 06:30 – 20:30 |
| 323 | М. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 9 | 2 |  | 11 | 90 | 1089 | 1849 | 8,00 | 131 | 158 | 05:45 – 22:05 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница – м. Спортивная | 10 | 4 |  | 14 | 108 | 1379 | 2376 | 9,00 | 165 | 190 | 06:40 – 21:20 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница – м. Спортивная | 1 |  |  | 1 | 5 | 55 | 90 | 1,00 | 7 | 18 | 06:00 – 20:00 |
| 325 | ул. Демакова – ж/д вокзал Бердск | 14 | 6 |  | 20 | 125 | 1296 | 2775 | 8,00 | 156 | 186 | 06:00 – 22:00 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 19 | 179 | 342 | 2,00 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор – ж/д вокзал Бердск | 12 | 10 |  | 22 | 30 | 850 | 731 | 4,00 | 102 | 142 | 06:00 – 20:00 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 18 | 173 | 324 | 2,00 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница – м. Спортивная | 10 | 8 |  | 18 | 64 | 1320 | 1550 | 7,00 | 158 | 182 | 06:00 – 20:00 |
| 331 | ж/д вокзал Бердск - М. «Площадь Маркса» | 12 | 2 |  | 14 | 60 | 778 | 1200 | 6,00 | 93 | 122 | 06:00 – 22:00 |
| 332 | отменяется |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 12 |  |  | 12 | 48 | 516 | 864 | 5,00 | 62 | 90 | 07:30 – 22:15 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 6 |  |  | 6 | 26 | 247 | 468 | 2,00 | 30 | 36 | 06:00 – 22:50 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 10 |  |  | 10 | 64 | 688 | 1152 | 6,00 | 83 | 108 | 06:05 – 20:20 |
| 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 17 |  |  | 17 | 68 | 479 | 1224 | 7,00 | 57 | 126 | 06:00 – 23:00 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 8 | 10 |  | 18 | 100 | 1625 | 2578 | 8,00 | 195 | 214 | 05:40 – 21:27 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 7 |  |  | 7 | 45 | 562 | 810 | 4,00 | 67 | 72 | 06:00 – 20:00 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 6 |  |  | 6 | 40 | 391 | 720 | 4,00 | 47 | 72 | 06:30 – 20:15 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 10 | 12 |  | 22 | 104 | 1716 | 2666 | 8,00 | 206 | 228 | 05:30 – 22:00 |
| 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 142 | 280 | 2,00 | 17 | 43 | 07:00 – 18:30 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 66 | 129 | 1,00 | 8 | 25 | 07:00 – 19:00 |
| 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 4 |  |  | 4 | 12 | 125 | 216 | 3,00 | 15 | 54 | 08:00 – 19:00 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 1 |  |  | 1 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 07:30 – 20:30 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 32 | 50 | 1,00 | 4 | 25 | 07:30 – 23:00 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 506Л | АС с. Кочки – автовокзал «Западный» | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 508 | Автовокзал «Западный» - с. Здвинск | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 508Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Здвинск |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 106 | 142 | 2,00 | 17 | 47 |  |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 9 |  |  | 9 | 60 | 864 | 1080 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | Автовокзал «Западный» - АС р.п. Краснозерское | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 54 | 62 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 86 | 105 | 1,00 | 27 | 35 |  |
| 512Л - 1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 6 | 6 | 7 | 272 | 308 | 1,00 | 37 | 44 |  |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 5 |  |  | 5 | 4 | 58 | 72 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519 | р.п. Линево - автовокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519А | Автовокзал «Новосибирск-Главный» - р.п. Линево |  |  | 2 | 2 | 4 | 158 | 176 | 2,00 | 79 | 88 |  |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 31 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 524Л | АС c. Баган – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское – автовокзал «Западный» | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 171 | 219 | 2,00 | 43 | 55 |  |
| 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 540Л | Автовокзал «Западный» - с. Половинное | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 3 |  |  | 3 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 11 |  |  | 11 | 6 | 86 | 108 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 12 |  |  | 12 | 39 | 562 | 702 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 9 |  |  | 9 | 98 | 1383 | 1764 | 7,00 | 99 | 126 |  |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 34 | 45 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 84 | 1,00 | 23 | 28 |  |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 31 | 35 | 1,00 | 31 | 35 |  |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 2 |  |  | 2 | 3 | 43 | 54 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 280 | 330 | 2,00 | 62 | 73 |  |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск |  | 3 |  | 3 | 2 | 45 | 64 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 580Л | Автовокзал «Западный» - АС г. Купино | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 35 | 39 | 1,00 | 35 | 39 |  |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат – автовокзал «Западный» | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 52 | 70 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 5 |  |  | 5 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 584Л | г. Каргат – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 37 | 50 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 587Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Чистоозерное |  |  | 4 | 4 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 593Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Усть - Тарка |  | 1 |  | 1 | 1 | 23 | 32 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 3 |  | 3 | 3 | 68 | 96 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 27 | 31 | 1,00 | 27 | 31 |  |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал «Новосибирск-Главный» |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 40 | 1,00 | 34 | 40 |  |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 596 | Автовокзал «Новосибирск-Главный» - с. Степногутово | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
|  | ВСЕГО | 576 | 157 | 75 | 808 | 2919 | 42885 | 63900 | 352 | 5838 | 8175 |  |

Таблица Б.4 - Параметры межмуниципальных маршрутов ПТОП на 2040 г.

| № | Наименование маршрута | МК | СК | БК | ВСЕГО | Оборотных рейсов/сутки | Суточный пассажиропоток, чел./сутки/ направление | Суточная провозная способность, чел./сутки/ направление | Оборотных рейсов/ пиковый час | Расчетный часовой пассажиропоток, чел./час/ направление | Расчетная часовая провозная способность, чел./час/ направление | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | м. Спортивная – Областная больница – Аэропорт Толмачёво |  | 1 | 1 | 2 | 10 | 317 | 380 | 2,00 | 34 | 76 | 07:00 – 22:09 |
| 102 | м. Спортивная – Областная больница – с. Верх - Тула - п. Крупской | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 130 | 186 | 1,00 | 16 | 31 | 06:25 – 19:40 |
| 103 | м. Спортивная – Областная больница – ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 480 | 675 | 3,00 | 58 | 113 | 07:14 – 21:06 |
| 104 | м. Спортивная – Областная больница – с. Сенчанка | 2 |  |  | 2 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 05:20 – 20:05 |
| 105 | Автостанция «Северная» - п. Красный Яр |  |  | 2 | 2 | 16 | 294 | 704 | 2,00 | 35 | 88 | 06:00 – 21:40 |
| 106 | м. «Заельцовская» - п. Сосновка |  |  | 1 | 1 | 6 | 139 | 264 | 2,00 | 17 | 88 | 05:50 – 19:39 |
| 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 7 | 65 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 06:30 – 19:15 |
| 107к | Ст. Университетский проспект - п. Каменушка | 1 |  |  | 1 | 9 | 83 | 162 | 1,00 | 10 | 18 | 07:05 – 21:07 |
| 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 5 |  |  | 5 | 36 | 401 | 648 | 3,00 | 48 | 54 | 06:16 – 18:57 |
| 109к | Цветной проезд – ж/д вокзал Бердск | 1 | 1 |  | 2 | 14 | 200 | 350 | 2,00 | 24 | 50 | 06:30 – 19:00 |
| 110 | Автостанция «Северная» - с. Мочище | 1 |  |  | 1 | 8 | 81 | 144 | 1,00 | 10 | 18 | 07:00 – 18:20 |
| 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво |  | 10 |  | 10 | 36 | 1080 | 1152 | 5,00 | 130 | 160 | 04:00 – 22:30 |
| 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 2 | 6 |  | 8 | 41 | 567 | 1169 | 3,00 | 68 | 86 | 05:40 – 20:00 |
| 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 1 |  |  | 1 | 10 | 67 | 180 | 1,00 | 8 | 18 | 06:30 – 21:36 |
| 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) |  |  | 1 | 1 | 7 | 222 | 308 | 1,00 | 27 | 44 | 07:00 – 21:00 |
| 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 7 |  | 2 | 9 | 36 | 590 | 856 | 4,00 | 71 | 95 | 06:20 – 21:20 |
| 115в | М. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское | 4 |  |  | 4 | 16 | 146 | 288 | 2,00 | 18 | 36 | 05:30 – 20:07 |
| 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 1 |  |  | 1 | 8 | 80 | 144 | 1,00 | 10 | 18 | 07:15 – 19:07 |
| 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая |  | 1 |  | 1 | 5 | 84 | 160 | 1,00 | 10 | 32 | 05:45 – 19:30 |
| 120 | п. Кудряшовский - Областная больница – м. Спортивная | 8 |  |  | 8 | 41 | 535 | 738 | 4,00 | 64 | 72 | 07:00 – 21:32 |
| 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 2 |  |  | 2 | 8 | 101 | 144 | 2,00 | 12 | 36 | 05:30 – 20:25 |
| 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 1 |  |  | 1 | 5 | 77 | 90 | 1,00 | 9 | 18 | 06:25 – 21:10 |
| 125 | М. Спортивная - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 1 |  |  | 1 | 3 | 35 | 54 | 1,00 | 4 | 18 | 07:00 – 17:43 |
| 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 4 | 5 |  | 9 | 28 | 487 | 722 | 4,00 | 58 | 103 | 05:00 – 19:30 |
| 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 3 |  |  | 3 | 7 | 81 | 126 | 2,00 | 10 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 139 | Ст. Университетский проспект - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 6 | 4 |  | 10 | 49 | 858 | 1156 | 5,00 | 103 | 118 | 06:00 – 22:50 |
| 141 | Ст. Университетский проспект - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 6 |  |  | 6 | 25 | 384 | 450 | 3,00 | 46 | 54 | 05:20 – 18:45 |
| 147 | Автостанция «Северная» - д/о «Мочище» | 3 |  |  | 3 | 22 | 280 | 396 | 3,00 | 34 | 54 | 05:50 – 20:20 |
| 153 | Автостанция «Северная» - п. Садовый |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 422 | 360 | 2,00 | 51 | 72 | 06:07 – 18:39 |
| 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» |  | 8 |  | 8 | 30 | 880 | 960 | 4,00 | 106 | 128 | 07:40 – 21:45 |
| 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | 5 |  |  | 5 | 26 | 437 | 468 | 4,00 | 52 | 72 | 06:30 – 21:30 |
| 189л | п. Ленинский - м.«Гагаринская» | 4 |  |  | 4 | 14 | 129 | 252 | 2,00 | 15 | 36 | 09:00 – 21:10 |
| 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 5 | 2 |  | 7 | 34 | 520 | 748 | 3,00 | 62 | 66 | 06:00 – 21:00 |
| 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 1 |  |  | 1 | 6 | 60 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:20 – 19:14 |
| 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 1 |  |  | 1 | 4 | 46 | 72 | 1,00 | 6 | 18 | 05:15 – 19:21 |
| 216 | М. Спортивная - Областная больница - с. Шилово |  |  | 1 | 1 | 4 | 127 | 176 | 1,00 | 15 | 44 | 07:30 – 20:40 |
| 217 | М. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон | 3 |  |  | 3 | 12 | 187 | 216 | 2,00 | 22 | 36 | 07:10 – 19:40 |
| 220 | М. Спортивная - Областная больница - с. Криводановка | 6 |  | 6 | 12 | 50 | 1260 | 1550 | 6,00 | 151 | 186 | 06:00 – 23:02 |
| 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 2 | 2 |  | 4 | 9 | 106 | 225 | 2,00 | 13 | 50 | 07:30 – 20:00 |
| 225к | Автостанция «Северная» - в/ч № 34024 | 2 |  |  | 2 | 18 | 183 | 324 | 2,00 | 22 | 36 | 06:30 – 21:30 |
| 226 | М. Спортивная - п. Мичуринский | 3 |  |  | 3 | 15 | 187 | 270 | 2,00 | 22 | 36 | 05:45 – 18:55 |
| 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 10 | 6 |  | 16 | 55 | 1087 | 1279 | 6,00 | 130 | 140 | 07:45 – 21:50 |
| 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница – м. Спортивная | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 112 | 175 | 1,00 | 13 | 25 | 06:50 – 22:18 |
| 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 11 | 2 |  | 13 | 55 | 1073 | 1108 | 6,00 | 129 | 121 | 07:04 – 23:00 |
| 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал «Новосибирск-Главный» | 4 | 4 |  | 8 | 54 | 972 | 1350 | 8,00 | 117 | 200 | 06:35 – 22:00 |
| 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 1 |  |  | 1 | 6 | 98 | 108 | 1,00 | 12 | 18 | 06:50 – 20:33 |
| 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово |  |  | 1 | 1 | 4 | 106 | 176 | 1,00 | 13 | 44 | 05:35 – 18:30 |
| 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» |  | 8 |  | 8 | 47 | 1354 | 1504 | 6,00 | 162 | 192 | 06:00 – 23:10 |
| 280 | отменяется | 1 |  |  | 1 | 10 | 104 | 180 | 1,00 | 12 | 18 | 06:25 – 19:10 |
| 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 165 | 300 | 2,00 | 20 | 50 | 06:45 – 19:55 |
| 716 | Ст. Университетский проспект - с/о «Ключи - 1» |  |  | 2 | 2 | 8 | 220 | 352 | 1,00 | 26 | 44 | 07:10 – 20:30 |
| 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 2 |  |  | 2 | 6 | 60 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 06:35 – 20:30 |
| 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:00 – 19:03 |
| 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» |  |  | 2 | 2 | 6 | 158 | 264 | 1,00 | 19 | 44 | 08:33 – 20:42 |
| 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 2 |  |  | 2 | 6 | 58 | 108 | 1,00 | 7 | 18 | 08:20 – 20:45 |
| 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 4 |  |  | 4 | 24 | 323 | 432 | 3,00 | 39 | 54 | 06:00 – 19:30 |
| 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 2 |  |  | 2 | 14 | 161 | 252 | 2,00 | 19 | 36 | 07:40 – 17:20 |
| 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 135 | 275 | 2,00 | 16 | 50 | 07:00 – 19:30 |
| 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 1 |  |  | 1 | 2 | 19 | 36 | 1,00 | 2 | 18 | 09:20 – 19:20 |
| 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 1 |  |  | 1 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 07:30 – 17:30 |
| 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 18 | 1,00 | 1 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 1 |  |  | 1 | 7 | 67 | 126 | 1,00 | 8 | 18 | 08:50 – 19:50 |
| 301 | М. Речной вокзал - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 14 |  |  | 14 | 45 | 774 | 810 | 6,00 | 93 | 108 | 06:40 – 19:15 |
| 303-1, 303-2, 303-3 | М. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской | 3 |  |  | 3 | 18 | 207 | 324 | 3,00 | 25 | 54 | 06:41 – 21:13 |
| 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) – м. Речной вокзал | 2 |  |  | 2 | 6 | 71 | 108 | 2,00 | 9 | 36 | 05:35 – 20:30 |
| 307-1, 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) – м. Речной вокзал | 18 |  |  | 18 | 60 | 714 | 1080 | 6,00 | 86 | 108 | 06:50 – 21:20 |
| 307б | М. Речной вокзал - с. Быково | 3 |  |  | 3 | 12 | 143 | 216 | 2,00 | 17 | 36 | 06:50 – 21:20 |
| 307м | М. Речной вокзал - с. Малиновка | 2 |  |  | 2 | 3 | 29 | 54 | 1,00 | 3 | 18 | 06:50 – 21:20 |
| 311-1, 311-2, 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 8 | 2 |  | 10 | 70 | 806 | 1456 | 5,00 | 97 | 104 | 06:20 – 23:38 |
| 312-1, 312-2, 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 20 | 4 |  | 24 | 44 | 558 | 895 | 4,00 | 67 | 81 | 06:45 – 21:00 |
| 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 10 | 4 |  | 14 | 48 | 768 | 1056 | 5,00 | 92 | 110 | 06:00 – 23:00 |
| 320 | М. Спортивная - Областная больница - п. Кудряшовский | 6 | 4 |  | 10 | 49 | 564 | 1156 | 4,00 | 68 | 94 | 06:00 – 20:40 |
| 321-1, 321-2 | М. «Речной вокзал» - ж/д вокзал Бердск | 20 | 10 |  | 30 | 66 | 1326 | 1496 | 6,00 | 121 | 136 | 06:00 – 22:00 |
| 322-1, 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м.«Речной вокзал» | 6 | 18 |  | 24 | 86 | 2064 | 2451 | 7,00 | 248 | 252 | 06:30 – 20:30 |
| 323 | М. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 9 | 2 |  | 11 | 90 | 1188 | 1849 | 8,00 | 143 | 158 | 05:45 – 22:05 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница – м. Спортивная | 6 | 8 |  | 14 | 78 | 1572 | 2028 | 9,00 | 189 | 218 | 06:40 – 21:20 |
| 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница – м. Спортивная | 1 |  |  | 1 | 5 | 62 | 90 | 1,00 | 7 | 18 | 06:00 – 20:00 |
| 325 | ул. Демакова – ж/д вокзал Бердск | 12 | 8 |  | 20 | 90 | 1392 | 2124 | 8,00 | 167 | 200 | 06:00 – 22:00 |
| 326-1, 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 19 | 175 | 342 | 2,00 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 327-1, 327-2 | Чемской бор – ж/д вокзал Бердск |  | 22 |  | 22 | 32 | 913 | 1024 | 4,00 | 110 | 226 | 06:00 – 20:00 |
| 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 8 |  |  | 8 | 18 | 173 | 324 | 2,00 | 21 | 36 | 06:00 – 20:00 |
| 330 | с. Криводановка - Областная больница – м. Спортивная | 6 | 12 |  | 18 | 60 | 1440 | 1640 | 7,00 | 173 | 210 | 06:00 – 20:00 |
| 331 | ж/д вокзал Бердск - М. «Площадь Маркса» | 12 | 2 |  | 14 | 60 | 835 | 1200 | 6,00 | 100 | 122 | 06:00 – 22:00 |
| 332 | отменяется |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 12 |  |  | 12 | 48 | 571 | 864 | 5,00 | 69 | 90 | 07:30 – 22:15 |
| 347-1, 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 6 |  |  | 6 | 26 | 245 | 468 | 2,00 | 29 | 36 | 06:00 – 22:50 |
| 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 10 |  |  | 10 | 64 | 762 | 1152 | 6,00 | 91 | 108 | 06:05 – 20:20 |
| 353 | Автостанция «Северная» - с/о «Олимпийка» | 17 |  |  | 17 | 60 | 522 | 1080 | 7,00 | 63 | 126 | 06:00 – 23:00 |
| 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 8 | 10 |  | 18 | 100 | 1040 | 2578 | 8,00 | 125 | 214 | 05:40 – 21:27 |
| 365-1, 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 7 |  |  | 7 | 45 | 389 | 810 | 4,00 | 47 | 72 | 06:00 – 20:00 |
| 380-1, 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 6 |  |  | 6 | 40 | 398 | 720 | 4,00 | 47 | 72 | 06:30 – 20:15 |
| 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 10 | 12 |  | 22 | 90 | 1404 | 2307 | 8,00 | 168 | 228 | 05:30 – 22:00 |
| 1702 | Автостанция «Северная» - Северный объезд - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 13 | 142 | 280 | 2,00 | 17 | 43 | 07:00 – 18:30 |
| 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 3 | 1 |  | 4 | 6 | 66 | 129 | 1,00 | 8 | 25 | 07:00 – 19:00 |
| 1705 | Автостанция «Северная» - с/о «Ягодное» | 4 |  |  | 4 | 12 | 125 | 216 | 3,00 | 15 | 54 | 08:00 – 19:00 |
| 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 1 |  |  | 1 | 4 | 38 | 72 | 1,00 | 5 | 18 | 07:30 – 20:30 |
| 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 37 | 50 | 1,00 | 4 | 25 | 07:30 – 23:00 |
| 504 | г. Купино - г. Карасук | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 506Л | АС с. Кочки – автовокзал «Западный» | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 17 | 23 | 1,00 | 16 | 23 |  |
| 508 | Автовокзал «Западный» - с. Здвинск | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 508Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Здвинск |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 509-1, 509-2, 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 106 | 142 | 2,00 | 17 | 47 |  |
| 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 9 |  |  | 9 | 60 | 864 | 1080 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 510А, 510АЛ-1, 510АЛ-2 | Автовокзал «Западный» - АС р.п. Краснозерское | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 54 | 62 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 511, 511Л - 1, 511Л-2, 511Л-3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 86 | 105 | 1,00 | 27 | 35 |  |
| 512Л - 1, 512Л-2, 512-1 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 6 | 6 | 7 | 261 | 308 | 1,00 | 35 | 44 |  |
| 512Б-1, 512Б-2 | АС г. Карасук – автовокзал «Западный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 38 | 44 |  |
| 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 5 |  |  | 5 | 4 | 58 | 72 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519 | р.п. Линево - автовокзал «Новосибирск-Главный» |  |  | 1 | 1 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 519А | Автовокзал «Новосибирск-Главный» - р.п. Линево |  |  | 2 | 2 | 4 | 158 | 176 | 2,00 | 79 | 88 |  |
| 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 31 | 1,00 | 26 | 31 |  |
| 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 524Л | АС c. Баган – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 525Л-1, 525Л-2, 525Л-3, 525 | АС р.п. Ордынское – автовокзал «Западный» | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 171 | 219 | 2,00 | 43 | 55 |  |
| 528 | Автостанция «Северная» - с. Ташара | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 540Л | Автовокзал «Западный» - с. Половинное | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 18 | 25 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 551-1, 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 3 |  |  | 3 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 11 |  |  | 11 | 6 | 86 | 108 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 12 |  |  | 12 | 39 | 562 | 702 | 4,00 | 58 | 72 |  |
| 561 | г. Куйбышев - г. Барабинск | 9 |  |  | 9 | 98 | 1355 | 1764 | 7,00 | 97 | 126 |  |
| 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 34 | 45 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 84 | 1,00 | 23 | 28 |  |
| 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 |  | 4 | 6 | 1 | 31 | 35 | 1,00 | 31 | 35 |  |
| 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 2 |  |  | 2 | 2 | 29 | 36 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 2 |  |  | 2 | 3 | 43 | 54 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 576Л-1, 576Л-2, 576-1, 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 280 | 330 | 2,00 | 62 | 73 |  |
| 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск |  | 3 |  | 3 | 2 | 45 | 64 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 580Л | Автовокзал «Западный» - АС г. Купино | 1 |  | 4 | 5 | 1 | 35 | 39 | 1,00 | 35 | 39 |  |
| 581Л, 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат – автовокзал «Западный» | 5 | 3 |  | 8 | 3 | 52 | 70 | 1,00 | 17 | 23 |  |
| 583Л, 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 5 |  |  | 5 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 584Л | г. Каргат – автовокзал «Западный» | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 37 | 50 | 1,00 | 18 | 25 |  |
| 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 587Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Чистоозерное |  |  | 4 | 4 | 2 | 79 | 88 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 2 |  |  | 2 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
| 593Л | Автовокзал «Западный» - АС с. Усть - Тарка |  | 1 |  | 1 | 1 | 23 | 32 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» |  | 3 |  | 3 | 3 | 68 | 96 | 1,00 | 23 | 32 |  |
| 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Автостанция «Северная» | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 27 | 31 | 1,00 | 27 | 31 |  |
| 595Л | г. Черепаново - Автовокзал «Новосибирск-Главный» |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 40 | 1,00 | 34 | 40 |  |
| 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское |  |  | 2 | 2 | 1 | 40 | 44 | 1,00 | 40 | 44 |  |
| 596 | Автовокзал «Новосибирск-Главный» - с. Степногутово | 1 |  |  | 1 | 1 | 14 | 18 | 1,00 | 14 | 18 |  |
|  | ВСЕГО | 510 | 221 | 77 | 808 | 2814 | 45531 | 64811 | 355 | 6151 | 8697 |  |

## Приложение В
Паспорта изменяемых в краткосрочной перспективе межмуниципальных маршрутов ПТОП

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам № 101 «м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво»

Параметры маршрута

Маршрут: № 101 «м. Спортивная - Областная больница - Аэропорт Толмачёво»

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - Толмачевское шоссе - аэропорт Толмачево

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: Толмачевское шоссе - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - ТЭЦ - 6 (по требованию) - с/х «Пригородный» - с/х «Толмачёвсий» - АЗС(потребованию) - Путепровод

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Путепровод - АЗС (по требованию) - с/х Толмачёвсий - с/х «Пригородный» - ТЭЦ 6 (по требованию) - Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод – Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 30,68 км

в том числе:

- в прямом направлении 15,34 км;

- в обратном направлении 15,34 км.

- Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 7:00 | 7:00 | 21:15 | 21:15 | 14:15 | 14:15 |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 6 | 92,04 | 6 | 92,04 |
| Обратное | 7 | 107,38 | 7 | 107,38 |
| Всего | 13 | 199,42 | 13 | 199,42 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Большой класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 2

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №102 м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской

Параметры маршрута

Маршрут: №102 м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) - Ордынское шоссе - дорога в п. Крупский

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: дорога в п. Крупской - Ордынское шоссе - ул. Советская (с. Верх - Тула) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. «8 марта» - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Автотехцентр (с. Верх - Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Автотехцентр (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат - Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 29,26 км

в том числе:

- в прямом направлении 14,63 км;

- в обратном направлении 14,63 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:25 | 6:25 | 21:50 | 21:50 | 15ч. 25мин | 15ч. 25мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 6 | 87,78 | 6 | 87,78 |
| Обратное | 6 | 87,78 | 6 | 87,78 |
| Всего | 12 | 175,56 | 12 | 175,56 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1, Большой класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 3

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №103 м. Спортивная - Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула)

Параметры маршрута

Маршрут: №103 м. Спортивная - Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула)

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) ул. Луговая (с. Верх - Тула)

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: ул. Луговая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Микрорайон Радужный (с. Верх - Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Микрорайон Радужный (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх -  Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат -Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 23,11 км

в том числе:

- в прямом направлении 11,55 км;

- в обратном направлении 11,56 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:10 | 6:10 | 21:20 | 21:20 | 15ч 10мин | 15ч 10мин |
| 2 |  | 6:40 | 6:40 | 21:50 | 21:50 | 15ч 10мин | 15ч 10мин |
| 3 |  | 7:10 | 7:10 | 22:20 | 22:20 | 15ч 10мин | 15ч 10мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 18 | 207,9 | 18 | 207,9 |
| Обратное | 18 | 208,08 | 18 | 208,08 |
| Всего | 54 | 415,98 | 54 | 415,98 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1, большой класс 3

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 5

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №104 м. Спортивная - Областная больница - с. Сенчанка

Параметры маршрута

Маршрут: №104 м. Спортивная - Областная больница - с. Сенчанка

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - дорога в Сенчанку.

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: дорога в Сенчанку - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх - Тула -  п. Крупской - с. Ярково - с. Пайвино

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: с. Пайвино - с. Ярково - п. Крупской - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат –Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина – Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы – Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 47,78 км

в том числе:

- в прямом направлении 23,89 км;

- в обратном направлении 23,89 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 5:20 | 5:20 | 20:50 | 20:50 | 15ч 30мин | 15ч 30мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 4 | 95,56 | 4 | 95,56 |
| Обратное | 4 | 95,56 | 4 | 95,56 |
| Всего | 8 | 191,12 | 8 | 191,12 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 2

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 3

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №115в м. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское

Параметры маршрута

Маршрут: №115в м. Спортивная - Областная больница - с. Ленинское

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - пр.К.Маркса - ул. Сибиряков - Гвардейцев - пл. им. Кирова - ул. Петухова - Советское шоссе -  дорога в Юный Ленинец - ул. Юбилейная (Юный Ленинец) - ул. Барханная (Мичуринский) - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - п. Голубой Залив - с. Ленинское (наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении:

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: . Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника - Из-во «Советская Сибирь» - пл. Сибиряков - Гвардейцев - ТГ «Левобережный» - Индустриальная - пл. им. Кирова - Бульвар – Универмаг «Кировский» - Весенняя - ул. Петухова - п. Красный восток - Молодёжная - п. Элитный - с. Помидорово - ул. Весенняя - ул. Юбилейная - с. Огурцово - Находка - Магазин №4 - Раздольная - ул. Приморская - ул. Часовая - ул. Печатников - Поликлиника (ул. Гидромонтажная) - Ветлужская - Больница (ул. Софийская) - ПКиО «У моря Обского» - СибЦНИИС - Чемской бор - Приморские сады - Голубой Залив - Лазурная Лагуна - АЗС (ул. Молодёжная)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении:

АЗС (ул. Молодёжная) - Лазурная Лагуна - Голубой Залив - Приморские сады - Чемской бор - СибЦНИИС - ПКиО «У моря Обского» - Больница (ул. Софийская) - Ветлужская - Печатников - Поликлиника (ул. Гидромонтажная) - ул. Печатников - ул. Часовая - ул. Приморская - Раздольная - Магазин №4 - Находка - с. Огурцово - ул. Юбилейная - ул. Весенняя - с. Помидорово - Элитный - Бульвар - пл. им. Кирова - Индустриальная - ТГ «Левобережный» - пл. Сибиряков - Гвардейцев - Из-во «Советская Сибирь» - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 36,73 км

в том числе:

- в прямом направлении 18,36 км;

- в обратном направлении 18,37 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 5:30 | 5:30 | 19:20 | 19:20 | 13ч 50 мин | 13ч 50 мин |
| 2 |  | 6:10 | 6:10 | 20:10 | 20:10 | 14 ч | 14ч |
| 3 |  | 6:50 | 6:50 | 20:50 | 20:50 | 14 ч | 14ч |
| 4 |  | 7:30 | 7:30 | 21:30 | 21:30 | 14 ч | 14ч |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 16 | 293,76 | 16 | 293,76 |
| Обратное | 16 | 293,92 | 16 | 293,92 |
| Всего | 32 | 587,84 | 32 | 587,84 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 4

10. Резервное количество транспортных средств:  1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 5

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №216 м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово

Параметры маршрута

Маршрут: №216 м. Спортивная - Областная больница - с. Шилово

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Центральная (c. Новошилово) - ул. Степная (c. Новошилово) - ул. Школьная (c. Новошилово) - ул. Солнечная (с. Шилово)

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: - ул. Солнечная (с. Шилово) - ул. Школьная (c. Новошилово) - ул. Степная (c. Новошилово) - ул. Центральная (c. Новошилово) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - СТО - ТЦ «Мегаполис» (Столовая №42) - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 - е Марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - с. Ярково - с. Новошилово

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: с. Новошилово - с. Ярково - п. Крупской - с. Верх - Тула - п. 8 - е Марта - п. Красный восток – Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» (Столовая №42) - СТО - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 54,71 км

в том числе:

- в прямом направлении 27,35 км;

- в обратном направлении 27,36 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 5:40 | 5:40 | 20:30 | 20:30 |  |  |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 4 | 109,4 | 4 | 109,4 |
| Обратное | 4 | 109,44 | 4 | 109,44 |
| Всего | 8 | 218,84 | 8 | 218,84 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Большой класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 2

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №217 м. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон

Параметры маршрута

Маршрут: №217 м. Спортивная - Областная больница - Шиловский полигон

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская- Ордынское шоссе - ул. Воинская (с. Ярково)

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: ул. Воинская (с. Ярково) - - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх - Тула - п. Крупской - с. Ярково - Лесная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Лесная - с. Ярково - п. Крупской - с. Верх - Тула - п. 8 Марта - п. Красный восток - Пищекомбинат – Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина – Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы – Автокомбинат - Кирзавод - - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 42,13 км

в том числе:

- в прямом направлении 21,06 км;

- в обратном направлении 21,07 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:00 |  | 19:00 |  | 13ч |  |
| 2 |  | 6:40 |  | 19:50 |  | 13ч 10мин |  |
| 3 |  | 7:30 |  | 21:40 |  | 14ч 10мин |  |
| 1 |  |  | 6:20 |  | 19:30 |  | 13ч 10 мин |
| 2 |  |  | 7:20 |  | 21:20 |  | 14ч |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 12 | 252,72 | 8 | 168,48 |
| Обратное | 12 | 252,72 | 8 | 168,48 |
| Всего | 24 | 505,44 | 16 | 336,96 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 3

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 4

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №228 м. Спортивная - д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус)

Параметры маршрута

Маршрут: №228  д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница – м. Спортивная

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: 1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» - ул. Королевская (д. Алексеевка) - ул. Центральная (д. Алексеевка) -1445 км а/д «М-51» - ул. Мира (с. Красноглинное) - Р - 254 - ул. Ломоносова (г.Обь) -  ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г. Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Советская (с. Толмачево) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - Толмачевское шоссе - ул. Советская (с. Толмачево) - - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная (г. Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Ломоносова (г.Обь) - Р - 254 - ул. Мира (с. Красноглинное) - 1445 км а/д «М-51» - ул. Центральная (д. Алексеевка) - ул. Королевская (д. Алексеевка) - 1445 км а/д «М-51» - Алексеевка»

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: п. Алексеевка (д. Алексеевка) - Школа (д. Алексеевка) - п. Новоозерный - с. Красноглинное - Дом Культуры(г.Обь) - Обской Рынок(г.Обь) - ГВФ(г.Обь)  - Путепровод (г.Обь) - Октябрьская - Больница  - Магазин Березка - Чайная - ТК «Новосибирский» (Толмачево) - Универмаг - Поселок - м - н «Светофор» Пригородный простор - Тарная база - Машкомплект - Скания - Склады - ТК «Толмачевский» - ул. Хилокская - Бульвар победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод – Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - ТК «Толмачевский» - Склады - Скания - Машкомплект - Тарная база - м - н «Светофор» Пригородный простор - Поселок - Универмаг - ТК «Новосибирский» (Толмачево) - Чайная - Магазин Березка - Больница  - Октябрьская - Путепровод (г.Обь) - ГВФ(г.Обь)  - Обской Рынок(г.Обь) - Дом Культуры(г.Обь) - с. Красноглинное - - п. Новоозерный - Школа (д. Алексеевка) - п. Алексеевка (д. Алексеевка)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 50,91 км

в том числе:

- в прямом направлении 25,45 км;

- в обратном направлении 25,46 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:30 | 6:30 | 22:20 | 22:20 | 15ч 50 мин | 15ч 50 мин |
| 2 |  | 5:30 | 5:30 | 20:20 | 20:20 | 14ч 50 мин | 14ч 50 мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 7 | 178,15 | 7 | 178,15 |
| Обратное | 7 | 178,22 | 7 | 178,22 |
| Всего | 14 | 356,37 | 14 | 356,37 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1, Средний класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 3

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №303-1 м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской, №303-2 м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской, №303-3 м. Спортивная - Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской

Параметры маршрута

Маршрут: №303-1 м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: с. Верх – Тула - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод, Автокомбинат - ул. Хилокская -  Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх-Тула - Больница (с. Верх-Тула) - Центр (с. Верх-Тула) - Библиотека (с. Верх-Тула) - Совхозная (с. Верх-Тула) -  ул. Советская (с. Верх-Тула) - Строительная (с. Верх-Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Строительная (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх -  Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат -Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 28,63 км

в том числе:

- в прямом направлении 14,31 км;

- в обратном направлении 14,32 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:05 | 6:05 | 19:57 | 19:57 | 13ч 52мин | 13ч 52мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 6 | 85,86 | 6 | 85,86 |
| Обратное | 6 | 85,92 | 6 | 85,92 |
| Всего | 12 | 171,78 | 12 | 171,78 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 2

Маршрут: №303-2 м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост  - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: с. Верх – Тула - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная – Кирзавод - Автокомбинат - ул. Хилокская -  Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх-Тула - Больница (с. Верх-Тула) - Центр (с. Верх-Тула) - Библиотека (с. Верх-Тула) - Совхозная (с. Верх-Тула) -  ул. Советская (с. Верх-Тула) - Строительная (с. Верх-Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Строительная (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх -  Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат -Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 29,63 км

в том числе:

- в прямом направлении 14,81 км;

- в обратном направлении 14,82 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 6:40 | 6:40 | 20:30 | 20:30 | 13ч 50 мин | 13ч 50 мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 6 | 88,86 | 6 | 88,86 |
| Обратное | 6 | 88,92 | 6 | 88,92 |
| Всего | 12 | 177,78 | 12 | 177,78 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 2

Маршрут: №303-3 м. Спортивная - Областная больница - с. Верх - Тула - п. Крупской

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: с. Верх - Тула - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод, Автокомбинат - ул. Хилокская -  Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 Марта - с. Верх-Тула - Больница (с. Верх-Тула) - Центр (с. Верх-Тула) - Библиотека (с. Верх-Тула) - Совхозная (с. Верх-Тула) -  ул. Советская (с. Верх-Тула) - Строительная (с. Верх-Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: - Строительная (с. Верх-Тула)  -  ул. Советская (с. Верх-Тула) - Совхозная (с. Верх-Тула) - Библиотека (с. Верх-Тула) - Центр (с. Верх-Тула) - Больница (с. Верх-Тула) - с. Верх-Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат –Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина – Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы – Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 29,63 км

в том числе:

- в прямом направлении 14,81 км;

- в обратном направлении 14,82 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 7:20 | 7:20 | 21:17 | 21:17 | 13ч 57 мин | 13ч 57 мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 6 | 88,86 | 6 | 88,86 |
| Обратное | 6 | 88,92 | 6 | 88,92 |
| Всего | 12 | 177,78 | 12 | 177,78 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 1

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 2

Приложение № 1

к Контракту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

по межмуниципальным маршрутам №323 м. Спортивная - м. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула)

Параметры маршрута

Маршрут: №323  м. Спортивная - Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула)

1. Вид транспортных средств: автобус

2. Путь следования:

- в прямом направлении: Октябрьский мост - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула)

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в прямом направлении)

- в обратном направлении: ул. Советская (с. Верх - Тула) - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко – Октябрьский мост

(наименования улиц и дорог по которым следует транспортное средство в обратном направлении)

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении: м м. Спортивная – ул. Лыщинского - Центральный корпус - ул. Немировича-Данченко – Бытовая техника – ул. Римскокого–Корсакова - автостанция Юго-Западная - Кирзавод - Автокомбинат - Бульвар Победы - ул. Хилокская - Магазин №19 - ул. Малыгина - ТЦ «Мегаполис» - Сады «Украина» - Пищекомбинат - п. Красный восток - п. 8 марта - с. Верх - Тула - Больница (с. Верх - Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Луговая (с. Верх - Тула)

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении)

- в обратном направлении: Луговая (с. Верх - Тула) - Строительная (с. Верх - Тула) - Совхозная (с. Верх - Тула) - Библиотека (с. Верх -  Тула) - Центр (с. Верх - Тула) - Больница (с. Верх - Тула) - с. Верх - Тула - п. 8 марта - п. Красный восток - Пищекомбинат -Сады «Украина» - ТЦ «Мегаполис» - ул. Малыгина - Магазин №19 - ул. Хилокская - Бульвар Победы - Автокомбинат - Кирзавод - Бытовая техника - автостанция Юго-Западная - ул. Римского-Корсакова – Бытовая техника – ул. Немировича-Данченко - Центральный корпус - ул. Лыщинского – м. Спортивная

(наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении)

4. Протяженность, всего 22,84 км

в том числе:

- в прямом направлении 11,42 км;

- в обратном направлении 11,42 км.

5. Схема движения транспортных средств по маршруту

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

| Номер графика | Класс транспортного средства | Начало движения (часы и минуты) |  | Окончание движения (часы и минуты) |  | Продолжительность работы, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни |
| 1 |  | 5:45 | 5:45 | 19:30 | 19:30 | 13ч 45 мин | 13ч 45 мин |
| 2 |  | 5:52 | 5:52 | 19:40 | 19:40 | 13ч 48 мин | 13ч 48 мин |
| 3 |  | 5:58 | 5:58 | 19:34 | 19:34 | 13ч 36 мин | 13ч 36 мин |
| 4 |  | 6:04 | 6:04 | 19:54 | 19:54 | 13ч 50 мин | 13ч 50 мин |
| 5 |  | 6:16 | 6:16 | 20:35 | 20:35 | 14ч 19 мин | 14ч 19 мин |
| 6 |  | 6:27 | 6:27 | 22:00 | 22:00 | 15ч 33 мин | 15ч 33 мин |
| 7 |  | 6:35 | 6:35 | 20:20 | 20:20 | 13ч 45 мин | 13ч 45 мин |
| 8 |  | 6:53 | 6:53 | 20:40 | 20:40 | 13ч 47 мин | 13ч 47 мин |
| 9 |  | 6:58 | 6:58 | 21:14 | 21:14 | 14ч 16 мин | 14ч 16 мин |
| 10 |  | 7:03 | 7:03 | 22:10 | 22:10 | 15ч 7 мин | 15ч 7 мин |
| 11 |  | 7:08 | 7:08 | 22:24 | 22:24 | 15ч 16 мин | 15ч 16 мин |

** Сезонные изменения в расписании (в весенний период увеличение количества рейсов в осенний - уменьшение) происходят постепенно и зависят от изменения пассажиропотока на маршруте.

8. Количество рейсов и пробег транспортных средств

| Направление | Рабочие дни |  | Выходные и праздничные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рейсов | пробег, км | количество рейсов | пробег, км |
| Прямое | 88 | 1004,96 | 88 | 1004,96 |
| Обратное | 88 | 1004,96 | 88 | 1004,96 |
| Всего | 176 | 2009,92 | 176 | 2009,92 |

9. Максимальное количество транспортных средств: Малый класс 3

10. Резервное количество транспортных средств: 1

ИТОГО Максимальное количество транспортных средств по ЛОТу: 4