ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства экономического

развития Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_\_\_\_

График

**разработки и актуализации Инвестиционной карты Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйза внесение и актуализациюсведений  | Информационная система/ ручной ввод | Срокисполнения | Ожидаемый результат | Периодичность обновления |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 |
| 1 | Введение в эксплуатацию информационной системы «Инвестиционная карта Новосибирской области» | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – Минцифра НСО) | «Региональная геоинформационная система Новосибирской области» (далее – РГИС НСО) | 15.08.2022 | Разработана структура Инвестиционной карты. Внесены сведения в соответствии с Моделью и источниками данных Инвестиционной карты Новосибирской области  | - |
| 2 | Актуализация имеющихся сведений, размещенных в РГИС НСО до ввода в эксплуатацию системы «Инвестиционная карта Новосибирской области» и наполнение недостающими сведениями согласно Модели и источников данных Инвестиционной карты Новосибирской области, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_(далее – Модель) | Ответственные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области (далее -ОИОГВ НСО);органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее -ОМСУ НСО);АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (далее - АО «АИР») | РГИС НСО | 15.09.2022 | Актуализированы данные перенесенные в обновленную структуру Инвестиционной карты Новосибирской области. Наполнены данными новые разделы Инвестиционной карты | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3 | Обеспечение актуализации сведений, размещенных на Инвестиционной карте Новосибирской области в соответствии с Моделью  |
| 3.1 | По вкладкам «Водоснабжение», «Водоотведение», «Газоснабжение», «Электроснабжение», «Теплоснабжение» слоя «Инженерная инфраструктура (существующая, планируемая)» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;ОМСУ НСО;Ресурсоснабжающие организации в Новосибирской области (по согласованию) | Открытые данные ресурсоснабжающих, территориальных сетевых и газораспределительных организаций | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | На инвестиционной карте Новосибирской области размещена актуальная информация в части: 1) распределения ресурсов для целей реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области;2) необходимой инфраструктуры, площадок для реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области;3) наличия преференциальных режимов (территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон и другое);4) реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.2 | По вкладке «Связь» слоя «Инженерная инфраструктура (существующая, планируемая)» | Минцифра НСО | Открытые данные операторов, информация на основании точек расположения базовых станций | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.3 | По слою «Транспортная инфраструктура субъекта Российской Федерации» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Федеральная государственная информационная система территориального планирования;Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов;Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области (далее – ГИСОГД НСО) (с 2023 года);информация, полученная от уполномоченных государственных органов и организаций | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.4 | По слою «Территориальные (земельные) ресурсы перспективного инвестиционного развития» | Министерство экономического развития Новосибирской области (далее – МЭР НСО); АО «АИР»;ОМСУ НСО;Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;Министерство строительства Новосибирской области;Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новосибирской области | ГИСОГД НСО (с 2023 года);Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации (далее – ГИСИП);информация, полученная от уполномоченных государственных органов;Публичная кадастровая карта России | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.5 | По слою «Инвестиционные площадки и преференциальные режимы» | МЭР НСО; АО «АИР;Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;Министерство науки и инновационного развития Новосибирской области;ОМСУ НСО | ГИСИП;Инвестиционный портал Новосибирской области | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.6 | По слою «Меры поддержки (включая налоги)» | МЭР НСО; Управление федеральной налоговой службы России по Новосибирской области; ОМСУ | Информация, полученная от уполномоченных государственных органов и организаций | По мере обновления информации |
| 3.7 | По слою «Тарифы» | Департамент по тарифам Новосибирской области (в части регулируемых цен (тарифов) и тарифов на горячую воду в ценовой зоне теплоснабжения город Новосибирск в виде формулы двухкомпонентных тарифов);В части размеров цен (тарифов) в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения город Новосибирск:Мэрия города Новосибирска и ресурсоснабжающие организации на территории города Новосибирска;В части платы за подключение к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения город Новосибирск, определяемой по соглашению сторон договора: Мэрия города Новосибирска, теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории города Новосибирска.Теплоснабжающие организации (в части информации о размерах цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определяемых по соглашению сторон заключаемых ими договоров теплоснабжения, поставки тепловой энергии;Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Новосибирской области (в части нерегулируемых цен на электрическую энергию) | Открытые данные ресурсоснабжающих, территориальных сетевых, транзитных организаций, газораспределительных организаций;База принятых тарифных решений Новосибирской области;Информация, полученная от уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, территориальных сетевых, транзитных организаций, газораспределительных организаций | Ежеквартально (в части информации о ценах (плате) в сфере теплоснабжения, определяемых по соглашению сторон договоров, и нерегулируемых ценах на электрическую энергию).Ежегодно (в части информации об установлении регулируемых цен (тарифов) на очередной период;Информация об изменении (пересмотре) установленных регулируемых цен (тарифов) или установлении регулируемых цен (тарифов) для организаций впервые – по мере принятия соответствующих решений |
| 3.8 | По слою «Полезные ископаемые» | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области | Информация, полученная от уполномоченных государственных органов и организаций | По мере обновления информации, но не реже 1 раза в квартал |
| 4 | Модернизация функциональных возможностей Инвестиционной карты Новосибирской области в составе Региональной геоинформационной системы Новосибирской области. Создание нового интерфейса Инвестиционной карты Новосибирской области | Минцифра НСО | РГИС НСО | 01.06.2023 | Создана удобная и функциональная Инвестиционная карты Новосибирской областиСоздан удобный функционирующий сервис с актуальной базой данных, ориентированный на подбор перспективных площадок для инвестирования в регион | По мере необходимости |
| 5 | Создание дополнительного интерактивного сервиса с функционирующим интерфейсом по подбору свободных инвестиционных площадок для инвестора | Минцифра НСО МЭР НСОАО «АИР» | РГИС НСО | 15.08.2023 | Инвестиционная карта Новосибирской области дополнена сервисом функционирующим интерфейсом по подбору свободных инвестиционных площадок для инвестора | По мере необходимости |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_