ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

от 26.07.2022 № 340-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории города Новосибирска Новосибирской области в 2022-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объектов инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/  форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | | Виды работ и источники финансирования проекта  (рубли, с НДС) | | Стоимость проекта  (рубли, с НДС) | в том числе по годам: | | | |
| Начало (мм/гггг) | Год ввода объектов инфраструк- туры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности»  на территории города Новосибирска Новосибирской области  в сфере теплоснабжения. | Общество с ограниченной ответственностью  «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК») | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации. Проведение технологического и ценового аудита. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей, ввод в эксплуатацию объектов. | 1. Тепловая сеть по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506 2Ду500 мм,  Частная собственность.  2. Тепловая сеть по ул. Революции от ТК212 до ТК501 2Ду700 мм,  Частная собственность.  3. Тепловая сеть по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А 2Ду500 мм,  Частная собственность.  4. Тепловая сеть по ул. Широкая от ТК1001-12 до ТК1500 2Ду500 мм,  Частная собственность.  5. Тепловая сеть по ул. Автогенная от ТК0309 до ТК0312 2Ду800 мм с увеличением до 2Ду1000 мм,  Частная собственность. | 08.2022 | 06.2024 | ИТОГО, в том числе: | | 899 783 000 | 273 553 000 | 372 664 000 | | 253 566 000 |
| **по видам работ:** | |  |  |  | |  |
| проведение технологического и ценового аудита | | 1 383 000 | 0 | 903 000 | | 480 000 |
| выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | | 30 088 000 | 8 897 000 | 20 363 000 | | 828 000 |
| выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | | 868 312 000 | 264 656 000 | 351 398 000 | | 252 258 000 |
| **по источникам финансирования** | |  |  |  | |  |
| средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | | 719 826 000 | 218 842 000 | 298 131 000 | | 202 853 000 |
| средства заемщика, всего: | | 179 957 000 | 54 711 000 | 74 533 000 | | 50 713 000 |
| в том числе: | собственные средства заемщика | 179 957 000 | 125 246 000 | 74 533 000 | | 50 713 000 |
| средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_»