ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

от 27.12.2021 № 554-п

Детализированный перечень мероприятий, реализуемый в рамках инфраструктурных проектов Новосибирской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от

14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

| № п/п | Наименование проекта | Наименование объекта, местоположение объекта | Годы реализа-ции объекта инфра-струк-туры (инвести-ционная фаза) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего, в том числе | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске | Создание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ереванская; Российская Федерация, Новосибирской область, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, (259) | 2019–2024 | 20 262 093,5 | итого: | 20 262 093,5 | 835 236,4 | 5 197 953,4 | 11 849 123,4 | 2 379 780,3 | 0,0 | министерство здравоохранения Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 3 811 580,0 | 500 000,0 | 3 311 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 311 580,0 | 0,0 | 3 311 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 16 450 513,5 | 335 236,4 | 1 886 373,4 | 11 849 123,4 | 2 379 780,3 | 0,0 |  |
| 2 | Строительство объекта «Полигон ТБО в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области» | Строительство объекта «Полигон ТБО в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области», с планируемой мощностью переработки мусора до 15 тыс. тонн мусора в год; Российская Федерация, Новосибирская область, Болотинский район, город Болотное | 2022-2023 | 141 195,9 | итого: | 141 195,9 | 0,0 | 55 195,9 | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 | 86 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 55 195,9 | 0,0 | 55 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске | всего по проекту: | Х | Х | итого: | 10 956 100,0 | 0,0 | 688 470,0 | 968 340,0 | 1 276 240,0 | 1 367 460,0 | Х |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 10 642 100,0 | 0,0 | 688 470,0 | 654 340,0 | 1 276 240,0 | 1 367 460,0 |  |
|  |  | Создание многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске (далее – объект 1); Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге | 2022-2030 | 10 411 100,0 | итого: | 10 411 100,0 | 0,0 | 688 470,0 | 423 340,0 | 1 276 240,0 | 1 367 460,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 10 411 100,0 | 0,0 | 688 470,0 | 423 340,0 | 1 276 240,0 | 1 367 460,0 |  |
|  |  | Сети водоотведения объекта 1; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге | 2023-2024 | 545 000,0 | итого: | 545 000,0 | 0,0 | 0,0 | 545 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 | 314 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области | всего по проекту: | Х | Х | итого: | 24 983 111,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 2 175 600,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | Х |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 1 633 230,0 | 0,0 | 0,0 | 1 633 230,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 633 230,0 | 0,0 | 0,0 | 1 633 230,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 |  |
|  |  | Создание объектов жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области (далее – объект 2); Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2021-2036 | 23 349 881,9 | итого: | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 23 349 881,9 | 795 239,9 | 906 000,0 | 542 370,0 | 1 585 200,0 | 1 461 600,0 |  |
|  |  | Котельная объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2023 | 262 500,0 | итого: | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 | 262 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Газопровод объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2023 | 30 000,0 | итого: | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети теплоснабжения объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022-2023 | 234 000,0 | итого: | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 | 234 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети водоснабжения объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022-2023 | 265 360,0 | итого: | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 | 265 360,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети водоотведения, канализационная насосная станция объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022-2023 | 425 370,0 | итого: | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 | 425 370,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ливневая канализация, в том числе локальное очистное сооружение объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022-2023 | 243 000,0 | итого: | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети электроснабжения, в том числе трансформаторная подстанция, распределительный пункт объекта 2; Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный | 2022-2023 | 173 000,0 | итого: | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению комплексной застройки квартала «Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск», строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское плато, устройство водоотведения поверхностного стока, включая строительство очистных сооружений | всего по проекту: | Х | Х | итого: | 79 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 111 317,4 | 10 840 280,4 | Х |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 3 271 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 271 037,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 271 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 271 037,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 75 881 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 840 280,4 | 10 840 280,4 |  |
|  |  | Создание объектов комплексной застройки квартала «Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск», (далее – объект 3); Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024-2030 | 71 430 000,0 | итого: | 71 430 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 388 317,4 | 10 840 280,4 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 71 430 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 388 317,4 | 10 840 280,4 |  |
|  |  | Сети электроснабжения объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 600 000,0 | итого: | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети водоснабжения объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 400 000,0 | итого: | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети водоотведения объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 300 000,0 | итого: | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сети теплоснабжения объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 572 000,0 | итого: | 572 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 572 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 572 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ливневая канализация с очистными сооружениями объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 3 851 000,0 | итого: | 3 851 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 851 000,0 | 0,0 | министерство строительства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 699 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 537,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 699 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 537,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 3 151 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 151 463,0 | 0,0 |  |
|  |  | Автомобильная дорога общего пользования по ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское плато объекта 3; Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкрн. Ключ-Камышенский | 2024 | 2 000 000,0 | итого: | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 699 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 699 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 1 300 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300 500,0 | 0,0 |  |
|  | Всего: |  | X | X | итого: | 135 495 501,3 | 1 630 476,3 | 6 847 619,3 | 15 079 063,4 | 19 352 537,7 | 13 669 340,4 | X |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Новосибирской области | 9 115 847,0 | 500 000,0 | 3 311 580,0 | 2 033 230,0 | 3 271 037,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 8 615 847,0 | 0,0 | 3 311 580,0 | 2 033 230,0 | 3 271 037,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства частных инвесторов | 126 379 654,3 | 1 130 476,3 | 3 536 039,3 | 13 045 833,4 | 16 081 500,7 | 13 669 340,4 |  |

_________

Указаны объекты, на реализацию которых привлекаются средства инфраструктурных бюджетных кредитов. При этом, общий объем источников финансирования указан в объеме, необходимом на реализацию инвестиционного проекта в целом.