Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 488-п»

Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 488-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»» (в редакции постановлений Правительства Новосибирской области от 25.09.2015 № 347-п, от 28.12.2015 № 468-п, от 24.01.2017 № 5-п, от 25.09.2018 №422-п, от 09.12.2019 №470-п) принято решение о выделении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») в размере 767 963 000 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей на строительство объектов инфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области.

В связи с корректировкой сметной стоимости объектов инфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области на соответствующие индексы, утвержденные министерством строительства Новосибирской области в 2020 году, предлагаем:

1) Внести изменения в параметры объекта «Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО (СМР)»:

стоимость реализации инвестиционного проекта в 2020 году увеличить до 8 400 930 руб. за счет средств АО «УК «ПЛП» в размере 1 306 661 руб.

2) Внести изменения в параметры объекта «Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО. 2 очередь, 1 этап (СМР)»:

стоимость реализации  инвестиционного  проекта  в 2021 году увеличить на 4 508 123 руб. до 108 161 283 руб., при этом размер бюджетных инвестиций будет увеличен на 12 769 848 руб. до 80 849 350 руб., а средства АО «УК «ПЛП» уменьшены на 8 261 725 руб.  до 27 311 933 руб. Вместе с тем соотношение бюджетных и собственных средств АО «УК «ПЛП» составит 75 и 25 процентов соответственно, при необходимом соотношении 90 и 10 процентов.

3) В период с марта по сентябрь 2020 года было проведено 4 электронных аукциона по объекту закупки: «Строительство второго этапа объекта «Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 4 очередь строительства» и все электронные аукционы признаны несостоявшимися по причине: «не подана ни одна заявка». При этом в настоящий момент строительство объекта «Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 4 очередь строительства» является сдерживающим фактором для выхода резидента (ООО «Алютех-Новосибирск») на площадку промышленно-логистического парка Новосибирской области.

На основании изложенного предлагаем объект «Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 4 очередь строительства» исключить из перечня объектов инфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области на 2014-2015 гг.. Строительство указанного объекта будет осуществлено за счет собственных средств АО «УК «ПЛП», а запланированный объем бюджетных инвестиций в размере 12 769 848 руб. направить на объект «Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО. 2 очередь, 1 этап. (СМР)».

С.А. Кривицкий

238 60 50