ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от __________20__ № ____

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 16.07.2019 года № 264-п

ПЛАН

мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов Западного района сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области

| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, планируемого к созданию, реконструкции и модернизации / источники финансирования | Адрес объекта коммунальной инфраструктуры | Форма собственности | Сроки создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, начало / завершение (ввод в эксплуатацию) | Предельная стоимость создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в ценах 2019 года | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Строительство 6 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 26,31 МВт; строительство и реконструкция 8 969,0 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново | Муници пальная | 2019/2020 | 475 069 196,18 | 475 069 196,18 | 148 297 875,08 | 258 415 930,87 | 68 355 390,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства инвестора |  |  |  |  | 95 013 839,24 | 29 659 575,08 | 65 354 264,16 | 0,00 |
| средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  |  | 95 013 839,24 | 29 659 575,00 | 65 354 264,24 | 0,00 |
| средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 285 041 517,70 | 88 978 725,00 | 127 707 402,47 | 68 355 390,23 |
| Итого по Плану мероприятий |  |  |  | 475 069 196,18 | 475 069 196,18 | 148 297 875,08 | 258 415 930,87 | 68 355 390,23 |

_________