ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (справочно)

| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуа-тацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искус-ствен-ные соору-жения, пог.м |  | км | из них искус-ствен-ных соору-жений, пог.м | остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | до конца строитель-ства или срока действия государст-венной программы |
|  | Всего |  |  | 129,3 | 1730,1 | 62583604,4 | 112,9 | 1730,1 | 54493759,5 | 4351755,6 | 14402745,5 | 14290475,3 | 21505910,1 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино» на участке км 0+000 – км 3+000 в Баганском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0249-17 от 31.08.2017, проектная документация №54-1-1-2-0429-17 от 25.12.2017, дост. №51-1-6-0754-17 от 25.12.2017 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино» на участке км 3+000 – км 13+052 в Баганском районе Новосибирской области | Проектная документация и инженерно-изыскательская №54-1-1-3-0286-18 от 20.08.2019, дост. №54-1-1391-18 от 20.08.2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино» в Барабинском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0322-15 от 12.08.2015; проектная документация № 54-1-3-0401-15 от 09.10.2015 | 2019 | 11,059 |  | 622 320,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство а/д "100 км а/д "М-53" - Сибиряк" в Болотнинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги «Венгерово – Минино – Верх-Красноярка – Северное (в гр. района)» в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0437-16 от 06.12.2016; проектная документация № 54-1-1-2-0044-17 от 13.03.2017 | 2020 | 2,600 |  | 206 658,9 | 2,600 |  | 84 938,0 | 84 938,0 |  | - | - |
| 6 | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д «Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/» в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0122-16 от 27.04.2016 | 2020 | 0,337 | 42,9 | 44 985,8 | 0,337 | 42,9 | 44 985,8 | 44 985,8 |  | - | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги «39 км а/д «К-26» – Бровничи» на участке км 0+000 – км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №54-1-1-1-0362-17 от 05.12.2017 проектная документация №54-1-1-2-0230-18 от 16.07.2018 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги «52 км а/д «К-02» - Филошенка» на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области | № 54-1-1-3-0195-17 от 22.08.2017; № 54-1-6-0093-17 от 25.08.2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги «26 км а/д «Н-0502» – Ночка» на участке км 0+000 – км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | № 54-1-1-3-0192-17 от 22.08.2017; № 54-1-6-0092-17 от 25.08.2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» - Павлово" на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №51-1-1-1-011194-5019 от 16.05.2019 проектная документация № 51-1-1-3-022484-2019 от 27.08.2019 дост. №54-1-0664-19 от 30.08.2019 | 2020 | 12,486 |  | 397 984,5 | 12,486 |  | 397 984,5 | 397 984,5 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция а/д «22 км а/д «К-08» – Сарыбалык – Даниловская Ферма» на участке км 0+003 – км 2+068 в Доволенском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектно-сметная документация №54-1-5-0690-14 от 24.11.2014 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция а/д «22 км а/д «К-08» – Сарыбалык – Даниловская Ферма» на участке км 0+003 – км 14+678 в Доволенском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-5-0690-14 от 24.11.2014; дост. № 54-1-6-0005-14 от 28.11.2014 | 2022 | 12,600 |  | 446 124,3 | 12,600 |  | 446 124,3 | 2 093,2 | 7 031,1 | 437 000,0 |  |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги "40 км а/д "Н-0704"-Лянино-Барлакуль" в Здвинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д «Легостаево – Новососедово – Верх-Ики (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-3-0876-13 от 31.12.2013 | 2020 | 0,269 | 63,83 | 56 335,0 | 0,269 | 63,83 | 56 335,0 | 56 335,0 |  |  |  |
| 15 | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д «54 км а/д «М-52» – Завъялово – Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0746-13 от 16.10.2013; проектная документация № 54-1-3-0892-13 от 24.12.2013 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство автомобильной дороги "Гусельниково-Линево" в Искитимском районе Новосибирской области |  | 2014 |  |  |  |  |  | 6 400,0 | 400,0 | 6 000,0 |  |  |
| 17 | Строительство автомобильной дороги "с. Березово – с. Гусельниково" в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги "38 км а/д "Н-1029"- Шейнфельд - Богословка" в Карасукском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 | 12,841 |  | 300 910,8 | 12,841 |  | 300 910,8 | 5 501,5 | 295 409,3 |  |  |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги "418 км а/д "К-17р"- Анисимовка - Павловка" в Карасукском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Каргат – Маршанское» на участке км 14+008 – км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №54-1-1-10398-17 от 22.12.2017 |  |  |  |  |  |  | 611,5 | 611,5 |  |  |  |
| 21 | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | Инженерно-изыскательская №54-1-1-0496-12 от 12.07.2012 ПД № 54-1-3-0798-12 от 19.12.2012 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги «М-51» – Коченево» в Коченевском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0063-13 от 14.02.2013, проектная документация № 54-1-3-0313-13 от 18.06.2013 | 2020 | 1,487 |  | 83 003,4 | 1,487 | - | 83 003,4 | 83 003,4 |  |  |  |
| 23 | Строительство путепровода через железную дорогу «Омск – Новосибирск» на 6 км а/д «Коченево – совхоз Коченевский» в Коченевском районе Новосибирской области | Проектная документация № 54-1-3-0803-14 от 29.12.2014 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция автомобильной дороги "5 км а/д "Н-1211"-Бармашево" в Коченевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203"-Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2025 | 1,500 |  | 288 000,0 | 1,500 |  | 288 000,0 | 1 130,9 | 1 091,6 |  | 286 908,4 |
| 26 | Реконструкция автомобильной дороги «332 км а/д «К-17р» –ст. Зубково» на участке км 10+900 – км 12+235 в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0287-16 от 22.08.2016; проектная документация № 54-1-1-2-0370-16 от 03.11.2016; достоверность № 54-1-6-0034-16 от 05.11.2016 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги «2 км а/д «Н-1514» – Октябрьский – Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0089-16 от 11.04.2016 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги а/д «2 км а/д «Н-1514» – Октябрьский – Хабаровский» в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0126-17 от 15.05.2017 | 2025 | 6,000 | - | 277 920,0 | 6,000 | - | 277 920,0 | 3 805,4 | 1 506,6 |  | 276 413,4 |
| 29 | Строительство моста через реку Карасук на 5 км а/д «Майское – Чернаки» в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0202-16 от 30.06.2016 | 2020 | 0,400 | 68,2 | 56 035,3 | 0,400 | 68,2 | 56 035,3 | 56 035,3 |  |  |  |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышев» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0428-16 от 25.11.2016; проектная документация № 54-1-1-2-0029-17 от 13.03.2017 | 2022 | 1,200 |  | 55 100,0 | 1,200 |  | 55 100,0 | 100,0 |  | 55 000,0 |  |
| 31 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бергуль» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция автомобильной дороги «33 км а/д «Н-1408»-Новониколаевка» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция автомобильной дороги «Куйбышев – Малинино» на участке км 5+065 – км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0228-16 от 18.07.2016; дост. № 54-1-6-0025-16 от 25.07.2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги «Медяково-Успенка» в Купинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №54-1-1-0289-13 от 29.04.2013 проектно-сметная №54-1-3-0582-13 от 30.09.2013г дост. № 54-1-6-0002-15 от 09.02.2015 |  |  |  |  |  |  | 2 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |  |  |
| 36 | Строительство моста через Протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"-Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | 2 419,5 | 2 419,5 |  |  |  |
| 37 | Реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «к-21»-Егорьевское» на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 | 2,1 |  | 122 411,0 | 2,1 |  | 122 411,0 | 17 411,0 | 105 000,0 |  |  |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0005-17 от 09.02.2017. Проект в стадии разработки | 2023 |  |  | 2 223 573,3 |  |  | 2 223 573,3 | 450,0 | 100 941,0 | 600 000,0 | 1 522 632,3 |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | № 54-1-5-0671-14 от 30.12.2014 | 2024 | 17,500 |  | 8 950 379,1 | 17,500 |  | 6 520 162,1 | 725 243,7 | 890 770,4 | 705 000,0 | 4 199 148,0 |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» на участке обход с. Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2023 |  |  |  |  |  |  | 48 128,2 |  |  |  |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области |  | 2021 | 0,6 |  | 65000,0 | 0,6 |  | 65000,0 |  |  | 65000,0 |  |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск –Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0537-13 от 24.07.2013; проектная документация № 54-1-3-1124-13 от 29.05.2014 | 2024 | 5,230 |  | 4 341 628,6 | 5,230 |  | 3 747 133,3 | 259 466,6 | 395 365,0 | 550 000,0 | 2 542 301,7 |
| 43 | Строительство автомобильной дороги «2 км автомобильной дороги «Академгородок –Ключи» – Каинская Заимка» на участке км 0+00 – км 2+200 в Новосибирском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2024 |  |  |  |  |  | 11 090,0 | 11 090,0 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск –Садовый» в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1110-13 от 09.01.2013; проектная документация № 54-1-3-0846-14 от 31.12.2012 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 17+939 – км 21+000 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0611-14 от 29.09.2014; и проектная документация № 54-1-1-2-0098-16 от 05.04.2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 26+000 – км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №5 4-1-1-1-0316-18 от 18.05.2018г проектная документация № 54-1-1-2-013434-2019 от 04.06.2019 дост. № 54-1-2343-18 от 06.06.2019г | 2020 | 5,320 |  | 1 411 777,0 | 5,320 |  | 1 337 898,8 | 269 082,9 | 65 000,0 |  | 1 003 815,9 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектная документация № 54-1-3-0468-14 от 26.12.2014 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство автомобильной дороги «Барышево - Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой (II пусковой комплекс)" в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0477-13 от 04.07.2013; проектная документация № 54-1-3-0525-15 от 16.12.2015 | 2022 | 0,992 |  | 630 000,0 | 0,992 |  | 630 000,0 | 15 000,0 | 344 000,0 | 400 000,0 | 129 000,0 |
| 49 | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой (корректировка проекта). Эстакада (II участок) | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-5-0517-15 от 14.12.2015 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123» – Верх-Тула – Ленинское – ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0107-16 от 19.04.2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск - аэропорт Толмачево» в г. Обь Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0006-17 от 27.01.2017 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Реконструкция пешеходного моста на км 8,61 а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  | 7 500,0 |  |  | 7 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 |  |  |
| 53 | Строительство автомобильной дороги «Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области» в Новосибирском районе Новосибирской области | Экспертное заключение №265-12 от 19.04.2012 | 2014 |  |  |  |  |  | 10 400,0 | 400,0 | 10 000,0 |  |  |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово" в Новосибирском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | 1 910,0 | 1 910,0 |  |  |  |
| 55 | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области | № 54-1-1-3-0560-15 от 19.02.2016 | 2025 |  |  |  |  |  | 2 200,0 | 200,0 | 2 000,0 |  |  |
| 56 | Реконструкция автомобильной дороги «79 км а/д «К-04» –Федоровка» на участке 17+900 – км 21+900 в Северном районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0235-16 от 18.07.2016 | 2025 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 57 | Реконструкция автомобильной дороги «29 км а/д «К-29» – Заковряжино – Шипуново» на участке км 19+927 – км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №54-1-1-1-0272-17 от 13.09.2017 проектная документация №54-1-1-2-0336-17 от 13.11.2017 дост. №54-1-6-04-75-17 от 13.11.2017 | 2018 |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 58 | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук» в Татарском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0664-13 от 28.03.2013; проектная документация № 54-1-1-2-0101-16 от 20.04.2016 | 2020 | 3,870 |  | 235 857,2 | 3,870 |  | 235 857,2 | 235 857,2 |  |  |  |
| 59 | Реконструкция автомобильной дороги «187 км а/д «К-22» – Резино» на участке км 0+000 – км 14+102 Усть-Таркский районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0231-16 от 18.07.2016; дост. № 54-1-6-0035-16 от 27.10.2016; дост. № 54-1-6-0002-17 от 04.02.2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция автомобильной дороги "Кушаги-Мураши" в Усть-Таркском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | 2 950,9 |  | 2 950,9 |  |  |
| 61 | Реконструкция автомобильной дороги "1196 км а/д "М-51"- Александро-Невское" в Убинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | 1,500 |  | 51 881,9 | 1,500 |  | 51 881,9 | 1 322,9 | 559,0 | 50 000,0 |  |
| 62 | Реконструкция автомобильной дороги «Яркуль-Матюшкино – Майский» в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Реконструкция автомобильной дороги «Чаны – Погорелка» на участке км 11+468 – км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0222-17 от 24.08.2017 | 2025 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 64 | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0624-13 от 09.08.2013; проектная документация № 54-1-1-2-0158-16 от 20.05.2016 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская №54-1-1-1-021377-2019 от 16.08.2019г Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | 3,000 |  | 130 524,9 | 3,000 |  | 130 524,9 | 3 612,4 |  | 130 524,9 |  |
| 66 | Реконструкция автомобильной дороги «14 км а/д «Н-3203» – Сарыкамышка» на участке км 0+000 – км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54-1-1-3-0193-16 от 29.06.2016 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство автодорожного мостового перехода через реку Иня на 3 км автомобильной дороги «6 км а/д «Н-2107»- Мичуринский» в Новосибирском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство моста через Протоку на а/д «11 км а/д «Н-1612»- Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | 5,3 |  | 388 100,0 |  |  | 388 100,0 | 100,0 | 8 000,0 | 380 000,0 |  |
| 70 | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе | Положительное заключение проекта № 962-15 от 07.03.2016 | 2023 | 5,100 | 1555,2 | 38871381,8 | 5,100 | 1555,2 | 34524159,1 | 1502796,3 | 11014091,0 | 10737950,4 | 11269321,4 |
| 71 | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск - Зюзя - Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | 13,110 |  | 614 369,0 | 13,110 |  | 614 369,0 |  |  | 80 000,0 | 534 369,0 |
| 72 | Реконструкция автомобильной дороги "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района" в Северном районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |
| 73 | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г.Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р.Обь в городе Новосибирске) | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 |  |  |  |  |  | 283 891,3 | 69 713,5 | 114 177,8 | 100 000,0 |  |
| 74 | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | Положительное заключение проекта 07.02.2019 № 54-1-1-3-002311-2019 | 2022 | 2,25 |  | 1 456 233,7 | 2,25 |  | 1 289 331,9 | 399 188,0 | 890 143,9 |  |  |
| 75 | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | Положительное заключение проекта 08.02.2019 № 54-1-1-2-002363-2019 | 2021 | 0,645 |  | 299 490,5 | 0,645 |  | 186 696,8 | 47 988,9 | 138 707,9 |  |  |

Применяемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

в гр. района – в границах района;

дост. – достоверность определения сметной стоимости;

п. – поселок;

с. – село;

ч/р – через реку.

_________».