

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года |  | №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | г. Новосибирск |  |

**О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154**

**«Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области»**

**Приказываю:**

Внести в приказ министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области» (в редакции приказов министерства экономического развития Новосибирской области от 19.02.2018 № 26, от 04.06.2018 № 62, от 24.01.2019 № 10, от 10.07.2019 № 76, от 30.12.2019 № 149, от 19.02.2020 № 15, от 12.03.2020 № 24, от 30.06.2020 № 70, от 05.02.2021 № 17, от 24.02.2022 № 20, от 29.12.2022 [№ 210](consultantplus://offline/ref=D3590F7B437E38A3061590AFC97DB305FC1BCC91D474FF627140E5D516D166FCC1D8CCF89E864E2F1467B3DC0E1F402246F62196BA082E641FC1C685U9X1I), от 02.02.2023 № 13, от 28.12.2023 № 198, от 08.02.2024 № 20-НПА) следующие изменения:

в Методических [указания](consultantplus://offline/ref=1F5AB976EAB5F7E55D943DC849AA72200C2C3FD5C179904AB54605B16CC286D5A909D9475C6E3C8F731CCDDD5142450EC96D6A2156A9F9370EA9F269Y8c7H)х по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области для II этапа реализации государственных программ Новосибирской области, установленного [перечнем](consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554B98040E6B185D04BEDF849280F38F87670C9B9483D2952491C14584306C6663971F6675CF0C2003B008B3DAC468e3H) государственных программ Новосибирской области, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп:

1. В пункте 6 пункта 7 слова «, в том числе» исключить.

2. Дополнить разделом VIII следующего содержания:

«VIII. Мониторинг реализации государственных программ

26. В целях контроля реализации государственных программ министерство экономического развития Новосибирской области осуществляет мониторинг реализации государственных программ.

Результаты мониторинга государственных программ за отчетный год формируются в виде сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад).

Мониторинг реализации государственной программы и подготовка сводного годового доклада осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственной программы.

27. Формирование отчетов о ходе реализации государственных программ осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет» на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

Отчет о ходе реализации государственных программ в ГИИС «Электронный бюджет» утверждается куратором государственной программы.

Формирование отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет».

Отчет о ходе реализации структурных элементов государственных программ в ГИИС «Электронный бюджет» утверждается ответственным исполнителем.

Формирование отчета о ходе реализации структурного элемента государственной программы осуществляется ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, если иное не предусмотрено федеральным органом исполнительной власти, курирующим соответствующее направление деятельности.

Формирование отчетов о ходе реализации государственной программы осуществляется ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если иное не предусмотрено федеральным органом исполнительной власти, курирующим соответствующее направление деятельности.

Формирование итогового годового отчета о ходе реализации государственной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет – до 12 апреля года, следующего за отчетным).

28. При формировании отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов обязательно представление в ГИИС «Электронный бюджет» документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек государственной программы и ее структурных элементов.

29. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы.

30. Ответственный исполнитель не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным:

1) направляет в Контрольно-счетную палату Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области уточненный итоговый годовой отчет о ходе реализации государственной программы (с приложением аналитической записки);

2) размещает уточненный итоговый годовой отчет на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

31. Сводный годовой доклад представляется на рассмотрение Правительства Новосибирской области и подлежит размещению на официальном сайте министерства экономического развития Новосибирской области в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ представляется Губернатором Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Л.Н. Решетников |

Е.С. Антонова

238 67 19