Финансово-экономическое обоснование

к проекту распоряжения Правительства Новосибирской области

«О выделении средств»

Принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 07.08.2020 № 35/2, на основании проведенного анализа, представленных администрацией Сузунского района Новосибирской области Новосибирской области документов о необходимости строительства водозаборной скважины в населенном пункте Нечунаевский рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области, подготовлен представленный проект распоряжения Правительства Новосибирской области «О выделении средств».

К моменту необходимости предупреждения чрезвычайной ситуации проектная документация на строительство скважины не разработана, для подготовки проекта правового акта Правительства Новосибирской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрацией Сузунского района Новосибирской области представлен сводный сметный расчет проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 13.07.2020 № 54-1-1-3-030541-2020 по аналогичному по назначению и проектной мощности объекту: «Строительство водозаборной скважины в п. Петровский Каргатского района Новосибирской области».

Из представленного администрацией Сузунского района Новосибирской области сводного сметного расчета стоимости строительства учтены следующие затраты:

1) Глава 1 «Подготовка территории строительства», глава 2 «Основные объекты строительства», глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения», глава 4 «Объекты энергетического хозяйства», глава 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения», глава 7 «Благоустройство и озеленение территории» на сумму: 7515,15 тыс.руб.

2) Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» на сумму: 7 515,15*2,14% = 160,82 тыс.рублей.

Итого: 7 515,15 + 160,82= 7 675,97 тыс.рублей.

3) пункт 14 «Геофизические исследования при бурении скважины» главы 12: 66,60 тыс.рублей.

Итого по главам 2,3,4,6,7,10,12 на общую сумму:7 742,57.

4) Налоги и обязательные платежи от суммы:

7 742,57 тыс.рублей.*20% = 1 548,51  тыс.рублей.

Итого: 7 742,57 + 1 548,51= 9 291,08 тыс.рублей.

Софинансирование из средств местного бюджета составит 50,0 тыс.рублей.

Исключены расходы главы 8 «Временные здания и сооружения», главы 9 «Прочие работы и затраты», пункты 10, 11, 12, 13 главы 12 «Проектные и изыскательские работы», пункт 15 «Непредвиденные затраты».

Таким образом, сумма средств резервного фонда Правительства Новосибирской области составит 9 241,08 тыс.рублей.

Перечень документов:

1) копия решения заседания комиссии по ПЛЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области от 07.08.2020 № 35/2;

2) копия обращения главы Сузунского района в Правительство Новосибирской области от 31.07.2020 № 2444;

3) протокол и решение заседания комиссии по ПЛЧС и ОПБ от 28.07.2020 № 11 администрации Сузунского района Новосибирской области;

4) обращение главы Сузунского района Новосибирской области Л.В. Некрасовой к Губернатору Новосибирской области А.А. Травникову от 31.07.2020 № 2444;

5) О направлении дополнительных сведений к обращению от 31.07.2020 № 2444 «О предупреждении чрезвычайной ситуации в н.п. Нечунаевский Сузунского района» от 25.08.2020 № 2677;

6) сводный сметный расчет на строительства водозаборной скважины в поселке Петровский Каргатского района Новосибирской области;

7) положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 13.07.2020                     № 54-1-1-3-0305441-2020 по объекту: «Строительство водозаборной скважин в п. Петровский Каргатского района Новосибирской области»;

8) заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Сузунского района Новосибирской области;

9) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

10) основные сведения о повреждении (разрушении) производственных зданий и сооружений, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства и материальном ущербе;

11) обязательство об оплате из местного бюджета исполнителю работ недостающих средств, образовавшихся в связи с разницей между сметами с заключениями на аналогичный объект и объект, подлежащий исполнению в текущем году;

12) фото поврежденных объектов.

Министр                                                                                                   Д.Н. Архипов

Филимонов А.Е.

238-61-90