Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 488-п»

Правительством Новосибирской области принято постановление от 09.12.2014 № 488-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»» (в редакции постановлений Правительства Новосибирской области от 25.09.2015 № 347-п, от 28.12.2015 № 468-п, от 24.01.2017 № 5-п) о выделении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»» в размере 767 963 000 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

В соответствии с требованиями п.5 ст.15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ от 05.04.2013), согласно п. 3.3.7. договоров о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») в объекты капитального строительства.

В 2019 году поступило обращение от ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» с просьбой ускорить строительство коллектора ливневых сточных вод на площадке «А» ПЛП. Была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы НСО. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения в перечень объектов:

1) Добавить объект «Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО. 2 очередь, 1 этап.», технические характеристики объекта инфраструктуры: сметная стоимость 103 653 160 руб., размер бюджетных инвестиций 68 079 502 руб., средства АО «УК «ПЛП» 35 573 658 руб., срок ввода в эксплуатацию объекта и срок вложения инвестиций 4 квартал 2021 года.

2) Исключить из перечня объектов «Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 5 очередь строительства. 1 этап, уч. 2. 4 этап.» ;

3) Внести следующие изменения в параметры объекта «Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 4 очередь строительства.», технические характеристики объекта инфраструктуры: 0,25 км, сметная стоимость СМР 14 188 720 руб., размер бюджетных инвестиций 12 769 848 руб., средства АО «УК «ПЛП» 1 418 872 руб., срок ввода в эксплуатацию объекта и срок вложения инвестиций 4 квартал 2020 года.

4) Внести следующие изменения в параметры объекта «Система телемеханизации распределительной сети 20 кВ ПЛП НСО.», характеристики объекта инфраструктуры: сметная стоимость СМР 7 305 121 руб., размер бюджетных инвестиций 6 574 609 руб., средства АО «УК «ПЛП» 730 512 руб., срок ввода в эксплуатацию объекта и срок вложения инвестиций 4 квартал 2019 года.

Приложение: 1. Перечень объектов с изменениями на 4 л. в 1 экз.

2. Положительное заключение экспертизы от 14.10.2019

на 21 л. в 1 экз.

Руководителя департамента				                            Р.Г. Шилохвостов

С.А. Кривицкий

210 26 35