ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

- «Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 04.03.2016 N 62-п

ПЛАН

мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории города Оби Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, планируемого к созданию, реконструкции и модернизации / источники финансирования | Адрес объекта коммунальной инфраструктуры | Форма собственности | Сроки создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, начало / завершение (ввод в эксплуатацию) | Предельная стоимость создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в ценах 2016 года | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Строительство газовых котельных, 4 шт., общей мощностью 36,8 МВт | Новосибирская область, г. Обь | муниципальная | 2016/2017 | 189 058 657,31 | 189 058 657,31 | 164 788 000,00 | 24 270 657,31 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  |  | 37 811 731,46 | 37 394 000,00 | 417 731,46 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  |  | 37 811 731,46 | 37 394 000,00 | 417 731,46 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 113 435 194,39 | 90 000 000,00 | 23 435 194,39 |  |
| 2 | Строительство тепловой сети для присоединения потребителей к котельной № 2, выводимой из эксплуатации котельной № 8, протяженностью 1,4 км | Новосибирская область, г. Обь | муниципальная | 2017 год | 41 718 535,72 | 41 718 535,72 |  | 41 718 535,72 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 8 343 707,14 | 8 343 707,14 |  | 8 343 707,14 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 8 343 707,14 | 8 343 707,14 |  | 8 343 707,14 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 25 031 121,44 | 25 031 121,44 |  | 25 031 121,44 |  |
| 3 | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, протяженностью 13,132 км | Новосибирская г. Обь | муниципальная | 2017/2018 | 230 690 564,92 | 230 690 564,92 |  | 223 667 240,80 | 7 023 324,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 46 138 112,98 | 46 138 112,98 |  | 45 995 443,64 | 142 669,34 |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 46 138 112,98 | 46 138 112,98 |  | 46 138 112,98 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 138 414 338,96 | 138 414 338,96 |  | 131 533 684,18 | 6 880 654,78 |
|  | Итого по Плану мероприятий |  |  |  | 461 467 757,95 | 461 467 757,95 | 164 788 000,00 | 289 656 433,83 | 7 023 324,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 92 293 551,59 | 92 293 551,59 | 37 394 000,00 | 54 756 882,25 | 142 669,34 |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 92 293 551,58 | 92 293 551,58 | 37 394 000,00 | 54 899 551,58 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 276 880 654,78 | 276 880 654,78 | 90 000 000,00 | 180 000 000,00 | 6 880 654,78 |

_________»