Приложение № 1 к приказу

Минтранса Новосибирской области

от________________ №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте  в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области

от _________ № ______________)

Таблица 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте  в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2018 год | на 2018 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области. | 1.Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | чел. | 0,06 | 2,31 | - | - | - | - | 2,11 | 1,91 | В 2013 году транспортный риск –5,1. К концу 2020 года транспортный риск снизится на 62,54% к уровню 2013 года |
|  | 2.Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 0,07 | 8,39 | - | - | - | - | 7,15 | 6,48 | В 2013 году социальный риск –19,3. К концу 2020 года социальный риск снизится на 66,42% к уровню 2013 года. |
|  | 3.Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | чел. | 0,10 | 255 | - | - | - | - | 275 | 295 | В 2013 году в ДТП погибло 526 человек. К концу 2020 года количество погибших сократится на 295 человек, или 56%, по сравнению с 2013 годом.. |
|  | 4.Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 0,10 | 52,0 | - | - | - | - | 56,0 | 60,0 | В 2013 году в ДТП погибло 25 детей. К концу 2020 года количество погибших в ДТП детей снизится на 60,0 % по сравнению с 2013 годом. |
|  | 5.Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед. | 0,10 | 164 | - | - | - | - | 184 | 204 | В 2013 году зарегистрировано 2843 ДТП с пострадавшими. К концу 2020 года количество таких ДТП снизится на 204 ед. |
|  | 6.Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | чел. | 0,10 | 7,53 | - | - | - | - | 7,43 | 7,33 | В 2013 году показатель тяжести последствий –13,4. К концу 2020 года показатель снизится на 45,29 % к уровню 2013 года и составит 7,33. |
|  | 7.Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (сокращение количества мест концентрации ДТП в течение года) | ед. | 0,08 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | К концу 2018 года количество мест концентрации ДТП снизится на 7 ед. к уровню 2016 года, с учетом результата 2017 года. Общее количество мест концентрации ДТП определенное по итогам 2016 года - 69. |
| Задача 1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 8.Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | чел. | 0,04 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | За период 2018 – 2020 годов будет проведено не менее 18 массовых профилактических мероприятий в области безопасности дорожного движения, в которых в 2018-2020 годах примут участие не менее 30000 участников. |
|  | 9.Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 0,01 | 34,48 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 34,48 | 34,48 | За период 2018 - 2020 годов будет проведено не менее 103,4 тыс. пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения с ежегодным охватом аудитории не менее 800 тыс. человек. |
|  | 10.Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | телепередача | 0,01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | К концу 2020 года будет произведена трансляция не менее 36 телепередач по безопасности дорожного движения с охватом аудитории не менее 1500 тыс. человек ежегодно |
| Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | 12.Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 0,09 | 3341,4 | 0,0 | 2786,0 | 202,4 | 353,0 | 3341,4 | 3341,4 | До 2020 года наносимое количество дорожной разметки на автомобильных дорогах будет составлять не менее 3341,4 км/год. |
|  | 13.Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт | 0,03 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | - | К концу 2019 года общее количество построенных/реконструированных светофорных объектов будет составлять не менее 46 шт. |
|  | 14.Количество установленных /замененных дорожных знаков | шт | 0,03 | 5000 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5417 | 5590 | К концу 2020 года общее количество установленных /замененных дорожных знаков будет составлять не менее 16007 шт. |
|  | П1.Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами. | шт. | 0,06 | 37 |  |  |  |  | 42 | - | К концу 2019 года общее количество оборудованных в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов составит не менее 79 шт. |
|  | П2.Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | % | 0,02 | 46,8 |  |  |  |  | 100,0 | - | К концу 2019 года количество обустроенных пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами, достигнет уровня 100,0%. |
| Задача 3. Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде | 15.Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | чел. | 0,02 | 530 | 132 | 132 | 133 | 133 | 530 | 530 | Количество обученных участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала, должно составлять не менее 530 чел./год. |
| Цель 2. Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте | 16.Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | ед. | 0,03 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | За период реализации государственной программы не будет допущено ни одного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры. |
| Задача 1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте | 17.Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 0,03 | 7,75 | 0,0 | 7,35 | 0,0 | 7,75 | 7,95 | 8,15 | К концу 2020 года повысится до 8,15 % доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности. |
| Задача 2. Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 18.Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров. | % | 0,02 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 83,0 | 86,0 | К концу 2020 года доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случае возникновения актов незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, повысится до 86 % от общего числа пассажиров. |

Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Повышение  безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в области безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимо-действии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО "АВТОМОТОЦЕНТР" |  | За период 2018 – 2020 годов в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения примут участие не менее 30,0 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 366,7 | X | X | X | X | 366,7 | 366,7 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 2200,0 |  | 1150,0 | 1050,0 |  | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2200,0 |  | 1150,0 | 1050,0 |  | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», , профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО "АВТОМОТОЦЕНТР |  | К концу 2020 года количество проведенных массовых профилактических мероприятий в области безопасности дорожного движения с участием учащихся общеобразовательных учреждений составит не менее 6 мероприятий/год, в ходе которых будет охвачено не менее 30,0 тыс. учащихся. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 366,7 | X | X | X | X | 366,7 | 366,7 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 2200,0 |  | 1150,0 | 1050,0 |  | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 2200,0 |  | 1150,0 | 1050,0 |  | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будут проведены мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников движения, в ходе которых будет охвачено не менее 800 тыс. человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 1148,5 |  |  |  | 1148,5 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1148,5 |  |  |  | 1148,5 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 34000,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 34000,0 | 34000,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будет проведено не менее 102 тыс. мероприятий. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. Проведение круглых столов, конференций, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будет проведено не менее 1200 мероприятий. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3. Публикация материалов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе списков лиц, лишенных права управления, в средствах массовой информации | Количество публикаций, единиц |  |  |  |  |  | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будет произведено не менее 24000 публикаций статистических данных. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Стань заметный», «Внимание-каникулы!» | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будет проведено не менее 240 мероприятий. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5. Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество телепередач |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |  | За период 2018-2020 годов будет произведено не менее 36 телепередач с охватом аудитории не менее 1500 тыс. человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 95,7 | X | X | X | X | 108,3 | 108,3 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 1148,5 |  |  |  | 1148,5 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 1148,5 |  |  |  | 1148,5 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.1. цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 3348,5 |  | 1150,0 | 1050,0 | 1148,5 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3348,5 |  | 1150,0 | 1050,0 | 1148,5 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Количество единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и ЗСЖД - филиала ОАО «РЖД» |  | К концу 2020 года сеть автомобильных дорог в Новосибирской области будет обустроена элементами безопасности дорожного движения, обеспечиваю щими условия для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 688224,2 | 40184,1 | 271014,7 | 149858,4 | 227167,0 | 611844,9 | 578828,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 523162,5 | 6806,6 | 171904,8 | 118921,6 | 225529,5 | 480700,0 | 425712,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 136836,7 | 33377,5 | 73034,9 | 29324,4 | 1100,0 | 127194,2 | 148967,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3225,0 |  | 1075,0 | 1612,5 | 537,5 | 3950,8 | 4148,3 |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество светофорных объектов, единиц |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 20,0 |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За период 2018-2019 годов общее количество построенных/реконструированных светофорных объектов будет составлять не менее 46 шт. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 907,4 | X | X | X | X | 797,2 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 19055,2 | 0,0 | 0,0 | 19055,2 | 0,0 | 15944,0 | 12000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 5055,2 |  |  | 5055,2 |  | 3944,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | .04 | 09 | 0700345350 | 414 | 14000,0 |  |  | 14000,0 |  | 12000,0 | 12000,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов, единиц |  |  |  |  |  | 5046 | 1500 | 1500 | 1046 | 1000 | 5450 | 5590 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За период 2018-2020 годов общее количество установленных/замененных дорожных знаков будет составлять 16007 шт., пешеходных переходов будет составлять не менее 79 шт. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 21,3 | X | X | X | X | 9,95 | 4,45 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 107930,0 | 1318,2 | 1400,0 | 7828,1 | 97383,7 | 54250,0 | 24903,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 244 | 7600,3 | 218,2 |  | 6428,1 | 954,0 | 1200,0 | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 414 | 95329,7 |  |  |  | 95329,7 | 48050,0 | 19303,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | 04 | 09 | 0700324280 | 244 | 5000,0 | 1100,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1100,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1. Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | В 2018 году будет оплачена кредиторская задолженность по выполненным в 2017 году проектно-изыскательским работам |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 218,2 | 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 244 | 218,2 | 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | 04 | 09 | 0700324280 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.2.Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов, единиц |  |  |  |  |  | 5046 | 1500 | 1500 | 1046 | 1000 | 5450 | 5590 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За период 2018-2020 годов общее количество установленных/замененных дорожных знаков будет составлять 16007 шт., пешеходных переходов будет составлять не менее 79 шт. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 21,3 | X | X | X | X | 9,95 | 4,45 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 107711,8 | 1100,0 | 1400,0 | 7828,1 | 97383,7 | 54250,0 | 24903,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 244 | 7382,1 |  |  | 6428,1 | 954,0 | 1200,0 | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 414 | 95329,7 |  |  |  | 95329,7 | 48050,0 | 19303,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | 04 | 09 | 0700324280 | 244 | 5000,0 | 1100,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1100,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.4. Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 12,1 | 12,1 |  |  |  | 14,8 | 37,7 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За период 2018-2020 годов общая протяженность построенных тротуаров будет составлять не менее 64,6 км. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 4730,3 | X | X | X | X | 7352,9 | 3069,6 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 57237,2 | 5180,8 | 48107,4 |  | 3949,0 | 108822,5 | 115723,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 244 | 4442,3 |  | 543,3 |  | 3899,0 | 61208,4 | 68109,3 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 3100004040 | 414 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | 04 | 09 | 0700224130 | 244 | 52744,9 | 5180,8 | 47564,1 |  |  | 47564,1 | 47564,2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество павильонов, единиц |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 8,0 | 8,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | За 2018-2020 годов общее количество построенных и обустроенных остановочных павильонов будет составлять не менее 18 шт. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2061,06 | X | X | X | X | 5113,25 | 6343,75 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 5226,6 | 1104,5 | 3386,1 |  | 736,0 | 40906,0 | 50750,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 5176,63 | 1104,5 | 3372,1 |  | 700,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 50,0 |  | 14,0 |  | 36,0 | 37906,0 | 47750,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5.1. Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году | Количество павильонов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | В 2018 году будет оплачена кредиторская задолженность по выполненным в 2017 году проектно-изыскательским работам |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 1104,51 | 1104,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, в том числе: | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 1104,51 | 1104,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5.2. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество павильонов, единиц |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 8,0 | 8,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | За 2018-2020 годов общее количество построенных и обустроенных остановочных павильонов будет составлять не менее 18 шт. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2061,06 | X | X | X | X | 5113,25 | 6343,75 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 4122,12 |  | 3386,12 |  | 736,0 | 40906,0 | 50750,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, в том числе: | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 4072,12 |  | 3372,12 |  | 700,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 50,0 |  | 14,0 |  | 36,0 | 37906,0 | 47750,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.6. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,34 | 0,41 |  |  | 0,4 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | За 2018, 2020 годы общая протяженность устроенных переходно-скоростных полос, обустроенных пересечений и примыканий будет составлять не менее 1,15 км. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 29648,9 | X | X | X | X |  | 53867,5 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 22236,7 |  |  | 22117,9 | 118,8 | 1000,0 | 21547,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, в том числе: | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 68,8 |  |  |  | 68,8 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 22167,9 |  |  | 22117,9 | 50,0 |  | 21547,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.7. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество железнодорожных переездов, единиц |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 2,0 | 4,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ОАО «РЖД» |  | За период 2018-2020 годов общее количество приведенных в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам будет составлять не менее 20. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 643,2 | X | X | X | X | 1157,3 | 592,6 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 3859,1 |  | 1075,0 | 1612,5 | 1171,6 | 8100,8 | 4148,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 634,1 |  |  |  | 634,1 | 4150,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3225,0 |  | 1075,0 | 1612,5 | 537,5 | 3950,8 | 4148,3 |  |  |  |  |
| 1.2.3.8. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  | 15,3 |  | 15,3 | 15,3 |  | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За период 2018-2020 годов будет произведено не менее 45,9 км поверхностной обработки проезжей части автомобильных дорог в Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2927,4 | X | X | X | X | 3097,3 | 4520,4 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 44789,9 | 27096,7 | 17693,2 |  |  | 47389,2 | 69162,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | .04 | 09 | 3102900 | 244 | 44789,9 | 27096,7 | 17693,2 |  |  | 47389,2 | 69162,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.9. Разработка проектов организации движения | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 1140 | 1140 |  |  |  | 2280 | 2280 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | За период 2018-2020 годов будут разработаны проекты организации дорожного движения на не менее чем 5700 км автомобильных дорог Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3,9 | X | X | X | X | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 4499,5 | 4499,5 |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 4499,5 | 4499,5 |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.10. Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 30,7 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | В 2018 году будут выполнены проектно-изыскательские работы. За период 2019-2020 годов будет оборудовано искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта не менее 36,2 км. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | 4075,63 | 1027,7 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 4892,8 | 984,4 |  |  | 3908,4 | 22416,0 | 31550,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 4842,8 | 984,4 |  |  | 3858,4 | 22366,0 | 30200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 1350,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.10.1. Оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году | Количество км, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | В 2018 году будет оплачена кредиторская задолженность по выполненным в 2017 году проектно-изыскательским работам |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 984,36 | 984,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 984,36 | 984,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.10.2. Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 4,5 | 24,2 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | В 2018 году будут выполнены проектно-изыскательские работы. За период 2019-2020 годов будет оборудовано искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта не менее 28,7 км. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | 4536,9 | 1621,9 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 3908,42 |  |  |  | 3908,42 | 20416,0 | 39250,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 3858,42 |  |  |  | 3858,42 | 20366,0 | 39200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.13. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 3341,4 | 0,0 | 2786,0 | 202,4 | 353,0 | 3341,4 | 3341,4 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За 2018-2020 годы общее количество наносимой на автомобильных дорогах Новосибирской области дорожной разметки будет составлять не менее 10024,2 км |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 73,82 | X | X | X | X | 67,65 | 70,15 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 246669,2 |  | 118978,0 | 7791,7 | 119899,5 | 226059,2 | 234403,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 232500,0 |  | 112600,5 |  | 119899,5 | 215459,2 | 223803,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | .04 | 09 | 0700324220 | 244 | 14169,2 |  | 6377,5 | 7791,7 |  | 10600,0 | 10600,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.14. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 0,6 | 4,3 |  | 3,6 | 3,6 |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |  | За 2018-2020 годы общее количество построенных/замененных на автомобильных дорогах в Новосибирской области ограждений составит не менее 12,1 км. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2542,4 | X | X | X | X | 1289,1 | 1289,1 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 12458,0 |  | 3877,7 | 8580,3 |  | 4640,8 | 4640,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 | 3877,73 |  | 3877,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 414 | 2447,6 |  |  | 2447,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 780 | .04 | 09 | 0700324210 | 611 | 6132,7 |  |  | 6132,7 |  | 4640,8 | 4640,8 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.17. Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках | Количество км, единиц |  |  |  |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | - |  |  | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |  | За 2018 год планируется привести в соответствие не менее 4,77 км на 5 аварийно-опасных участках трех автомобильных дорог. В 2019 году предусмотрена оплата за работы, выполненные в 2018 году, согласно заключенному государственному контракту |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 33410,9 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 159370,0 |  | 76497,2 | 82872,8 |  | 72316,4 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 243 | 134370,0 |  | 51497,2 | 82872,8 |  | 72316,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | .04 | 09 | 3100004040 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 | .04 | 09 | 3100053903 | 244 | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 684224,2 | 40184,1 | 271014,7 | 149858,4 | 227167,0 | 611844,9 | 578828,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 523162,5 | 6806,6 | 171904,8 | 118921,6 | 225529,5 | 480700,0 | 425712,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 136836,7 | 33377,5 | 73034,9 | 29324,4 | 1100,0 | 127194,2 | 148967,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3225,0 |  | 1075,0 | 1612,5 | 537,5 | 3950,8 | 4148,3 |  |  |  |  |
| 1.3. Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала. | Количество человек, единиц |  |  |  |  |  | 530,0 | 132,0 | 132,0 | 133,0 | 133,0 | 530,0 | 530,0 |  | Минздрав Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» |  | К концу 2020 года пройдут обучение основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе ДТП, участники дорожного движения, не имеющие медицинского образования, а также повышение квалификации не менее 1590 человек. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.3 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 691572,7 | 40184,1 | 272164,7 | 150908,4 | 228315,5 | 615344,9 | 582328,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 526511,0 | 6806,6 | 173054,8 | 119971,6 | 226678,0 | 484200,0 | 429212,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 136836,7 | 33377,5 | 73034,9 | 29324,4 | 1100,0 | 127194,2 | 148967,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3225,0 |  | 1075,0 | 1612,5 | 537,5 | 3950,8 | 4148,3 |  |  |  |  |
| 2. Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Количество объектов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ОАО «Экспресс-Пригород» |  | Повышение уровня обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры на основе проведения досмотра пассажиров и багажа подразделениями транспортной безопасности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Оснащение объектов ОАО «Экспресс-Пригород» средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | Количество объектов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ОАО «Экспресс-Пригород» |  | За 2018-2020 годы средствами и системами обеспечения транспортной безопасности будет оснащено не менее 3 объектов ОАО «Экспресс-Пригород» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт технических средств обеспечения транспортной безопасности | Количество объектов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ОАО «Экспресс-Пригород» |  | За 2018-2020 годы на обеспечение технического обслуживания,содержания и ремонта технических средств транспортной безопасности ОАО «Экспресс-Пригород» будет израсходовано 2456,6 тыс. рублей |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 786,9 | 222,9 | 142,2 | 218,6 | 203,2 | 818,5 | 851,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 786,9 | 222,9 | 142,2 | 218,6 | 203,2 | 818,5 | 851,2 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Охрана объектов | Количество объектов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ОАО «Экспресс-Пригород» |  | За 2018-2020 годы на обеспечение технического обслуживания,содержания и ремонта технических средств транспортной безопасности ОАО «Экспресс-Пригород» будет израсходовано 2456,6 тыс. рублей |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  | 6952,6 | 1736,5 | 1729,5 | 1732,5 | 1754,4 | 7230,7 | 7519,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6952,6 | 1736,5 | 1729,5 | 1732,5 | 1754,4 | 7230,7 | 7519,9 |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.1. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 7739,5 | 1959,4 | 1871,7 | 1951,1 | 1957,6 | 8049,2 | 8371,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (субъекты транспортной инфраструктуры) |  |  |  |  |  | 7739,5 | 1959,4 | 1871,7 | 1951,1 | 1957,6 | 8049,2 | 10771,1 |  |  |  |  |
| 2.2. Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Количество единиц |  |  |  |  |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Минтранс Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области, во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | Повышение уровня информированности населения в вопросах антитеррористи ческой защищенности, предупреждения и ликвидации ЧС на транспорте |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Информирование население о мерах, направленных на обеспечение безопасности на транспорте, реализованных в рамках государственной программы | Количество информационных материалов, единиц |  |  |  |  |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Минтранс Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области, во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | За период 2018-2020 годов будет размещено 12 информационных материалов, что позволит проинформировать население о проведенных в рамках государственной программы мерах по обеспечению безопасности на транспорте. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.2. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 7739,5 | 1959,4 | 1871,7 | 1951,1 | 1957,6 | 8049,2 |  | 8371,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7739,5 | 1959,4 | 1871,7 | 1951,1 | 1957, 6 | 8049,2 |  | 10771,1 |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 699312,2 | 42143,5 | 274036,1 | 152859,5 | 230273,1 | 623394,1 |  | 593099,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 526511,0 | 6806,6 | 173054,8 | 119971,6 | 226678,0 | 484200,0 |  | 429212,8 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 136836,7 | 33377,5 | 73034,9 | 29324,4 | 1100,0 | 127194,2 |  | 148967,4 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10964,5 | 1959,4 | 2946,4 | 3563,6 | 2495,1 | 12000,0 |  | 12519,4 |  |  |  |

Применяемые сокращения:

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» –государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»;

ГБОУ ДОД ОЦД (Ю)ТТ «Автомотоцентр» – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГКУ НСО ТУАД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области» – государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области»;

ГУ МВД России по Новосибирской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ДТП – дорожно-транспортные происшествия;

ЗСЖД – филиал ОАО «РЖД» – Западно-Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

ГУ МЧС России по Новосибирской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

Минздрав Новосибирской области – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минобразования Новосибирской области – министерство образования Новосибирской области;

Минтранс Новосибирской области – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

УТ МВД России по СФО – Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Сибирскому федеральному округу;

УФСБ России по Новосибирской области – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области.

Таблица 2

Информация

о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте  в Новосибирской области в 2015-2020 годах» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по количеству единиц транспорта, зарегистрированных на территории НСО, а также по результатам анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015 -2017 годов. Фактические значения определяются как количество лиц, погибших в результате ДТП в отчетном периоде / количество единиц транспорта, зарегистрированных на территории НСО x 10 тыс. единиц транспорта. Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 2.Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании прогнозных данных Новосибирскстата по среднегодовой численности населения области, а также по результатам анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015 -2017 годов. Фактические значения1 определяются как количество лиц, погибших в результате ДТП в отчетном году / среднегодовая численность населения области в отчетном году x 100 тыс. населения. Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области |
| 3.Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании результатов анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015 -2017 годов. Фактические значения1 определяются как разность общего количества погибших в 2013 году (526 чел.) и количества лиц, погибших в результате ДТП в отчетном году. Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 4.Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании результатов анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015 -2017 годов. Фактические значения1 определяются по формуле: 100% - 100% x (количество детей, погибших в отчетном году / количество детей, погибших в 2013 году (25 чел.). Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 5.Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании результатов анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015 -2017 годов. Фактические значения1 определяются по формуле: количество ДТП с пострадавшими в 2013 году (2843 ДТП) - количество ДТП с пострадавшими в отчетном году. Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 6.Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании результатов анализа аварийности на автомобильных дорогах за период 2015-2017 годов. Фактические значения1 определяются по формуле: количество лиц, погибших в результате ДТП в отчетном году / общее количество пострадавших в отчетном году x 100 пострадавших. Расчеты выполняются Минтрансом Новосибирской области на основании данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 7.Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (сокращение количества мест концентрации ДТП в течение года) | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.2.3.17.. Фактическое значение целевого индикатора определяется по итогам года. Фактические значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области». C 2018 года количественный показатель определяется исходя из выполнения мероприятия за счет средств запланированных в рамках реализации настоящей программы, без учета средств, направленных на другие мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». | ГКУ НСО ТУАД |
| 8.Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минобразования Новосибирской области с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.1.1.1. и опыта проведения аналогичного мероприятия, проведенного в 2015-2017 годах. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных Минобразования Новосибирской области. | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД |
| 9.Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с учетом опыта проведения аналогичных мероприятий в 2015-2017 годах. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по итогам реализации мероприятий 1.1.2.1., 1.1.2.2, 1.1.2.4. | УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области |
| 10.Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.1.2.5. и опыта проведения аналогичного мероприятия, проведенного в 2015-2017 годах. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных ГКУ НСО ТУАД по итогам реализации мероприятия 1.1.2.5. | ГКУ НСО ТУАД |
| 12.Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области в соответствии с перспективными планами дорожно-строительных работ, сформированных с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.2.3.13. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных ГКУ НСО ТУАД и мэрии города Новосибирска по итогам реализации мероприятия 1.2.3.13. | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска |
| 13.Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области в соответствии с перспективными планами дорожно-строительных работ, сформированных с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.2.3.2.. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных ГКУ НСО ТУАД и мэрии города Новосибирска по итогам реализации мероприятия 1.2.3.2. | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска |
| 14.Количество установленных /замененных дорожных знаков | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области в соответствии с перспективными планами дорожно-строительных работ, сформированных с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятия 1.2.3.3. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных ГКУ НСО ТУАД и мэрии города Новосибирска по итогам реализации мероприятия 1.2.3.3. | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска |
| 15.Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | ежеквартальная | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минздравом Новосибирской области с учетом опыта проведения аналогичного мероприятия в 2015-2017 годах. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных Минздрава Новосибирской области по итогам реализации мероприятия 1.3.1. | Минздрав Новосибирской области |
| 16.Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти исходя из принципа гарантированного предотвращения террористического акта. Фактические значения определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей. | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (ГУ МЧС по НСО, УТ МВД по НСО, УФСБ по НСО) |
| 17.Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | полугодовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, субъектами транспортной инфраструктуры с учетом прогнозных данных о получении собственных доходов в период 2018-2020 годов. Фактические значения определяются по результатам выполнения мероприятия 2.1.1.1. как отношение: Qc До = ------- * 100% Qk , где Qc - суммарное количество объектов субъектов транспортной инфраструктуры –исполнителей программы, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности (по данным территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей, субъектов транспортной инфраструктуры); Qk - общее количество категорированных объектов субъектов транспортной инфраструктуры – исполнителей программы. | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей (Ространснадзор, Росжелдор) |
| 18.Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров. | полугодовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, субъектами транспортной инфраструктуры с учетом прогнозных данных о получении собственных доходов в период 2018-2020 годов. Фактические значения определяются по результатам выполнения мероприятия 2.2.1.1. по формуле: Дпо = ∑(Доi х ППi / ∑ ППi), где Доi – доля пассажиров, ознакомленных с действиями в отчетном периоде, по результатам мониторинга, проводимого каждым субъектом транспортной инфраструктуры – соисполнителем программы; ППi – пассажиропоток за отчетный период по каждому субъекту транспортной инфраструктуры – исполнителю программы; ∑ ППi – общий пассажиропоток субъектов транспортной инфраструктуры – исполнителей программы в отчетном периоде. | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей (Ространснадзор, Росжелдор), субъекты транспортной инфраструктуры |
| П1.Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами. | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании данных исполнителя мероприятия - государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области», с учетом мероприятия 1.2.3.3., запланированного в рамках государственной программы на 2018-2020гг. Фактические значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области». | ГКУ НСО ТУАД |
| П2. Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | годовая | ежегодно | Плановые значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании данных исполнителя мероприятия - государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области», с учетом мероприятия 1.2.3.3., запланированного в рамках государственной программы на 2018-2020гг. Фактические значения индикатора определяются Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области». | ГКУ НСО ТУАД |

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО ТУАД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области» – государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области»;

ГУ МВД России по Новосибирской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по Новосибирской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

Минздрав Новосибирской области – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минтранс Новосибирской области – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

УТ МВД России по СФО – Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Сибирскому федеральному округу;

УФСБ России по Новосибирской области – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области.

_________

Значения характеризуют конечный результат реализации всего комплекса мероприятий госпрограммы

1 Значения характеризуют конечный результат реализации всего комплекса мероприятий госпрограммы

1 Значения характеризуют конечный результат реализации всего комплекса мероприятий госпрограммы

1 Значения характеризуют конечный результат реализации всего комплекса мероприятий госпрограммы