ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменениям в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Изменения в государственную программу Новосибирской области «Повышение безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (далее – Программа), вносятся в связи с необходимостью корректировки показателей и приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с объемами, предусмотренными Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», проектом закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также прогнозными объёмами местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования Программы.

Вносимые в Программу изменения предусматривают:

1. Общее увеличение объема направляемых на реализацию мероприятий Программы в 2018 году на сумму 66 721,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 47 162,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 075,9 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 16 483,9 тыс. рублей, а также перераспределение между мероприятиями Программы средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию мероприятий Программы в период 2018-2020 годов, исполнителями которых являются Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД.

2. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД:

1) изменение объемов финансирования мероприятия 1.1.4.6. «Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения»:

уменьшение в 2018 году с 1 300,0 тыс. рублей до 1 148,5 тыс. рублей в связи со снижением цены контракта по результатам проведения открытого аукциона;

2) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.2. «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 3 380,8 тыс. рублей до 5 055,24 тыс. рублей в связи с переносом объекта с 2017 года;

3) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.3 «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение с 97 133,57 тыс. рублей до 102 929,95 тыс. рублей  в результате увеличения объемов проектно-изыскательских работ;

уменьшение с 58 553,0 тыс. рублей до 49 250,0 тыс. рублей после уточнения количества объектов по результатам выхода проектно-сметной документации;

уменьшение с 55 450,0 тыс. рублей до 19 903,0 тыс. рублей в результате переноса объектов на 2019 год.

4) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 2 050,0 тыс. рублей до 4 492,29 тыс. рублей в результате увеличения объемов проектно-изыскательских работ после увеличения протяженности строительных объектов;

уменьшение в 2019 году с 64 258,4 до 61 258,4 тыс. рублей в результате перераспределения средств с объекта для исполнения решений судов;

увеличение в 2020 году с 54 859,3 тыс. рублей до 68 159,3 тыс. рублей в результате перераспределения средств для исполнения решений судов, а также выполнения проектно-изыскательских работ.

5) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.5. «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с 5 350,0 тыс. рублей до 5 226,63 тыс. рублей в результате перераспределения средств на другие мероприятия в результате отсутствия проектно-сметной документации;

увеличение в 2019 году с 31 603,0 тыс. рублей до 40 906,0 тыс. рублей в результате переноса объекта на 2019 год в связи с недостатком средств в 2018 году, а также необходимостью корректировки проектно-сметной документации;

увеличение в 2020 году с 38 050,0 тыс. рублей до 50 750,0 тыс. рублей в результате перераспределения средств с других мероприятий.

6) изменение объемов финансирования мероприятия  1.2.3.6. «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с 23 167,86 тыс. рублей до 22 236,67 тыс. рублей в результате перераспределения средств с других мероприятий для выполнения проектно-изыскательских работ;

увеличение в 2019 году с 0,0 тыс. рублей до 1000,0 тыс. рублей в результате перераспределения средств с других мероприятий для выполнения проектно-изыскательских работ;

увеличение в 2020 году с 0,00 тыс. рублей до 21 547,0 тыс. рублей в результате включения объекта в план 2020 года по обращениям ГИБДД и администрации района;

7) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.7. «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 0,0 тыс. рублей до 634,1 тыс. рублей в результате перераспределения средств с других мероприятий для выполнения проектно-изыскательских работ;

уменьшение в 2020 году с 4 300,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей в результате перераспределения на другие мероприятия.

8) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.10. «Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 1 749,6 тыс. рублей до 4 892,78 тыс. рублей в связи с фактической потребностью, увеличением объема расходных материалов в результате увеличения кратности нанесения дорожной разметки;

увеличение в 2019 году с 20 416,0 тыс. рублей до 22 416,0 тыс. рублей в связи с включением объекта в целях исполнения решения Октябрьского районного суда г.Новосибирска от 10.01.2018 по делу №2-576/208, включения объекта по поручению Минтранса НСО №453-07/28 от 29.01.2018;

уменьшение в 2020 году с 39 250,0 тыс. рублей до 31 550,0 тыс. рублей в результате включения объектов в целях исполнения решений судов.

9) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль»:

увеличение в 2018 году с 201 029,53 тыс. рублей до 232 500,0 тыс. рублей в связи с увеличением протяженности нанесения разметки по решениям судов, приказ Минтранса НСО об увеличении объема средств;

10) увеличение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.14. «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 3 118,17 тыс. рублей до 6 325,33 тыс. рублей в целях оплаты выполненных в 2017 году работ по решению суда.

3. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий из средств местного бюджета, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и мэрия города Новосибирска:

1) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.2 «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы» из средств местного бюджета:

увеличение в 2018 году с 12 000,0 тыс. рублей до 14 000,0 тыс. рублей в результате увеличения стоимости работ;

увеличение в 2020 году с 0,0 тыс. рублей до 12 000,0 тыс. рублей в результате определения потребности в строительстве объектов.

2) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 25 000,0 тыс. рублей до 52 744,92 тыс. рублей в результате увеличения объемов работ по предписаниям Прокуратуры НСО;

увеличение в 2019 году с 25 000,0 тыс. рублей до 47 564,12 тыс. рублей в результате увеличения объемов работ по предписаниям Прокуратуры НСО;

увеличение в 2020 году с 25 000,0 тыс. рублей до 47 564,17 тыс. рублей в результате увеличения объемов работ по предписаниям Прокуратуры НСО.

3) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.8. «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия»:

уменьшение в 2018 году с 70 000,0 тыс. рублей до 44 789,94 тыс. рублей в результате перераспределения средств на мероприятие «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия»;

уменьшение в 2019 году с 70 000,0 тыс. рублей до 47 389,24 тыс. рублей в результате перераспределения средств на мероприятие «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия»;

уменьшение в 2020 году с 112 000,0 тыс. рублей до 47 389,24 тыс. рублей в результате перераспределения средств на мероприятие «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия».

4) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль»:

увеличение в 2018 году с 10 000,0 тыс. рублей до 14 169,16 тыс. рублей в результате увеличения кратности нанесения дорожной разметки;

увеличение в 2019 году с 10 000,0 тыс. рублей до 10 600,0 тыс. рублей в результате увеличения объемов расходных материалов;

увеличение в 2020 году с 10 000,0 тыс. рублей до 10 600,0 тыс. рублей в результате увеличения объемов расходных материалов.

5) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.14. «Устройство новых и несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с 4 640,8 тыс. рублей до 6 132,71 тыс. рублей в результате увеличения объемов работ.

4. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий из средств внебюджетных источников, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и ОАО «Экспресс-Пригород»:

изменение объемов финансирования мероприятия 2.1.1.1. «Оснащение объектов ОАО «Экспресс-Пригород» средствами и системами обеспечения транспортной безопасности» из средств внебюджетных источников:

уменьшение в 2018 году с 1 500,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей;

уменьшение в 2019 году с 1 500,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей;

уменьшение в 2020 году с 4 000,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей;

так как оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности выполнено в период 2015-2016 годы.

введение мероприятия 2.1.1.2. «Техническое обслуживание, содержание и ремонт технических средств обеспечения транспортной безопасности»:

в 2018 году – 786,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 818,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 851,2 тыс. рублей;

в связи с необходимостью обслуживания средств обеспечения транспортной безопасности.

введение мероприятия 2.1.1.3. «Охрана объектов»:

в 2018 году – 6 952,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 230,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 519,9 тыс. рублей;

в связи с необходимостью обслуживания средств обеспечения транспортной безопасности.

5. Изменение количественных показателей мероприятий Программы:

1) Сокращение количественного показателя мероприятия 1.1.4.1 «Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения» предусмотрев значения показателей на 2018, 2019, 2020 годы в количестве 34 480 мероприятий, ежеквартально  на 2018-2020 годы – по 8 620; ожидаемый результат – за период с 2018 по 2020 год будет проведено не менее 103,44 тыс. мероприятий. Сокращение количества планируемых мероприятий связано с использованием современных методов в профилактической работе и расширением взаимодействия со средствами массовой информации, что позволяет довести информацию о состоянии аварийности, проводимых профилактических мероприятиях, изменениях законодательства до широких кругов населения;

2) увеличение количественного показателя мероприятия 1.2.3.2. «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров),  оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году с 20шт. до 26шт. в результате переноса объекта строительства ГКУ НСО ТУАД с 2017 года на 2018 год,  а также в результате увеличения объемов строительства мэрией города Новосибирска;

3) по мероприятию 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы» - уточнено количество пешеходных переходов в результате исключения пешеходных переходов не соответствующих критериям отбора (условие-прилегающие к общеобразовательным учреждениям); в 2018 количество уменьшено с 46 шт. до 37 шт., в 2019 году количество увеличено с 20шт. до 42шт. (объемы необходимого финансирования на выполнение работ по мероприятию в 2019 году будут уточнены и скорректированы позднее), а  в 2020 году количество уменьшено с 19 шт. до 0 шт. в результате завершения работ по выполнению мероприятия и обеспечению фактической потребности в 2018-2019 годах;

4) изменение количественного показателя мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2019 году с 2,9 км до 3,8 км в связи по представлению органов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по факту возникновения дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году с 20,1км до 26,6 км по представлению органов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по факту возникновения дорожно-транспортных происшествий и поручением Минтранса НСО;

5) изменение количественного показателя мероприятия 1.2.3.5. «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году с 2,0 до 0,0 шт. в связи с переносом объектов строительства на 2019 год, в 2019 году с 8шт. до 11шт. в связи с переносом объектов строительства с 2018 года на 2019 год и включение объекта в целях ликвидации объектов незавершенного строительства;

6) изменение количественного показателя мероприятия 1.2.3.10. «Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2019 году увеличение с 4,5км до 5,5км в связи с вынесением представления органов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по факту возникновения дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году с 24,2 км до 30,7 км в связи с вынесением  представления органов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по факту возникновения дорожно-транспортных происшествий;

7) увеличение количественного показателя мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль» в 2018 году с 2 786 км до 2 886 км в связи с исполнением судебных решений (предписания органов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области);

8) увеличение количественного показателя мероприятия 1.2.3.14. «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году с 0,3км до 1,3км в связи с включением объекта 2017 года и оплатой выполненных в 2017 году работ по решению Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018г. по делу №А45-32174/2017;

6. Учитывая рекомендации Минэкономразвития Новосибирской области, указанные в письме от 12.04.2018 № 1565-19/8-Вн, произведена корректировка плановых значений целевых индикаторов:

- № 1 «Транспортный риск (количество лиц погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта)». По итогам 2017 года значение целевого индикатора выполнено на 123,81%, то есть сохраняется положительная динамика при определении фактического значения, что позволяет установить значение целевого индикатора в сторону улучшения;

- № 2 «Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения)». По итогам 2017 года значение целевого индикатора выполнено на 120,25%, то есть сохраняется положительная динамика при определении фактического значения, что позволяет установить значение целевого индикатора в сторону улучшения, а также в связи с поставленной в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 задачей по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности);

- №3 «Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом)». По итогам 2017 года значение целевого индикатора выполнено на 126,87%, то есть сохраняется положительная динамика при определении фактического значения, что позволяет установить значение целевого индикатора в сторону улучшения;

- № 5 «Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом)».

Задачи, поставленные в бюджетном послании Президенту РФ Федеральному собранию РФ от 01.03.2018 по повышению безопасности на дорогах и снижению смертности в результате ДТП были учтены в Программе, но в связи с тем, что фактические значения индикатора на протяжении  2016-2017 годы значительно не достигают уровня плановых значений, плановые значения на период 2018-2020 годов были скорректированы.

Нормативно-правовые документы федерального уровня – Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, устанавливает цели и направления стратегического планирования на долгосрочную перспективу и не содержит определенных количественных показателей целевых индикаторов в сфере повышения уровня безопасности транспортной системы для субъектов Российской Федерации.

Плановое значение целевого  индикатора на 2018-2020 годы в динамике 270/280/290 было установлено при прогнозировании оптимального сценария развития событий, в настоящее время имеет место быть умеренный сценарий, предполагающий более консервативную динамику снижения количества ДТП с пострадавшими.

Плановые значения целевого индикатора на 2018-2020 годы в проекте Программы установлены в динамике 164/184/204.

Расчет прогнозного значения целевого индикатора выполнен с использованием относительного значения удельного веса количества ДТП в общем количестве транспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, при условии его снижения в динамике 2016-2017 годов – S=R/Q*100 (0,22%). Предполагаем, что прирост количества транспортных средств в 2018 году сохранится на уровне 2017 года с приращением 2,6% - 146,9%, что позволит определить прогнозное значение общего количества транспортных средств прошедших регистрацию на территории НСО в 2018 году -  Т2018=T2017*146,9%=49 527.

Таким образом, Q2018=Q2017+T2018=1 217 645.

Исходя из этого определим прогнозное значение количества ДТП в 2018 году:

R2018 = Q2018*S2018=2 679

То есть плановое значение целевого индикатора «Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом)» на 2018 год составит 164 ед.

| Год | Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, шт.(Q) | Количество ДТП, ед.(R) | Удельный вес количества ДТП,% (гр3/гр2) (S) | Прирост количества транспортных средств, шт.(T) | Динамика прироста автомобилей к предшествующему году,% | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013 | 1 041 290 | 2 843 | 0,27 |  |  |  |
| 2014 | 1 094 547 | 2 590 | 0,23 |  |  |  |
| 2015 | 1 111 036 | 2 947 | 0,27 | 16 489 |  | +104 |
| 2016 | 1 134 403 | 2 729 | 0,24 | 23 367 | 141,7 | -114 |
| 2017 | 1 168 118 | 2 700 | 0,23 | 33 715 | 144,3 | -143 |
| Прогноз ные значения на 2018 год | 1 217 645 | 2 679 | 0,22 | 49 527 | 146,9 | -164 |

Это обусловлено тем, что используемые в Новосибирской области методы, предупреждающие дорожно-транспортные происшествия, достигли максимального эффекта в результате правового самосознания участников дорожного движения ориентированного на  соблюдение правил дорожного движения связанных с регулированием скоростного движения. А также, еще одним важным обусловливающим фактором, является сокращение общего объема финансирования Программы с 5 103,11 млн. рублей до 3 767,68 млн. рублей (Постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 № 88-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п»).

- № 6 «Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших)». По итогам 2017 года значение целевого индикатора выполнено на 119,52%, то есть сохраняется положительная динамика при определении фактического значения, что позволяет установить значение целевого индикатора в сторону улучшения;

- № 7 «Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (сокращение количества мест концентрации ДТП в течение года)».

Плановые значения на период 2018-2020 годов скорректированы в соответствии с объемами финансирования направляемыми на реализацию мероприятия Программы 1.2.3.17. «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках» на период 2018-2020 годов из средств областного бюджета, а также средств федерального бюджета, которые направляются в форме межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Мероприятие 1.2.3.17. выполняет подведомственное учреждение Минтранса Новосибирской области ГКУ НСО «ТУАД»;

- № 8 «Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения». По итогам 2017 года значение целевого индикатора выполнено на 423,33%, то есть сохраняется положительная динамика при определении фактического значения, что позволяет установить значение целевого индикатора в сторону увеличения;

- №9 «Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения». Уменьшено плановое значение индикатора в связи сокращение количественного показателя мероприятия 1.1.4.1 «Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения» предусмотрев значения показателей на 2018, 2019, 2020 годы в количестве 34 480 мероприятий, ежеквартально  на 2018 год – по 8 620; ожидаемый результат – за период с 2018 по 2020 год будет проведено не менее 103,4 тыс. мероприятий. Сокращение количества планируемых мероприятий связано с использованием современных методов в профилактической работе и расширением взаимодействия со средствами массовой информации, что позволяет довести информацию о состоянии аварийности, проводимых профилактических мероприятиях, изменениях законодательства до широких кругов населения;

- №13 «Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов» - увеличилось количество светофорных объектов в 2018 году на 6 единиц.

Значения целевых индикаторов: № 12 «Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки»;  №14 «Количество установленных/ замененных дорожных знаков», при достигнутых фактических значениях по итогам 2017 года, оставлены без изменений по причине того, что фактические  значения индикаторов превысили плановые более чем на 10-30% в результате реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в 2018 году средства в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут направлены на мероприятие 1.2.3.17 «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках».

7. В соответствии с приказом Минэкономразвития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области» в Таблице № 4 «Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области, на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» представлены сведения об объектах капитального строительства. В него входят объекты капитального строительства ГКУ НСО ТУАД, возведение которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

Все элементы обустройства автомобильной дороги при проведении капитального ремонта и ремонта в рамках реконструкции участка автомобильной дороги учитываются в составе автодороги, затраты на ее строительство и реконструкцию учитываются по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», при этом стоимость автодороги как объекта учета не увеличивается, а все объекты считаются объектами капитального строительства.

8. В связи с выделением средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в рамках реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», являющейся Подпрограммой государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах» в паспорт Программы добавлена строка о взаимосвязи с другими государственными проектами, программами, подпрограммами по согласованию с Минэкономразвития Новосибирской области, разработчиком методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154.

9. Наказы депутатов не финансируются из средств областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах». Реализация наказов депутатов осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  в 2015 - 2022 годах.

10. В связи с тем, что проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п» не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение оценки его регулирующего воздействия не требуется.

В результате корректировки общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 3 834 399,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 145 752,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 835 908,1   тыс. рублей (средства Минтранса Новосибирской области – 2 835 727,9 тыс. рублей, средства Минобрнауки  Новосибирской области – 180,2 тыс. рублей), средства местных бюджетов – 767 855,2 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 84 883,9 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

министра транспорта и дорожного

хозяйства Новосибирской области                                                                     Е.И. Раков