ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 05.12.2023 № 566-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области, на строительство и реконструкцию которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта строительства | Техни-ческие характе-ристики  (мощ-ность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего,  в рублях | | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в рублях | | | Размер бюджетных инвестиций, в рублях | | | Срок вложения инвестиций | |
| сметная стоимость, в рублях | ориентиро-вочная стоимость, в рублях | 2024 год | | 2025 год | 2023 год | | 2024 год | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 8 очередь строительства. | 2 886 м | IV кв.  2025 г. | 279 359 918,00 | – | 167 620 474,00 | | 111 739 444,00 | 144 055 715,00 | | 135 304 203,00 | I-IV кв. | | I-IV кв. |
| 2 | Канализационный коллектор ливневых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Третья очередь строительства. | 723 л/с | IV кв.  2025 г. | 543 096 843,00 | – | 327 658 105,00 | | 215 438 738,00 | 457 300 472,00 | | 85 796 371,00 | I-IV кв. | | I-IV кв. |
| 3 | Канализационный коллектор хозбытовых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Третья очередь строительства. | 197 м3/сутки | IV кв.   2025 г. | 36 824 128,00 | – | 33 141 715,00 | | 3 682 413,00 | 36 824 128,00 | | - | I-IV кв. | | I-IV кв. |
| 4 | Кабельные линии КЛ-20 кв Промышленно-логистического парка Новосибирской области. | 16 МВт | IV кв.  2025 г. | 103 747 995,00 | – | 62 248 797,00 | | 41 499 198,00 | 103 747 995,00 | | - | I-IV кв. | | I-IV кв. |
| 5 | Газопровод высокого давления Промышленно-логистического парка Новосибирской области. | 2 564 м | IV кв.  2025 г. | 38 174 826,00 | – | 34 357 343,00 | | 3 817 483,00 | 16 169 510,00 | | 22 005 316,00 | I-IV кв. | | I-IV кв. |
| Итого | |  |  | 1 001 203 710,00 | – | 625 026 434,00 | | 376 177 276,00 | 758 097 820,00 | | 243 105 890,00 |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».