ПРОЕКТ

Утверждена постановлением
Правительства Новосибирской области
от ________.2019 №___

ПРОГРАММА

развития промышленного кластера

«Цифровая энергетика» Новосибирской области

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа развития промышленного кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области (далее – Программа, кластер «Цифровая энергетика» соответственно) |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» (далее – Ассоциация) |
| Ключевые участники кластера «Цифровая энергетика» | – акционерное общество «Радио и микроэлектроника» (АО «РиМ»); – общество с ограниченной ответственностью «Болид» (ООО «Болид»); – общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «МТ»); – общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Арс-ТЕРМ» (ООО «НПФ Арс-ТЕРМ»); – общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Ирбис» (ООО НПФ «Ирбис»); – общество с ограниченной ответственностью «Энергетика Микроэлектроника Автоматика» (ООО «ЭМА»). |
| Цели и задачи программы развития кластера | Цель: обеспечить поставщиков и потребителей электроэнергии новыми возможностями при переводе распределительных электрических сетей на цифровые технологии и инновационные платформенные решения, а в масштабе региона – создать условия для формирования новой технологической отраслевой ориентации Новосибирской области на рынке цифровой энергетики. Задачи: - обеспечение выпуска новейшего цифрового оборудования для интеллектуальных систем учёта и управление потреблением энергии в необходимых рынку объёмах, за счет объединения компетенций и объединения ресурсов предприятий, входящих в кластер «Цифровая энергетика»; - разработка и согласование с предприятиями Публичного акционерного общества «Россети» технических требований и технических заданий, и стандартов изготовления оборудования и программного обеспечения, необходимого для создания «цифровых сетей»; - проведение опытной эксплуатации «пилотных» проектов, доработка и сертификация оборудования «цифровых сетей» по результатам опытной эксплуатации «пилотных» проектов. |
| Перечень проектов программы развития кластера | - цифровая трансформаторная подстанция 110/10 кВ с фидерами 10 кВ «прямого» подключения потребителей; - организация производства коммутационного оборудования (вакуумные выключатели, реклоузеры) напряжением 35 – 10 кВ широкой номенклатуры для технологического присоединения распределительных сетей и потребителей в «цифровом» формате к «цифровым электрическим сетям»; - применение технологии «CAN-шина» для построения развёрнутых комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах цифровых электрических сетей; - производство специализированных трансформаторных подстанций, совмещённых с многоканальными зарядными станциями с цифровым управлением, для зарядки городского электрического транспорта и электромобилей; - организация производства номенклатуры комплектующих деталей и оборудования: пластмассовое литьё, печатные платы, металлоизделия для производства оборудования основными участниками. |
| Сроки (этапы) реализации программы развития кластера | 1 этап – 2019 год: «пилотный» проект «Фрагмент «Цифровых электрических сетей» на базе трансформаторной подстанции ТП-10 кВ посёлка Приобский и распределительной подстанции РП-10 кВ». 2 этап – 2020-2025 годы: 600 000 точек учёта электрической энергии. Реализация проекта «Программно- технический комплекс центра управления сетями на базе структурного подразделения Акционерного общества «РЭС» Новосибирской области». Проект «цифровых электрических сетей, организация производства программно-технических комплексов технологических процессов, распределительных пунктов, центров управления сетями (ПТК ТП, ПТК РП, ПТК ЦУС соответственно), «интеллектуальных» потребительских отпаек 10 кВ. 3 этап – 2023-2025 годы: 800 000 точек учёта электрической энергии. Организация производства комплектных «цифровых» трансформаторных подстанций 110/10 кВ и распределительных подстанций 10 кВ |
| Объемы инвестиционного финансирования программы развития кластера | Общий объем инвестиционного финансирования программы составляет 141,55 млн. руб. Из них, за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 141,55 млн. руб., в том числе средствами участников кластера «Цифровая энергетика» 141,55 млн. руб. |
| Основные целевые индикаторы программы развития кластера | – Рост объёмов производства оборудования до 8 598 900 тыс. руб. в 2025 году (в 3 раза по сравнению с 2018 года); – увеличение числа рабочих мест на 234 шт. (на 33 % за период 2019-2025 годов в сравнении с 2018 годом); – рост выработки продукции на одного работника до 9,01 млн. руб. (в 2,5 раза в сравнении с 2018 года). |
| Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | В процессе выполнения Программы будет сформирована в Новосибирской области новая промышленная машиностроительная отрасль по производству инновационного оборудования электротехнического направления, в том числе не имеющая на момент создания кластера аналогов, для цифровизации распределительных сетей, включая интеллектуальные приборы учёта электроэнергии, интеллектуальные потребительские отпайки и цифровые подстанции с объёмом производства не менее 8 млрд. руб. в год. Организация производства ПТК ЦУС, программно-технических комплексов цифровых подстанций и центральных электрических сетей (ПТК ЦТП и ПТК ЦЭС соответственно), а также необходимого оборудования для модернизации и комплектования «цифровых энергетических сетей» |

I. Нормативная правовая база развития кластера «Цифровая энергетика»

1. Нормативные правовые основы формирования и развития 
кластера «Цифровая энергетика»

Развитие кластера «Цифровая энергетика» опирается на следующие нормативные правовые акты:

1) Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации»;

2) Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;

3) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4)	постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»;

5)	постановление Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п «Об утверждении Концепции кластерной политики Новосибирской области»;

6)	постановление Правительства Новосибирской области от 22.02.2017 № 64-п «О реализации кластерной политики Новосибирской области»;

7) постановление Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

8)	постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года» (далее – «Программа реиндустриализации Новосибирской области»).

2. Место кластера в стратегических и программных документах

Кластер «Цифровая энергетика» как межотраслевое образование направлен на разработку инновационных решений, выпуск продукции, программных продуктов и оборудования для перевода электрических распределительных сетей на цифровые технологии в рамках Программы цифровизации экономики Российской Федерации (Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р).

Создание такого кластера может дать основу формирования ещё одного направления развития промышленной ориентации области и города на выпуск оборудования в пределах Российской Федерации и Содружества независимых государств для энергетиков и структур ЖКХ при переводе их предприятий на цифровые технологии, что безусловно выгодно региону и соответствует задачам Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (утверждено постановлением Губернатора Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п).

Кластер «Цифровая энергетика» создаётся как инструмент реализации «Программы реиндустриализации Новосибирской области».

В рамках организации совместной деятельности участников кластера в настоящее время разрабатывается специализированный проект – «Умный город – цифровизация коммунальной структуры наукограда Кольцово».

Промышленное программирование, положенное в основу долгосрочного планирования участниками кластера «Цифровая энергетика», – это новое предусмотренное решениями Министерства энергетики Российской Федерации направление, и его развитие и планируемые настоящей Программой объемы работ соответствуют требованиям развития энергетики Российской Федерации.

II. Характеристика ситуации, описание кластера

Инициаторы создания кластера «Цифровая энергетика»:

– АО «РиМ»;

– ООО «ЭМА»;

– ООО «Болид»;

– ООО НПП «МТ»;

– ООО «НПФ Арс-ТЕРМ»;

– ООО НПФ «Ирбис».

1. Список участников кластера

1.1. Предприятия, выпускающие конечную продукцию самостоятельно в составе кластера («базовые» предприятия - участники кластера):

- АО «РиМ»: производство интеллектуальных приборов учёта энергии 0,4-10 кВ, реклоузеров и вакуумных выключателей 10 кВ, интеллектуальных отпаек потребителей 10 кВ для цифровых электрических сетей (ЦЭС);

- ООО «ЭМА»: разработка и внедрение автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) для центров управления сетями (ЦУС) и диспетчерских пунктов РЭС; АСТУ для электрических станций; программно-технических комплексов (ПТК) телемеханики для электрических подстанций 35-220 кВ; автоматизированных систем мониторинга и диагностики (АСМД) силового оборудования ПС под рабочим напряжением; производство электрощитового оборудования; проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; послегарантийная техническая поддержка и сопровождение;

- ООО НПП «МТ» – научно-производственное предприятие, которое специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика: микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности. Основной принцип работы компании – это слаженное сочетание опыта и новаторства в работе. Управлением проектами и запуском новых продуктов на рынок занимаются энергичные молодые менеджеры, что позволяет опытным учёным концентрировать свои силы на разработках – дуговая защита БЗП-ЗДЗ-01, БЗП-11, БЗП-13;

- ООО «Болид»: производство резисторных установок большой мощности для электрических сетей 110 – 10 кВ, систем электромагнитной защиты устройств цифрового управления электрическими сетями среднего высокого и сверхвысокого напряжения, энергоэффективных приборов наружного освещения;

- ООО «НПФ Арс-ТЕРМ»: производство DC-DC, DC-AC преобразователей и комплекта оборудования с цифровым управлением для подвижного состава городского электрического транспорта (ГЭТ), зарядных станций для электробусов и для электрического транспорта, электрических накопителей энергии для ГЭТ и ЦЭС;

- ООО НПФ «Ирбис»: производство цифрового электроприводного оборудования, источников питания для дугового розжига угольных котлов энергетического назначения;

- АО «НПЗ»: производство электронного оборудования.

1.2. Предприятия, обеспечивающие выпуск конечной продукции участниками кластера («технологическое сопровождение» кластера):

- АО «РиМ ТД»: поставка продукции, производство монтажных и пуско-наладочных работ;

- НПО «РиМ» в составе ООО «РиМ ТД», ООО «РиМ – Пласт», ООО «Сибэлектронкомплект», ООО «РиМ – Мет», ООО «РиМ – ИТ», ООО «СиБИС», АО «НЭЦ»: производство комплектующих деталей и оборудования (металл, пластмасса, архитектура интегральных схем, энергетическое обследование, нормативы);

- АО «НПЗ с ОКБ»: разработка и изготовление микросхем и полупроводниковых приборов;

- ООО «КАТЭС»: энергосервисные контракты, сервисное обслуживание оборудования;

- ООО «Сибэнергоремонт»: электросетевая организация, пилотные проекты ЦЭС и ЦТП.

1.3. Организации кадрового и научного обеспечения:

- ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет (далее - НГТУ): научные исследования, подготовка кадров;

- ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» (далее - НКЭиВТ): подготовка кадров;

- ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» (далее - НРТК): подготовка кадров;

- ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» (далее - НПЭК): подготовка кадров.

Описание основных видов выпускаемой участниками кластера «Цифровая энергетика» продукции и оказываемых услуг представлено в приложении № 1 к настоящей Программе.

2. Справка о предприятии АО «Радио и микроэлектроника» (АО «РиМ»)

Основная специализация предприятия – разработка и производство радиоэлектронных приборов и автоматизированных систем электронного и электротехнического приборостроения.

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 1991 год.

Территория: более четырех гектаров (три площадки):

- г. Новосибирск, ул. Дачная, 60/1;

- г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50;

- г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.

Выбраны по профориентации районов г. Новосибирска.

Производственно-административные здания: более 20 000 кв. м.

Численность сотрудников: 265 чел. (без внешних совместителей).

Предприятие разрабатывает и производит оборудование радиоэлектронного приборостроения, в том числе для автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Приборы интеллектуального учёта на 0,4 и 10 кВ (счётчики прямого включения, контроллеры и комплекты оборудования для АИИСКУЭ, коммутационное оборудование 10-20 кВ (выключатели вакуумные, реклоузеры), комплекты оборудования для интеллектуальных отпаек потребителей и программный продукт для отпайки.

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на выпускаемую продукцию.

Более 60-ти наград российского и международного уровней.

Поставки по всей Российской Федерации и на международный рынок (в Республику Беларусь, Республику Казахстан и Монгольскую Республику).

Заказчики – предприятия ПАО «Россети».

Таблица 1 – Технико-экономические показатели АО «РиМ»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 984 | 1659 | 1495 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | тыс. шт. | 871 | 1 806 | 1625 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 264 | 245 | 250 000 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 40,5 | 44,5 | 50,0 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 1 772 | 2 394 | 2 000 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 155 | 257 | 260 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 70 | 116 | 118 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 54 | 126 | 125 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 40 | 42 | 45 |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 61 | 74 | 75 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 335 | 649 | 600 |

3. Справка о предприятии ООО «Энергетика Микроэлектроника Автоматика» (ООО «ЭМА»)

Основная специализация предприятия – разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами производства, распределения, диспетчеризации и потребления электроэнергии.

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 1990 год.

Адрес местонахождения:

Центральный офис: г. Новосибирск, ул. Дачная, 37;

Обособленных структурных предприятий (ОСП) и филиалов в городах Российской Федерации:

  - ОСП ООО «ЭМА» в г. Красноярске: 660077, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 19;

  - ОСП ООО «ЭМА» в г. Москве: 143009 Московская обл. Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, 3а;

  - ОСП ООО «ЭМА» в г. Екатеринбурге: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д.13, офис 218;

  - Псковский филиал ООО «ЭМА»: г. Псков, ул. Коммунальная, 19 оф. 408.

Производственно-административные площади:

- Центральный офис: общая площадь помещений – 1091,6 кв. м (аренда);

- ОСП в г. Красноярске: общая площадь помещений – 170,6 кв. м (аренда);

- Псковский филиал: общая площадь помещений – 20,3 кв. м (аренда);

- ОСП в г. Екатеринбурге: общая площадь помещений – 47,5 кв. м (аренда);

- ОСП в г. Москве: общая площадь помещений – 306 кв. м.

Численность сотрудников: 122 чел. (среднесписочная численность).

Предприятие развивает собственные технические решения:

- оперативно-информационный комплекс РСДУ5 в качестве ПО верхнего уровня для построения Центров управления сетями, программно-технический комплекс для управления распределительными электрическими сетями. ОИК РСДУ5 (функционал SCADA/NMS/DMS/OMS), а также как ОИК диспетчерских пунктов РЭС, с реализацией функционала ADMS («цифровой РЭС»), аттестован ПАО «Россети»;

- программно-технический комплекс телемеханики iSMS в качестве масштабируемого технического решения для построения современных АСУТП распределительных подстанций различного класса напряжения – АСУТП подстанций класса напряжения 220 кВ на базе ПТК РСДУ5; АСУТП ПС 35 - 110 кВ на базе ПТК ТМ iSMS аттестован ПАО «Россети»;

- автоматизированная система мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования под рабочим напряжением «СИГМА», автоматизированная система мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования распределительных подстанций, которая позволяет получать комплекс диагностических параметров и на основании их анализа проводить оценку технического состояния объекта в режиме мониторинга «под рабочим напряжением».

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги.

Основными заказчиками являются электрогенерирующие, электросетевые и промышленные предприятия: ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ТРК», ПАО «НК Роснефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Россети», АО «Мобильные ГТЭС», ООО «РН-Ванкор», АО «ДГК», ОАО «ИЭСК», АО «АНХК», ПАО «НЗХК» и др.

Таблица 2 – Технико-экономические показатели ООО «ЭМА»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 г. (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 1 925 | 563 | 563 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | шт. | - | - | - |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 114 | 122 | 137 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 35 | 50 | 48 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 1551 | 867 | 765 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 79 | 76 | 42 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 41 | 42 | 28 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 29- | 28- | 12 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | - | - | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 1309 | 466 | 448 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 1160 | 460 | 452 |

4.	Справка о предприятии ООО Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «МТ»)

Научно-производственное предприятие специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика: микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности и установке на электросетевых объектах.

Предприятие представляет релестроение Новосибирской области, осуществляет регулярные поставки своих технических решений в различные регионы России и страны ближнего зарубежья. Компания планомерно расширяется, открываются новые филиалы по всей России. Постоянно модернизируется продукция, поставленная на промышленное производство, и разрабатываются новые устройства и программное обеспечение.

Партнёры: 886 эксплуатирующих организаций, 151 проектная организация и 384 завода-производителя КРУ.

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 2009 год.

Фактический адрес: г. Новосибирск, Писемского, 24/4.

Площадь производственно-административных помещений – 670 кв. м.

На данный момент предприятие включает дополнительно два центра разработок в Санкт-Петербурге и Чебоксарах (центр релестроения Российской Федерации).

Численность сотрудников: 85 чел. (без внешних совместителей).

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на производимую продукцию.

Поставки по всей России и странам ближнего зарубежья.

Продуктовая линейка регулярно пополняется новыми продуктами, в 2016 году предприятие выпустило самую быструю в мире дуговую защиту БЗП-ЗДЗ-01. В 2017 году завершена разработка новой платформы для организации релейной защиты и автоматики БЗП-13. В 2019 году платформа обновлена бюджетным решением БЗП-11

Таблица 3 – Технико-экономические показатели предприятия 
ООО НПП «МТ»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 г. (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 148,8 | 246,0 | 305,0 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | шт. | 14 198 | 25 101 | 31 100 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 55 | 84 | 125 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 41 | 51 | 76 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 142 | 148 | 155 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 4.8 | 18,1 | 22,0 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 2,05 | 9,03 | 11,2 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 2,57 | 7,9 | 9,8 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 2,6 | 8 | 9,9 |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 15 | 37 | 40 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 26 | 28 | 35 |

5. Справка о предприятии ООО «Болид»

Основная специализация предприятия – производство электрооборудования.

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 1991 год.

Территория: более 3500 кв. м (две промышленные площадки): г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, д. 2, корп. 6. Площадки выбраны по профориентации районов г. Новосибирска.

Производственно-административные здания: более 3 500 кв. м.

Численность сотрудников: 101 чел. (без внешних совместителей).

Предприятие разрабатывает и производит высоковольтные резисторы для заземления нейтрали сетей 6-35 кВ, светодиодные прожекторы, панели электрические греющие, оказывает инжиниринговые услуги.

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на выпускаемую продукцию.

Более 70-ти наград российского и международного уровней.

Поставки по всей России, в Республику Беларусь, Республику Казахстан, Монгольскую Республику, Республику Грузия, Кыргызскую Республику.

Заказчики – ПАО «Россети», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром».

Таблица 4 – Технико-экономические показатели предприятия ООО «Болид»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 г. (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 138,7 | 151,9 | 121,5 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | шт. | 1 138 | 1 794 | 1 600 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 107 | 105 | 105 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 33,5 | 35,5 | 37,3 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 168,6 | 176,9 | 176 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 25,4 | 21,3 | 21 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 22,6 | 19,5 | 19 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 2,6 | 1,6 | 1,5 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 15,6 | 17,0 | 17,0 |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 11,0 | 23,1 | 17,2 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 70,2 | 91,9 | 60,3 |

6. Справка о предприятии ООО НПФ «Арс Терм»

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 1993 год.

Территория размещения: г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 36. Площадь производственных и административных помещений – 1600 кв. м (в собственности предприятия).

Численность сотрудников: 62 человека (без внешних совместителей).

Предприятие разрабатывает и производит оборудование электротехнического направления для использования в электротранспорте и тепловых энергетических установках. Освоены и выпускаются накопители энергии для применения на пассажирском транспорте на базе литий-ионных батарей. Накопители энергии могут применяться в системах бесперебойного питания на объектах народного хозяйства.

В настоящее время разворачиваются научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по использованию технологии высоковольтных плазмотронов для дожига ядовитых газов в трубах промышленных выбросов предприятий с целью доведения параметров выбрасываемых газов до экологических норм.

Основной объём продукции предприятия выпускается с цифровой системой управления собственной разработки.

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на выпускаемую продукцию.

Более 20-ти наград российского и международного уровней.

Поставки по всей России и за рубеж (Аргентинская Республика, Республика Молдова, Республика Казахстан, Монгольская Республика).

Предприятие тесно сотрудничает в плане совершенствования совместных комплектов оборудования и ведения совместных инновационных разработок с предприятием ООО НПФ «Ирбис».

Таблица 5 – Технико-экономические показатели предприятия
ООО НПФ «Арс Терм»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 г. (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | Млн. руб. | 313,3 | 230,4 | 275,0 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | Шт. | 7 095 | 4 572 | 5 900 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | Чел. | 52 | 60 | 60 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Тыс. руб. | 28,6 | 40,7 | 42,0 |
| 5 | Величина активов | Млн. руб. | 227,1 | 227,7 | 227,0 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | Млн. руб. | 19,3 | 32,8 | 26,0 |
| 7 | в федеральный бюджет | Млн. руб. | 12,3 | 24,8 | 22,0 |
| 8 | в региональный бюджет | Млн. руб. | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | Млн. руб. | - | - | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | Млн. руб. | 175,3 | 165,5 | 140,0 |
| 11 | Дебиторская задолженность | Млн. руб. | 107,1 | 66,4 | 30,0 |

7. Справка о предприятии ООО НПФ «Ирбис»

Краткая справка о предприятии:

Год основания предприятия: 1991 год.

Территория размещения:

Юридический и фактический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 69, 1250 кв. м производственных площадей в аренде.

Действуют сервисные центры в следующих городах: Барнаул, Красноярск, Чита, Усть-Каменогорск (Республика Казахстан).

Численность сотрудников: 51 человек (без внешних совместителей).

Предприятие разрабатывает и производит оборудование электротехнического направления для использования на промышленных предприятиях и в электротранспорте:

- частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭ), станции частотного регулирования (СЧР);

- устройства плавного пуска;

- преобразователи тяговые, компрессоров и кондиционеров для электротранспорта;

- преобразователи частоты (технологические);

- источники питания для установок МДО и плазменных горелок;

- активные фильтры гармоник.

Некоторые важные особенности приводного оборудования марки «ИРБИ» (является зарегистрированным товарным знаком):

- сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне -30% ...+30%,

- оболочка IP54 (пыле-брызгозащита) без необходимости применения воздушных фильтров,

- вибро- и вандалоустойчивость,

- встроенные защитно-коммутационная аппаратура (на входе), EMI-фильтры,

- возможность исполнения У2 (эксплуатация в неотапливаемом помещении до -40° С).

Основной объём продукции предприятия выпускается с цифровой системой управления собственной разработки.

Предприятие имеет возможность формировать технику под любые задачи заказчика (конструктивное исполнение; комплектация; алгоритмы работы и т. д.) и строго соблюдать согласованные с заказчиком сроки поставки оборудования, учитывать специфические требования технических заданий в различных системах (ЖКХ, ТЭЦ, горно-обогатительные комбинаты, железные дороги, нефтегазовых предприятий, требования к подъемно-транспортному оборудованию).

Предприятие имеет все необходимые сертификаты и разрешения на выпускаемую продукцию, соответствующие патенты.

Более 16-ти наград российского и международного уровней.

Поставки по всей России и за рубеж (Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Аргентина, Республика Корея).

Таблица 6 – Технико-экономические показатели предприятия ООО НПФ «Ирбис»

| № п/п | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Отчетные периоды (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 г. (прогноз) |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 206 | 120 | 120 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | шт. | 193,3 | 117,7 | 117,7 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 39 | 42 | 42 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 28,5 | 35,6 | 35,6 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 156,2 | 167,7 | 167,7 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 32,2 | 21,2 | 21,2 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 22 | 15,6 | 15,6 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 9,6 | 4,7 | 4,7 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 18,2 | 9,5 | 9,5 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 49,4 | 10,8 | 10,8 |

8. Функциональная карта организации кластера «Цифровая энергетика»

Предприятия, образующие кластер «Цифровая энергетика», размещаются в городе Новосибирске.

Краткое описание функциональной связанности организаций - участников кластера «Цифровая энергетика» схематично представлено на рисунке в приложениях№№ 1, 3 и 4 к настоящей Программе.

Таблица 7 – Функциональные связи участников кластера с объектом поставки продукта кластера – цифровыми электрическими сетями

| Цифровые электрические сети (ЦЭС) |  | Участники кластера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Название объекта ЦЭС | Наименование предприятия | Наименование продукта |
| 10 - 20 кВ | Электрические станции, генерация | ООО «ЭМА» ООО НПФ «Ирбис», ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» | ОИК РСДУ5 для построения АСТУ верхнего уровня Плазмотронная, высоко-вольтная, высокочастотная угольная горелка |
| 220 - 110 - 35 кВ | Центры управления сетями (ЦУС), цифровые трансформаторные подстанции (ЦТП) | ООО «ЭМА» ООО «МТП», ООО «Болид» | ОИК РСДУ5 для ЦУС (ДП РЭС), ПТК телемеханики iSMS для АСУТП подстанций; автоматизированные системы мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования СИГМА. Комплекс релейной защиты ЦУС, ЦТП. Высоковольтные резисторные установки, системы электромагнитной защиты устройств цифрового управления |
| Сети 110, 35, 20, 10, 6,3 кВ | Районы электрических сетей (РЭС) Цифровые трансформаторные подстанции (ЦТП) | ООО «ЭМА» АО «РиМ», АО «РиМ ТД», ООО «ЭМА» ООО «МТП», ООО НПФ «Ирбис», ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» | ОИК РСДУ5 для «цифрового РЭС» с функционалом DMS/OMS. Программно-технический комплект оборудования ЦПС в составе: ПТК телемеханики iSMS (для 35 кВ), программное обеспечение ЦПС, интеллектуальные приборы учёта энергии 10 кВ, реклоузеры и вакуумные выключатели 10 кВ, интеллектуальные отпайки потребителей 10 кВ; комплекты электрических заправок для электрического транспорта, электрические накопители энергии для ГЭТ и ЦЭС. Комплекс релейной защиты ЦУС, ЦТП. Высоковольтное цифровое электроприводное оборудование, активные фильтры гармоник |
| 0,4 кВ | Распределительные сети потребительского напряжения | АО «РиМ», АО «РиМ ТД», ООО НПФ «Ирбис» | Интеллектуальные приборы учёта энергии 0,4 кВ, цифровое электроприводное оборудование, активные фильтры гармоник |

9. Основные достигнутые результаты совместной производственной деятельности участников кластера «Цифровая энергетика»

Основные достигнутые результаты совместной деятельности участников кластера «Цифровая энергетика» приведены в приложениях №№ 2 и 4 к настоящей Программе.

9.1. АО «РиМ»

Основные значимые для города Новосибирска и области проекты, выполненные АО «РиМ»:

1) система оплаты проезда по электронным пластиковым карточкам в метрополитене Новосибирска (в эксплуатации более 25 лет) и Екатеринбурга (более 6 лет).

2) электронный контроль пассажиропотоков по билетам с «штрих-кодом» на пригородных поездах Западно-Сибирской железной дороги. Управление технологическими процессами в депо при подготовке подвижного состава на ОАО «РЖД» (в эксплуатации более 17 лет).

3) мобильные терминалы для обработки бесконтактных карточек для проезда на городском транспорте г. Новосибирска (в эксплуатации более 12 лет).

4) система контроля доступа (СКД) в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации и в его подразделениях (в эксплуатации более 22 лет).

На базе предприятия создан холдинг – некоммерческое партнерство Научно-производственное объединение «Радио и Микроэлектроника» (НП НПО «РиМ»), обеспечивающий полный цикл производства радиоэлектронного оборудования АИИСКУЭ, включая разработки, производство, монтаж, пуско-наладку и сопровождение программно-технического комплекса оборудования АИИСКУЭ при эксплуатации у потребителей электроэнергии.

9.2. ООО «ЭМА»

ООО «ЭМА» является одной из немногих инжиниринговых компаний, способных реализовать проекты «под ключ»: предоставляет своим заказчикам полный спектр услуг – разработка проектной документации, разработка программного обеспечения, поставка оборудования, СМР, ПНР, техническое сопровождение и техническая поддержка АСУТП, развитие систем АСУТП.

9.3. ООО НПП «МП»

ООО НПП «МП» – научно-производственное предприятие, которое специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика: микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности. Предприятие осуществляет регулярные поставки своих технологий в различные регионы России и страны ближнего зарубежья

9.4. ООО «Болид»

Основные значимые для города и области проекты, выполненные ООО «Болид»:

- установка резисторов для заземления в нейтрали сетей 6кВ собственных нужд Новосибирской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3;

- установка резисторов для заземления в нейтрали сетей 6 кВ ПС Толмачевская, г. Обь.

Круг задач, решаемых сотрудниками предприятия, определён от экспериментальных исследований в сетях 6-35 кВ, математического моделирования переходных процессов, анализа аварийных ситуаций до разработки и серийного выпуска композиционных электропроводящих и диэлектрических материалов, в том числе и нанотехнологий многофункционального назначения; производство на основе композиционных материалов изделий электроэнергетического и бытового назначения.

9.5. ООО «НПФ Арс-ТЕРМ»

Основные значимые для города и области проекты, выполненные ООО НПФ «Арс Терм»:

- перевод всего электротранспорта, трамваев и троллейбусов г. Новосибирска на энергоэффективные статические преобразователи напряжения. Проект выполненен при активном содействии Фонда энергосбережения НСО;

- внедрение совместно с НПФ «ИРБИС» энергосберегающих комплектов тягового оборудования на 35% подвижного состава электротранспорта города. Внедрение производилось методом замены реостатно-контакторных систем управления действующего подвижного состава на полупроводниковую систему при проведении капитально-восстановительных работ и поставкой оборудования через заводы- производители электротранспорта. В настоящее время проводятся поставки комплектов оборудования для производства трамваев в городе предприятием ООО «БКМ-Сибирь»;

- разработка и внедрение комплекта электротехнического оборудования для троллейбусов с автономным ходом. Внедрение цифровой схемотехники управления на базе CAN-шины позволило впервые в Российской Федерации в 2011 году запустить в г. Новосибирске троллейбус с автономным ходом. Накопительный элемент троллейбуса был выполнен на основе литий-ионных аккумуляторов завода «Лиотех». В настоящее время более 200 троллейбусов с автономным ходом в России и за рубежом эксплуатируют оборудование новосибирского производства;

- производство инверторных силовых модулей станций заряда ЗСЭ-500 для городских электробусов. Поставка комплектов силовых модулей для 32 станций быстрой зарядки электробусов г. Москвы.

С 2015 года запущено в серийное производство высоковольтных инверторных источников питания для поджига мазутных горелок тепловых электрических станций (ТЭС) с помощью инновационных высоковольтных плазмотронов. Данная технология внедрена более чем на 100 объектах энергетики РФ.

В настоящее время на базе инверторных модулей зарядных станций запущен в производство источник питания плазмотрона большой мощности для технологии безмазутного розжига котлов ТЭС. Инверторные источники питания имеют более высокие технико-экономические показатели и позволят более эффективно внедрять технологию безмазутного розжига котлов в РФ.

9.6. ООО НПФ «Ирбис»

Внедрение совместно с НПФ «ИРБИС» энергосберегающих комплектов тягового оборудования на 35% подвижного состава электротранспорта города. Внедрение производилось методом замены реостатно-контакторных систем управления действующего подвижного состава на полупроводниковую систему при проведении капитально-восстановительных работ и поставкой оборудования через заводы производители электротранспорта. Предприятие тесно сотрудничает в плане совершенствования совместных комплектов оборудования и ведения совместных инновационных разработок с предприятием ООО НПФ «Арс Терм».

Совместно с НГТУ ведется разработка алгоритмов диспетчеризации режимов работы цифровых электрических сетей, а также предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.

10. Описание специализированной организации по развитию кластера «Цифровая энергетика»

Специализированная организация по развитию кластера «Цифровая энергетика» – Ассоциация «Специализированная организации промышленного кластера «Цифровая энергетика» является некоммерческой организацией, объединением юридических лиц, основанным на добровольном членстве и созданным для координации их деятельности по защите интересов производителей продукции кластера.

Целью деятельности Ассоциации является – предоставление услуг в сфере методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития, направленного на создание условий для эффективного взаимодействия организаций - участников кластера с учреждениями образования и науки, некоммерческими и общественными организациями, областными исполнительными органами государственной власти, федеральными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления, инвесторами, Центром кластерного развития Новосибирской области, в интересах развития промышленного производства кластера, обеспечения реализации проектов научно-технического развития кластера.

Задачами Ассоциации и видами её деятельности в соответствии с правовым статусом, определенным действующим законодательством являются:

- осуществление функций специализированной организации кластера «Цифровая энергетика», содействие созданию организационных, экономических, правовых и социальных условий, необходимых предприятиям - участникам кластера для развития производства и увеличения объёмов продаж на территории НСО и за её пределами, представление и защита интересов производителей продукции кластера на внутреннем и внешнем рынках товарной продукции Российской Федерации;

- подготовка предложений в Правительство Новосибирской области в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по организационной и финансовой поддержке предприятий - участников кластера, создание и совершенствование нормативной, правовой, технической базы и других аспектов производства и реализации этой техники;

- разработка проектов законодательных и нормативных актов, регулирующих производство и реализацию продукции кластера и функционирование рынка этой техники, для представления этих актов в органы муниципальной и региональной законодательной и исполнительной власти;

- сбор, обработка и распространение маркетинговых данных о производстве, перспективах развития внутреннего и внешнего рынка и технологий, оказание членам Ассоциации информационных, консультационных и других услуг;

- организация и проведение информационной деятельности, проведение PR-акций, организация и участие в выставках, семинарах, конференциях и других мероприятиях, способствующих достижению целей Ассоциации и программе развития кластера;

- взаимодействие с другими организациями в целях более полного выполнения функций Ассоциации;

- оказание правовой, консультативной и иной помощи членам Ассоциации и иным заинтересованным лицам в рамках целей и задач Ассоциации;

- содействие развитию кооперационных связей и обмену опытом между членами Ассоциации.

- содействие развитию объектов инфраструктуры, связанных с кластером «Цифровая энергетика» в рамках деятельности Ассоциации.

# Ассоциация осуществляет функции специализированной организации кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области и к деятельности Ассоциации относится:

- разработка и реализация программ развития кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками кластера;

- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций - участников кластера;

- оказание содействия организациям - участникам кластера в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций - участников кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;

- организация создания и развития в рамках кластера объектов инновационной, образовательной, транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе инжиниринговых центров;

- организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера для достижения цели создания кластера;

- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов участников кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;

- проведение мониторинга состояния научного, финансово-экономического потенциала территории и предоставление указанной информации участникам кластера;

- иные виды деятельности специализированной организации создаваемого кластера.

Ассоциация не осуществляет функции управления и координации действий производственных предприятий и организаций - членов Ассоциации, действует с их согласия и в их интересах.

11.	Основные конкурентные преимущества кластера «Цифровая энергетика»

Основными конкурентными преимуществами кластера «Цифровая энергетика» является комплексный подход к разработкам и организации производства полного взаимоувязанного по конструктиву и программному продукту комплекта электротехнического оборудования и оборудования каналов передачи данных для построения цифровых распределительных электрических сетей. В проекте цифровизации этих сетей Министерство энергетики Российской Федерации выделяет следующие основные направления:

1. Приборы интеллектуального учета электроэнергии

АО «РиМ» – основоположник разработки и производства таких приборов и не только в России. АО «РиМ» первые такие свои приборы разработало и выпустило в 1999 году, и к началу 2019 года их установлено порядка 2 000 000.

НП НПО «РиМ» не только производит приборы интеллектуального учета, но в отличии от других производителей осуществляет монтаж, пуско-наладку и их техническое сопровождение в процессе всей их эксплуатации.

Основная проблема в конкурентоспособности – более высокая цена (в пределах 10%), что обусловлено более затратными условиями производства в Сибири.

2. «Умные сети» («Цифровые электрические сети»)

АО «РиМ» выпускает шестое поколение приборов интеллектуального учета электроэнергии и, начиная с третьего поколения интеллектуальных приборов (2007 год), они объединились в Автоматизированную интеллектуально-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) у абонентов распределительных электросетей, что является одной из важнейших составляющих Умных сетей. В процессе подготовительного этапа к производству оборудования для Умных сетей разработаны и эксплуатируются: перечень оборудования и ПО для Умных сетей, которые разработаны в параллель участниками кластера.

ООО «ЭМА» – разработка технических решений и внедрение систем автоматизированного управления производством, передачей и распределением энергоресурсов.

ООО «Болид» – высоковольтные резисторные установки, защита линий электропередач от замыкания на землю, системы электромагнитной защиты устройств цифрового управления.

Перечень оборудования и ПО для Умных сетей, которые разработаны в параллель участниками кластера – алгоритмы работы устройств релейной защиты, телемеханики и автоматики управления режимами, разрабатывались параллельно АО «РиМ», ООО «МТП», ООО «ЭМА», ООО «Болид».

3. Цифровые подстанции

В порядке реализации «пилотного» проекта фрагмента «Цифровой районной электрической сети (РЭС)» в пос. Приобский Новосибирской области АО «РиМ» совместно с АО «РЭС» смонтировали и запустили первую в НСО цифровую подстанцию.

4. Цифровая система прогностики состояния оборудования распределительных сетей

Проблемой прогностики состояния оборудования распределительных сетей и разработки моделей предупреждения аварийных ситуаций в сетях занимается Новосибирский государственный технический университет НГТУ.

ООО «ЭМА» обеспечивает разработку и внедрение автоматизированных систем мониторинга и диагностики (АСМД) силового оборудования ПС под рабочим напряжением;

5. Телеуправление оборудованием подстанций

ООО «ЭМА» обеспечивает разработку и внедрение автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) для центров управления сетями (ЦУС) и диспетчерских пунктов РЭС; АСТУ для электрических станций; программно-технических комплексов (ПТК) телемеханики для электрических подстанций 35-220 кВ; производство электрощитового оборудования; проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; послегарантийную техническую поддержку и сопровождение.

6. Программный комплекс для построения энергорежимов распределительных электросетей

Проблемой построения энергетических режимов электрических сетей для более эффективного распределения энергоресурсов в распределительных сетях занимается НГТУ и АО «НЭЦ».

По каждому из этих направлений в Российской Федерации есть другие исполнители, по городам они разные, а объединение в единый промышленный кластер новосибирских производителей электрооборудования дает существенное преимущество участникам кластера для создания конкурентоспособного и экспортопригодного продукта, а кластер «Цифровая энергетика» станет ядром новой отраслевой ориентации промышленности Новосибирской области по производству энергетического оборудования для цифровизации распределительных сетей энергосистем. Подтверждением конкурентоспособности кластера «Цифровая энергетика» является то, что вышепоименованная промышленная продукция и программные комплексы предприятий - участников кластера пользуется спросом не только на территории Российской Федерации, но и за пределами страны.

В основе цифровизации экономики, как в промышленности, так и в городском хозяйстве, является цифровизация энергетики и отраслевая специализация Новосибирской промышленности в рамках Программы «Реиндустриализации экономики Новосибирской области» на производство предлагаемой участниками кластера «Цифровая энергетика».

12. Обеспеченность кластера «Цифровая энергетика»

Основные технологии.

Базой разработок электротехнического оборудования, которое необходимо для перевода электрических распределительных сетей в категорию цифровых, является традиционно развитое в Новосибирске радиоэлектронное приборостроение с IT-технологиями. Участники кластера «Цифровая энергетика» имеют все эти технологии, начиная с разработки архитектуры интегральных схем (ООО «СибИС») и завершая программным обеспечением микропроцессорной техники (ООО «ЭМА», АО «РиМ», ООО «НПФ Арс-ТЕРМ», ООО «Ирбис», ООО «Болид»). Преимуществом участников кластера является их многолетний опыт в разработке программно-технических комплексов цифровой энергетики, а также:

- высококвалифицированные специалисты - разработчики оборудования и программного продукта;

- подготовка молодых специалистов в современных лабораториях;

- автоматизированный SMD и ТНТ монтаж печатных плат с автоматизированным контролем качества на самом современном оборудовании в объеме 12 литьевых форм и до 500 000 пластмассовых деталей в месяц;

- компьютерные системы тестирования и электропрогонов оборудования, электронных и электромеханических блоков, обеспечивающих высокое качество выпускаемой участниками кластера «Цифровая энергетика» продукции;

- производственные площадки соответствуют требованиям электронного приборостроения;

- требуемая для выполнения работ инфраструктура и налаженная система комплектации и материально-технического снабжения;

- проектирование, производственный монтаж и пуско-наладка.

13. Проблемы и сдерживающие факторы развития кластера «Цифровая энергетика», требующие решения в рамках Программы

Особой проблемой развития кластера «Цифровая энергетика», как и всей промышленности машиностроения региона в целом, является сложившееся положение в политике контроля и распределения через головные структуры Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных корпораций всех заметных рынков сбыта продукции. При этом головные структуры находятся в Москве, а рынки сбыта продукции, которые они делят между собой, расположены внутри Центрального и Северо-Западного федеральных округов и, особенно, Сибирского федерального округа с небольшой долей передачи своим аффилированным структурам. Если какому-нибудь из региональных самостоятельных предприятий, не входящих в госкорпорации, удаётся разработать и поставить на производство перспективный вид промышленной продукции, претендующей на долю рынка сбыта, предприятие оказывается не защищено от «захвата» этими корпорациями. Никакие конкурентные преимущества выпускаемого в регионе продукта без его административной защиты субъектом Российской Федерации не помогут. Это приводит к тому, что у всех предприятий нет уверенности в какой-либо перспективе и их защите от воздействия постоянно сменяющихся управляющих структур федерального центра. Нужна политика саморазвития регионов и защиты им своих социально-экономических интересов.

Создание кластера «Цифровая энергетика» в рамках «Программы реиндустриализации Новосибирской области» и его включение через Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в планы развития экономики СФО есть попытка опробования модели защиты развития новой региональной межотраслевой специализации региона и региональных производителей инновационной продукции.

Остальные составляющие, такие как: научно-производственные кадры и их подготовка; производственные мощности и планы их развития; требуемая инфраструктура; социальные проблемы работников кластера, – будут решаться в рамках разработанной настоящей Программы участниками кластера «Цифровая энергетика».

Проблема, решение которой позволит обеспечить самофинансирование разработок кластера «Цифровая энергетика», – это согласование с ПАО «Россети» поставок на 3 года оборудования АИИСКУЭ, исходя из объемов порядка 50 000 приборов интеллектуального учета в месяц (всего порядка 2 000 000 за 3 года) от Урала до Камчатки (частный сектор с любыми технологическими и климатическими условиями).

Серьезным фактором ускорения новых разработок кластера «Цифровая энергетика» с целью реального определения эффективности оборудования и программного обеспечения, разработанного кластером «Цифровая энергетика», является создание совместно с АО «РЭС» в Новосибирской области демонстрационной зоны для натурных эксплуатационных испытаний оборудования для цифровых технологий электрических распределительных сетей ПАО «Россети» («Цифровые сети»).

Решение проблемы трехлетнего заказа позволит обеспечить постоянные заказы на поставку электронных компонентов, разработку и организацию производства их отечественных аналогов (импортозамещение), в том числе и за счет средств инициаторов кластера «Цифровая энергетика», заметное снижение стоимости как производства компонентов, так и поставки предприятиям ПАО «Россети» комплектного оборудования.

III. Основные цели и задачи Программы развития 
кластера «Цифровая энергетика»

Миссия кластера «Цифровая энергетика» – обеспечить поставщиков и потребителей электроэнергии новыми возможностями при переводе распределительных электрических сетей на цифровые технологии и инновационные платформенные решения, а в масштабе региона – создать условия для формирования новой технологической отраслевой ориентации Новосибирской области на рынке цифровой энергетики.

Цель Программы развития кластера «Цифровая энергетика» – обеспечить свое лидерство и конкурентное преимущество среди производителей оборудования для цифровой энергетики.

Задача Программы развития кластера «Цифровая энергетика» – обеспечить выпуск новейшего цифрового оборудования для интеллектуальных систем учёта и управления потреблением энергии в необходимых рынку объемах за счёт объединения компетенций и объединения ресурсов предприятий, входящих в кластер «Цифровая энергетика».

Целевые задачи начального этапа становления кластера «Цифровая энергетика»:

- разработка комплексной Программы формирования «новых» электрических сетей и модернизирование «старых» сетей по требованиям ПАО «Россети» к «Умным сетям»;

- разработка и согласование с предприятиями ПАО «Россети» технических требований и технических заданий для каждого предприятия кластера «Цифровая энергетика» на необходимое для создания «Умных сетей»;

- утверждение комплексных планов разработок и освоение в производстве требуемых для цифровизации электрических сетей компонентов оборудования и программного обеспечения на систему «Умные сети»;

- разработка графиков выполнения «Пилотных проектов» на фрагменты «Умных сетей», их согласование с предприятиями ПАО «Россети»;

- проведение опытной эксплуатации «Пилотных проектов», доработка и сертификация оборудования «Умных сетей» по результатам опытной эксплуатации «Пилотных проектов»;

- рассмотрение предложений по разработке и уточнению отраслевых стандартов и ГОСТов на оборудование и программный продукт цифровизации электрических сетей в рамках Программы ПАО «Россети» – «Умные сети»;

- ежеквартальный отчет каждого участника кластера «Цифровая энергетика» о выполнении своих план-графиков работ и подготовки производств для выпуска запланированных объемов оборудования для перевода электрических сетей на цифровые технологии.

Основные этапы Программы (с указанием контрольных событий по этапам реализации Программы и промежуточных результатов):

1 этап – 2019 гг.

Реализация пилотного проекта «Фрагмент «Цифровых электрических сетей» на базе трансформаторной подстанции ТП-10 кВ посёлка Приобский и распределительной подстанции РП -10 кВ».

2 этап – 2020-2025 гг.: 600 000 точек учёта электрической энергии.

Реализация проекта «Умный город – цифровизация коммунальной структуры наукограда Кольцово».

Реализация проекта «Программно-технический комплекс центра управления сетями на базе структурного подразделения АО «РЭС» Новосибирской области – проект «цифровых электрических сетей», организация производства ПТК ТП, ПТК РП, ПТК ЦУС, «интеллектуальных» потребительских отпаек 10 кВ).

3 этап: 2023-2025 гг.: 800 000 точек учёта электрической энергии.

Организация производства комплектных «цифровых» трансформаторных подстанций 110/10 кВ и распределительных подстанций 10 кВ.

Целевые индикаторы реализации Программы, отражающие также эффективность работы кластера, представлены в табл. 8.

Таблица 8 – Плановые целевые показатели реализации Программы развития кластера «Цифровая энергетика»

| № | Целевые показатели | 2019 г. | 2021 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выручки участников кластера, млн. руб. | 2879,5 | 4146,5 | 5970,9 | 8598,1 |
| 2 | Среднесписочная численность работающих в организациях-участниках кластера, чел. | 719 | 785 | 866 | 954 |
| 3 | Выработка на одного работника организации-участников кластера, млн. руб. | 4,00 | 5,28 | 6,90 | 9,01 |
| 4 | Объем инвестиций из внебюджетных источников, привлеченных в развитие кластера, млн. руб. | 21,3 | 23,2 | 24,1 | 25,9 |

IV. Реализация Программы

1. Мероприятия Программы

1.1. Разработка опорных проектов развития, формирующих «ядро» кластера

Ядром кластера «Цифровая энергетика» является формируемый из ведущих разработчиков - участников кластера и институтов СО РАН и ВУЗов Новосибирска конструкторско-технологический центр (КТЦ) по разработкам базовых комплектов программно-аппаратного комплекса оборудования для переоборудования распределительных сетей под цифровые технологии. Изготовление опытных образцов и пилотных комплектов разрабатываемого КТЦ оборудования будет изготавливаться на производственных участках инициаторов кластера.

Инициаторы кластера «Цифровая энергетика» в своем составе имеют наиболее высококвалифицированных специалистов по профилю кластера «Цифровая энергетика», а также совместные с НГТУ лаборатории по подготовке специалистов под задачи кластера.

Многие проводимые разработки и выпускаемая продукция инициаторов кластера «Цифровая энергетика» превосходят выпускаемую в отрасли, а объединение компетенций участников кластера «Цифровая энергетика» существенно повысит и без того высокую конкурентоспособность и качество предлагаемого для цифровизации электрических распределительных сетей и, в первую очередь, за счет параллельного комплексного подхода к разработке полного комплекта требуемого оборудования.

1.2. Совместные проекты

- «Цифровая трансформаторная подстанция 110/10 кВ» (ТП) с фидерами 10 кВ «прямого» подключения потребителей. Ведущие исполнители проекта: АО «РиМ» – оборудование фидеров 10 кВ; ООО «ЭМА» – оборудование и программный продукт управления режимами работы ЦТП; ООО «МТ» – комплекс цифровой релейной защиты ТП; ООО «НПФ Болид» – оборудование и программный комплекс защиты резистивного заземления нейтрали силовых трансформаторов 110/10 кВ;

- «Организация производства коммутационного оборудования (вакуумные выключатели) напряжением 35 – 10 кВ широкой номенклатуры» для технологического присоединения распределительных сетей и потребителей в «цифровом» формате к «цифровым электрическим сетям». Ведущие исполнители проекта: АО «РиМ» – производство реклоузеров; ООО «КЭПС» – производство выключателей и реклоузеров 10 кВ; ООО «МТ» – комплекс цифровой релейной защиты линий электропередач и ТП 10/0,4 кВ;

- «Применение технологии «CAN-шина» для построения развёрнутых комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах цифровых электрических сетей. Ведущие исполнители проекта: АО «РиМ» – оборудование фидеров 10 кВ; ООО «ЭМА» – оборудование и программный продукт управления режимами работы ТП; ООО «МТ» – комплекс цифровой релейной защиты ТП; ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» – производство комплексов оборудования для управления процессами в подвижном составе городского электрического транспорта;

- Производство специализированных трансформаторных подстанций, совмещённых с многоканальными зарядными станциями с цифровым управлением, для зарядки городского электрического транспорта и электромобилей. Ведущие исполнители проекта: АО «РиМ» – оборудование фидеров 10 кВ; ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» – производство зарядных станций, ООО НПФ «ИРБИС» – силовое и коммутационное оборудование зарядных станций;

- Организация производства номенклатуры комплектующих деталей и оборудования: пластмассовое литье, печатные платы, металлоизделия для производства оборудования основными участниками. Ведущие исполнители проекта: предприятия в составе НПО «РиМ» – производство комплектующих и поставка для производства оборудования основными участниками.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Производственные мощности, оснащенные самым современным высокопроизводительным оборудованием для реализации Программы развития кластера в области разработок оборудования и опытного производства, у участников кластера имеются.

По мере формирования потребности и роста сбыта продукции, выпускаемой участниками кластера, предусматривается расширение производственных мощностей с модернизацией оборудования за счёт собственных и заемных средств.

Выполнение разработок и организация производства оборудования для цифровой энергетики обеспечивается участниками кластера «Цифровая энергетика» за счет необходимого пополнения требуемыми кадрами в течение всего функционирования кластера и сформированной на его базе промышленной подотрасли. Пополнение будет производиться за счет подготовки специалистов и высококвалифицированных рабочих участниками кластера: НГТУ и НКЭ ВТ, НРТК и НПЭК, с учетом их взаимной кооперации.

Развитие производственных мощностей для производства интеллектуального оборудования для цифровизации распределительных электрических сетей планируется осуществлять на базе предприятий участников кластера и предприятий ГК «Ростех», оснащённых самым современным оборудованием для машиностроения и радиоэлектронного приборостроения, как материально-технической базы центров коллективного пользования.

Для выполнения разработок и организации первой очереди производства оборудования для цифровой энергетики у участников кластера «Цифровая энергетика», с учетом их взаимной кооперации, основных специалистов- разработчиков, ИТР, служащих и рабочих, имеется требуемое пополнение в период функционирования кластера и сформированной промышленной подотрасли необходимыми кадрами, будет производиться за счет подготовки специалистов и высоко квалифицированных рабочих участниками кластера НГТУ и НКЭ ВТ, НРТК и НПЭК, с которыми у инициаторов кластера заключены договоры о совместных разработках и подготовке кадров плановых производств.

Ресурсное обеспечение реализации Программы в области расширения производственных площадей с укомплектованием требуемым современным высокопроизводительным и высокоточным испытательным оборудованием потребует инвестиций порядка 500 млн. рублей, которые будут выделены участниками кластера «Цифровая энергетика».

Дополнительные инвестиции в ресурсное обеспечение кластера могут формироваться за счёт обмена производственными и научно-техническими продуктами внутри кластера с минимальной наценкой на себестоимость.

3. Механизмы реализации Программы

Описание этапов институционального развития кластера «Цифровая энергетика» представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы развития кластера «Цифровая энергетика»

Вопросы государственной поддержки федерального и регионального уровней и механизмов её получения будут решаться по мере их возникновения.

Координацией ресурсного, информационного и кадрового обеспечения работ по созданию новых технологий и организацией взаимодействия с другими предприятиями и организациями по выполнению внутрикластерных проектов занимается специализированная организация по управлению кластером «Цифровая энергетика».

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В процессе выполнения Программы будет сформирована в Новосибирской области новая промышленная машиностроительная отрасль по производству нового инновационного оборудования, в том числе не имеющая на момент создания кластера аналогов, для цифровизации распределительных сетей, включая интеллектуальные приборы учёта электроэнергии, интеллектуальные потребительские отпайки и цифровые подстанции.

Разработка ПТК ЦУС, ПТК ЦТП, ПТК ЦЕС, организация производства необходимого оборудования для модернизации и комплектования «умных энергетических сетей» обеспечивают:

- повышение надёжности работы сетей и снижение рисков сбоев электроснабжения;

- снижение уровня технологических и коммерческих потерь энергии и оптимизацию расходов на транспортировку и распределение энергоресурсов;

- повышение эффективности использования мощности энергетических систем на муниципальном и потребительском уровнях;

- коммерческий учёт электроэнергии на напряжении 10 кВ;

- контроль качества электроэнергии в точке присоединения;

- выполнение функции релейной защиты и автоматики;

- передача данных мониторинга и выполнение команд управления от ОИК «Диспетчер».

Минимальный объём информации, передаваемой АСДУ:

- телеизмерения напряжений, токов, мощности косинуса ф;

- состояние и причину срабатывания коммутационных модулей;

- выбор аварийной фазы и вид аварии;

- факт и вид нарушения работы модулей системы в результате самодиагностики;

- состояние резервных источников питания.

Функциональные возможности релейной защиты:

- определение видов аварии на линии (МФЗ, ОЗЗ);

- исполнение алгоритма максимальной токовой защиты;

- обеспечение защиты от перенапряжений (ЗПН) и защиты от минимального напряжения (ЗМН);

- обеспечение отключения потребителя при определении вида аварий, указанных в пп. 1, 2;

- протокол передачи данных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в ОИК «Диспетчер» или аналогичный.

Функциональные возможности коммерческого учёта электрической энергии:

- полное соответствие стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-002-2014 – Системы учёта электроэнергии с удалённым сбором данных оптового и розничного рынка электрической энергии;

- протокол передачи данных СПОДЭС.

Объём выпуска такой продукции на 2025 год оценивается более чем в 8 000 млн. рублей. Общий объем реализации этой продукции за 2019 – 2025 годы в 37 191,7 млн. рублей.

Приложение № 1
к Программе развития промышленного кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области

Рисунок – Виды выпускаемой продукции и функциональная связанность участников Промышленного кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области

Приложение № 2
к Программе развития промышленного кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области

Таблица – Сводные плановые технико-экономические показатели ключевых участников кластера «Цифровая энергетика» на 2019 год

| № | Технико-экономические показатели предприятия | Ед. изм. | Сводные показатели кластера «Цифровая энергетика» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | АО «РиМ» | ООО «ЭМА» | ООО НПП «МТ» | ООО «Болид» | ООО «НПФ Арс –ТЕРМ» | ООО НПФ «Ирбис» |
| 1 | Объём выручки (номинальный без учета инфляции) | млн. руб. | 1 495 | 563 | 305 | 121,5 | 275 | 120 |
| 2 | Объём реализации продукции, в том числе в штуках | шт. | 1 625 000 | - | 31 100 | 1 600 | 5 900 | 117,7 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 250 | 137 | 125 | 105 | 60 | 42 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 50 | 48 | 76 | 37,3 | 42 | 35,6 |
| 5 | Величина активов | млн. руб. | 2000 | 765 | 155 | 176 | 227 | 167,7 |
| 6 | Сумма налогов уплаченных | млн. руб. | 260 | 13 | 21 | 21 | 26 | 21,2 |
| 7 | в федеральный бюджет | млн. руб. | 118 | 7 | 11,2 | 19 | 22 | 15,6 |
| 8 | в региональный бюджет | млн. руб. | 125 | 6 | 9,8 | 1,5 | 4 | 4,7 |
| 9 | в государственные внебюджетные фонды | млн. руб. | 45 | 0 | 9,9 | 17 | 0 | 0,9 |
| 10 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 75 | 448 | 40 | 17,2 | 140 | 9,5 |
| 11 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 600 | 452 | 35 | 60,3 | 30 | 10,8 |

Приложение № 3
к Программе развития промышленного кластера «Цифровая энергетика» Новосибирской области

Таблица – Матрица связей

| Наименование участников кластера | АО «РиМ» | ООО «Болид» | ООО «НПФ Арс –ТЕРМ» | ООО НПФ «Ирбис» | ООО «ЭМА» | АО «РиМ ТД» | НПО «РиМ» | АО «НПЗ с ОКБ» | ООО «КАТЭС» | ООО «Сибэнергоремонт» | НГТУ | НКЭ и ВТ | НРТК | НПЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РиМ» |  | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | * | * | * | * |
| ООО «Болид» | ** |  | ** | ** | ** |  | ** |  |  | *** | * |  |  | * |
| ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» | ** | ** |  | *** | ** |  | ** |  | ** | ** | * |  |  |  |
| ООО НПФ «Ирбис» | ** | ** | *** |  | ** | ** | ** |  | *** | ** | * |  |  | * |
| ООО «ЭМА» | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * |
| АО «РиМ ТД» | *** | ** | ** | ** | ** |  | *** | *** |  | *** | * |  |  |  |
| НПО «РиМ» | *** | ** | ** | ** | ** | *** |  | *** | ** | ** | * | * | * | * |
| АО «НПЗ с ОКБ» | *** | ** | ** | ** | ** |  | ** |  |  |  | * | * | * | * |
| ООО «КАТЭС» | *** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** |  | *** | * |  |  |  |
| ООО «Сибэнергоремонт» | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** |  | *** |  | * |  |  |  |
| НГТУ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * |
| НКЭ и ВТ | * |  |  |  | * |  | * | * |  |  | * |  |  |  |
| НРТК | * |  |  |  | * |  | * | * |  |  | * |  |  |  |
| НПЭК | * | * |  | * | * |  | * | * |  |  | * |  |  |  |

Индексы связей:

* – кадровое обеспечение и сопровождение;

** – технологическая, методическая и информационная совместная работа;

*** – контрактные поставки комплектующих и оборудования.

Приложение № 4

к Программе развития

промышленного кластера

«Цифровая энергетика»

Новосибирской области

Рисунок – Функциональные связи кластера «Цифровая энергетика»

Применяемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ОСП – обособленные структурные предприятия;

КТЦ – конструкторско-технологический центр.

Сокращённые названия предприятий

ПАО «Россети» – публичное акционерное общество «Российские электрические сети»;

АО «РЭС» – акционерное общество «Региональные электрические сети»;

АО «РиМ» – акционерное общество «Радио и микроэлектроника»;

ООО «ЭМА» – общество с ограниченной ответственностью «Энергетика Микроэлектроника Автоматика»;

ООО НПП «МТ» – общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии»;

ООО «Болид» – общество с ограниченной ответственностью «Болид»;

ООО «НПФ Арс-ТЕРМ» – общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Арс-ТЕРМ»;

ООО НПФ «Ирбис» – общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Ирбис»;

АО «РиМ ТД» – акционерное общество «РИМ Торговый дом»;

НПО «РиМ» – научно-производственное объединение «Радио и микроэлектроника»;

ООО «СиБИС» – общество с ограниченной ответственностью «Сибирские большие интегральные схемы»;

АО «НЭЦ» – акционерное общество «Новосибирский энергетический центр»;

АО «НПЗ с ОКБ» – акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод с опытным конструкторским бюро»;

НГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

НКЭ и ВТ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»;

НРТК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский радиотехнический колледж»;

НПЭК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский промышленно- энергетический колледж»;

ПАО «МРСК Сибири» – публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;

ПАО «МОЭСК» – публичное акционерное общество «Московская объединённая энергетическая компания»;

ПАО «МРСК Волги» – публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

ПАО «МРСК Северо-Запада» – публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»;

ПАО «ТРК» – публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»;

ПАО «НК Роснефть» – публичное акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть»;

ООО «Иркутская нефтяная компания» – общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»;

АО «Мобильные ГТЭС» – акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»;

ООО «РН-Ванкор» – общество с ограниченной ответственностью «Роснефть-Ванкор»;

АО «ДГК» – акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»;

ОАО «ИЭСК» – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»;

АО «АНХК» – акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания»;

ПАО «НЗХК» – публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»;

ПАО «Лукойл» – публичное акционерное общество «Нефтяная компания Лукойл»;

ПАО «Газпром» – публичное акционерное общество «Газпром».

ГБПОУ НСО - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

Технические сокращения

кВ – единица измерения напряжения – киловольт;

АИИС КУЭ – автоматизированные информационно измерительные системы коммерческого учёта электроэнергии;

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ТП – трансформаторная подстанция;

ЧРЭ – частотно-регулируемые электроприводы;

СЧР – станции частотного регулирования;

ЦЭС – цифровые электрические сети;

ЦУС – центры управления сетями;

ЦТП – цифровые трансформаторные подстанции;

РЭС – районы электрических сетей;

СМР – строительно-монтажные работы;

ПНР – пусконаладочные работы;

НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские работы;

ПТК – программно-технический комплекс.

ТЭС – тепловые электрические станции;

ТЭЦ – тепловые электрические централи;

ПО – программное обеспечение,

СИПР – Схема и программа развития электроэнергетики Новосибирской области.

Сокращённые названия продукции Кластера:

ПТК ЦУС – программно-технический комплекс центра управления сетями;

ПТК ЦТП – программно-технический комплекс цифровых трансформаторных подстанций;

ПТК ЦЭС – программно-технический комплекс цифровых электрических сетей;

РСДУ5 – программное обеспечение оперативно-информационного комплекса диспетчерского управления центров управления сетями;

SCADA, NMS, DMS, OMS – названия программных комплексов для построения систем управления базами данных технического назначения;

ADMS – программное обеспечение оперативно-информационного комплекса цифрового района электрических сетей;

iSMS – программно-технический комплекс телемеханики цифрового района электрических сетей;

СИГМА – автоматизированная система мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования.