ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 16.07.2019 № 264-п

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов Западного района сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, планируемого к созданию, реконструкции и модернизации / источники финансирования | Адрес объекта коммунальной инфраструктуры | Форма собственности | Сроки создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,  начало/завершение (ввод в эксплуатацию) | Предельная стоимость создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в ценах 2019 года | Объемы финансирования, рублей | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Строительство 6 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 26,31 МВт; строительство и реконструкция 8 969,0 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | Новосибирская область, Черепановский район,  г. Черепаново | Муниципальная | 2019/2020 | 479 314 952,18 | 479 314 952,18 | 148 297 875,08 | 258 415 930,87 | 72 601 146,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства инвестора |  |  |  |  | 95 862 990,44 | 29 659 575,08 | 65 354 264,16 | 849 151,20 |
| средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  |  | 95 862 990,44 | 29 659 575,00 | 65 354 264,24 | 849 151,20 |
| средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 287 588 971,30 | 88 978 725,00 | 127 707 402,47 | 70 902 843,83 |
| Итого |  |  |  | 479 314 952,18 | 479 314 952,18 | 148 297 875,08 | 258 415 930,87 | 72 601 146,23 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».