ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 08.12.2014 № 474-п

**ПОРЯДОК**

**принятия решений о прекращении подготовки и (или) реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новосибирской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области**

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о прекращении подготовки и (или) реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новосибирской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области (далее – бюджетные инвестиции).

2. Решение о прекращении подготовки и (или) реализации бюджетных инвестиций (далее – решение) принимается в случае сокращения расходов областного бюджета Новосибирской области более чем на 10 процентов.

3. Принятие решения осуществляется в форме распоряжения Правительства Новосибирской области (далее – распоряжение).

4. Инициатором подготовки проекта распоряжения выступает государственный заказчик государственной программы Новосибирской области, в рамках которой планируется предоставление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества не включены в государственную программу Новосибирской области, - областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, в сфере деятельности которого предполагается использование построенного объекта капитального строительства и (или) приобретенного объекта недвижимого имущества (далее – инициатор).

5. Проект распоряжения должен содержать следующие сведения:

1) наименование объекта капитального строительства, в строительство (реконструкцию, приобретение) которого прекращается реализация бюджетных инвестиций;

2) сведения о фактическом объеме бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию, приобретение) соответствующего объекта капитального строительства;

3) дату прекращения реализации бюджетных инвестиций и указание на то, что с названной даты не подлежит применению решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию, приобретение) соответствующего объекта капитального строительства.

6. Инициатор направляет проект распоряжения на согласование в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области.

7. В случае прекращения подготовки и (или) реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства инициатор, в отношении таких инвестиций, разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению государственных контрактов (договоров), заключенных в рамках подготовки и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».