МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

| «___»__________ 2022 года |  | № ________ |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск

- О Порядке осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

В соответствии с Федеральным законом 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2022 № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», постановлением Правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 312-п «Об определении органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного на подписание от имени Новосибирской области соглашений о защите и поощрении капиталовложений» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее -Порядок).

2. Управлению инвестиционной политики министерства экономического развития Новосибирской области (Волокитин П.Н.) обеспечить направление отчетности в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2022 № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, представленной организацией, реализующей инвестиционный проект, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, но не позднее 15 февраля, направлять в министерство экономического развития Новосибирской:

1) отчет о результатах мониторинга в соответствии с приложением № 2 к Порядку;

2) отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, сформированный по результатам мониторинга, включающего в себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашения (если применимо), в соответствии с приложением № 3 к Порядку.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Министр | Л.Н. Решетников |
| --- | --- |

П.Н. Волокитин

238 67 32

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник управления инвестиционной политики |  | П.Н. Волокитин «___» __________ 2022 года |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления совершенствования государственного управления и правовой работы |  | О.В. Москвина «___» __________ 2022 года |
| Начальник управления финансовой, кадровой и организационной работы |  | Н.В. Тукмачева «___» __________ 2022 года |

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического развития

Новосибирской области

от ____________ № ______

ПОРЯДОК

осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и процедуру осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной (далее – соглашение), и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение (далее – инвестиционный проект), в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее – мониторинг), министерством экономического развития Новосибирской области (далее – министерство).

2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» (далее – постановление Правительства РФ № 1602).

3. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашений.

4. Мониторинг включает в себя следующие основные этапы:

1) проверка представленных организацией, реализующей инвестиционный проект (далее – организация, реализующая проект), информации об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта;

2) подготовка отчета об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Новосибирской области (далее – отчет о результатах мониторинга).

5. Министерство вправе запрашивать и получать у органа местного самоуправления Новосибирской области, на территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта, (в случае если муниципальное образование является стороной соглашения) и организации, реализующей проект, информацию, необходимую для осуществления мониторинга.

6. Подразделением министерства, обеспечивающим осуществление полномочий по мониторингу, является управление инвестиционной политики министерства.

II. Порядок подготовки и представления

организацией, реализующей проект, информации об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта,

в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

7. Организация, реализующая проект, не позднее 1 февраля текущего года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении представления информации о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта – не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), представляет в министерство и главе муниципального образования (главам муниципальных образований) (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) информацию об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (если применимо) (далее также – информация, представленная организацией, реализующей проект), по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Организация, реализующая проект, заключившая соглашение и (или) подавшая заявление на заключение соглашения до 01.04.2021 (в случае, если соглашение заключено не в соответствии с типовой формой соглашения, предусмотренной приложением № 2 к Правилам заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1602), представляет в министерство, главе муниципального образования (главам муниципальных образований) (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) информацию об исполнении условий соглашения, включая информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, в порядке, установленном заключенным соглашением.

9. Информация, предусмотренная пунктами 7 - 8 настоящего Порядка, направляется организацией, реализующей проект, на бумажном носителе с приложением электронного носителя информации, содержащего электронные образы соответствующих документов, созданные путем сканирования. Электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации, документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.

III. Порядок осуществления мониторинга

10. Управление инвестиционной политики министерства на основании информации, представленной организацией, реализующей проект, в целях мониторинга осуществляет:

1) сбор и обобщение информации организаций, реализующих проект, отчетов органов местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) по результатам мониторинга;

2) проверку исполнения организацией, реализующей проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо);

3) проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения;

4) формирование отчета о результатах мониторинга в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

5) формирование отчета о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

11. Министерство вправе привлекать в пределах компетенции иные организации и органы исполнительной власти Новосибирской области, на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответствующей отрасли (сфере) управления, в зависимости от направления реализации инвестиционных проектов, для проведения проверки представленной организацией, реализующей проект, информации.

IV. Порядок подготовки и направления министерством отчетов

о результатах мониторинга и реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта

12. Ежегодно, в срок не позднее 1 марта, управление инвестиционной политики министерства, при взаимодействии с органом местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения), в том числе на основании информации, представленной организацией, реализующей проект, подготавливает отчет о результатах мониторинга согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и обеспечивает его направление в Министерство экономического развития Российской Федерации.

13. Ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, управление инвестиционной политики министерства по итогам проведения мониторинга, в том числе на основании информации представленной организацией, реализующей проект, и отчета органа местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) формирует отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, и обеспечивает его направление в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Отчет формируется применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанного отчета, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта.

14. Ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, управление инвестиционной политики министерства формирует отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта в виде справки, составленной в соответствии с примерной формой, предусмотренной приложением № 5 к Правилам осуществления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1602, и обеспечивает направление в Федеральное казначейство для отражения в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

V. Порядок уведомления организации, реализующей проект,

о выявленных обстоятельствах, указывающих на наличие оснований

для изменения или расторжения соглашения

15. В случае если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, министерство в течение 10 рабочих дней со дня направления в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетов в соответствии с подпунктами 12 и 13 настоящего Порядка, направляет организации, реализующей проект, главе муниципального образования (главам муниципальных образований) (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) одно из следующих уведомлений:

1) о наличии оснований для изменения соглашения и выявлении нарушений обязательств по соглашению (с их описанием) (при наличии). В уведомлении указывается о недопустимости нарушения условий соглашения (если применимо) и предлагается внесение изменений в соглашение в соответствии с порядком заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, утвержденным Правительством Новосибирской области (далее – Порядок заключения соглашений) и условиями соглашения.

2) о наличии оснований для расторжения соглашения и выявлении нарушений обязательств по соглашению (с их описанием) (при наличии). В этом случае министерство инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 69-ФЗ, Порядком заключения соглашений и условиями соглашения.

16. Организация, реализующая проект, в течение 10 рабочих дней со дня получения в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка уведомления о выявлении нарушений обязательств по соглашению информирует министерство об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений.

_________

Приложение № 1

к Порядку осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений от _____________ № ________ и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе информация о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта

I. Информация о соглашении о защите и поощрении капиталовложений

от ________________ № _________ (далее - соглашение).

| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 4. | Адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание отчета об исполнении условий соглашения |  |
| 6. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 7. | Наименование органа управления организации, реализующей проект, уполномоченного на принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта |  |
| 8. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект (согласно ОКВЭД) |  |
| 9. | Дата заключения соглашения |  |
| 10 | Даты начала и окончания предынвестиционной стадии |  |
| 11. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 12. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 13. | Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту, млн. рублей |  |
| 14. | Общий объем капиталовложений по проекту, млн. рублей |  |
| 15. | Количество рабочих мест, единиц |  |
| 16. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Новосибирской области, муниципального образования (если применимо) |  |

II. Информация о __________ этапе реализации инвестиционного проекта _________________________________________________

(указывается наименование инвестиционного проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Объем капитальных вложений, млн. рублей |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений, млн. рублей |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат, млн. рублей |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест, единиц |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

__________________________________________________________________________________

(в случае необходимости указывается дополнительная информация об этапе реализации инвестиционного проекта)

- III. Информация о возмещении затрат организации,

реализующей проект

| № п/п | Наименование сведений | n | n + 1 | ... | n + m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (областной бюджет Новосибирской области) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | В форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

IV. Информация об осуществленных мерах государственной поддержки инвестиционного проекта

| № п/п | Меры поддержки | Объем, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание согласно соглашению) |  |
| 4.2. |  |  |
| 4._. | Совокупный объем предоставленных мер государственной поддержки |  |

V. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения (при их наличии)

| № п/п | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельств |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

VI. Предложения организации, реализующей проект, в связи с наличием оснований для изменения либо расторжения соглашения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Приложения: документы, подтверждающие данные по разделам 2 – 4 настоящего документа, на _______ листах

____________________

(дата)

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) |

_________

Приложение № 2

к Порядку осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ

об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Новосибирской области за период

с _________ 20__ г. по _________ 20__ г.

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование сведений (показателя) | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с которыми реализуются инвестиционные проекты (далее – соглашения), стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 2. | Количество заключенных в отчетном периоде соглашений, стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 3. | Объем осуществленных капитальных вложений (инвестиций) по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |
| 4. | Объем осуществленных капиталовложений по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |
| 5. | Количество созданных рабочих мест по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, единиц |  |  |
| 6. | Объем возмещенных затрат (расходов) организаций, реализующих инвестиционные проекты, по соглашениям, стороной которых не является Российская Федерация, млн. рублей |  |  |

II. Сведения о сферах реализации инвестиционных проектов, в отношении которых заключены соглашения

| № п/п | Сфера реализации инвестиционного проекта | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

III. Сведения о выявленных по результатам мониторинга нарушениях и (или) основаниях для изменения либо расторжения соглашений

| № п/п | Соглашения, по которым Российская Федерация не является стороной и по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения либо расторжения | Количество соглашений, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Объем капитало-вложений, млн. рублей | Основание для изменения или расторжения соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения: |  |  |  |  |
| 1.1. | соглашение от ______, регистрационный номер _____, организация, реализующая проект: __________________________ инвестиционный проект: __________________________ |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2. | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их расторжения1: |  |  |  |  |
| 2.1 | соглашение от ______, регистрационный номер _____, организация, реализующая проект: __________________________ инвестиционный проект: __________________________ |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |

Приложения: ______________ на ___ листах.

____________________

(дата)

| __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) |

_________

Приложение № 3

к Порядку осуществления министерством экономического развития Новосибирской области мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ

по результатам мониторинга исполнения этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений от ________________ № ___________

I. Информация о соглашении о защите и поощрении капиталовложений

от ________________ № _________ (далее - соглашение).

| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), ИНН, ОГРН, адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание отчета об исполнении условий соглашения |  |
| 3. | Уполномоченный орган (уполномоченные органы), действующий от имени субъекта (субъектов) Российской Федерации |  |
| 4. | Глава муниципального образования (главы муниципальных образований), действующий от имени муниципального образования (муниципальных образований) |  |
| 5. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 6. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект (в том числе согласно ОКВЭД) |  |
| 7. | Дата заключения соглашения |  |
| 8. | Даты начала и окончания предынвестиционной стадии |  |
| 9. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 10. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 11. | Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту, млн. рублей |  |
| 12. | Общий объем капиталовложений по проекту, млн. рублей |  |
| 13. | Количество рабочих мест, единиц |  |
| 14. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Новосибирской области, муниципального образования (если применимо) |  |

II. Информация о __________________ этапе реализации инвестиционного проекта _________________________________________________

(указывается наименование инвестиционного проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Объем капитальных вложений (инвестиций), млн. рублей |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений, млн. рублей |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат, млн. рублей |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест, единиц |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

(в случае необходимости указывается дополнительная информация об этапе реализации инвестиционного проекта)

Приложения: ______________ на ___ листах.

____________________

(дата)

| __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) |

_________

В пунктах 5.1 - 5.20 настоящего раздела указывается, существуют или отсутствуют нарушения соглашения и (или) основания для его изменения либо расторжения.

В пунктах 1 и 2 в соответствующих подпунктах указываются все соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для изменения либо расторжения соглашения

Приложения указываются в настоящем отчете в том случае, если к нему прилагаются какие-либо документы.

Приложения указываются в настоящем отчете в том случае, если к нему прилагаются какие-либо документы.