ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, тыс. рублей  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | Средства АО «Академпарк», тыс. рублей | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | Срок вложения инвестиций |
| сметная стоимость, тыс. рублей | ориентировочная стоимость, тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2026 г. | -  | 459 705,7  | 3 813,2  | 5 611,5  | 46 586,8  | 203 799,7  | 199 894,5  | 339,4  | 1 413,8  | 717,9  | 1 399,9  | 2 297,2  | 297 437,9  | 53 851,5  | 102 248,2  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 9,09 Гкал/час  | IV кв. 2026 г. | -  | 60 922,1  |  1 240,1  |  1 699,8  |  36 554,6  | 17 740,1  | 3 687,4  | 53,5  | 441,3  | 1 037,6  | 895,0  | 473,7  |  48 751,1  |  1 100,5  | 8 169,4  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | -  | 17 134,7  |  1 679,4  |  14 058,4  |  1 396,9  | - | - | 83,9  |  1 151,3  |  176,0  |  - |  - |  14 520,5  |  1 203,0  | - | IV кв | IV кв | IV кв | -  | -  |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | -  | 18 187,8  |  1 420,7  | 564,2  |  16 202,9  | - | - | 77,6  | 320,6  |  467,9  |  - |  - |  10 760,1  |  1 561,6  | 5 000,0  | IV кв | IV кв | IV кв | -  | -  |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с  | IV кв. 2026 г. | -  | 41 479,6  |  2 668,5  | 971,6  |  6 918,3  | 24 854,4  | 6 066,8  | 118,3  | 580,2  |  396,7  | 354,2  | 525,7  |  2 550,2  |  28 954,2  | 8 000,0  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км  | IV кв. 2026 г. | -  | 97 650,0  |  5 792,4  |  4 298,0  |  1 373,2  |  632,6  | 85 553,8  | 434,6  |  2 670,2  | 1 373,2  | 45,0  | 127,0  |  5 357,7  |  80 121,3  | 7 521,0  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п.  | IV кв. 2026 г. | -  | 14 906,4  |  1 210,2  | 593,0  |  1 142,8  | 5 096,0  | 6 864,3  | 74,1  | 360,1  |  958,8  | 8,0  | 4,0  |  1 136,1  |  11 403,1  |  962,1  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п.  | IV кв. 2025 г. | -  | 20 160,0  | 556,9  |  2 108,4  | 406,2  | 12 022,6  | 5 065,9  | 41,1  | 339,3  |  57,0  | 522,6  |  - | 515,8  |  15 453,1  | 3 231,1  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |  -  |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б» помещения 13264,5 кв.м.), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 13264,5 м2  | IV кв. 2026 г. | -  |  2 075 979,0  |  2 807,0  |  37 145,8  |  15 855,8  | 904 871,6  |  1 115 298,9  | 50,3  |  2 690,9  | 1 754,3  |  6 111,6  |  17 247,4  |  20 869,6  |  394 821,7  |  1 632 433,2  | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| **ИТОГО** |  |  | **-**  | **2 806 125,3** | **21 188,4** | **67 050,7** | **126 437,5** | **1 169 017,0** | **1 422 431,6** | **1 272,8**  | **9 967,7** | **6 939,4** | **9 336,3** | **20 675,0** | **401 899,0** | **588 470,0** | **1 767 565,0**  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».