ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, тыс. рублей | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | | | | | Средства АО «Академпарк», тыс. рублей | | | | | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | | | Срок вложения инвестиций | | | | |
| сметная стоимость, тыс. рублей | ориентировочная стоимость, тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2026 г. | - | 459 705,7 | 3 813,2 | 5 611,5 | 46 586,8 | 203 799,7 | 199 894,5 | 339,4 | 1 413,8 | 717,9 | 1 399,9 | 2 297,2 | 297 437,9 | 53 851,5 | 102 248,2 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 9,09 Гкал/час | IV кв. 2026 г. | - | 60 922,1 | 1 240,1 | 1 699,8 | 36 554,6 | 17 740,1 | 3 687,4 | 53,5 | 441,3 | 1 037,6 | 895,0 | 473,7 | 48 751,1 | 1 100,5 | 8 169,4 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | - | 17 134,7 | 1 679,4 | 14 058,4 | 1 396,9 | - | - | 83,9 | 1 151,3 | 176,0 | - | - | 14 520,5 | 1 203,0 | - | IV кв | IV кв | IV кв | - | - |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 196,5 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | - | 18 187,8 | 1 420,7 | 564,2 | 16 202,9 | - | - | 77,6 | 320,6 | 467,9 | - | - | 10 760,1 | 1 561,6 | 5 000,0 | IV кв | IV кв | IV кв | - | - |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с | IV кв. 2026 г. | - | 41 479,6 | 2 668,5 | 971,6 | 6 918,3 | 24 854,4 | 6 066,8 | 118,3 | 580,2 | 396,7 | 354,2 | 525,7 | 2 550,2 | 28 954,2 | 8 000,0 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км | IV кв. 2026 г. | - | 97 650,0 | 5 792,4 | 4 298,0 | 1 373,2 | 632,6 | 85 553,8 | 434,6 | 2 670,2 | 1 373,2 | 45,0 | 127,0 | 5 357,7 | 80 121,3 | 7 521,0 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п. | IV кв. 2026 г. | - | 14 906,4 | 1 210,2 | 593,0 | 1 142,8 | 5 096,0 | 6 864,3 | 74,1 | 360,1 | 958,8 | 8,0 | 4,0 | 1 136,1 | 11 403,1 | 962,1 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п. | IV кв. 2025 г. | - | 20 160,0 | 556,9 | 2 108,4 | 406,2 | 12 022,6 | 5 065,9 | 41,1 | 339,3 | 57,0 | 522,6 | - | 515,8 | 15 453,1 | 3 231,1 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | - |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б» помещения 13264,5 кв.м.), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 13264,5 м2 | IV кв. 2026 г. | - | 2 075 979,0 | 2 807,0 | 37 145,8 | 15 855,8 | 904 871,6 | 1 115 298,9 | 50,3 | 2 690,9 | 1 754,3 | 6 111,6 | 17 247,4 | 20 869,6 | 394 821,7 | 1 632 433,2 | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв | IV кв |
| **ИТОГО** | |  |  | **-** | **2 806 125,3** | **21 188,4** | **67 050,7** | **126 437,5** | **1 169 017,0** | **1 422 431,6** | **1 272,8** | **9 967,7** | **6 939,4** | **9 336,3** | **20 675,0** | **401 899,0** | **588 470,0** | **1 767 565,0** |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».