ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, в тыс. рублей  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в тыс. рублей | Средства Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка», тыс. рублей | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в тыс. рублей | Срок вложения инвестиций |
| смет-ная стои-мость, тыс.рублей | предпола-гаемая (предель-ная) стои-мость, тыс.рублей | 2025год | 2026год | 2027год | 2025год | 2026год | 2027год | 2025год | 2026год | 2027год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блок «B»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» с выносом 220ВЛ | 11615,4 м2 | IV кв. 2027г. | -  | 1 907 551,4  | 627 339,0  | 820 000,0  | 460 212,4  | 20 000,0  | 200 000,0  | 280 212,4  | 607 339,0  | 620 000,0  | 180 000,0  | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 2 | Реконструкция объекта капитального строительства «Новая подстанция «Академическая» | 49МВт | IV кв. 2025 г. | -  | 10 000,0  | 10 000,0  | - | - | - | - | - | 10 000,0  | - | - | IV кв. |   |   |
| **ИТОГО** |  |  | **-**  | **1 917 551,4** | **637 339,0** | **820 000,0** | **460 212,4** | **20 000,0** | **200 000,0** | **280 212,4** | **617 339,0** | **620 000,0** | **180 000,0** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_