ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 05.12.2023 № 566-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области, на строительство и реконструкцию которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта строительства | Техни-ческие характе-ристики  (мощ-ность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего в рублях | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в рублях | | Средства  АО «УК «ПЛП» по годам в рублях | | | Размер бюджетных инвестиций по годам в рублях | | Срок вложения инвестиций |
| сметная стоимость, в рублях | ориентиро-вочная стоимость, в рублях | 2024 | 2025 | проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза | | строительно-монтажные работы | 2023 | 2024 | 2025 год |
| 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 8 очередь строительства. | 2 886 м | IV кв.  2025 г. | 284 872 042,40 | – | 5 512 124,40 | 279 359 918,00 | 5 512 124,40 | - | - | 144 055 715,00 | 135 304 203,00 | I-IV кв. |
| 2 | Канализационный коллектор ливневых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Третья очередь строительства. | 723 л/с | IV кв.  2025 г. | 556 546 426,58 | – | 13 449 583,58 | 543 096 843,00 | 13 449 583,58 | - | - | 457 300 472,00 | 85 796 371,00 | I-IV кв. |
| 3 | Канализационный коллектор хозбытовых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Третья очередь строительства. | 197 м3/сутки | IV кв.   2025 г. | 46 378 476,99 | – | 9 554 348,99 | 36 824 128,00 | 9 554 348,99 | - | - | 36 824 128,00 | - | I-IV кв. |
| 4 | Кабельные линии КЛ-20 кв Промышленно-логистического парка Новосибирской области. | 16 МВт | IV кв.  2025 г. | 108 966 139,45 | – | 5 218 144,45 | 103 747 995,00 | 5 218 144,45 | - | - | 103 747 995,00 | - | I-IV кв. |
| 5 | Газопровод высокого давления Промышленно-логистического парка Новосибирской области. | 2 823 м | IV кв.  2025 г. | 41 188 120,68 | – | 3 013 294,68 | 38 174 826,00 | 3 013 294,68 | - | - | 16 169 510,00 | 22 005 316,00 | I-IV кв. |
| 6 | Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 5 очередь строительства, 3 этап | 687 м | IV кв.  2025 г | 42 323 743,10 | – |  | 42 323 743,10 | - | 1 916 659,10 | - | – | 40 407 084,00 | I-IV кв. |
| 7 | Канализационный коллектор ливневых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Вторая очередь строительства «Третий этап» | 7 106 м3 | IV кв.  2025 г | 279 933 579,85 | – |  | 279 933 579,85 | - | 12 112 023,85 | - | – | 267 821 556,00 | I-IV кв. |
| 8 | Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 5 очередь строительства. 1 этап. 1 участок | 767 м | IV кв.  2025 г | 121 872 774,29 | – |  | 121 872 774,29 | - | 5 267 904,29 | - | – | 116 604 870,00 | I-IV кв. |
| Итого | |  |  | 1 482 081 303,34 | – | 36 747 496,10 | 1 445 333 807,24 | 36 747 496,10 | 19 296 587,24 | - | 758 097 820,00 | 667 939 400,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».