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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от   27.02.2023                                     № 118

	
	

	Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2023 – 2026 годы»


Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ                        «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, администрация Баганского района Новосибирской области,


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы, согласно приложению.

          2. Постановление от 08.12.2022 № 1303 администрации Баганского района об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», признать утратившим силу.


3.Постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области, опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».


5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Власову Е.Ю.

Исполняющий обязанности Главы 

Баганского района Новосибирской области, 

первый заместитель главы администрации 

Баганского района Новосибирской области                                       Л.М. Пермякова

Ремезов Сергей Викторович
21-114
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Баганского района

Новосибирской области

от 27.02.2023   № 118
Паспорт

Муниципальной Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2023 – 2026 годы»

	Разработчик 

Программы
	Отдел  жилищно-коммунального  комплекса администрации Баганского района Новосибирской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Бюджетные учреждения, Муниципальные образования сельсоветов, 

Предприятия ЖКХ

	Цели Программы
	1.Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения поселений Баганского района и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия жизнедеятельности граждан и улучшение экологической обстановки

2.Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией в поселениях района, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства

	Задачи 

Программы
	-Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и информационных предприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов.

-Снижение потребления в сопоставимых условиях энергоресурсов не менее чем на пять процентов, от объема фактически потребленного в 2021 году.

-Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной сферы с организациями коммунального комплекса.

-Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

-Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

-Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

	Мероприятия Программы 
	- "Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

- "Энергетическая эффективность и энергосбережение в жилищном фонде "

- "Энергетическая эффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры "

	Этапы и сроки реализации 

Программы
	                                              2023-2026 годы

	Ресурсное обеспеченье реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет консолидированного бюджета.
Имеют прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

В 2023-2026 годы –  13995,96 тыс.руб.,

в том числе за счёт:

ФБ (Средства федерального бюджета)

тыс.руб.

0,00
ОБ (Средства областного бюджета)

тыс.руб.

13842,0
БР (Бюджет района)

тыс.руб.

153,96
МО (Бюджет поселений) 

тыс.руб.

0,00
ВИ (Внебюджетные источники)

тыс.руб.

0,00
    

	Ожидаемый 

результат 

реализации 

Программы
	- модернизация отопительных котельных муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

- замена теплотрассы с использованием высокоэффективной теплоизоляции и современных материалов;

- экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе до 3% в год; 

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- сокращение удельных показателей энергопотребления;

- экономия бюджетных средств;

- улучшение экологической обстановки в районе.


1. Содержание проблемы

23 ноября 2009 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй восемь предусмотрены следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства 

           Перспективы и пути энергосбережения в Российской Федерации определенны в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной, Распоряжением Правительства РФ от 09 июля 2020 года №1523-р и ФЗ РФ от 23 ноября 2009 года №-261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в данных документах высшим приоритетом государственной энергетической политики определенна интенсификация процессов формирования, социально ориентированной политики. Снижение энергоемкости является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны, защищенность её граждан, общества и государства в целом.

           В Баганском районе состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:    

          высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения, 

          высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры 
в Баганском районе 25 котельных установок, протяженность теплосети  60,62 км, износ котельного оборудования и теплосети составляет 73%, водосеть включает в себя 50 скважину и 186,39 км. водосетей, износ водосетей составляет 83 %, 

         низким коэффициентом полезного действия котельного оборудования,

         неудовлетворительным финансовым положением муниципальных предприятий ЖКХ.

          Адресное рассмотрение проблемы в разрезе сельсоветов и отдельно взятых котельных только подтвердит актуальность существующей проблемы. 

Данная программа предусматривает проведения комплекса мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения и решение выше перечисленных проблем.

2. Цели и задачи муниципальной Программы

         Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и информационных предприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов.

         Снижение потребления в сопоставимых условиях энергоресурсов до пяти процентов, от объема фактически потребленного в 2021 году.
         Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной сферы с организациями коммунального комплекса.

         Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

        Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Программа состоит из следующих подпрограмм, реализация которых происходит параллельно на протяжении всего периода (2023-2026 годов):

-"Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе";

- "Энергетическая эффективность и энергосбережение в жилищном фонде ";

-"Энергетическая эффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры ".

3.1 Подпрограмма "Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

1.Государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях:
1) суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
2) объема потребляемой им воды в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
2.Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного учреждения, а также определение размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением на основании данных:
- о суммарном объеме потребляемых казенными, бюджетными, автономными учреждениями энергетических ресурсов, с учетом требований о снижении их потребления в сопоставимых условиях к предыдущему за отчетным периодом показателю,
- об объеме воды, потребляемой казенными, бюджетными, автономными учреждениями, с учетом требований о его снижении в сопоставимых условиях к предыдущему за отчетным периодом показателю.
3.Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного снижения потребления казенным учреждением энергетических ресурсов и воды по сравнению со снижением, учтенным при планировании бюджетных ассигнований, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций этого учреждения, включая увеличение годового фонда оплаты труда (без учета такого увеличения при индексации фондов оплаты труда).
         3.2 Подпрограмма "Энергетическая эффективность и энергосбережение в жилищном фонде "

  1. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. В соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервесного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.
        2.  Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Данная подпрограмма в 2023 году и плановый период 2024 – 2026 годы реализовываться не будет, в связи с отсутствием финансирования.

3.3 Подпрограмма "Энергетическая эффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры "

1. Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;
2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;
3)   иные положения согласно требованиям ст. 25 ФЗ- 261 от 23.11.2009.
2. Организации с участием государства или муниципального образования, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, имеют дочерние и зависимые общества, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности то указанных организаций могут включать в себя в качестве подпрограмм программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих дочерних и зависимых обществ.

4)  Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
4. Сведенья о показателях (индикаторах) муниципальной Программы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2023 год
	2024
год
	2025 год
	2026 год

	1
	Снижение потребления энергоресурсов от объема фактически потребленного в предыдущем году
	%
	1
	1
	1
	1

	2
	Установка приборов учета (ПУ) в организациях муниципальной сферы по сравнению с предыдущим годом
	% установленных ПУ
	0
	1
	1
	1


5. Программные мероприятия

         В рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе» необходимо:

- осуществление своевременной замены и ремонт кранов, сантехники и технологического оборудования;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, путем утепления оконных проемов и дверей, утепление внешних стен по необходимости замена кровли,  ремонт цоколя;

- соблюдения графиков светового режима в помещениях и на территории;

- ежемесячный контроль и анализ количества потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение инструктажа сотрудников муниципальных учреждений по контролю за расходованием энергоресурсов, правильной эксплуатацией электроприборов, а также исключения использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения;

- рационализация расположения источников света в помещении, а также замена ламп на энергосберегающие;

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы.

Данная подпрограмма в 2023 году и плановый период 2024 – 2026
 годы реализовываться не будет, в связи с отсутствием финансирования.

          В рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в жилищном секторе» необходимо: 

- повысить надежность функционирования инженерных коммунальных сетей;

- установить приборы учёта используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии.
Данная подпрограмма в 2023 году и плановый период 2024 – 2026
 годы реализовываться не будет, в связи с отсутствием финансирования.

         В рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры» необходимо:

- повысить надежность снабжения потребителей тепловой энергией и снизить её потери (заменить устаревшее оборудование, имеющего низкий КПД, новыми эффективными моделями)

-  улучшить качество предоставляемых услуг;

- уменьшить вредные выбросы в атмосферу;
- произвести ремонт зданий котельных установок;

- произвести ремонт и реконструкцию водосетей;

- строительство новых современных водопроводных скважин.
Перечень мероприятий приведен в Таблице 2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Сумма расходов (тыс. руб.)/ источник финансирования
	Примечание

	1
	Установка приборов количественного учета потребляемой воды в учреждениях органов местного самоуправления


	МО сельсоветов
	2023-2026 г
	Контроль потребления ресурсов
	0
	1 прибор

	2
	Установка приборов количественного учета потребляемой воды в учреждениях  

	Бюджетное учреждение
	2023-2026 г
	Контроль потребления ресурсов
	0
	1 прибор

	3
	Установка приборов количественного учета потребляемого тепла в учреждениях органов местного самоуправления


	МО сельсоветов
	2023-2026 г
	Контроль потребления ресурсов
	0
	1 прибор

	4
	Установка приборов количественного учета потребляемого тепла в учреждениях  

	Бюджетное учреждение
	2023-2026 г
	Контроль потребления ресурсов
	0
	1 прибор


Таблица 1 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе»
Таблица 2
Мероприятия в рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Сумма расходов (тыс. руб.)/ источник финансирования
	Примечание

	1
	Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт тепловых сетей
	Предприятия ЖКХ
	2023-2026 г
	Снижение потерь тепла 
	0
	Улучшения качества услуг 

	2
	Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт водопроводных сетей
	Предприятия ЖКХ
	2023-2026 г
	Снижение потерь воды
	0
	Улучшения качества услуг

	3
	Мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей
	Предприятия ЖКХ
	2023-2026 г
	Снижение потерь энергии
	13842,0/ОБ-98,7%

153,96/РБ-1,3%


	Улучшения качества услуг

	4
	Оздоровление предприятий ЖКХ
	Администрация района
	2023-2026 г
	Улучшение предоставления услуги
	0
	Улучшения качества услуг

	Общая сумма затрат консолидированного бюджета
	13995,96
	


6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

       Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по годам определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, а также действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) и рекомендациями для подготовки муниципальных программ по энергосбережению министерства развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы указано в                       таблице 3.

7. Механизм реализации муниципальной Программы

          Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия администрации Баганского района, органов местного самоуправления сельских образований, предприятий и организаций всех форм собственности и четкого разделения полномочий, и ответственности всех участников Программы.


Заказчик Программы (Администрация Баганского района Новосибирской области) совместно с исполнителями и соисполнителями программных мероприятий ежегодно уточняет и утверждает перечень мероприятий по реализации подпрограмм и разделов Программы.


Отбор энергоэффективных и энергосберегающих проектов в системах коммунальной инфраструктуры на предоставление поддержки из областного бюджета осуществляется в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации муниципальной программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
	
	
	Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2023-2026 годы».   

	
	
	


	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Итого
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего по программе
	тыс. руб.
	13995,96
	0
	0
	0
	13995,96
	Бюджетные учреждения, собственники МКД, предприятия ЖКХ
	Контроль потребления ресурсов, улучшения качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	13842,0
	0
	0
	0
	13842,0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	153,96
	0
	0
	0
	153,96
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего в рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в бюджетном секторе»

	Установка приборов количественного учета потребляемого тепла и воды в учреждениях  


	Всего по подпрограмме
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	Бюджетные учреждения
	Контроль потребления ресурсов

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего в рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в жилищном секторе»

	Установка приборов количественного учета потребляемого тепла и воды в учреждениях  


	Всего по подпрограмме
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	Собственники МКД
	Контроль потребления ресурсов, улучшения качества услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Мероприятия в рамках подпрограммы «Энергетическая эффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

	
	Всего по подпрограмме
	тыс. руб.
	13995,96
	0
	0
	0
	13995,96
	Предприятия ЖКХ
	Улучшение качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	13842,0
	0
	0
	0
	13842,0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	153,96
	0
	0
	0
	153,96
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт тепловых сетей
	Всего на реализацию указанного мероприятия
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	Предприятия ЖКХ
	Улучшение качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт водопроводных сетей
	Всего на реализацию указанного мероприятия
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	Предприятия ЖКХ
	Улучшение качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей
	Всего на реализацию указанного мероприятия
	тыс. руб.
	13995,96
	0
	0
	0
	13995,96
	Предприятия ЖКХ
	Улучшение качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	13842,0
	0
	0
	0
	13842,0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	153,96
	0
	0
	0
	153,96
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Оздоровление предприятий ЖКХ
	Всего на реализацию указанного мероприятия
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	Предприятия ЖКХ
	Улучшение качества поставляемых услуг

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет района
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет поселений
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


Расшифровка сокращений, используемых в программе:

ФБ – федеральный бюджет;

МО – бюджет Муниципального образования; 
СС – собственные средства учреждения; 
ОБ – областной бюджет;

РБ – бюджет Баганского района;
ВИ – привлеченные средства.
