# Приложение

# к проекту постановления

Правительства Новосибирской области

Программа развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области

- Общие положения

Настоящая программа развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области (далее – Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Перечня поручений по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, утвержденного Президентом Российской Федерации 17 сентября 2023 г. № Пр-1855ГС, паспортом национального проекта «Инфраструктура для жизни» и учитывает положения документов стратегического и (или) транспортного планирования:

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 22.11.2022 № 547-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новосибирской области на 2023 - 2025 годы»;

2. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660;

3. Комплексную схему организации дорожного движения и Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Новосибирска на 2020 – 2034 годы, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200;

4. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска на 2024 – 2028 годы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.11.2023 № 6674;

5. Документы планирования регулярных перевозок органов местного самоуправления Новосибирской области (ДПРП).

Вместе с тем в соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях сбалансированности мероприятий Программы разрабатываются региональные документы стратегического и (или) транспортного планирования регионального стандарта транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РСТО), регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РКПТО), а также актуализируются программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской городской агломерации (ПКРТИ), комплексная схема организации транспортного обслуживания населения Новосибирской городской агломерации (КСОДД), комплексная схема транспортного обслуживания Новосибирской городской агломерации (КСОТ) для достижения показателей РСТО и повышения качества транспортного облуживания населения на основании Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ для обеспечения государственных нужд Новосибирской области № 0851200000624006772. Срок окончания разработки данных документов 15.10.2025 г.

К общественному транспорту относятся следующие виды транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, метрополитен, речной транспорт.

Программа развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области направлена на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения системы пассажирского транспорта общего пользования и на обеспечение достижения целевых значений показателей федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Целями реализации Программы являются:

– повышение доли парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию, и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного;

– повышение доли протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в нормативном состоянии.

Для достижения указанных целей в рамках реализации программы развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области решаются следующие задачи:

– обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, имеющих срок эксплуатации не старше нормативного;

– обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, доступного для маломобильных групп населения;

– обеспечение установленных значений протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в нормативном состоянии.

- Паспорт программы развития (модернизации) общественного транспорта

| Наименование программы | Программа развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Подпункт «в» пункта 1 Перечня поручений по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, утвержденного Президентом Российской Федерации 17 сентября 2023 г. № Пр-1855ГС паспорт федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни». |
| Куратор программы | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Тюрин Евгений Валерьевич. |
| Ответственный исполнитель. | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Тюрин Евгений Валерьевич |
| Соисполнитель/соисполнители программы | Мэрия г.Новосибирска, администрации г. Бердска, г. Искитима, администрации Баганского, Доволенского, Купинского, Кыштовского, Сузунского, Болотнинского, Здвинского, Колыванского, Куйбышевского, Ордынского, Тогучинского, Черепановского, Чистоозерного, Венгеровского, Каргатского, Мошковского, Северного, Убинского, Усть-Тарского, Чановского, Чулымского муниципальных районов, администрации Татарского, Карасукского, Маслянинского муниципальных округов. |
| Период реализации программы | 2025–2030 гг. |
| Цель программы | Развитие устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения системы общественного транспорта в Новосибирской области и обеспечение достижения целевых значений показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни». |
| Задачи транспортного обслуживания населения | – обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, имеющих срок эксплуатации не старше нормативного; – обеспечение установленных значений доли парка транспортных средств, доступного для маломобильных групп населения; – обеспечение установленных значений протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в нормативном состоянии. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – комфортная и безопасная среда для жизни. |
| Связь с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» | Увеличение доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного. |
| Общий объем финансирования, всего в т.ч. за счет: - средств федерального бюджета; - средств консолидированного бюджета субъекта; - средств местных бюджетов; - внебюджетных источников; - иных средств федеральной поддержки (ИБК, капитальных грантов и др.) | 124 058,6 млн. рублей* 0,0 71 650,4 тыс. рублей 71 650,4 тыс. рублей |
| Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих объем финансирования программы | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 февраля 2014 г. № 83-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 N 134-п, от 27.07.2015 N 290-п, от 30.12.2015 N 479-п, от 06.10.2016 N 317-п, от 14.12.2016 N 408-п, от 15.03.2017 N 83-п, от 12.09.2017 N 343-п, от 04.12.2017 N 442-п, от 22.12.2017 N 463-п, от 12.03.2018 N 95-п, от 09.07.2018 N 289-п, от 25.09.2018 N 414-п, от 19.12.2018 N 518-п, от 19.12.2018 N 519-п, от 22.02.2019 N 50-п, от 12.03.2019 N 81-п, от 24.09.2019 N 382-п, от 25.11.2019 N 449-п, от 01.04.2020 N 98-п, от 26.05.2020 N 199-п, от 26.05.2020 N 200-п, от 30.03.2021 N 104-п, от 13.07.2021 N 268-п, от 31.08.2021 N 335-п, от 14.09.2021 N 354-п, от 30.12.2021 N 575-п, от 18.03.2022 N 95-п, от 30.03.2022 N 143-п, от 29.11.2022 N 555-п, от 27.12.2022 N 619-п, от 27.12.2022 N 629-п, от 23.03.2023 N 115-п, от 11.04.2023 N 144-п, от 18.07.2023 N 313-п, от 26.09.2023 N 443-п, от 17.10.2023 N 471-п, от 02.11.2023 N 506-п, от 07.11.2023 N 511-п, от 21.11.2023 N 528-п, от 19.12.2023 N 598-п, от 06.02.2024 N 32-п, от 19.03.2024 N 102-п, от 01.04.2024 N 156-п, от 14.05.2024 N 226-п, от 28.05.2024 N 246-п, от 03.07.2024 N 299-п, от 16.07.2024 N 314-п, от 03.09.2024 N 412-п, от 29.10.2024 N 490-п, от 25.11.2024 N 536-п, от 28.01.2025 N 28-п, от 04.03.2025 N 88-п, от 15.04.2025 N 164-п, с изм., внесенными постановлением Правительства Новосибирской области от 25.06.2014 N 249-п, решением Новосибирского областного суда от 20.10.2014 N 3-72/2014, постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2022 N 94-п) |

* будет скорректирован с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств

- Текущее состояние транспортного обслуживания населения Новосибирской области общественным транспорт

На территории Новосибирской области организовано 1050 регулярных маршрутов пассажирского транспорта общего пользования, перевозка пассажиров и багажа 913 из которых организована по регулируемому тарифу (87,3% от общего количества). По нерегулируемому тарифу организована перевозка пассажиров
и багажа на 133 маршрутах регулярных перевозок (12,7 % от общего количества). Также организованы 2 маршрута речного транспорта.

Структура маршрутов общественного транспорта в Новосибирской области приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура маршрутов общественного транспорта в Новосибирской области

| Количество маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении | Вид общественного транспорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | Трамвай | Троллейбус | Метрополитен | Речной |
| Всего, ед.: | 1022 | 10 | 14 | 2 | 2 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Межмуниципальных | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| из них по регулируемому тарифу | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Муниципальных | 809 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 751 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| в т.ч. по опорным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск | 88 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 59 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| г. Бердск | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Искитим | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Куйбышев | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Барабинск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Карасук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Татарск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рп. Кольцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Тогучин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Черепаново | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Болотное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Сузун | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Купино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Маслянино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Колывань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Чулым | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Мошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Ордынское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Краснозерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Каргат | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чаны | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Венгерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Довольное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Баган | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чистоозерное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Убинское | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Здвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кыштовка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Северное | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Посевная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Усть-Тарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по иным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |
| г. Обь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Коченево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В Новосибирской области транспортным обслуживанием различными видами транспорта охвачено 1 283 населенных пункта (91,9%), в которых проживает 2 551 393 человек (99,8%). 24 ОНП имеют городские (внутрипоселковые) маршруты (72%)

Перевозка пассажиров в границах города Новосибирска осуществляется следующими видами транспорта: метрополитен (30,1 % от общего объема перевозки пассажиров в 2024 году), автобус всех форм собственности (42,4 %), троллейбус (18,7 %) и трамвай (8,8 %).

По эксплуатируемому парку подвижного состава автобусов и объему перевозки пассажиров доминирующее положение занимает АО «Новосибгортранс» со 100 % долей мэрии города Новосибирска. Благодаря проведенному за предыдущие годы обновлению автобусного парка доля перевозки предприятия от общего объема автобусных перевозок на сегодняшний день составляет около 30 %. Потенциал производственной базы предприятия позволяет увеличить данный показатель до 50 %.

Инфраструктура городского наземного электрического транспорта города Новосибирска включает:

-2 трамвайных депо, введенных в эксплуатацию в 1962 и 1970 годах. Износ зданий и сооружений – свыше 90 %;

-4 троллейбусных депо, введенных в эксплуатацию в 1957, 1962, 1976 и 1989 годах. Износ зданий и сооружений – свыше 90 %;

-33 шт. тяговых подстанций, введенных в эксплуатацию в период 1934 – 2004 гг., из которых 22 шт. эксплуатируются свыше 50 лет. Требуется реконструкция с модернизацией оборудования 32 шт. тяговых подстанций;

-кабельная сеть имеет протяженность 222,4 км, потребность в выполнении капитального ремонта – 156 км;

-147 км одиночного пути (далее – о.п.) трамвайных путей, из которых не менее 50 км о. п. требуют проведения капитального ремонта;

-253,595 км (в 2 провода) контактной сети троллейбуса, в том числе пассажирская – 236,495 км (в 2 провода), служебная (деповская) – 17,1 км. (в 2 провода), стрелка троллейбусная управляемая – 113 шт., стрелка троллейбусная сходная – 118 шт., пересечение троллейбус-троллейбус – 38 шт., секционный изолятор троллейбусный – 524 шт. Протяженность контактной сети трамвая – 157,97 км, в том числе пассажирская – 146,46 км, служебная (деповская) – 11,51 км, пересечение трамвай-троллейбус – 86 шт., секционный изолятор трамвайный – 171 шт. Износ контактной сети составляет свыше 70 %, требуется замена контактной сети (трамвай, троллейбус) вместе с заменой несущих конструкций и спецчастей – не менее 300 км (в один провод);

-8849 шт. опор контактной сети трамвая и троллейбуса, износ составляет 40 %. Требуется замена не менее 3000 шт. опорных конструкций.

С 1992 года, после ликвидации линии трамвая по Октябрьскому мосту через р. Обь, трамвайная система города Новосибирска разделена на правобережную сеть (43 % от длины сети) и левобережную сеть (57 %). При этом каждая сеть обслуживается собственным трамвайным депо.

В связи с высоким уровнем износа трамвайной инфраструктуры и недостаточным количеством физически обособленных трамвайных путей снижается эффективность работы трамвайных маршрутов, в частности снижается:

- средняя скорость сообщения (составляет 13 км/ч);

- доля выполняемых рейсов (составляет 80 % от планового количества);

- общее время простоев, порядка 80 % от которого составляют простои по вине постороннего транспорта и дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в городе Новосибирске крайне низкая насыщенность трамвайной сети подвижным составом – 0,7 ед./км, которая не позволяет в полном объеме реализовать потенциал трамвая и обеспечить необходимую интенсивность движения с интервалами не выше 10 мин.

В связи с вышеперечисленными проблемами и стихийно сформировавшейся маршрутной сетью автобусов, ряд маршрутов которых дублирует маршруты трамвая, за последние 30 лет произошло значительное снижение пассажиропотока трамвая. Так, с 2005 года количество перевезенных пассажиров трамваем снизилось в 2,2 раза, количество эксплуатируемых трамвайных вагонов – в 1,5 раза, производительность 1 вагоно-часа – в 1,6 раза.

Сведения о количестве и структуре пассажирских перевозчиков
по организационно-правовым формам на территории Новосибирской области приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о пассажирских перевозчиках в Новосибирской области

| Количество перевозчиков | Юридических лиц |  |  |  | Индивидуальных предпринимателей | Участников договора простого товарищества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Общества с ограниченной ответственностью | Акционерные общества | Казенные предприятия |  |  |
| Всего | 72 | 67 | 3 | 2 | 34 | 9 |
| в т.ч. по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
| Автобус | 69 | 66 | 3 | 0 | 34 | 9 |
| Трамвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Троллейбус | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Метрополитен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Речной | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. осуществляющих перевозки на территории опорных населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |
| Опорный населенный пункт г. Новосибирск | 29 | 25 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Бердск | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Опорный населенный пункт г. Искитим | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Куйбышев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Барабинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Карасук | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Кольцово | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Тогучин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Черепаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Болотное | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Сузун | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Купино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Маслянино | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Колывань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Чулым | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Мошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Ордынское | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Краснозерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Каргат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Чаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Венгерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Довольное | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Баган | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Чистоозерное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Убинское | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Здвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Кыштовка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Северное | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Посевная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Усть-Тарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Кочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на территории иных населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт 1 г. Обь | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Населенный пункт 2 р.п. Коченево | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура парка транспортных средств в Новосибирской области приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура парка транспортных средств, задействованного
на регулярных перевозках пассажиров и багажа общественным транспортом
в Новосибирской области

| Характеристика транспортных средств | Вид транспортных средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | Трамвай | Троллейбус | Речной |
| Всего, ед.: | 2007 | 168 | 410 | 4 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |
| Особо малого класса | 72 | - | 0 | - |
| Малого класса | 1020 | - | 0 | - |
| Среднего класса | 229 | - | 0 | - |
| Большого класса | 686 | - | 404 | - |
| Особо большого класса | 0 | - | 6 | - |
| Трамвай 2-осный | - | 0 | - | - |
| Трамвай 4-осный | - | 163 | - | - |
| Трамвай 4-осный сочлененный | - | 5 | - | - |
| Трамвай 6-осный | - | 0 | - | - |
| Трамвай 8-осный | - | 0 | - | - |
| Средний возраст, лет | 7,3 | 30,9 | 8,6 | 41,5 |
| Возраст ТС: |  |  |  |  |
| Менее 1 года | 31 | 0 | 129 | 0 |
| 1-3 лет | 315 | 0 | 129 | 0 |
| 3-5 лет | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 5-10 лет | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 лет | 562 | 3 | 32 | 0 |
| 15-20 лет | 102 | 14 | 63 | 0 |
| 20-25 лет | 10 | 23 | 8 | 0 |
| 25-30 лет | 0 | 8 | 15 | 0 |
| Свыше 30 лет | 0 | 120 | 34 | 4 |
| Экологического класса: |  |  |  |  |
| Евро 0 | 86** | - | - | - |
| Евро 1 | 0* | - | - | - |
| Евро 2 | 35* | - | - | - |
| Евро 3 | 278* | - | - | - |
| Евро 4 | 666* | - | - | - |
| Евро 5 и более | 524* | - | - | - |
| Экологический класс не определён | 418 |  |  |  |
| Низкопольные транспортные средства, ед. | 560 | - | - | - |

*данные указаны для автобусов, работающих по регулируемому тарифу

**с учетом автобусов без указанного экологического класса

Таблица 3.1 – Структура парка транспортных средств, задействованного на регулярных перевозках пассажиров и багажа общественным транспортом г. Новосибирске

| № п/п | Характеристика транспортных средств | Вид транспортных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автобус | Трамвай | Троллейбус |
| 1 | Всего, ед.: | 1182 | 168 | 410 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
| 2 | Особо малого класса | 0 | - | - |
| 3 | Малого класса | 510 | - | - |
| 4 | Среднего класса | 53 | - | - |
| 5 | Большого класса | 619 | - | 404 |
| 6 | Особо большого класса | 0 | - | 6 |
| 7 | Трамвай 2-осный | - | 0 | - |
| 8 | Трамвай 4-осный | - | 163 | - |
| 9 | Трамвай 4-осный сочлененный | - | 5 | - |
| 10 | Трамвай 6-осный | - | 0 | - |
| 11 | Трамвай 8-осный | - | 0 | - |
| 12 | Средний возраст, лет | 9,5 | 30,9 | 8,6 |
|  | Возраст ТС: |  |  |  |
| 13 | Менее 1 года | 5 | 0 | 129 |
| 14 | 1-3 лет | 50 | 0 | 129 |
| 15 | 3-5 лет | 169 | 0 | 0 |
| 16 | 5-10 лет | 439 | 0 | 0 |
| 17 | 10-15 лет | 459 | 3 | 32 |
| 18 | 15-20 лет | 58 | 14 | 63 |
| 19 | 20-25 лет | 2 | 23 | 8 |
| 20 | 25-30 лет | 0 | 8 | 15 |
| 21 | Свыше 30 лет | 0 | 120 | 34 |
| Экологического класса: |  |  |  |  |
| 22 | Евро 0 | 86** | - | - |
| 23 | Евро 1 | 0* | - | - |
| 24 | Евро 2 | 5* | - | - |
| 25 | Евро 3 | 127* | - | - |
| 26 | Евро 4 | 184* | - | - |
| 27 | Евро 5 и более | 365* | - | - |
| 28 | Низкопольные транспортные средства[1], ед. | 512 | - | - |

*данные указаны для автобусов, работающих по регулируемому тарифу

**с учетом автобусов без указанного экологического класса

| Таблица 3.2 – Структура парка транспортных средств, задействованного на регулярных перевозках пассажиров и багажа общественным транспортом г.Бердск |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика транспортных средств | Вид транспортных средств |
|  |  | Автобус |
| 1 | Всего, ед.: | 125 |
|  | в т.ч.: |  |
| 2 | Особо малого класса | 71 |
| 3 | Малого класса | 18 |
| 4 | Среднего класса | 31 |
| 5 | Большого класса | 5 |
| 6 | Особо большого класса | 0 |
| 7 | Трамвай 2-осный | - |
| 8 | Трамвай 4-осный | - |
| 9 | Трамвай 4-осный сочлененный | - |
| 10 | Трамвай 6-осный | - |
| 11 | Трамвай 8-осный | - |
| 12 | Средний возраст, лет | 8,48 |
|  | Возраст ТС: |  |
| 13 | Менее 1 года | 0 |
| 14 | 1-3 лет | 17 |
| 15 | 3-5 лет | 12 |
| 16 | 5-10 лет | 62 |
| 17 | 10-15 лет | 22 |
| 18 | 15-20 лет | 6 |
| 19 | 20-25 лет | 6 |
| 20 | 25-30 лет | 0 |
| 21 | Свыше 30 лет | 0 |
|  | Экологического класса: |  |
| 22 | Евро 0 | 0 |
| 23 | Евро 1 | 0 |
| 24 | Евро 2 | 0 |
| 25 | Евро 3 | 22 |
| 26 | Евро 4 | 22 |
| 27 | Евро 5 и более | 81 |
| 28 | Низкопольные транспортные средства[1], ед. | 3 |

Таблица 3.3 – Структура парка транспортных средств, задействованного на регулярных перевозках пассажиров и багажа общественным транспортом г.Искитим

| № п/п | Характеристика транспортных средств | Вид транспортных средств |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автобус |
| 1 | Всего, ед.: | 30 |
| 2 | Особо малого класса | 0 |
| 3 | Малого класса | 4 |
| 4 | Среднего класса | 10 |
| 5 | Большого класса | 16 |
| 6 | Особо большого класса | 0 |
| 7 | Трамвай 2-осный | 0 |
| 8 | Трамвай 4-осный | 0 |
| 9 | Трамвай 4-осный сочлененный | 0 |
| 10 | Трамвай 6-осный | 0 |
| 11 | Трамвай 8-осный | 0 |
| 12 | Средний возраст, лет | 9,4 |
|  | Возраст ТС: |  |
| 13 | Менее 1 года | 2 |
| 14 | 1-3 лет | 8 |
| 15 | 3-5 лет | 4 |
| 16 | 5-10 лет | 2 |
| 17 | 10-15 лет | 5 |
| 18 | 15-20 лет | 9 |
| 19 | 20-25 лет | 0 |
| 20 | 25-30 лет | 0 |
| 21 | Свыше 30 лет | 0 |
|  | Экологического класса: |  |
| 22 | Евро 0 | 0 |
| 23 | Евро 1 | 0 |
| 24 | Евро 2 | 7 |
| 25 | Евро 3 | 8 |
| 26 | Евро 4 | 6 |
| 27 | Евро 5 и более | 9 |
| 28 | Низкопольные транспортные средства[1], ед. | 6 |

Парк пассажирских транспортных средств в Новосибирской области насчитывает 2585 единиц (автобусов – 77,64%, трамваев – 6,5%, троллейбусов – 15,86%), в т.ч. в ОНП:

г. Новосибирск: 1182 ед. автобусов, 410 ед. троллейбусов, 168 ед. трамваев;

г. Бердск: 125 ед. автобусов;

г. Искитим: 30 ед. автобусов;

г. Обь: 4 ед. автобусов;

г. Куйбышев: 43 ед. автобусов;

г. Барабинск: 37 ед. автобусов;

г. Карасук: 22 ед. автобусов;

г. Татарск: 47 ед. автобусов;

г. Тогучин: 34 ед. автобусов;

р.п. Кольцово: 17 ед. автобусов;

г. Черепаново: 35 ед. автобусов;

г. Болотное: 24 ед. автобусов;

р.п. Сузун: 29 ед. автобусов;

г. Купино: 25 ед. автобусов;

р.п. Маслянино: 34 ед. автобусов;

р.п. Колывань: 18 ед. автобусов;

г. Чулым: 18 ед. автобусов;

р.п. Мошково: 28 ед. автобусов;

р.п. Ордынское: 22 ед. автобусов;

р.п. Краснозерское: 20 ед. автобусов;

г. Каргат: 12 ед. автобусов;

р.п. Чаны: 17 ед. автобусов;

с. Венгерово: 14 ед. автобусов;

с. Довольное: 19 ед. автобусов;

с. Баган: 13 ед. автобусов;

с. Чистоозерное: 16 ед. автобусов;

с. Убинское: 12 ед. автобусов;

с. Здвинск: 11 ед. автобусов;

с. Кыштовка: 19 ед. автобусов;

с. Северное: 12 ед. автобусов;

с. Усть-Тарка: 14 ед. автобусов;

с. Кочки: 12 ед. автобусов;

Обновление трамвайного парка города Новосибирска с 2017 года осуществляется за счет модернизации трамвайных вагонов на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» с заменой кузова на новый, к настоящему времени выполнена модернизация 72 ед. трамвайных вагонов. В 2025 году предусмотрено выполнение модернизации 9 ед. трамвайных вагонов. Кроме того, сохраняется потребность в приобретении не менее 62 ед. новых трамвайных вагонов в краткосрочной перспективе для повышения насыщенности сети подвижным составом.

С целью обновления парка автобусов АО «Новосибгортранс» за период 2020 – 2025 гг. получено 210 ед. новых газомоторных автобусов, в том числе 45 ед. в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время сохраняется потребность в приобретении 120 ед. автобусов для доукомплектования производственных баз предприятия и увеличения доли предприятия в общем объеме автобусных перевозок по муниципальным маршрутам до 50 %.

Обновление подвижного состава троллейбусов реализуется за счет приобретения современных моделей троллейбусов с увеличенным автономным ходом (от 20 км и более), эксплуатация которых позволяет увеличить протяженность маршрутной сети без строительства инфраструктуры (контактной сети и тяговых подстанций). Так, в рамках масштабной реализации мероприятий по обновлению троллейбусного парка города Новосибирска за период 2022 – 2024 гг. получено 258 ед. новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, в том числе 58 ед. в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволило обновить большую часть парка и полностью заменить подвижной состав на  11 маршрутах троллейбуса (из 14) с учетом продления маршрутов в крупные отдаленные жилые массивы города Новосибирска.  В настоящее время сохраняется потребность в увеличении численности парка троллейбусов на 142 ед. в соответствии с утвержденными планами по развитию маршрутной сети.

В 2023 году Новосибирской области на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта (автобусов), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставлен казначейский кредит в размере 1 млрд. рублей.

Данные средства распределены между 32 муниципальными образованиями (за исключением г. Новосибирск, р.п. Кольцово, Новосибирский район) на приобретение 206 автобусов (большого класса – 5 ед., среднего класса – 48 ед., малого класса – 153 ед.).

Муниципальными образованиями Новосибирской области заключено 64 контракта на поставку автобусов в количестве 206 единиц на общую сумму 982,2 млн. рублей. Свободный остаток средств специального казначейского кредита в сумме 17,8 млн. рублей, образовавшийся в связи с экономией при заключении муниципальных контрактов, направлен на досрочное погашение специального казначейского кредита.

В соответствии с графиком оплаты за поставку автобусов по заключенным контрактам, финансируемых за счет средств специального казначейского кредита, Минтрансом НСО произведены выплаты муниципальным образованиям Новосибирской области в следующих объемах:

- Кыштовский район – 13,1 млн. рублей, 3 автобуса;

- Усть-Таркский район – 22,9 млн. рублей, 6 автобусов;

- Маслянинский район – 31,5 млн. рублей, 7 автобусов;

- Доволенский район – 30,2 млн. рублей, 7 автобусов;

- Северный район – 14,4 млн. рублей, 4 автобуса;

- Сузунский район – 35,5 млн. рублей, 4 автобуса;

- Черепановский район – 54,3 млн. рублей, 11 автобусов;

- Колыванский район – 16,9 млн. рублей, 4 автобуса;

- Татарский район – 26,1 млн. рублей, 7 автобусов;

- Чулымский район – 7,2 млн. рублей, 2 автобуса;

- Мошковский район – 59,7 млн. рублей, 14 автобусов;

- Здвинский район – 21,0 млн. рублей, 5 автобусов;

- Коченевский район – 28,9 млн. рублей, 7 автобусов;

- Тогучинский район – 77,9 млн. рублей, 16 автобусов;

- город Искитим – 62,6 млн. рублей, 4 автобуса;

- Чистоозерный район – 26,3 млн. рублей, 8 автобусов;

- Болотнинский район – 36,8 млн. рублей, 9 автобусов;

- город Обь – 3,9 млн. рублей, 1 автобус;

- город Бердск – 23,6 млн. рублей, 4 автобуса;

- Убинский район – 17,9 млн. рублей, 3 автобуса;

- Баганский район – 15,8 млн. рублей, 2 автобуса;

- Барабинский район – 34,0 млн. рублей, 8 автобусов;

- Карасукский район – 35,5 млн. рублей, 6 автобусов;

- Каргатский район – 26,7 млн. рублей, 5 автобусов;

- Кочковский район – 13,1 млн. рублей, 2 автобуса;

- Краснозерский район – 46,6 млн. рублей, 12 автобусов;

- Куйбышевский район – 49,0 млн. рублей, 8 автобусов;

- Купинский район – 26,3 млн. рублей, 5 автобусов;

- Ордынский район – 19,7 млн. рублей, 5 автобусов;

- Венгеровский район – 18,1 млн. рублей, 4 автобуса;

- Искитимский район – 56,5 млн. рублей, 15 автобусов;

- Чановский район – 30,2 млн. рублей, 8 автобусов.

Одной из ключевых проблем в развитии системы общественного транспорта является высокая степень физического износа подвижного состава и недостаточные темпы его модернизации. Эти факторы существенно снижают уровень технической надежности и безопасности пассажирских перевозок, а также увеличивают эксплуатационные расходы и себестоимость перевозки пассажиров.

Рост транспортной подвижности населения в условиях сокращения провозной способности транспортных средств приводит к повышению степени наполнения салонов, что, в свою очередь, усугубляет проблему износа подвижного состава.

Важным аспектом, требующим пристального внимания, является недостаточный уровень комфорта и безопасности в общественном транспорте. Использование устаревшего подвижного состава, отсутствие систем кондиционирования, низкое качество освещения и высокая плотность пассажиров создают неблагоприятные условия для поездок. Эти факторы ухудшают качество обслуживания пассажиров.

Устаревший подвижной состав, не соответствующий современным требованиям безопасности, может стать причиной аварий. Отсутствие систем кондиционирования в жаркую/холодную погоду приводит к перегреву/переохлаждению пассажиров и ухудшению их самочувствия. Низкое качество освещения создает дополнительные риски, особенно в условиях недостаточной видимости или в ночное время.

Таким образом, проблема износа и оснащения подвижного состава общественного транспорта представляет собой комплексный вызов, требующий системного подхода и привлечения значительных ресурсов для ее решения.

В таблице 4 приведены объемы перевозок пассажиров общественным транспортом в Новосибирской области в 2022–2024 гг.

Таблица 4 – Объемы перевозок пассажиров общественным транспортом в Новосибирской области в 2022–2024 гг.

| Объем перевезенных пассажиров, тыс. пасс. | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | Трамвай | Троллейбус | Автобус | Трамвай | Троллейбус | Автобус | Трамвай | Троллейбус |
| Всего, ед.: | 171790,148 | 21701, 200 | 38664,500 | 182524,740 | 23934, 300 | 43420,600 | 167639, 193 | 25050, 700 | 53582,800 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по межмуниципальным маршрутам | 30094, 300 | 0 | 0 | 34197, 100 | 0 | 0 | 26975, 400 | 0 | 0 |
| по муниципальным маршрутам | 141695,848 | 21701, 200 | 38664,500 | 148337,690 | 23934, 300 | 43420,600 | 140663, 793 | 25050, 700 | 53582,800 |
| в т.ч. по опорным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорный населенный пункт г. Новосибирск | 128924,900 | 21701, 200 | 38664,500 | 129609,700 | 23934, 300 | 43420,600 | 121279, 100 | 25050, 700 | 53582,800 |
| Опорный населенный пункт г. Бердск | 0 | 0 | 0 | 4257, 000 | 0 | 0 | 4316, 000 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Искитим | 2700, 000 | 0 | 0 | 3941, 000 | 0 | 0 | 4005, 700 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Куйбышев | 1897, 900 | 0 | 0 | 2070, 700 | 0 | 0 | 2213, 400 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Барабинск | 543,000 | 0 | 0 | 551,600 | 0 | 0 | 697,400 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Карасук | 461,247 | 0 | 0 | 438,046 | 0 | 0 | 489,742 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Татарск | 168,400 | 0 | 0 | 177,360 | 0 | 0 | 179,680 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Кольцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Тогучин | 253,720 | 0 | 0 | 262,400 | 0 | 0 | 309,880 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Черепаново | 181,840 | 0 | 0 | 251,400 | 0 | 0 | 263,500 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Болотное | 425,700 | 0 | 0 | 412,600 | 0 | 0 | 403,500 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Сузун | 741,028 | 0 | 0 | 836,048 | 0 | 0 | 863,232 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Купино | 318,657 | 0 | 0 | 340,925 | 0 | 0 | 310,928 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Маслянино | 381,900 | 0 | 0 | 390,900 | 0 | 0 | 402,200 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Колывань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Чулым | 146,200 | 0 | 0 | 131,400 | 0 | 0 | 112,200 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Мошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Ордынское | 217,200 | 0 | 0 | 224,300 | 0 | 0 | 221,200 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Краснозерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт г. Каргат | 109,100 | 0 | 0 | 107,300 | 0 | 0 | 114,500 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Чаны | 7,000 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Венгерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Довольное | 2,900 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 7,300 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Баган | 29,724 | 0 | 0 | 27,961 | 0 | 0 | 25,408 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Чистоозерное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Убинское | 31,824 | 0 | 0 | 33,828 | 0 | 0 | 34,205 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Здвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Кыштовка | 63,747 | 0 | 0 | 63,233 | 0 | 0 | 61,630 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Северное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,687 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт р.п. Посевная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Усть-Тарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опорный населенный пункт с. Кочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по иным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт 1 г. Обь | 35,000 | 0 | 0 | 36,700 | 0 | 0 | 34,500 | 0 | 0 |
| Населенный пункт 2 р.п. Коченево | 17,835 | 0 | 0 | 13,303 | 0 | 0 | 6,189 | 0 | 0 |

Краткий анализ основных причин изменения объемов перевозок в городе Новосибирске:

Снижение количества перевезенных пассажиров автобусами в 2024 году обусловлено проведением мероприятий по снижению дублирования маршрутов. Также, за счет обновления троллейбусов с увеличенным автономным ходом удалось пролить троллейбусные маршруты, на которые перераспределился пассажиропоток.

Ежегодный рост пассажиропотока на маршрутах трамвая связан с реализацией мероприятий по ремонту трамвайных путей и модернизации трамвайных вагонов (с заменой кузова на новый), что позволяет повышать надежность работы трамвайных маршрутов и улучшать качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров.

Увеличение объемов перевозок пассажиров троллейбусами объясняется реализованными мероприятиями по приобретению 258 ед. новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, что позволило увеличить протяженность маршрутной сети троллейбуса на 58,2 км (39,2%) и повлекло за собой улучшение транспортного обслуживания населения.

В таблице 5 приведены суммарные общие годовые пробеги подвижного состава пассажирского транспорта
в Новосибирской области в 2032–2024 гг.

Таблица 5 – Годовой пробег подвижного состава пассажирского транспорта в Новосибирской области в 2023–2024 гг.

| Годовой пробег подвижного состава пассажирского транспорта, тыс. км. | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | Трамвай | Троллейбус | Автобус | Трамвай | Троллейбус |
| Всего, ед.: | 74058, 241 | 5222, 500 | 10 968,300 | 78074, 350 | 5128, 000 | 12938,900 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| по межмуниципальным маршрутам | 30476, 280 | 0 | 0 | 35351, 400 | 0 | 0 |
| в т.ч. по регулируемому тарифу | 13482, 740 | 0 | 0 | 10613, 600 | 0 | 0 |
| по муниципальным маршрутам | 43608, 498 | 5222, 500 | 10968,300 | 42747, 420 | 5128, 000 | 12938,900 |
| в т.ч. по регулируемому тарифу | 39411, 058 | 5222, 500 | 10968,300 | 38928, 219 | 5128, 000 | 12938,900 |
| в т.ч. по опорным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск | 14837, 000 | 5 222, 500 | 10 968,300 | 13732, 000 | 5 128, 000 | 12 938,900 |
| из них по регулируемому тарифу | 14837, 000 | 5 222, 500 | 10 968,300 | 13732, 000 | 5 128, 000 | 12 938,900 |
| г. Бердск | 6450, 500 | 0 | 0 | 6165, 700 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 3314, 900 | 0 | 0 | 3470, 600 | 0 | 0 |
| г. Искитим | 1278, 390 | 0 | 0 | 1689, 610 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1015, 820 | 0 | 0 | 1381, 650 | 0 | 0 |
| г. Куйбышев | 1522, 500 | 0 | 0 | 1310, 900 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 1522, 500 | 0 | 0 | 1310, 900 | 0 | 0 |
| г. Барабинск | 585,670 | 0 | 0 | 600,497 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 585,670 | 0 | 0 | 600,497 | 0 | 0 |
| г. Карасук | 351,185 | 0 | 0 | 403,628 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 351,185 | 0 | 0 | 403,628 | 0 | 0 |
| г. Татарск | 1075, 800 | 0 | 0 | 1089, 800 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 276,530 | 0 | 0 | 276,530 | 0 | 0 |
| рп. Кольцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Тогучин | 200,310 | 0 | 0 | 237,190 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 200,310 | 0 | 0 | 237,190 | 0 | 0 |
| г. Черепаново | 188,120 | 0 | 0 | 165,070 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 188,120 | 0 | 0 | 165,070 | 0 | 0 |
| г. Болотное | 187,400 | 0 | 0 | 188,200 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 187,400 | 0 | 0 | 188,200 | 0 | 0 |
| р.п. Сузун | 311,758 | 0 | 0 | 302,594 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 311,758 | 0 | 0 | 302,594 | 0 | 0 |
| г. Купино | 219,890 | 0 | 0 | 221,404 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 219,890 | 0 | 0 | 221,404 | 0 | 0 |
| р.п. Маслянино | 235,400 | 0 | 0 | 260,300 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 235,400 | 0 | 0 | 260,300 | 0 | 0 |
| р.п. Колывань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Чулым | 28,500 | 0 | 0 | 26,500 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 28,500 | 0 | 0 | 26,500 | 0 | 0 |
| р.п. Мошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Ордынское | 125,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 125,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 |
| р.п. Краснозерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Каргат | 159,000 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 159,000 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 0 |
| с. Чаны | 15,900 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 15,900 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 |
| с. Венгерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Довольное | 9,400 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 9,400 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 0 |
| с. Баган | 25,450 | 0 | 0 | 19,840 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 25,450 | 0 | 0 | 19,840 | 0 | 0 |
| с. Чистоозерное | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Убинское | 40,720 | 0 | 0 | 42,650 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 40,720 | 0 | 0 | 42,650 | 0 | 0 |
| с. Здвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кыштовка | 77,814 | 0 | 0 | 68,234 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 77,814 | 0 | 0 | 68,234 | 0 | 0 |
| с. Северное | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. Посевная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Усть-Тарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по иным населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт 1 г. Обь | 144,160 | 0 | 0 | 165,009 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 144,160 | 0 | 0 | 165,009 | 0 | 0 |
| Населенный пункт 2 р.п. Коченево | 46,930 | 0 | 0 | 47,120 | 0 | 0 |
| из них по регулируемому тарифу | 46,930 | 0 | 0 | 47,120 | 0 | 0 |

В таблице 6 приведена характеристика отдельных параметров транспортного обслуживания населения общественным транспортом в населенных пунктах в Новосибирской области

Таблица 6 – Параметры транспортного обслуживания населения в населенных пунктах в Новосибирской области

- Направления и перечень мероприятий по развитию (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области

В соответствии с задачами развития (модернизации) общественного транспорта в Новосибирской области сформированы следующие направления и мероприятия по развитию автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (таблица 7).

Таблица 7 – Перечень направлений и мероприятий по развитию (модернизации) общественного транспорта в Новосибирской области

| Направление развития | Мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование маршрутной сети | Разработка регионального стандарта транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РСТО), регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РКПТО), программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской городской агломерации (ПКРТИ), комплексных схем организации транспортного обслуживания населения Новосибирской городской агломерации (КСОДД), комплексной схемы транспортного обслуживания Новосибирской городской агломерации (КСОТ) | Формирование маршрутной сети, с выделением магистральных и подвозящих маршрутов, направленной на удовлетворение текущего и перспективного транспортного спроса |
| Подвижной состав | Обновление транспортных средств, приспособленных для маломобильных граждан и отвечающих требованиям экологичности | Обеспечение современным, комфортабельным и экологичным подвижным составом |
| Развитие инфраструктуры | Капитальный ремонт инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | Дестимулирование использования личного автотранспорта и повышение привлекательности ПТОП |

В таблице 8 приведена дорожная карта реализации мероприятий по развитию (модернизации) общественного транспорта на период до 2030 года, содержащая перечень мероприятий, наименование документа стратегического
или транспортного планирования, его обосновывающего, объем и структура источников финансирования, срок реализации и ответственного за реализацию.

Таблица 8 – Дорожная карта реализации мероприятий по развитию (модернизации) общественного транспорта
в Новосибирской области

| Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором реализуется мероприятие | Наименование документа, содержащего обоснование мероприятия | Срок реализации мероприятия, гг. | Требуемый объем финансирования, млн. руб.* | Ответственный исполнитель | Целевой индикатор, оценивающий результативность мероприятия | Единца измерения | Связь с показателем программы (наименование) | Вид влияния мероприятия на показатель программы (прямое/ косвенное) | Количество по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Разработка региональных документов стратегического и (или) транспортного планирования регионального стандарта транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РСТО), регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РКПТО), программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской городской агломерации (ПКРТИ), комплексных схем организации транспортного обслуживания населения Новосибирской городской агломерации (КСОДД), комплексная схема транспортного обслуживания Новосибирской городской агломерации (КСОТ) | Муниципальные образования Новосибирской области | Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2025 г. | 37,6 | Правительство Новосибирской области | Разработанный документ | Ед. | Доля населенных пунктов, имеющих регулярное транспортное сообщение Годовой объем перевозок пассажиров одним транспортным средством | Прямое | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обновление парка ТС большого класса | с. Баган | КСОТ, ДПРП | 2025-2030 | 14,7 | Администрация МО | Количество новых ТС большого класса | Ед. | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеющего срок эксплуатации не старше нормативного Доля парка общественного транспорта в субъекте Российской Федерации, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Прямое |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бердск |  |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | г. Искитим |  |  | 117,7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|  | с. Довольное |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | г. Купино |  |  | 58,9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | с. Кыштовка |  |  | 58,9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | г. Сузун |  |  | 264,8 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | г. Новосибирск | ДПРП, КСОТ |  | 13 346,0 |  |  |  |  |  |  | 200 | 150 | 128 | 58 | 57 | 57 |
| 3. Обновление парка ТС среднего класса | г. Болотное | КСОТ, ДПРП | 2025-2030 | 11,7 | Администрация МО | Количество новых ТС среднего класса | Ед. | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеющего срок эксплуатации не старше нормативного Доля парка общественного транспорта в субъекте Российской Федерации, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Прямое |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бердск |  |  | 291,8 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 |
|  | г. Искитим |  |  | 93,4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | с. Довольное |  |  | 151,7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | с. Здвинск |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | р.п. Колывань |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | г. Куйбышев |  |  | 280,1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | р.п. Маслянино |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | р.п. Ордынское |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | г. Сузун |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | г. Тогучин |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | г. Черепаново |  |  | 93,4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|  | с. Чистоозерное |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | г. Новосибирск | КСОТ, ДПРП |  | 637,2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 4. Обновление парка ТС малого класса | с. Баган | КСОТ | 2025-2030 | 32,5 | Администрация МО | Количество новых ТС малого класса | Ед. | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеющего срок эксплуатации не старше нормативного Доля парка общественного транспорта в субъекте Российской Федерации, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Прямое | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | с. Венгерово |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | г. Бердск |  |  | 123,3 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
|  | с. Довольное |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | с. Здвинск |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|  | г. Карасук |  |  | 71,4 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | г. Каргат |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | р.п. Колывань |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | г. Куйбышев |  |  | 155,8 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | г. Купино |  |  | 77,9 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
|  | с. Кыштовка |  |  | 77,9 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
|  | р.п. Маслянино |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | р.п. Мошково |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | с. Северное |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | г. Татарск |  |  | 207,7 |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | с. Убинское |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | с. Усть-тарка |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | с. Чаны |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Черепаново |  |  | 51,9 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Чистоозерное |  |  | 45,4 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | г. Чулым |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  | г. Новосибирск | КСОТ, ДПРП |  | 870,2 |  |  |  |  |  | 0 | 50 | 30 | 15 | 15 | 6 | 0 |
| 5. Приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом | г. Новосибирск | КСОТ | 2025 – 2026 | 4842 | г. Новосибирск | Количество новых троллейбусов | Ед. | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеющего срок эксплуатации не старше нормативного Доля парка общественного транспорта в субъекте Российской Федерации, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Прямое | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Приобретение трамвайных вагонов различных модификаций | г. Новосибирск | КСОТ | 2025 – 2030 | 19940 |  | Количество новых трамвайных вагонов | Ед. | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Прямое | 0 | 32 (односекционные) | 30 (односекционные) | 40 (трехсекционные) | 40 (трехсекционные) | 17 (трехсекционные) | 10 (трехсекционные) |
| 7. Капитальный ремонт . трамвайных путей | г. Новосибирск | ПКРТИ | 2026 – 2030 | 5000 |  | Протяженность капитально отремонтированных о.п. трамвайных путей | Км. | Доля протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в городе Новосибирске в нормативном состоянии | Прямое | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. Капитальный ремонт контактной сети ГЭТ | г. Новосибирск | КСОДД | 2026 – 2030 | 300 |  | Протяженность капитально отремонтированной контактной сети ГЭТ | Км. |  | Прямое | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| 9. Капитальный ремонт опор контактной сети ГЭТ | г. Новосибирск | КСОДД | 2025 – 2030 | 1350 |  | Количество капитально отремонтированных опор | Ед. |  | Косвенное | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. Капитальный ремонт кабельной сети ГЭТ | г. Новосибирск | – | 2026 – 2030 | 3276 |  | Протяженность капитально отремонтированной кабельной сети ГЭТ | Км. |  | Косвенное | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 11. Капитальный ремонт . тяговых подстанций ГЭТ с модернизацией оборудования | г. Новосибирск | – | 2026 – 2030 | 8000 |  | Количество капитально отремонтированных тяговых подстанций ГЭТ | Ед. |  | Косвенное | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 12. Капитальный ремонт депо ГЭТ с модернизацией оборудования | г. Новосибирск | – | 2025 – 2030 | 15000 |  | Количество капитально отремонтированных депо | Шт. |  | Косвенное | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Обустройство остановочных пунктов трамвая | г. Новосибирск | ПКРТИ | 2025 – 2030 | 182 |  | Количество обустроенных остановочных пунктов | Ед. |  | Косвенное | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 14. Восстановление трамвайной линии по пр. Дзержинского от ул. Трикотажная до станции метрополитена «Березовая роща» | г. Новосибирск | ПКРТИ | 2026 – 2028 | 1000 |  | Протяженность восстановленной трамвайной линии | Км. |  | Косвенное | 0 | 0 | 4,7 |  |  | 0 | 0 |
| 15. Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта «Золотая горка» | г. Новосибирск | ПКРТИ | 2026 – 2028 | 5000 |  | Новое трамвайное депо | Ед. |  | Косвенное | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |
| 16. Перевод маршрутов на муниципальный контракт | г. Новосибирск | ДПРП | 2025 – 2028** | 42115 |  | Количество маршрутов, переведенных на муниципальный контракт | Ед. | – | Косвенное | 0 | 32 | 33 | 58 | 70 | * | * |

* Указан плановый объем финансирования и не предусмотрен законом об областном бюджете Новосибирской области на 2025-2027 годы. Реализация мероприятий по развитию (модернизации) общественного транспорта
в Новосибирской области возможна при наличии финансирования из средств федерального бюджета РФ.

** Действующий документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска утвержден на период до 2028 года

*** после внесения изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030

В таблице 9 приведены объемы и источники финансирования мероприятий по годам реализации Программы.

Таблица 9 – Финансирование мероприятий Программы

| Год | Объем финансирования | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по всем мероприятиям | Разработка региональных документов стратегического и (или) транспортного планирования регионального стандарта транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РСТО), регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Новосибирской области (РКПТО), программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской городской агломерации (ПКРТИ), комплексных схем организации транспортного обслуживания населения Новосибирской городской агломерации (КСОДД), комплексная схема транспортного обслуживания Новосибирской городской агломерации (КСОТ) | Обновление парка ТС большого класса | Обновление парка ТС среднего класса | Обновление парка ТС малого класса | Приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом | Приобретение трамвайных вагонов различных модификаций | Капитальный ремонт 50 км о.п. трамвайных путей | Капитальный ремонт 300 км контактной сети ГЭТ | Капитальный ремонт 3000 опор контактной сети ГЭТ | Капитальный ремонт 156 км кабельной сети ГЭТ | Капитальный ремонт 32 ед. тяговых подстанций ГЭТ с модернизацией оборудования | Капитальный ремонт 5 депо ГЭТ с модернизацией оборудования | Обустройство 165 ед. остановочных пунктов трамвая | Восстановление трамвайной линии по пр. Дзержинского от ул. Трикотажная до станции метрополитена «Березовая роща» (4,7 км о.п.) | Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта «Золотая горка» | Перевод маршрутов на муниципальный контракт |
| 2025 | Всего: | 14 499,5 | 37,6 | 3 783,0 | 175,1 | 595,8 | 1 432,0 | 2 400,0 | - | - | 225,0 | - | - | - | 33,0 | - | - | 5 818,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 14 499,5 | 37,6 | 3 783,0 | 175,1 | 595,8 | 1 432,0 | 2 400,0 | - | - | 225,0 | - | - | - | 33,0 | - | - | 5 818,0 |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | Всего: | 25 424,4 | - | 2 921,8 | 198,4 | 439,2 | 3 410,0 | 2 560,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 100,0 | 1 000,0 | 7 643,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 25 424,4 | - | 2 921,8 | 198,4 | 439,2 | 3 410,0 | 2 560,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 100,0 | 1 000,0 | 7 643,0 |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | Всего: | 31 466,8 | - | 2 840,4 | 372,1 | 333,3 | - | 5 600,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 450,0 | 2 000,0 | 12 719,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 31 466,8 | - | 2 840,4 | 372,1 | 333,3 | - | 5 600,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 450,0 | 2 000,0 | 12 719,0 |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | Всего: | 33 331,2 | - | 1 552,4 | 302,1 | 339,7 | - | 5 600,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 450,0 | 2 000,0 | 15 935,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 33 331,2 | - | 1 552,4 | 302,1 | 339,7 | - | 5 600,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | 450,0 | 2 000,0 | 15 935,0 |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | Всего: | 11 610,4 | - | 1 462,6 | 337,1 | 278,7 | - | 2 380,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | - | - | * |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 11 610,4 | - | 1 462,6 | 337,1 | 278,7 | - | 2 380,0 | 1 000,0 | 75,0 | 225,0 | 819,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 33,0 | - | - | - |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Всего: | 7 726,3 | - | 1 447,9 | 454,6 | 181,8 | - | 1 400,0 | 1 000,0 | - | 225,0 | - | - | 3 000,0 | 17,0 | - | - | * |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 7 726,3 | - | 1 447,9 | 454,6 | 181,8 | - | 1 400,0 | 1 000,0 | - | 225,0 | - | - | 3 000,0 | 17,0 | - | - | - |
|  | РБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КИК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СЗБК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИВБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*  Действующий документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска утвержден на период до 2028 года

5. Перечень показателей программы развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области

В таблице 10 приведены показатели программы развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области и их целевые значения на 2025–2030 гг.

Таблица 10 – Показатели программы развития (модернизации) общественного транспорта Новосибирской области

| Показатель | Единица измерения |  | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля парка общественного транспорта в субъекте Российской Федерации, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | % | 74,1 | 75,5 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85 |
| Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | % | 70,7 | 73 | 75,3 | 77,7 | 80,1 | 82,5 | 85 |
| Доля населенных пунктов, имеющих регулярное транспортное сообщение | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Доля протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в городе Новосибирске в нормативном состоянии* | % | 45 | 46 | 56 | 68 | 80 | 92 | 95 |
| Годовой объем перевозок пассажиров одним транспортным средством | тыс. пасс. | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 |

*только в части трамвайных путей и контактной сети ГЭТ

6. Мониторинг реализации программы развития (модернизации) общественного транспорта в Новосибирской области

Куратором Программы ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в Минтранс России предоставляется отчет о ходе реализации мероприятий Программы и достижении установленных целевых значений показателей и индикаторов программы развития (модернизации) общественного транспорта.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется федеральными органами исполнительной власти, участвующими в реализации мероприятий Программы (в соответствии с паспортами федеральных проектов и государственных программ), органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете, региональном бюджете и местных бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансирование мероприятий Программы может осуществляется также за счет внебюджетных источников.

Ежегодно, в сроки, установленные при реализации существующих мер федеральной поддержки, при условии участия и своевременного представления правительством субъекта Российской Федерации необходимой документации и обосновывающих материалов в соответствии с утвержденным порядком предоставления мер федеральной поддержки и лимитов финансирования, с учетом получения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по результатам конкурсного отбора, в Программы вносятся соответствующие изменения.

Настоящее понятие используется для целей Программы.

В таблице использованы следующие сокращения: ФБ – средства консолидированного федерального бюджета Российской Федерации, РБ – средства консолидированного регионального бюджета Российской Федерации, МБ – средства местных бюджетов муниципальных образований в составе субъекта Российской Федерации, ВБ – внебюджетные источники финансирования, КИК – казначейские инфраструктурные кредиты, СЗБК – списание задолженности по бюджетным кредитам субъекта Российской Федерации, ИВБ – иные внебюджетные источники.